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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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	VALORACION DURANTE Y DESPUES DEL RIESGO
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	No.
	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)
	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)
	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)
	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN
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	IMPACTO
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	1
	G
	I
	P
	SP
	CONDICIONES EXCLUYENTES O DESPROPORCIONADAS EN LOS PLIEGOS   O DEFICIENCIA DE CLARIDAD EN LOS MISMOS
	NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES, CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACION, DECLARACIÓN PROCESOS DESIERTOS - SELECCIÓN DE PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	LA ENTIDAD
	ESTABLECER CONDICIONES  PROPORCIONALES  A LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	OFICINA DE CONTRATACION Y SECRETARIA DE EDUCACION
	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDISO PREVIOS Y PLIEGOS
	FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	ESTADÍSTICA DE CANTIDAD DE PROPONENTES EN CADA PROCESO Y PROPONENTES HABILITADOS A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN
	TRIMESTRAL

	2
	G
	I
	S
	SP
	QUE EL PROCESO SE DECLARE DESIERTO
	NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	ENTIDAD
	HACER UNA REVISION MINUCIOSA DE LAS CAUSAS QUE CONLLEVAN A LA DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO Y SI ES POSIBLE AJUSTAR PLIEGOS DE CONDICIONES
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	OFICINA DE CONTRATACION
	AGOSTO DE 2017
	FECHA PREVISTA DE ADJUDICACION
	REVISION DIARIA DEL PROCESO PRECONTRACTUAL
	DURANTE EL TERMINO DEL PROCESO

	3
	G
	E
	S
	E
	ERRORES COMETIDOS POR EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
	DEMORA EN LA ADJUDICACION O  EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	REALIZAR LAS CORRECCIONES O AJUSTES A QUE HAYA LUGAR PREVIO A LA RADICACION DE LA PROPUESTA
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA DE ADJUDICACION
	AL MOMENTO DE CELEBRAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE HACE CLARIDAD DE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
	1 VEZ AL MES

	4
	G
	E
	E
	SP
	QUE EL CONTRATO NO SE FIRME
	DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	OFICINA DE CONTRATACION
	FECHA DE ADJUDICACION
	FECHA DE ADJUDICACION
	COMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE CONTRATACION
	1 VECES AL MES

	5
	G
	E
	E
	E
	PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO
	PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	FIJACION DE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES PARA MINIMIZAR EL RIESGO Y/O SOLICITAR LAS GARANTIAS NECESARIAS
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	SUPERVISOR  Y OFICINA DE CONTRATACION
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN
	FIJACION DE REGLAS Y REQUISITOS FINANCIEROS A LOS OFERENTES
	2 VECES DURANTE EL PROCESO

	6
	G
	E
	E
	OP
	VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL, DEBIDO A CAMBIOS DE PERSONAL POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
	1
	3
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	CUANTIFICAR ADECUADAMENTE LOS COSTOS DE PERSONAL EN LA PROPUESTA ECONÓMICA,  DE ACUERDO CON EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO POR LA SED.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN
	CUANTIFICAR EL POSIBLE SOBRECOSTO POR CAMBIO EN EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR
	1 VEZ AL MES

	7
	G
	E
	E
	OP
	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE ACTAS / CAMBIOS O DEMORAS EN DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO / CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS
	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. APLICACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO Y REVOCATORIA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN - SE ADJUDICA AL SEGUNDO EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. ARTICULO 9 DE LEY 1150 DE 2007.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	OFICINA DE CONTRATACION
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
	ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE  LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO Y EL TRAMITE DEDO AL  MISMO
	DOS VECES AL MES

	8
	G
	E
	E
	OP
	DEMORAS EN PAGOS POR INCORRECTA ELABORACIÓN DE ACTAS Y SOPORTES / CONTRATISTA NO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN
	EL CONTRATISTA PIERDE LIQUIDEZ LO CUAL PUEDE RETRASAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. APLICACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO Y REVOCATORIA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN - SE ADJUDICA AL SEGUNDO EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. ARTICULO 9 DE LEY 1150 DE 2007.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	SUPERVISION
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN
	CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES.
	DOS VECES AL MES

	9
	E
	E
	E
	OP
	DEMORAS EN LA APROBACIÓN (O RESPUESTA) DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA / PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN SED O EN INTERVENTORIA
	DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	ENTIDAD
	CONTROL METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO CON BASE EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA DE LA ENTIDAD, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	SUPERVISION
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN
	COMITES PERMANENTES ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION
	DOS VECES AL MES

	10
	G
	E
	E
	OP
	ENTIDAD NO RESPONDE REQUERIMIENTOS DEL INTERVENTOR
	EL CONTRATISTA NO AVANZA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  O TOMA DESICIONES POR SU CUENTA ANTE LA DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	ENTIDAD
	APLICACIÓN DE CONTROLES Y METODOLOGÍA SEÑALADA POR EL MANUAL DE INTERVENTORIA DE LA ENTIDAD POR LOS PLIEGOS DE SELECCIÓN DEL INTERVENTOR
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	SUPERVISION
	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN
	COMITES PERMANENTES ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION
	DOS VECES AL MES

	11
	G
	E
	E
	R
	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE  NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA
	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN
	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	UNA VEZ AL MES

	12
	G
	E
	E
	OP
	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA
	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN  DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRNANTES ,SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD  REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL,
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA INTERVENTOR
	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO
	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO
	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR  DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA.
	CADA TRES MESES
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