Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación total |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala señalización de la obra | Accidentes de trabajo y de la comunidad | 4 PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 2 MENOR | 6 | Riesgo alto | Contratista | Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 3 | No | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de supervisón que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala Calidad de los materiales | Obra incumple con los requerimientos exigidos | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 3 MODERADO | 5 | Riesgo medio | Contratista | Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | Si | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe l de supervisor que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a bienes ajenos y a terceros | Daños materiales, morales y físicos | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | No | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios | Detrimento patrimonial | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 5 CATASTROFICO | 7 | Riesgo alto | Contratista | Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales. | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 5 CATASTROFICO | 6 | Si | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra. Requerimiento al contratista mediante oficio solicitando las garantías de calidad | Semanal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | De inestabilidad de la obra | Malos acabados en pintura, mala colocación de la carpintería metálica; fisuras de muros. | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 5 CATASTROFICO | 7 | Riesgo alto | Contratista | Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 5 CATASTROFICO | 6 | Si | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista | Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad | 3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 MODERADO | 6 | Riesgo alto | Contratista | Garantía de cumplimiento | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | Si | Oficina jurídica o quién hace sus veces | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Requerimiento por oficio para atención de calidad y aplicación de la garantía | Semanal |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales | Demandas para la entidad | 3 POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 2 MENOR | 5 | Riesgo medio | Contratista | Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 3 | No | Oficina jurídica o quién hace sus veces | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada una de las personas vinculadas a la obra | Mensual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra | Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 MENOR | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 3 | No | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Guía de manejo socio-ambiental | Semanal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas | Mala calidad de la obra | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 MENOR | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 3 | Si | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento al programa de trabajo | Sobrecostos y retrasos de la obra | 4 PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 2 MENOR | 6 | Riesgo alto | Contratista | Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 3 | No | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de cantidades de obra | Desequilibrio económico del contrato | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 MENOR | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 MENOR | 3 | Si | SUpervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe de Superivisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 12 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | No | Oficina jurídica o quién hace sus veces | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Requerimiento al adjudicatario | Una sola vez |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Rechazo de propuesta | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | No | Oficina jurídica o quién hace sus veces | Iniciación del proceso | Finalización del proceso | Acta de cierre del proceso | Semanal |
| 14 | General | Externo | Contratación | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento | No hay amparos y no se da inicio al contrato | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | Riesgo bajo | Contratista | No dar inicio al contrato | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 3 MODERADO | 4 | No | Oficina jurídica o quién hace sus veces | Perfeccionamiento del contrato | Plazo para inicio de obra | Acta de inicio | Una sola vez |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el proceso constructivo | Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente; reprocesos e incumplimiento contractual | 2 IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 5 CATASTROFICO | 7 | Riesgo alto | Contratista | Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 5 CATASTROFICO | 6 | Si | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe l de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos | 1 RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 INSIGNIFICANTE | 2 | Si | Supervisor del contrato | Iniciación del contrato | Finalización del contrato | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe l de Supervisión que deberá contener fotografías de la obra | Semanal |