MATRIZ 2 - RIESGOS

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO ÁNGEL DE BUCARAMANGA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Selecció n | Operacional | Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta | Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | [Entidad Estatal/Contratista] | Desde el proceso precontractual | A la liquidación del contrato | La interventorí a y contratista revisar cada uno de los documento s de la oferta Presentada. | Una vez antes del Inicio del contrato. |
| 2 | General | Externo | Ejecució n | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el Contratista durante la ejecución del contrato. | Problemas de costos y/o administrativo s y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | [Entidad Estatal/Contratista] | Desde el proceso precontractual | A la liquidación del contrato | Revisión de actas e informe de ejecución | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecució n | Operacional | Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva . | Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Interventoría / contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra. | Diario |
| 4 | General | Externo o Interno | Ejecució n | Regulatorio | Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto. | Detrimento patrimonial al contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | Entidad Estatal | Verificar y cuantificación de los costos que genere dicho cambio normativo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTR ATISTA /ENTID AD/ INTERV | CUANDO SUCEDA EL EVENTO | HASTA LA LIQUIDACION | Chequeo de los cambios normativos. | Diario |
| 5 | General | Externo | Ejecució n | Económico | Alza en el costo de materiales | Aumento de los precios unitarios | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contrati sta | Verificación de posibles subidas de precios de los materiales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTR ATISTA /ENTID AD/ INTERV | CUANDO SUCEDA EL EVENTO | HASTA LA LIQUIDACION | Chequeo de comportami ento del mercado. | Diario |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | General | Externo | Ejecució n | Financiero | Insolvencia del Contratista | Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiara la posibilidad de cesión o liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | Verificación de la capacidad financiera del contratista | Mensual |
| 7 | General | Interno | Ejecució n | Operacional | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución del contrato. | Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementación de plan de contingencia | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATSI TA /INTERVENT OR | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACION | Seguimient o de los planes de contingenci a implementa dos. | Semana l |
| 8 | General | Interno | Ejecució n | Naturaleza | Eventos de la naturaleza, sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución de la obra, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías, etc. | Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad Estatal | Acudir a las autoridades judiciales o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen lo impactos del suceso natural. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATSITA /INTERVENTOR | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACION | Seguimient o a la información dada por las entidades competente s e Implementa ción de los planes de contingenci a. | Diario |
| 9 | General | Interno | Ejecució n | Políticos | Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual. | Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Entidad Estatal | Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecu ción del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATSITA /INTERVENTOR | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACION | Seguimient o a la información dada por entidades competente s e Implementa ción de los planes de contingenci a. | Diario |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 10 | General | Interno | Ejecució n | Tecnológicos | Fallas en las telecomunicaciones , o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACION | Realización de back up de la información sobre la ejecución del contrato. | Mensual |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf