MATRIZ 2 - RIESGOS
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS
[bookmark: _GoBack]LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO ÁNGEL DE BUCARAMANGA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:


	



N
	
Clase
	
Fuente
	

Etapa
	

Tipo
	



Descripción
	


Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	

Impacto
	

Valoración
	

Categoría
	


¿A quién se le asigna?
	


Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	


Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	



Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad

	



1
	



General
	



Externo
	



Selecció n
	



Operacional
	


Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta
	

Problemas de costos	y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato.
	



1
	



2
	



3
	



BAJO
	


Contratista
	

Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.
	



1
	



1
	



2
	



BAJO
	
si
	
[Entidad Estatal/Contratista]
	



Desde el proceso precontractual
	



A la liquidación del contrato
	La interventorí a	y
contratista revisar cada uno de los documento s     de     la oferta Presentada.
	

Una vez antes del Inicio del contrato.

	



2
	



General
	



Externo
	


Ejecució n
	



Operacional
	
Errores cometidos en documentos elaborados por el Contratista durante la ejecución del contrato.
	Problemas de costos y/o administrativo s	y/o
cumplimiento de los plazos en	la
ejecución del contrato.
	



1
	



2
	



3
	



BAJO
	


Contratista
	
Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.
	



1
	



1
	



2
	



BAJO
	
si
	
[Entidad Estatal/Contratista]
	


Desde el proceso precontractual
	


A la liquidación del contrato
	

Revisión de actas e informe de ejecución
	



Mensual

	



3
	



General
	



Externo
	



Ejecució n
	



Operacional
	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia	del
sistema	de seguridad industrial, por    la    deficiente colocación	de señalización preventiva .
	
Riesgo	de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra.
	



2
	



2
	



4
	




BAJO
	


Contratista
	

Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra.
	



1
	



1
	



2
	



BAJO
	
NO
	
Interventoría / contratista
	



Desde el inicio del contrato
	



Hasta la liquidación del contrato
	
Control	y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra.
	



Diario

	

4
	

General
	
Externo o Interno
	
Ejecució n
	

Regulatorio
	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto.
	
Detrimento patrimonial al contratista
	

1
	

2
	

3
	

BAJO
	


Entidad Estatal
	Verificar y cuantificación de los costos que genere dicho cambio normativo.
	

1
	

2
	

3
	

BAJO
	
NO
	CONTR ATISTA
/ENTID
AD/ INTERV
	
CUANDO SUCEDA EL EVENTO
	

HASTA LA LIQUIDACION
	Chequeo de los cambios normativos.
	

Diario

	

5
	

General
	

Externo
	
Ejecució n
	

Económico
	
Alza en el costo de materiales
	
Aumento de los precios unitarios
	

3
	

2
	

5
	

MEDIO
	


Contrati sta
	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales.
	

3
	

2
	

5
	

MEDIO
	
NO
	CONTR ATISTA
/ENTID
AD/ INTERV
	
CUANDO SUCEDA EL EVENTO
	

HASTA LA LIQUIDACION
	Chequeo de comportami ento del mercado.
	

Diario



2


	



N
	
Clase
	
Fuente
	

Etapa
	

Tipo
	



Descripción
	


Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	

Impacto
	

Valoración
	

Categoría
	


¿A quién se le asigna?
	


Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	


Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	



Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad

	




6
	




General
	




Externo
	



Ejecució n
	




Financiero
	



Insolvencia del Contratista
	

Poca disponibilidad de      recursos económicos para	la
ejecución de la obra.
	




1
	




4
	




5
	




MEDIO
	


Contratista
	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto       plazo,       se
estudiara	la
posibilidad  de  cesión o liquidación del contrato.
	




1
	




1
	




2
	




BAJO
	
NO
	

CONTRATISTA
	



DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
	



HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
	

Verificación de la capacidad financiera del contratista
	




Mensual

	


7
	


General
	


Interno
	

Ejecució n
	


Operacional
	
Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución del contrato.
	
Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato.
	


1
	


4
	


5
	


MEDIO
	


Contratista
	

Implementación	de plan de contingencia
	


1
	


2
	


3
	


BAJO
	
SI
	ENTIDAD / CONTRATSI TA
/INTERVENT
OR
	

DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
	


HASTA LA LIQUIDACION
	Seguimient o de los planes de contingenci a implementa dos.
	


Semana l

	






8
	






General
	






Interno
	





Ejecució n
	






Naturaleza
	

Eventos	de	la naturaleza, sin que haya  intervención humana que tengan impacto	en	la ejecución  de      la obra,     como     son temblores, inundaciones, fuertes		lluvias, sequías, etc.
	


Perjuicios  o
pérdidas  de los bienes a cargo	del contratista, causados por desastres naturales.
	







2
	







2
	







4
	







BAJO
	


Entidad Estatal
	
Acudir	a	las autoridades
judiciales

o	entidades
competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales	de
implementación de acciones que mitiguen lo impactos del suceso natural.
	







2
	







2
	







4
	







BAJO
	
SI
	
ENTIDAD / CONTRATSITA
/INTERVENTOR
	





DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
	






HASTA LA LIQUIDACION
	Seguimient o	a		la información dada		por las entidades competente s

e Implementa ción de los planes    de contingenci a.
	







Diario

	








9
	








General
	








Interno
	







Ejecució n
	








Políticos
	






Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.
	
Perjuicios  o
pérdidas	a
cargo		del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas			y además     que se	impida alcanzar		el objeto contractual.
	








1
	








3
	








4
	








BAJO
	


Entidad Estatal
	
Coordinar     con    las autoridades respectivas,		el acompañamiento verificación     de  las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades	del contrato y en caso de ser	imposible		la
ejecu ción del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público.
	









1
	









2
	









3
	









BAJO
	
SI
	
ENTIDAD / CONTRATSITA
/INTERVENTOR
	







DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
	








HASTA LA LIQUIDACION
	
Seguimient o	a	la información dada

por

entidades competente s


e Implementa ción de los planes    de contingenci a.
	









Diario




	



N
	
Clase
	
Fuente
	

Etapa
	

Tipo
	



Descripción
	


Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	

Impacto
	

Valoración
	

Categoría
	


¿A quién se le asigna?
	


Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	


Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	



Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad

	



10
	



General
	



Interno
	


Ejecució n
	



Tecnológicos
	
Fallas	en	las telecomunicaciones
, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.
	
Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de	manera parcial o total
	



1
	



1
	



2
	



BAJO
	


Contratista
	
Revisión,     ajuste      y seguimiento  en  la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento	y comunicación de la información
	




1
	




1
	




2
	




BAJO
	
NO
	

CONTRATISTA
	


DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
	



HASTA LA LIQUIDACION
	
Realización de back up de	la
información sobre	la ejecución del contrato.
	




Mensual


Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
