[Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir Garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir Garantías como consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente Matriz]

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad debe incluir todos los riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios normativos en la legislación nacional y/o en el PBOT del Municipio | Modificación de las condiciones del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Medio | Municipio | Suscripción de contrato modificatorio y cambio del cronograma | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Cuando se dé el riesgo | Dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia | Con el informe parcial | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Error en la información obtenida por el contratista que genere una obra improcedente | Ampliación del plazo inicial del contrato, cambio del cronograma | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Adelantar comité técnico para aclarar el alcance de las actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Cuando se dé el riesgo | Dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia | Con el informe parcial | Mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Error por suministro de materiales defectuosos | Retiro o demolición de estructuras construidas con materiales defectuosos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Controlar la calidad de los bienes antes de ser instalados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Cuando se dé el riesgo | Durante toda la fase de ejecución del contrato | Con el informe | Mensual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Errores técnicos en la ejecución de las actividades por falta de un equipo mínimo de trabajo | Que se deba reorganizar el equipo de trabajo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo exigiendo un equipo mínimo de trabajo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Etapa de planeación | Fase precontractual | Con el informe de evaluación | Mensual |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de equipo y herramienta básica | Retrasos en el cronograma de trabajo y paralización de las cuadrillas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Ponderar la disponibilidad de equipos y herramientas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Etapa de planeación | Fase precontractual | Con el informe de evaluación | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso o incumplimiento en la entrega de los elementos o falta de calidad de los bienes suministrados a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones, calidad de las adquisiciones y actividades pactadas en la oferta | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista incumpla con el plazo contractual por diversas causas | Incumplimiento del plazo contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar a los proponentes | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Comité evaluador | Publicación de la Invitación | Informe de evaluación | A través de la verificación | Solo una vez |
| 8 | General | Externo | Suscripción del contrato | Contractual | El oferente seleccionado no suscriba el contrato por que le implique mayores costos económica | La no suscripción del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | Contratista | solicitar a los proponentes póliza de seriedad y oferta | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité evaluador | Publicación de la Invitación | Informe de evaluación | A través de la verificación | Solo una vez |