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POLICÍA NACIONAL

	ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	



	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECÍFICO
	  EXTERNO  
	EJECUCIÓN
	NEGOCIO
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ GARANTIZAR LA SELECCIÓN OBJETIVA Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO
	ESTUDIO DE MERCADO
	ESTUDIO PREVIO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO 
	UNA VEZ ESTUDIO PREVIO
	NO

	2
	2
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCONSISTENCIAS ENTRE EL SERVICIO PRESTADO Y LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EVITAR EL RIESGO/ SE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR
	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	3
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	LA NO ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DEBIDO A PROBLEMAS EN LA IMPORTACIÓN DE REPUESTOS.
	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN
	1
	3
	4
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN, CON EL FIN CUMPLAN CON EL SERVICIO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA 
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIEN
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	4
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	AUMENTO DE PRECIOS DE LAS TARIFAS DEL MERCADO DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO
	AFECTE O ALTERE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
	1
	3
	4
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL
CONTRATISTA DEBERÁ PREVER ESTA
SITUACIÓN Y EN CASO DE
PRESENTARSE ASUMIRÁ LOS COSTOS
FINANCIEROS QUE ELLOS LE
REPRESENTEN
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA  
	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	PROPUESTA ECONÓMICA
	PERMANENTE
	ESPECÍFICO

	5
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	QUE NO SE REALICE LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS CONFORME LO ESTABLECIDO POR LEY
	DAÑO DEL MEDIO AMBIENTE POR NO REALIZAR UNA DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/El CONTRATISTA FORMULARÁ E IMPLEMENTARÁ PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, CON SU RESPECTIVO PLAN DE CONTINGENCIA, PARA GARANTIZAR LA MINIMIZACIÓN, GESTIÓN, MANEJO INTEGRAL Y MONITOREO DE LOS RESIDUOS QUE GENERA
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA  
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	6
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	QUE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO SEAN GENUINOS DE LA MARCA RESPECTIVA
	NO SE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y SE AFECTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA QUE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS EN EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS SON GENUINOS DE LA MARCA, DE ACUERDO LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA  
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	7
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO
	NO SE GARANTICE PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO, AFECTANDO EL SERVICIO POLICIAL
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN QUE LO REQUIERAN.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA  
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	8
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	PLANEACION 
	OPERACIONAL
	NO SE PRESENTEN OFERENTES
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	2
	4
	3
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO Y LOS SECTORES DONDE SE VAN A INSTALAR LOS EQUIPOS.
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO
	ESTUDIO DE MERCADO 
	ESTUDIO PREVIO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO
	UNA VEZ ESTUDIO PREVIO
	ESPECÍFICO

	9
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, SACANDO PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS DE LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.
	FUGA O FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ EXTENDER A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA APROBACIÓN 
DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL
 AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA
 EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	10
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS PARA CADA MANTENIMIENTO
	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN
	3
	4
	7
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA APROBACIÓN 
DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CUANDO OCURRA
 EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	11
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE GENERE PARÁLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ POR EMERGENCIA SANITARIA. 
	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN QUE LO REQUIERAN
	2
	4
	6
	MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
	DESDE LA APROBACIÓN 
DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA
 EL EVENTO
	ESPECÍFICO

	12
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA
	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION O DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	3
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EVALUACION DE ALTERNATIVAS TECNICAS OPTIMAS IMPLEMENTACION DE CAPACITACIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	DESDE LA APROBACIÓN 
DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA
 EL EVENTO
	ESPECÍFICO
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