MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra
	Riesgo de no ejecución, incumplimiento cronograma
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	Póliza para contrato, establecer indicadores que indiquen sólidas capacidades
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD ESTATAL
	sept-26
	Dic-2026
	Revisión de los términos y ejecución del contrato
	QUINCENAL

	2
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Incumplimiento del contratista en el pago a proveedores y personal
	Riesgos en pago de salarios, prestaciones sociales
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Establecimiento de garantías y fortalecer supervisión
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Revisión de los términos y ejecución del contrato
	MENSUAL

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	REGULATORIO
	Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso contractual
	Incumplimiento del cronograma por ajustes normativos
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD ESTATAL
	Establecimiento de condiciones y garantías
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Al momento del cierre de ofertas
	POR EVENTO

	4
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Incumplimiento de requerimientos técnicos en la ejecución de contrato
	Baja calidad de la obra servicio, afectación cronograma, riesgos legales
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	Establecimiento de garantías en el contrato por póliza y obligaciones 
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	ENTIDAD ESTATAL
	sept-26
	Dic-2026
	En la supervisión
	DESDE SUSCRIPCIÓN A LIQUIDACIÓN

	5
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Falta de inventario o insumos disponibles para el ejecución de obra
	Afectación en el cronograma y ejecución
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Establecimiento de garantías y obligaciones
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Durante el desarrollo del contrato
	DESDE SUSCRIPCIÓN A LIQUIDACIÓN

	6
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Responsabilidad Civil Extracontractual por daños, enfermedad o lesiones
	Afectaciones o daño a terceros
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	Aseguramiento por póliza de daños
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Durante el desarrollo del contrato
	QUINCENAL

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA
	Desórdenes, paros, accidentes, sucesos climáticos o geológico natural
	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO
	CONTRATISTA
	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Por evento
	POR EVENTO

	8
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Especificaciones con información errónea o desactualizada por la entidad
	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	Revisión especificaciones técnicas por parte de equipo interdisciplinario
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Revisión de los términos y ejecución del contrato
	POR EVENTO

	9
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	ECONÓMICO
	Estimación inadecuada de los costos y/o variación de precios
	Desequilibrio económico del contrato
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	Revisión y ajuste de las condiciones del proceso
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD/ CONTRATISTA
	sept-26
	Dic-2026
	Revisión de los términos y ejecución del contrato
	POR EVENTO

	10
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	ECONÓMICO
	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato 
	Imposibilidad de afectación de la póliza, riesgos penal, disciplinarios
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	ENTIDAD ESTATAL
	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción
	1
	3
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD ESTATAL
	sept-26
	Dic-2026
	Revisión de los términos y ejecución del contrato
	DESDE SUSCRIPCIÓN A LIQUIDACIÓN

	11
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	FINANCIERO
	Administración inadecuada que suponga riesgos de liquidez, endeudamiento
	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD ESTATAL
	Establecimiento de indicadores financieros de menor riesgo, supervisión
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD ESTATAL
	sept-26
	Dic-2026
	Al momento del cierre de ofertas
	UNA VEZ
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