MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | E | E | O | RETRASOS Y RENDIMIENTOS BAJOS EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTALES | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | PRESENTAR INFORME DE LAS ACTIVIDAES EN EJECUCION Y SEGUIMIENTO TECNICO POR PARTE DEL SUPERVISOR, COMO TAMBIEN LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO | 3 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | LIQUIDACION DEL CONTRATO | MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDDES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y LA SUPERVISION DE PARTE DEL SUPERVISOR | CADA 15 DIAS |
|  |  |  |  |  | RETTRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES | INCUMPLIMIENTO AL CORONOGRAMA PROGRAMADO DE OBRA | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | ABASTECERSE DE LOS MATERIALES NECESARIOS AL INICIO DE LA OBRA | 3 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCION | SUPERVISION DE OBRA CONSTANTE | CADA SEMANA |