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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	G
	E
	E
	O
	RETRASOS Y RENDIMIENTOS BAJOS EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTALES
	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	CONTRATISTA
	PRESENTAR INFORME DE LAS ACTIVIDAES EN EJECUCION Y SEGUIMIENTO TECNICO POR PARTE DEL SUPERVISOR, COMO TAMBIEN LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO
	3
	3
	7
	ALTO
	SI
	CONTRATISTA
	LIQUIDACION DEL CONTRATO
	MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDDES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y LA SUPERVISION DE PARTE DEL SUPERVISOR
	CADA 15 DIAS

	
	
	
	
	
	RETTRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
	INCUMPLIMIENTO AL CORONOGRAMA PROGRAMADO DE OBRA
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	CONTRATISTA
	ABASTECERSE DE LOS MATERIALES NECESARIOS AL INICIO DE LA OBRA
	3
	3
	7
	ALTO
	SI
	CONTRATISTA
	PLAZO DE EJECUCION
	SUPERVISION DE OBRA CONSTANTE
	CADA SEMANA 




1
	Código
	CCE-EICP-FM-13
	Versión
	4



