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Entre el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales INFIMANIZALES (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación INFI-SCM-002-2026.
II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato al oferente INFI-SCM-002-2026.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas.

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría.

OBJETO 

El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS DE LOS PABELLONES DE LA PLAZA DE MERCADO DE PROPIEDAD DE INFIMANIZALES

ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación INFI-SCM-002-2026, los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta (precios unitarios), y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta.


PLAZO DEL CONTRATO
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de SEIS (06) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera: 

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales aplicables al contrato] 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo Pago Anticipado. 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente [y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la suscripción del contrato.]

[Incluir datos de asignación presupuestal.] 

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato.] 

[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberá señalar lo siguiente:]

[Para la atención del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicado (incluir número de radicado) del (incluir día) de (incluir mes) de (incluir año) del (Entidad que autoriza las vigencias futuras), el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales según sea el caso).] 

FORMA DE PAGO

La forma de pago será mediante actas parciales mensuales.

En atención a que el plazo contractual abarca dos vigencias fiscales, la distribución presupuestal se establece de la siguiente manera:
· Vigencia 2026 (2 meses): CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($131.016.620)
· Vigencia 2027 (4 meses): DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($262.033.240)

El saldo correspondiente al último periodo de ejecución de la interventoría estará condicionado a la liquidación del respectivo contrato y del contrato de obra objeto de seguimiento y control. Para su trámite se tendrá como requisito adicional la presentación de ambas actas de liquidación. 

Para cada pago, el contratista debe acreditar los siguientes requisitos sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones legales aplicables en el marco del estatuto de contratación pública:

· [bookmark: _Hlk203050653]Informe de actividades desarrollada en el periodo en cumplimiento del objeto de la interventoría.
· Informe de supervisión del contrato en el que conste el cumplimiento de las condiciones y requisitos de pago establecidos y el recibo a satisfacción de los entregables de interventoría, anexando los respectivos soportes.
· Copia de la planilla firmada por el personal utilizado vinculado por nómina o por contrato de prestación de servicios en la que conste el valor mensual pagado al personal correspondiente al mes del acta, el cual debe corresponder con los valores indicados en la propuesta económica o en las condiciones actualizadas aprobadas.
· Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal en la que acredite estar a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social y copia de la planilla de pago de estos aportes aplicables al periodo cobrado con relación de las personas asignadas a la ejecución del contrato.
· Factura electrónica en la que detalle la totalidad de costos, gastos e impuestos a que haya lugar.
· El pago se realizará a través de la cuenta (ahorros o corriente) que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera.
· Constancia de pago de impuestos, tasas y contribuciones exigibles, generados con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.
· Documentos idóneos que soporten el pago de otros costos directos (Facturas, contratos, recibos, cuentas de cobro entre otros)


Opción 1:

La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría.

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato. 


Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.


OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a:

[bookmark: _Toc242100150]Obligaciones generales.

· Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.
· Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos.
· Coordinar con el contratante la forma de ejecución del objeto del contrato e informar oportunamente y por escrito anomalías que detecte durante su ejecución.
· Presentar informes mensuales de actividades y de ejecución del contrato y atender oportunamente los requerimientos de información adicionales realizados por la entidad contratante en un plazo máximo de cinco (5) días.
· En los casos que se requiera dar respuesta a órganos judiciales o de control, a veedurías o a terceros interesados que presenten solicitudes relacionadas con gestiones de su competencia, el contratista se compromete a apoyar a la entidad contratante brindado la información requerida y garantizando el cumplimiento de los términos o plazos otorgados en cada caso.
· Emplear únicamente herramientas tecnológicas sobre las cuales el contratista disponga de licencia, autorización o titularidad, dando cumplimiento a la normatividad aplicable.
· Garantizar la conservación de la información y elementos suministrados por parte de la entidad contratante o terceros relacionados para la ejecución contractual.
· Abstenerse, sin previa autorización de la entidad contratante, de socializar o comunicar información relacionada con el desarrollo de las obras, a terceros o comunidad en general. El Contratista, dentro de las 24 horas siguientes, deberá comunicar a la entidad contratante cualquier solicitud que reciba relacionada con requerimientos de información de terceros o de la comunidad en general. El Contratista declara conocer la información clasificada como reservada por parte de la entidad, comprometiéndose igualmente a garantizar su confidencialidad.
· Permitir, a la supervisión, a los entes de control y a los demás funcionarios autorizados, la revisión en cualquier momento de las actividades que se estén realizando como parte de la ejecución del contrato.
· Atender los requerimientos del supervisor del contrato, respecto de gestiones relacionadas con el seguimiento del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días.
· Suscribir el acta de inicio, cumplimiento de los requisitos para tal fin, y concurrir a la liquidación del contrato una vez finalizado, aportando la documentación requerida.
· Suscribir las actas que se generen en el marco de la ejecución contractual, incluyendo las correspondientes a entregas parciales o finales, a suspensiones y reinicios, a comités y las demás que se requieran para el adecuado desarrollo de la interventoría y del contrato de obra objeto de seguimiento. 
· Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes parafiscales y al sistema de seguridad social y demás conceptos laborales correspondientes al personal vinculado para la ejecución del contrato.
· Mantener actualizada la información de naturaleza tributaria, en especial la relacionada con los responsabilidades y obligaciones a su cargo como contribuyente, sin perjuicio de la demás información tributaria requerida para la gestión contractual.
· Informar, durante la ejecución del contrato, los cambios que se presenten en la composición del capital social del Contratista, en la existencia de pactos o acuerdos de accionistas, en su pertenencia o no a un grupo empresarial, o su condición de matriz, subordinada o sucursal de sociedad extranjera.
· Realizar el pago de impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato en los tiempos definidos para su trámite y aportar las certificaciones respectivas al Contratante.
· Mantener y acreditar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados en el proceso de selección de contratista, además de las condiciones acreditadas para obtención de puntaje para la evaluación de la propuesta.
· Mantener vigentes las garantías otorgadas de acuerdo con las coberturas y plazos establecidos contractualmente, incluyendo los ajustes en caso de prórrogas o modificaciones del contrato.
· No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al supervisor del contrato y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
· Establecer medidas tendientes a prevenir actos de violencia o contrarios a la convivencia por parte del personal a su cargo durante su jornada laboral.
· Informar a la entidad contratante, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento, los hechos o circunstancias que puedan afectar la debida ejecución del presente contrato o que generen riesgos para las partes. Esta información se comunicará a través del supervisor del contrato.
· Dar aviso a la entidad contratante de cualquier causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente mediante comunicación dirigida al representante legal dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia.
· Publicar en la plataforma Secop II los documentos de gestión contractual de su responsabilidad y atender los requerimientos que se le realicen a través de este medio.
· Mantener indemne a la entidad contratante respecto de cualquier tipo de reclamación de terceros con ocasión de gestiones del contratista asociados a la ejecución del objeto contractual.
· Dar a conocer oportunamente a la entidad contratante cualquier reclamación propia o de terceros que pueda afectar el desarrollo del contrato o los recursos asociados a la ejecución de éste.
· Presentar las facturas oportunamente según las condiciones de pago definidas y hacer entrega de los soportes requeridos por parte de Infimanizales para su trámite. La supervisión designada revisará y brindará concepto sobre el pago solicitado. El contratista deberá corregir la factura o la información soporte en caso de que sea requerido por la supervisión.
· Gestionar los riesgos de su responsabilidad definidos en la matriz correspondiente y los emergentes que surjan en el desarrollo del contrato, garantizando la implementación de las medidas de control y atención.
· Asistir y participar en las reuniones a las que sea convocado por la entidad contratante que se relacionen con la ejecución del contrato.
· En cumplimiento de la Ley 1636 de 2013, el Contratista deberá reportar las vacantes de personal al Servicio Público de Empleo a través de agentes de gestión de empleo autorizados, y deberá surtir los demás trámites aplicables en el marco de esta normatividad.
· El Contratista deberá presentar al supervisor copia de la matrícula o tarjeta profesional vigente del personal vinculado cuya profesión se encuentre regulada por la normatividad colombiana.
· Informar de manera inmediata a la Entidad Contratante y a las autoridades competentes cualquier acto que conozca donde se evidencien posibles hechos de corrupción en la ejecución del contrato de interventoría o de obra, aportando la información relacionada.


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR

· Ejercer el control, seguimiento y vigilancia integral del contrato derivado del proceso INFI-LP-002-2026 que tiene por objeto “REALIZACIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS DE LOS PABELLONES DE LA PLAZA DE MERCADO PROPIEDAD DE INFIMANIZALES”, verificando el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte del contratista responsable de la ejecución de obra.
· El interventor deberá conocer cada uno de los documentos del contrato de obra desde su etapa precontractual, así como la propuesta presentada por el contratista en el proceso de selección y sus documentos soporte.
· Conocer y analizar los estudios y diseños del proyecto elaborados por la entidad contratante para las obras e intervenciones propuestas, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
· Comprobar que el contratista de obra objeto de interventoría mantenga y acredite, durante toda la ejecución del contrato, el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proceso de selección y ofrecimientos adicionales realizados en éste, además de las condiciones acreditadas para obtención de puntaje para la evaluación de la propuesta.
· Suscribir el acta de inicio del contrato de obra, previa revisión y certificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento de éste por parte del contratista de obra.
· Previo al inicio de los trabajos, la interventoría, en coordinación con el contratista de obra, deberá elaborar un registro fotográfico de las áreas y la infraestructura donde se adelantarán las obras.
· Diligenciar y tramitar, en coordinación con el contratista de obra, las respectivas actas de vecindad de los predios, vías, viviendas y edificaciones del sector, realizando una detallada descripción del estado e inventario de las mismas acompañado de registro fotográfico a color.
· Acompañar el trámite de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos para la ejecución de las obras por parte del contratista principal, revisando los requisitos y documentos presentados, y proponer o solicitar las correcciones y ajustes pertinentes para su adecuada gestión. Asimismo, verificar la obtención de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos, así como el cumplimiento, durante la ejecución, de las condiciones aprobadas en éstas por las entidades competentes.
· Revisar, conceptuar y aprobar o rechazar estudios, diseños, planes o programas, y modificaciones a éstos, presentados por el contratista de obra que sean elaborados en cumplimiento de sus obligaciones. 
· Revisar y aprobar o rechazar las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de obra, de conformidad con lo establecido en los procesos de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica según los criterios y metodología establecida en los procesos de selección que dieron origen al contrato objeto de Interventoría.
· Validar que el contratista de obra mantenga el personal mínimo exigido y el adicional propuesto o necesario para la ejecución de las obras según los planes propuestos. 
· Estudiar y conceptuar sobre cambios o modificaciones en las obras o trabajos que son objeto de seguimiento, a solicitud del contratista de obra o de la entidad contratante.
· Estudiar y resolver las solicitudes, consultas y reclamaciones que formule el contratista de obra y emitir concepto integral sobre éstas, incluyendo las observaciones y recomendaciones a que haya lugar, de lo cual deberá remitir informe de manera oportuna a la entidad contratante.
· Revisar y aprobar o rechazar los planos récord elaborados por el contratista de obra.
· Revisar la completitud e integridad de la información técnica y la relacionada con adquisiciones de insumos, materiales, maquinaria y equipos que debe remitir el contratista de obra a la entidad contratante y aprobar o rechazar su entrega.
· Verificar el cumplimiento de las condiciones de facturación establecidas para los bienes muebles como maquinaria, equipos y demás mobiliario para su adecuada incorporación en el inventario por parte de la entidad contratante. 
· Verificar calibración de los equipos utilizados durante la ejecución del contrato de obra, en particular, pero no excluyente, los de topografía.
· Verificar la implementación, por parte del contratista de obra, de medidas de prevención para evitar afectaciones a terceros como consecuencia de las actividades constructivas.
· Informar a la entidad contratante sobre cualquier afectación a terceros que se produzca en la ejecución de las obras y advertir riesgos que puedan ocasionar estas afectaciones de acuerdo con los planes de trabajo presentados por el contratista de obra. En ambos casos, emitir concepto técnico y recomendaciones.
· Ordenar la suspensión de obras o actividades cuando, a su juicio, sea indispensable para evitar materialización de riesgos críticos de seguridad o salubridad, o cuando se detecten incumplimientos graves o hechos de corrupción por parte del contratista de obra. Esta decisión deberá notificarse inmediatamente a la entidad contratante, luego de lo cual deberá presentarse un informe técnico que la justifique en un término máximo de dos (2) días hábiles.
· Exigir al contratista de obra la demolición, corrección, mejoramiento, reposición o reparación de trabajos o entregables que no cumplan con la calidad o las especificaciones técnicas requeridas.
· Desarrollar, bajo su responsabilidad, pruebas de operación y funcionamiento de la maquinaria y equipos que hacen parte del alcance del presente contrato para aprobar o rechazar la entrega de éstos. Estas pruebas serán posteriores e independientes a las realizadas por el contratista de obra.
· Requerir al contratista de obra la presentación de planes de contingencia para subsanar desviaciones en tiempo, costo o alcance en la ejecución de las obras, o en el cumplimiento de obligaciones contractuales; aprobar o rechazar estos planes y verificar la implementación de las acciones propuestas y aprobadas.
· Evaluar la documentación entregada por el contratista de obra para cada recibo parcial o final de obra, constatando su calidad, veracidad y completitud.
· Revisar y certificar el cumplimiento de las condiciones para el recibo parcial y final de las obras y entregables ejecutados por el contratista principal de obra y suscribir las actas respectivas.
· Revisar y validar la normatividad nacional y territorial aplicable al desarrollo de las obras objeto de interventoría y verificar su implementación por parte del contratista de obra en cumplimiento de las responsabilidades del presente contrato. 
· Verificar que el desarrollo de las obras cumpla las especificaciones técnicas definidas en los estudios y diseños del proyecto elaborados por la entidad contratante.
· Verificar y controlar permanentemente la calidad de los bienes, insumos y servicios empleados por el contratista para el desarrollo de las obras del proyecto con el fin de garantizar que cumplan las normas técnicas obligatorias, además de las especificaciones y demás condiciones establecidas contractualmente. Verificar, asimismo, la calidad de las obras y entregables objeto del contrato de obra.
· La interventoría deberá verificar que el contratista principal suministra materiales originales, nuevos y de primera calidad, no remanufacturados o repotenciados.
· Verificar las licencias, permisos y autorizaciones de los proveedores del material (arrastre y/o planta de trituración y/o cantera) empleado en la construcción, así como de los sitios de disposición de residuos empleados.
· La interventoría deberá verificar y garantizar que dentro de las obras se incorporen los criterios de Construcción Sostenible establecidos en los estudios y diseños del proyecto y en las condiciones del contrato de obra.
· Llevar un control integral del estado financiero del contrato, el cual se anexará en los informes presentados a la entidad contratante, garantizando la correcta ejecución de los recursos recibidos o incurridos por parte del contratista de obra. 
· Documentar y presentar a la entidad contratante, para su revisión, los trámites requeridos para la realización de pagos o desembolsos al contratista de obra, verificando y certificando el cumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos de pago.
· Advertir a la entidad contratante cualquier situación que pueda afectar el equilibrio financiero del contrato y evaluar reclamaciones del contratista de obra relacionadas con posibles desequilibrios emitiendo conceptos técnicos y proyectando respuestas a estas reclamaciones para trámite de la entidad contratante.
· Monitorear y controlar el componente de gastos por imprevistos considerado en el presupuesto oficial, de lo cual deberá presentar los soportes correspondientes a la entidad contratante validando, certificando e informando todas aquellas circunstancias que puedan afectar este rubro. 
· Revisar y conceptuar sobre el reconocimiento de ítems adicionales solicitados por el contratista de obra, previa verificación del cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable para posterior trámite ante la entidad contratante.
· Revisar y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suscripción del contrato de fiducia para administración de recursos del anticipo por parte del contratista de obra.
· Revisar, aprobar y suscribir el correspondiente Plan de Inversión y Manejo del Anticipo presentado por el contratista de obra, y realizar seguimiento y control permanente a la gestión de recursos del anticipo.
· Revisar, verificar y hacer seguimiento a los rendimientos financieros generados en la fiducia contratada que sean producto del anticipo entregado al contratista de obra.
· Conocer y monitorear el análisis, evaluación y asignación de riesgos del contrato principal de obra y monitorear su gestión, materialización y la implementación de controles y acciones de respuesta, requiriendo la actualización de la matriz correspondiente en los casos que se evidencien condiciones que puedan incidir en la gestión del contrato o del proyecto.
· Verificar la vigencia y coberturas de las garantías exigidas al contratista de obra durante la totalidad del plazo de ejecución y como requisito para el trámite de modificaciones contractuales.
· Revisar, conceptuar y remitir a Infimanizales, dentro de los plazos establecidos, las solicitudes de modificación al contrato, siempre que se encuentren debidamente justificadas y avaladas, anexando el respectivo informe, para que la entidad analice la viabilidad de la solicitud.
· Revisar, conceptuar y remitir a Infimanizales, las solicitudes del contratista de obra o de la interventoría donde se justifique la suspensión temporal del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que se encuentren debidamente justificadas y avaladas, anexando el respectivo informe, para que la entidad analice la solicitud.
· Revisar y aprobar las condiciones para reinicio de ejecución del contrato en los casos que se hayan presentado suspensiones y suscribir las actas respectivas en conjunto con el contratista de obra y la entidad contratante. 
· Informar de manera inmediata a la entidad contratante y a las autoridades competentes cualquier acto que conozca donde se evidencien posibles hechos de corrupción, aportando la información relacionada.
· Aportar la documentación requerida para la liquidación del contrato de obra, proyectar el acta respectiva y suscribirla en el plazo previsto por la entidad contratante.
· Identificar, solicitar, recopilar y analizar la información requerida para el desarrollo de la interventoría de obra contratada.
· Llevar el libro o bitácora para registrar diariamente en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas, compromisos, correcciones y planes de contingencia durante la ejecución del contrato de obra.
· Solicitar al contratista de obra la presentación de informes mensuales y los adicionales que se requieran en ejecución del contrato, los cuales serán revisados y evaluados por el interventor.
· En caso de posibles incumplimientos del contratista de obra, el interventor elaborará un informe en el que se documente con evidencias esta situación, rindiendo concepto técnico y emitiendo recomendaciones al respecto, el cual será presentado a la entidad en un plazo máximo de cinco (5) días a partir de ocurridos los hechos que lo motivan.
· Requerir a la entidad contratante el trámite de procesos sancionatorios al contratista de obra cuando haya lugar, emitiendo conceptos técnicos, aportando evidencias y acompañando el desarrollo general del proceso.
· Disponer de los elementos, herramientas y equipos técnicos requeridos para garantizar la adecuada ejecución contractual.
· Realizar oportunamente los ajustes y correcciones que sean solicitados por la entidad contratante a través del representante legal, el Director de Proyectos o el supervisor del contrato con relación a los entregables de la interventoría, y emitir los conceptos técnicos que le sean solicitados de la misma manera. 
· Desarrollar sus actividades de interventoría en los sitios de realización de las obras, garantizando permanencia durante su ejecución, sin perjuicio de la asistencia a reuniones o instalaciones diferentes que sean necesarias para la normal ejecución contractual. Igualmente, la interventoría debe verificar las obligaciones asignadas al contratista de obra con relación a los procesos de transporte de materiales y residuos, así como los sitios de acopio o disposición, garantizando la presencia de la interventoría a estas actividades.
· Elaborar informes semanales de interventoría y presentarlos a la Dirección de Proyectos de Infimanizales. 
· Generar reportes y evidencias gráficas de la ejecución de las obras y del desarrollo de interventoría que se incluirán en los informes presentados a la entidad contratante.
· Ejecutar los ensayos y pruebas requeridos en el proceso de interventoría en laboratorios certificados por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), para lo cual deberá aportar la certificación de acreditación.
· Desarrollar pruebas técnicas de operación y funcionamiento de la maquinaria y equipos que hacen parte del alcance del contrato de obra principal, con el fin de certificar la calidad y conformidad de estos elementos, de lo cual deberá dejar constancia en informes. El contratista, en su calidad de interventor, podrá solicitar pruebas adicionales al contratista de obra que sean requeridas para aprobar la entrega de los elementos referenciados. 
· Participar en las reuniones del comité técnico de obra semanal, aportando información del seguimiento y control realizado en el periodo, y suscribir las respectivas actas. 
· Atender e implementar las acciones de su responsabilidad contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y Social de Obra propuesto, elaborado con base en el Plan de Gestión Integral de Obra entregado por la consultoría de estudios y diseños. Asimismo, deberá evaluar y aprobar o negar los cambios que se realicen a estos instrumentos previo al inicio del contrato y durante su ejecución.
· Ejecutar el contrato atendiendo la normatividad ambiental vigente a nivel nacional y municipal y garantizar que los productos de la interventoría y el desarrollo de la misma incorporen esta normatividad.
· Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y Social, así como el Plan de Manejo de Tránsito elaborados y/o ajustados por el contratista de obra.
· El contratista deberá remitir la totalidad de los entregables documentales en formatos impresos y digitales. Estos entregables deberán estar firmados por los responsables de su elaboración ya sea de forma física o electrónica. 
· La información digital requerida por la supervisión y la entidad contratante deberá ser presentada en formatos compatibles con los programas, aplicaciones y herramientas computacionales en uso por parte del Contratante y en su versión licenciada. La misma información deberá ser presentada de forma simultánea en versiones editables para efectos de revisión y no editables para garantizar la integridad de la información reportada.
· Disponer de sistemas alternos para preservación de la información del proceso de interventoría durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación.
· Administrar la documentación asociada a la ejecución del contrato, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el proceso de Gestión documental de la entidad contratante.
· Presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido el contrato, de acuerdo con las condiciones definidas en la propuesta y dentro del plazo establecido para aprobación por parte de la supervisión.
· Mantener el personal mínimo exigido y el adicional propuesto o necesario para la ejecución de las actividades del contrato según los perfiles y planes propuestos. 
· Entregar, a todo el personal de la interventoría, elementos de identificación, incluyendo carné y prendas de vestir con imagen institucional del Contratista y del Contratante. Deberá controlar la circulación de estos elementos para evitar su uso por parte de personas ajenas al desarrollo de las obras.
· Promover la equidad de género en el desarrollo del objeto contractual, vinculando mujeres a su ejecución.
· En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 que modificó el Decreto 1082 de 2015, el Contratista identificará cargos o puestos de trabajo para la ejecución del objeto contractual que sean susceptibles de ser desarrollados por población en condición de discapacidad, para los cuales deberá priorizar la contratación de personas naturales en esta condición. El número de cargos o puestos de trabajo no será inferior a dos (2). Si pasados diez (10) días de haberse efectuado la convocatoria no se hubiere recibido postulaciones que hubieren superado el respectivo proceso de selección, el Contratista podrá vincular personas sin discapacidad para evitar retrasos en la ejecución del contrato. Esta obligación no libera al Contratista del deber de mantener las condiciones que haya acreditado como requisitos habilitantes o para el otorgamiento de puntaje en el proceso de selección del presente contrato.
· Implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal a su cargo o servicio y de terceros que intervengan en la ejecución del contrato, según la normatividad vigente, para lo cual deberá preparar un programa completo de servicio de seguridad y salud que deberá someter a la aprobación del supervisor de acuerdo con lo consignado en el Programa de Salud Ocupacional mencionado.
· Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente y cuente con los conocimientos y entrenamientos necesarios, así como los elementos de protección requeridos para el desarrollo de la labor.
· Informar a la entidad contratante, de manera inmediata y por escrito, los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, así como su análisis, consecuencias y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.
· Informar, al supervisor y al contratista de obra, las personas de la interventoría autorizadas para ingreso a las zonas de trabajo y controlar su acceso y permanencia en estas áreas. Ninguna persona podrá entrar o permanecer en la zona de trabajo sin la correspondiente autorización.
· Conocer los procesos, procedimientos, documentos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por el Contratante requeridos para la ejecución del contrato, en particular, los asociados a Contratación y a Seguimiento y control de proyectos, sin perjuicio de los restantes que tengan incidencia sobre el Contratista.
· Participar en las actividades de socialización a la comunidad sobre el desarrollo de las obras realizadas por la entidad contratante y apoyar con información de su competencia cuando sea requerido.
· Realizar seguimiento al trámite de las solicitudes y peticiones que hagan la ciudadanía o las autoridades al contratista de obra en relación con el desarrollo del proyecto con el fin de garantizar una adecuada atención y respuesta por parte de éste.

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato.

RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

INDEMNIDAD

[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria]

  MULTAS 
[bookmark: _Hlk509453512]
Se causarán multas equivalentes a 3 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]:

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes multas:

Causales: 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al [XXX%] del [XXXX], por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 
4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al [XXX%] del [XXXX], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación] 
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a [XXX %] del [valor total del contrato].
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada orden incumplida.
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato].
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente al [XX%] del [XXXXX]. 
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a [XX salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].


Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación incumplida. 

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al [La Entidad definirá el valor del porcentaje de la totalidad del contrato]

CLÁUSULA PENAL 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al 20 % del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor. 

CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
En concordancia con los artículos 25 y 68 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan, ante la ocurrencia de cualquier posible diferencia surgida con ocasión de la ejecución del contrato, acudir al empleo de mecanismos alternativos de solución de controversias.


GARANTÍAS 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 
	Característica
	Condición 

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	INFIMANIZALES identificada con el NIT 890.801.059-0

	Amparos, vigencia y valores asegurados
	
	Amparo
	Vigencia 
	Valor Asegurado

	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan
	Hasta la liquidación del contrato y seis (06) mese más. 
	Veinte (20%) del valor del contrato



	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato
	Plazo del contrato y tres (3) años más.
	Quince (15%) del valor del contrato.

	Calidad del Servicio
por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.
	Cinco (5) años contados a partir de la certificación de recibo a satisfacción de las obras por parte de la entidad contratante.
	Veinte (20%) del valor del contrato. 




	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del contrato 
· Objeto del contrato
· Firma del representante legal del Interventor
· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421



	[bookmark: _Hlk184896070]Amparo
	Suficiencia
	Vigencia

	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas.
	Doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
	Por el plazo de ejecución del contrato.



El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
 
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

[bookmark: _Toc12564064][bookmark: _Toc12564253][bookmark: _Toc12564440]En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
 
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.


INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
 
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESIÓN 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

LIQUIDACIÓN
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses siguientes a la expiración del plazo.

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de [la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del contrato], previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente [ la Entidad podrá incluir otros requisitos de ejecución del contrato si se considera necesario, como, por ejemplo, un Acta de Inicio].

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Plaza de Mercado de Manizales y el domicilio contractual Manizales

DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Interventor.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.
En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripción]
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] 


Por la Entidad,		   	    	Por el Interventor,
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