MATRIZ 3 – RIESGOS

Proceso: Concurso de Méritos No. ____ de 2026 – Objeto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO “CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO E INTERVENCIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y 2 Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 4 Y 3 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA”.

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato. Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos se realizó con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. La valoración corresponde a la suma de la probabilidad y el impacto: 2 a 4 riesgo bajo, 5 riesgo medio, 6 y 7 riesgo alto, 8 a 10 riesgo extremo.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | I | E | T | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO TECNICO DE LAS OBRAS POR FALTA DE CONTROL PERMANENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, AFECTACIÓN DE LA CALIDAD Y NECESIDAD DE REALIZAR CORRECCIONES. | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTOR | REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, VERIFICAR PLANOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y RESULTADOS DE ENSAYOS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | SI |  | INTERVENTOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS SOPORTES DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA | CADA 15 DIAS |
| 2 | G | I | E | T | APROBACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DIFERENTES A LAS REALMENTE EJECUTADAS DEBIDO A ERRORES EN LAS MEDICIONES O FALTA DE VERIFICACIÓN EN CAMPO. | PAGO DE CANTIDADES NO EJECUTADAS, INCONSISTENCIAS EN ACTAS Y POSIBLE AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTOR | VERIFICAR FÍSICAMENTE LAS CANTIDADES EJECUTADAS ANTES DE APROBAR ACTAS, SOPORTANDO LAS MEDICIONES MEDIANTE FORMATOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | SI |  | INTERVENTOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 3 | G | I | E | C | FALTA DE IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA | RECIBO DE OBRAS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES Y NECESIDAD DE EJECUTAR CORRECCIONES O REPARACIONES | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTOR | VERIFICAR CERTIFICADOS DE CALIDAD, RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | SI |  | INTERVENTOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIOS EN CADA FUNDIDA Y EN CADA APLICACIÓN DE MATERIAL | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 4 | G | I | E | J | FALTA DE ADVERTENCIA OPORTUNA SOBRE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | DIFICULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS CONTRACTUALES Y POSIBLES AFECTACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTOR | REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y COMUNICAR OPORTUNAMENTE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE | 1 | 3 | 4 | BAJO |  | SI |  | INTERVENTOR | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES QUINCENALES | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 5 | G | I | L | A | FALTA DE VERIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS ANTES DE LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | CIERRE CONTRACTUAL SIN VERIFICAR COMPLETAMENTE LAS OBLIGACIONES, PENDIENTES O GARANTÍAS RELACIONADAS CON LA OBRA | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTOR | REALIZAR INSPECCIÓN FINAL, VERIFICAR CANTIDADES, CALIDAD, OBLIGACIONES PENDIENTES, DOCUMENTACIÓN Y ELABORAR EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA. | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | SI |  | INTERVENTOR | LIQUIDACION DEL CONTRATO | VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL CONTRATISTA MENSUALMENTE | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| 6 | E | E | E | O | SUSPENSIÓN, PRÓRROGA O MAYOR PERMANENCIA DEL CONTRATO DE OBRA POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL INTERVENTOR, QUE OBLIGUEN A EXTENDER EL PLAZO DE LA INTERVENTORÍA | MAYORES COSTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS DE LA INTERVENTORÍA Y NECESIDAD DE ADICIÓN EN VALOR Y/O PLAZO | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CRONOGRAMA DE OBRA, ALERTAS TEMPRANAS, TRÁMITE OPORTUNO DE SUSPENSIONES O PRÓRROGAS Y ANÁLISIS DE ADICIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON EL RESPECTIVO SOPORTE PRESUPUESTAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | SI |  | ENTIDAD - SUPERVISOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES DE INTERVENTORÍA Y ACTAS DE COMITÉ DE OBRA | CADA 15 DÍAS |
| 7 | G | E | E | N | LLUVIAS INTENSAS O TEMPORADA INVERNAL QUE IMPIDAN O AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA | ATRASOS EN EL CRONOGRAMA, SUSPENSIONES Y POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONCRETO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | EXIGIR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS EN PERIODOS SECOS, VERIFICAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CONCRETO Y REGISTRAR LOS DÍAS NO LABORABLES EN LA BITÁCORA | 2 | 2 | 4 | BAJO |  | SI |  | INTERVENTOR | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | REGISTRO DIARIO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN BITÁCORA | DIARIA |
| 8 | G | E | E | S | INCONFORMIDAD U OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD, COMERCIANTES O INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR CIERRES VIALES Y AFECTACIÓN DE ACCESOS | QUEJAS, BLOQUEOS Y ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTOR | VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO DEL CONTRATISTA, SOCIALIZACIONES Y ATENCIÓN OPORTUNA DE PQRS | 1 | 3 | 4 | BAJO |  | SI |  | INTERVENTOR | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y REGISTRO DE PQRS | MENSUAL |
| 9 | G | E | E | R | EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO (DIFERENTES A LAS TRIBUTARIAS) QUE IMPLIQUEN NUEVAS OBLIGACIONES PARA LA INTERVENTORÍA | MAYORES COSTOS O AJUSTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD | ANÁLISIS JURÍDICO DEL IMPACTO DE LA NORMA Y, DE SER PROCEDENTE, MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | SI |  | ENTIDAD - SUPERVISOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | REVISIÓN NORMATIVA | CUANDO SE PRESENTE |
| 10 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA (CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACIÓN DE LOS COSTOS Y DE LA UTILIDAD ESPERADA DEL INTERVENTOR | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTOR | EL INTERVENTOR DEBE CONSIDERAR ESTE RIESGO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE SU OFERTA | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | NO |  | INTERVENTOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | REVISIÓN NORMATIVA | CUANDO SE PRESENTE |
| 11 | G | I | E | F | DEMORA EN LOS PAGOS AL INTERVENTOR POR TRÁMITES PRESUPUESTALES O DE GIRO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | AFECTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL INTERVENTOR | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE PAGOS Y TRÁMITE ÁGIL DE LAS CUENTAS PRESENTADAS | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | NO |  | SUPERVISOR | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS CUENTAS | MENSUAL |
| 12 | G | E | E | A | INCUMPLIMIENTO NO DETECTADO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | SANCIONES AMBIENTALES Y AFECTACIÓN DEL ENTORNO URBANO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTOR | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD | 1 | 3 | 4 | BAJO |  | SI |  | INTERVENTOR | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES AMBIENTALES DE INTERVENTORÍA | MENSUAL |