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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad

	1
	Especifico
	Externo
	Selección – Precontractual
	Planificación
	Riesgo de seleccionar contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos
Habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
	Baja calidad en los productos prestados
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	Evitar el Riesgo y Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento

	2
	General
	Externo
	Ejecución – Contratación
	Operacional
	Obras no previstas (ítems nuevos).
	Retrasos en entrega de productos y pagos
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución – contractual
	Operacional
	Falta de calidad del servicio prestado
	Baja calidad en los productos prestados
	Raro 
	 Mayor
	Riesgo medio
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución – contractual
	Operacional
	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   
	Retrasos en entrega de productos y pagos
	Posible
	Menor
	Riesgo medio
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	5
	General
	Interno
	Ejecución – Contractual
	Operacional
	Asociados a la operatividad de contratos, equipos técnicos inadecuados o insuficientes
	Retrasos en entrega de productos y pagos
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	6
	General
	Interno
	Ejecución – Contractual
	Tecnológico
	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, obsolescencia tecnológica.
	Retrasos en entrega de productos y pagos
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	7
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Operacional
	Riesgo de Sequias, lluvias con frentes fríos. Plagas, y fenómenos naturales.
	Baja calidad en los productos prestados
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	Evitar el Riesgo y Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento

	7
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Operacional
	Riesgo cambiario e impuestos, teniendo en cuenta los cambios normativos en materia tributaria, 
	Demora en la ejecución de la obra
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	 Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento

	
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Operacional
	Demora de ingresos de materiales de construcción a la isla
	Retrasos en la ejecución de la obra
	Posible
	Mayor
	Riesgo alto
	 Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento

	8
	General
	interno
	poscontractual
	operacional
	No cumplimiento del contrato
	Necesidad de realizar proceso de liquidación
	Posible 
	Menor 
	Riesgo medo 
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	
	General
	interno
	poscontractual
	operacional
	No liquidación del contrato dentro de los términos

	Ampliación del plazo del contrato
	Posible 
	Menor 
	Riesgo medo 
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia

	
	General
	interno
	poscontractual
	operacional
	No cumplimiento de las especificaciones técnicas
	No recibo a satisfacción 
	Posible 
	Menor 
	Riesgo medo 
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia



	N°
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable
por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se
completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Supervisor del contrato o quien impulsa el contrato
	(e) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos
del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
(iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (vi)
establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista
	Improbable
	Moderado
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el proceso de contratación
	Una vez finalizado el proceso de contratación
	Por medio del comité de contratación en la revisión de los concursantes
	Mensual

	2
	Supervisor del contrato
	(e) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos
del contrato; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios
	Improbable
	Menor
	Riesgo bajo
	No
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el contrato
	Una vez finalizado el contrato
	El supervisor del contrato debe vigilar que se cumplan las actividades pactadas por medio de informes mensuales y demás formatos pertinentes
	Mensual

	3
	Supervisor del contrato
	(e) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos
del contrato; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios, - 
	Improbable
	Menor
	Riesgo bajo
	SI
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el contrato
	Una vez finalizado el contrato
	El supervisor del contrato debe vigilar que se cumplan las actividades pactadas por medio de informes mensuales y demás formatos pertinentes
	Mensual

	4
	Supervisor del contrato
	(ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
(iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes

	Improbable
	Menor
	Riesgo bajo
	No
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el contrato
	Una vez finalizado el contrato
	EL contratante deberá otorgar los medios idóneos y eficaces para el desarrollo saludable de las actividades.
El contratista debe cubrir el riesgo conforme a las normas que regulan el sistema ARL
	Bimensual

	5
	Supervisor del contrato
	(ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes

	Improbable
	Menor
	Riesgo bajo
	No
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el contrato
	Una vez finalizado el contrato
	El contratante deberá otorgar los medios idóneos y eficaces para el desarrollo de las actividades.
	Semestral

	6
	Supervisor del contrato
	(ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes

	Posible
	Menor
	Riesgo Medio
	No
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el contrato
	Una vez finalizado el contrato
	El supervisor del contrato debe vigilar que permanezcan las condiciones tecnológicas óptimas para el desarrollo del trabajo.
	Semestral

	7
	Supervisor del contrato
	(e) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos
del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
(iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (vi)
establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista
	Improbable
	Moderado
	Riesgo Alto
	Si
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el proceso de contratación
	Una vez finalizado el proceso de contratación
	Por medio del comité de contratación en la revisión de los concursantes
	Mensual

	8
	Supervisor del contrato
Poscontractual
	(e) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos y servicios suministrados por el contratista
del contrato; (ii) revisar la calidad de los productos y servicios valuándolo; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
(iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (vi)
establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista
	Improbable
	Moderado
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor del contrato
	Una vez iniciado el proceso de contratación
	Una vez finalizado el proceso de contratación
	Por medio del comité de contratación en la revisión de los concursantes
	Mensual



