| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especifico | Externo | Selección – Precontractual | Planificación | Riesgo de seleccionar contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos Habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Baja calidad en los productos prestados | Posible | Mayor | Riesgo alto | Evitar el Riesgo y Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |
| 2 | General | Externo | Ejecución – Contratación | Operacional | Obras no previstas (ítems nuevos). | Retrasos en entrega de productos y pagos | Posible | Mayor | Riesgo alto | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución – contractual | Operacional | Falta de calidad del servicio prestado | Baja calidad en los productos prestados | Raro | Mayor | Riesgo medio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución – contractual | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Retrasos en entrega de productos y pagos | Posible | Menor | Riesgo medio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
| 5 | General | Interno | Ejecución – Contractual | Operacional | Asociados a la operatividad de contratos, equipos técnicos inadecuados o insuficientes | Retrasos en entrega de productos y pagos | Posible | Mayor | Riesgo alto | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
| 6 | General | Interno | Ejecución – Contractual | Tecnológico | Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, obsolescencia tecnológica. | Retrasos en entrega de productos y pagos | Posible | Mayor | Riesgo alto | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
| 7 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Riesgo de Sequias, lluvias con frentes fríos. Plagas, y fenómenos naturales. | Baja calidad en los productos prestados | Posible | Mayor | Riesgo alto | Evitar el Riesgo y Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |
| 7 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Riesgo cambiario e impuestos, teniendo en cuenta los cambios normativos en materia tributaria, | Demora en la ejecución de la obra | Posible | Mayor | Riesgo alto | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |
|  | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Demora de ingresos de materiales de construcción a la isla | Retrasos en la ejecución de la obra | Posible | Mayor | Riesgo alto | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |
| 8 | General | interno | poscontractual | operacional | No cumplimiento del contrato | Necesidad de realizar proceso de liquidación | Posible | Menor | Riesgo medo | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
|  | General | interno | poscontractual | operacional | No liquidación del contrato dentro de los términos | Ampliación del plazo del contrato | Posible | Menor | Riesgo medo | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |
|  | General | interno | poscontractual | operacional | No cumplimiento de las especificaciones técnicas | No recibo a satisfacción | Posible | Menor | Riesgo medo | Reducir la probabilidad de la ocurrencia |

| N° | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Supervisor del contrato o quien impulsa el contrato | - aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista | Improbable | Moderado | Riesgo Medio | Si | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el proceso de contratación | Una vez finalizado el proceso de contratación | Por medio del comité de contratación en la revisión de los concursantes | Mensual |
| 2 | Supervisor del contrato | - aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios | Improbable | Menor | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el contrato | Una vez finalizado el contrato | El supervisor del contrato debe vigilar que se cumplan las actividades pactadas por medio de informes mensuales y demás formatos pertinentes | Mensual |
| 3 | Supervisor del contrato | - aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios, - | Improbable | Menor | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el contrato | Una vez finalizado el contrato | El supervisor del contrato debe vigilar que se cumplan las actividades pactadas por medio de informes mensuales y demás formatos pertinentes | Mensual |
| 4 | Supervisor del contrato | (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes | Improbable | Menor | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el contrato | Una vez finalizado el contrato | EL contratante deberá otorgar los medios idóneos y eficaces para el desarrollo saludable de las actividades. El contratista debe cubrir el riesgo conforme a las normas que regulan el sistema ARL | Bimensual |
| 5 | Supervisor del contrato | (ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes | Improbable | Menor | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el contrato | Una vez finalizado el contrato | El contratante deberá otorgar los medios idóneos y eficaces para el desarrollo de las actividades. | Semestral |
| 6 | Supervisor del contrato | (ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes | Posible | Menor | Riesgo Medio | No | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el contrato | Una vez finalizado el contrato | El supervisor del contrato debe vigilar que permanezcan las condiciones tecnológicas óptimas para el desarrollo del trabajo. | Semestral |
| 7 | Supervisor del contrato | - aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista | Improbable | Moderado | Riesgo Alto | Si | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el proceso de contratación | Una vez finalizado el proceso de contratación | Por medio del comité de contratación en la revisión de los concursantes | Mensual |
| 8 | Supervisor del contrato Poscontractual | - aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos y servicios suministrados por el contratista del contrato; (ii) revisar la calidad de los productos y servicios valuándolo; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista | Improbable | Moderado | Riesgo Medio | Si | Supervisor del contrato | Una vez iniciado el proceso de contratación | Una vez finalizado el proceso de contratación | Por medio del comité de contratación en la revisión de los concursantes | Mensual |