MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

	1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

	

	OBJETO
	«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, ESTACIÓN SAN CAYETANO, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA INSPECCIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO»

	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO

	2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

	Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar
la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

	3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	
	
	
	
	CATEGORÍA
	VALORACIÓN
	
	
	
	
	

	
	
	
	PROBABILIDA D
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Probable (probablemente pueda ocurrir)
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
	5
	
	
	
	
	

	3.2. IMPACTO DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	IMPACTO
	

	
	
	
	


CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.
Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
	Obstruye la ejecución del contrato
sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la
consecución del objeto contractual
	

	
	
	
	


CALIFICACIÓN MONETARIA
	
Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato
	
Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato
	Genera un impacto
sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
del valor del contrato
	
Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)
	
Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%) del valor del contrato
	

	
	
	
	
CATEGORÍA
	
VALORACIÓN
	INSIGNIFICANT E
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTRÓFICO
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	IMPACTO
	

	
	
	
	
	


CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.
Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato
sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la
consecución del objeto contractual
	

	
	
	
	
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	$
12.898.519,00
	$
64.492.596,00
	$
193.477.789,00
	$
386.955.578,00
	$
399.854.098,00
	

	
	
	
	
	
CATEGORÍA
	
VALORACIÓN
	INSIGNIFICANT E
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTRÓFICO
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	
	PROBABILI DAD
	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	
	
	
	Casi cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO

	
	
	
	
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10, 9 Y 8
	Riesgo Extremo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6 Y 7
	Riesgo Alto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	Riesgo Medio
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	2,3 Y 4
	Riesgo Bajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

	No
.
	Clas e
	Fue nte
	Etap a
	
Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo
	

Prob abili dad
	

Imp acto
	Valo raci
ódnel
	Categoría
	¿A quién se le asigna?

	
1
	
E
	
E
	
E
	
C
	Mayores plazos de ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de limitaciones en la obtención de materiales, maquinarias o insumos
para la ejecución del proyecto
	
Mayores costos y plazos
	



2
	


2
	
4
	
Bajo
	
Contratista

	

2
	

E
	

I
	

E
	

O
	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras
	

Mayores costos y plazos
	



2
	


2
	
4
	

Bajo
	

Contratista

	



3
	



E
	



I
	



E
	



O
	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones: el DISTRITO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo
del contrato
	



Mayores costos y plazos
	



3
	


3
	
6
	



Medio
	


Contratista/DISTRIT O

	

4
	

G
	

E
	

E
	

C
	Variación de precios (No regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías,
honorarios, etc. no regulados por el Gobierno
	

Mayores costos
	



2
	


2
	
4
	

Bajo
	

Contratista

	


5
	


G
	


E
	


E
	


C
	Variación de precios (Regulados): fluctuación y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc. regulados por el
Gobierno, cuando estos hagan parte de la política macroeconómica del Estado
	


Mayores costos
	



2
	


2
	
4
	


Alto
	


DISTRITO

	




6
	




E
	




I
	




E
	




O
	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes: ocurre por la presencia de las redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan.
El DISTRITO asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Título IV Capítulo III de
la Ley 1682 de 2013
	




Mayores costos y plazos
	



1
	


2
	
3
	




Bajo
	



Contratista/DISTRIT O

	



7
	



E
	



E
	



P
	



O
	Intervención de otras Entidades: hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes a el DISTRITO o el Contratista, serán asumidas en partes iguales siempre que
la gestión de la obra deba coadyuvarla el DISTRITO
	



Mayores costos y plazos
	



3
	


3
	
6
	



Alto
	


Contratista/DISTRIT O

	

8
	

G
	

I
	

P
	

O
	Contratación de apoyo a la supervisión: riesgo presentado por la demora en la contratación en caso de ser necesario de apoyo a la supervisión/ solo en caso de que aplique
	

Mayores costos y plazos
	



3
	


3
	
6
	

Medio
	Contratista hasta el tercer mes posterior a la adjudicación

	
9
	
G
	
E
	
E
	
E
	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra
	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto
	



2
	


2
	
4
	
Bajo
	
Contratista

	
10
	
G
	
E
	
E
	
E
	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la
elaboración de las obras objeto del contrato
	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual
	



1
	


2
	
3
	
Bajo
	Contratista/DISTRIT O

	

11
	

E
	

E
	

E
	

F
	Cuando se aportan recursos del crédito y surgen alteración de las condiciones de financiación, (tasas y plazos) que resulten de la variación en las variables
del mercado financiero
	

Mayores costos
	



1
	


3
	
4
	

Bajo
	

Contratista

	12
	E
	E
	E
	F
	Insolvencia o iliquidez del Contratista
para cumplir con la programación de obras propuesta
	Mayores plazos
	



1
	


4
	
5
	Medio
	Contratista

	

13
	

G
	

E
	
C/ E
	

R
	Por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública,
que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.
	
Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección
	



2
	


3
	
5
	

Medio
	

DISTRITO

	


14
	


G
	


E
	


C/ E
	


R
	Las variaciones en la legislación tributaria tales como: tarifas impositivas, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentación de la Propuesta
	


Mayores costos
	



1
	


3
	
4
	


Bajo
	


Contratista/DISTRIT O

	

15
	

G
	

E
	

E
	

A
	Gestión ambiental: demora en la obtención o modificación de licencias de explotación comercial o permisos por
inadecuada presentación de soportes y estudios
	

Mayores costos y plazos
	



2
	


3
	
5
	

Medio
	
Contratista/DISTRIT O

	

16
	

G
	

E
	

E
	

A
	Pasivos ambientales: pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista
ambiental; pasivos administrativos generados por el no cumplimiento de
	Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental
	



1
	


2
	
3
	

Bajo
	

Contratista
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	obligaciones de la cesión de licencias y permisos ambientales
	
	
	
	
	
	

	





17
	





tip o
	





E
	





E
	





A
	Ambiental: riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento.
También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin
los debidos permisos de las autoridades ambientales
	




Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes
	



2
	


4
	
6
	





Alto
	





Contratista

	






18
	






G
	






E
	






E
	






A
	Ambiental: requerimientos adicionales de autoridades ambientales o del DISTRITO para la protección del medio ambiente, la corrección de problemas detectados a lo largo de todo el proyecto, o la realización de obras ambientales complementarias y/o necesarias. Riesgo que asume el Contratista en el sentido de su deber de realizar la ejecución de las actividades, y riesgo que asume el DISTRITO mediante el pago de las actividades que sean objeto de pago. Para ello procede inclusive el procedimiento reglado en el
acta de modificación de cantidades de obra y la modificación de provisiones
	




Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes
	



2
	


4
	
6
	






Alto
	





Contratista/DISTRIT O

	



19
	



G
	



E
	



E
	



S/P
	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (DISTRITO como órgano
del Estado en armonía con los demás Entes).
	


Pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto
	



2
	


3
	
5
	



Medio
	



Contratista/DISTRIT O

	

20
	

G
	

E
	

P
	

CO
	Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo
	Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad
competente. Relación directa con riesgo reputacional.
	



2
	


1
	
3
	

Bajo
	

Contratista/DISTRIT O

	


21
	


G
	


E/ I
	


P
	


CO
	

Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación
	Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos
de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente
	



2
	


1
	
3
	


Bajo
	


Contratista

	



24
	



G
	



I
	



P
	



CO
	Concusión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio.
Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de
contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.
	

Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero.
	



2
	


1
	
3
	



Bajo
	



Contratista/DISTRIT O

	


25
	


G
	

E/ I
	


P
	


CO
	Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio
propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.
	

Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.
	



2
	


1
	
3
	


Bajo
	

Contratista/DISTRIT O

	



26
	



G
	



E
	



P
	



CO
	

Colusión: pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.
	Genera alteraciones al mercado y a la
libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad
competente. Relación directa con riesgo reputacional.
	



2
	


4
	
6
	



Alto
	



Contratista

	

27
	

G
	

I
	

P
	

CO
	Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para
ocupar el cargo.
	
Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.
	



1
	


1
	
3
	

Bajo
	

DISTRITO

	28
	G
	I
	P
	CO
	Obstrucción del acceso a la información
	Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo
reputacional.
	



2
	


1
	
3
	Bajo
	DISTRITO

	
29
	
G
	
E
	
E
	
B
	
Presencia de riesgos biológicos
	Impacto negativo en el desarrollo del
objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto
	



4
	


3
	
7
	
Alto
	
Contratista

	30
	G
	E
	E
	B
	Disponibilidad de los elementos de protección
	Impacto negativo en el desarrollo del
objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto
	



4
	


3
	
7
	Alto
	Contratista

	
Clase: General (G) Específico (E)
	
Fuente: Externo (E) Interno (I)
	Tipo: Construcció n (C)
Operacional (O)
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	Económico (E )
Financiero
(F) Social (S)
Ambiental
(A) Político (P)
Corrupción (CO)
Biológico (B)
	

	
No
.
	
Tratamiento / Controles a Seguir Implementando
	Impacto Después
Del Tratamiento
	
Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento
	Fecha (Inicio del Tratamiento)
	Fecha (Tratamiento Completo)
	Monitoreo Y Revisión

	
	
	Prob abili
	Imp acto
	Valo raci
	Cate gorí
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿cuándo?

	


1
	Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el riesgo por desabastecimiento. Así mismo el Contratista debe prever planes de contingencia para evitar este tipo de riesgo, por ser la
parte con conocimiento del mercado.
	1
	1
	2
	Bajo
	


DISTRITO/ Contratista
	


P
	


E
	

Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con el Contratista, para revisar la inversión
	


Plazo de ejecución

	
2
	Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales,
procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.
	1
	1
	2
	Bajo
	
DISTRITO/ Supervisor
	
P
	
E
	Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con el Contratista
	
Diario

	


3
	Cálculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión del ítem suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. En los demás casos, se pagará a los
precios de los ítem contractuales que se utilicen para su ejecución.
	1
	1
	2
	Bajo
	


DISTRITO/ Supervisor
	


E
	


E
	Control permanente por parte del supervisor y aprobación del DISTRITO, de las reparaciones identificadas y solicitadas y del cumplimiento de especificaciones técnicas.
	


Diario

	



4
	Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especificaciones del mercado. Adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista seleccionado, a menos que el incremento
sea producto de la regulación del Gobierno nacional o local.
	1
	1
	2
	Bajo
	



DISTRITO
	



P
	



E
	


Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con la supervisión y el Contratista
	



Plazo de ejecución

	

5
	Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y
contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas.
	1
	1
	2
	Bajo
	

DISTRITO
	

P
	

E
	
Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con el Contratista
	

Plazo de ejecución

	


6
	Desde la etapa precontractual y durante la etapa contractual solicitar a las Empresas de Servicios Públicos encargadas, informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo
pertinente ante la Empresa de Servicios Públicos para la menor afectación del proyecto.
	1
	1
	2
	Bajo
	


DISTRITO/ Contratista
	


P
	


E
	

Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con el Contratista
	

Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal

	7
	Planeación debida del contrato y previsibilidad de intervención de terceros.
	1
	2
	2
	Bajo
	DISTRITO
	P
	E
	Supervisión del DISTRITO y
reuniones periódicas con el Contratista
	Plazo de ejecución

	8
	No tiene tratamiento por no depender de ninguna de las partes.
	1
	2
	3
	Bajo
	Sin tratamiento
	N/A
	N/A
	Sin tratamiento
	Sin monitoreo

	


9
	

Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual.
	1
	1
	2
	Bajo
	


DISTRITO/ Contratista
	


E
	


E
	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto.
Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento
	


Mensual

	


10
	

Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.
	1
	1
	2
	Bajo
	


DISTRITO/ Contratista
	


E
	


E
	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos
adelantados por los responsables del tratamiento
	


Mensual

	
11
	Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden
seguridad financiera al DISTRITO.
	1
	1
	2
	Bajo
	
DISTRITO
	
P
	
E
	Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con el Contratista, para revisar la
inversión
	
Plazo de ejecución

	
12
	Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden
seguridad financiera al DISTRITO.
	1
	2
	3
	Bajo
	
DISTRITO
	
P
	
E
	Supervisión del DISTRITO y reuniones periódicas con el Contratista, para revisar la
inversión
	
Plazo de ejecución

	

13
	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.
	1
	2
	3
	Bajo
	

DISTRITO
	

P
	

E
	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto
en el contrato. Informes, requerimientos escritos.
	

Mensual

	14
	No tiene tratamiento por no depender de ninguna de las partes.
	1
	2
	3
	Bajo
	Sin tratamiento
	N/A
	N/A
	Sin tratamiento
	Sin monitoreo

	


15
	
Seguimiento por parte del supervisor a la gestión documentada del Contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.
Reuniones con las autoridades ambientales programadas por el Contratista.
	1
	1
	2
	Bajo
	


DISTRITO/ Contratista
	


E
	
Una vez obtenida la licencia, permiso y/o autorización
	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte del supervisor. Comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental,
requerimientos escritos, retroalimentación en los
	


Semanal
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	procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento
	

	



16
	Seguimiento por parte del supervisor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de especialistas ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su
cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
	1
	1
	2
	Bajo
	



DISTRITO/ Contratista
	



E
	



E
	Comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento
	



Semanal

	




17
	

Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. Verificación de cumplimiento del Contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
	1
	2
	3
	Bajo
	



Contratista/ DISTRITO/ / Contratista
	




E
	


A la liquidación del contrato con el cierre ambiental
	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista.
Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de supervisión. Retroalimentación en los procedimientos
adelantados por los responsables del tratamiento
	




Mensual

	




18
	

Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. Verificación de cumplimiento del Contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. Realizar una adecuada etapa de preconstrucción. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
	2
	2
	4
	Bajo
	




DISTRITO/ Contratista
	




E
	


A la liquidación del contrato con el cierre ambiental
	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista.
Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de supervisión Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos
adelantados por los responsables del tratamiento
	




Mensual

	


19
	
Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de bienes por parte del Contratista. Medidas de contingencia para superar atrasos.
	1
	2
	3
	Bajo
	


DISTRITO /Contratista
	

Al inicio de la presentación de evento
	
A la terminación de la ocurrencia del evento
	A partir de la información oficial, información del supervisor del Contratista, del DISTRITO, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al
proyecto.
	

Cuando se presenta el evento

	
20
	Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con
condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preserven el principio de selección objetiva.
	1
	1
	2
	Bajo
	
DISTRITO
	
P
	
L
	A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.
	Cuando se presenta el evento

	

21
	Validación de la información en las bases de datos del Estado/ Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la
pluralidad de oferentes y preserven el principio de selección objetiva.
	1
	1
	2
	Bajo
	

DISTRITO
	

P
	

P
	
A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.
	

Cuando se presenta el evento

	
24
	Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y
preserven el principio de selección objetiva.
	1
	1
	2
	Bajo
	
DISTRITO
	
P
	
L
	A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.
	Cuando se presenta el evento

	
25
	Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y
preserven el principio de selección objetiva.
	1
	1
	2
	Bajo
	
DISTRITO
	
P
	
L
	A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.
	
Cuando se presenta el evento

	

26
	Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y
preserven el principio de selección objetiva.
	1
	1
	2
	Bajo
	

DISTRITO
	

P
	

P
	
A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.
	
Cuando se presenta el evento

	
27
	Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar
envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preserven el principio de selección objetiva.
	1
	1
	2
	Bajo
	
DISTRITO
	
P
	
L
	A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.
	
Cuando se presenta el evento

	28
	Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al usuario/interesados en procesos de selección.
	1
	1
	2
	Bajo
	DISTRITO
	P
	L
	Supervisión en obra.
	Cuando se presenta el evento

	29
	Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional.
	3
	2
	5
	Medi o
	Contratista
	E
	E
	Supervisión en obra.
	Cuando se presenta el evento

	30
	Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional.
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista
	E
	E
	A partir de la detección de las acciones se toman las
medidas a seguir.
	Cuando se presenta el evento
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