MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  |  |  |  | ASIGNACIÓN |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) |  |  |  |  | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) |  |  | Probabilidad |  | Impacto | Total | Categoría |  | FDLUSA |  | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. |  | Reducir Impacto |  |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Económico | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. |  |  |  |  | ♦ Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad |  |  | 1 |  | 4 | 5 | Riesgo medio |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Económico | Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato. |  |  |  |  | ♦ Sobrecostos. Adición del contrato. Posible desequilibrio económico del contrato. |  |  | 3 |  | 4 | 7 | Alto |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Técnico | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. |  |  |  |  | ♦ Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. |  |  | 1 |  | 4 | 5 | Riesgo medio |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Administrativo | Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal objeto de interventoría, se declare desierto o no pueda celebrarse. |  |  |  |  | ♦ Imposibilidad de firmar el contrato. En caso de haber suscrito contrato, procederá la suspensión del mismo hasta que se seleccione el contratista del contrato principal. |  |  | 2 |  | 4 | 6 | Alto |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Administrativo | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. |  |  |  |  | ♦ Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.. |  |  | 2 |  | 4 | 6 | Alto |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  | PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Descripción: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  | EFECTO - TTO. |  |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento |  | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento / Controles a ser implementados |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  |  |  | Fecha de Inicio |  |  |  | Fecha de Fin |  | Cómo se realiza el monitoreo? |  |  |  |  |  | Periodicidad Cuándo? |  |
| ♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio |  | SI | Contratista |  | Acta de Inicio |  |  |  | Acta de Terminación |  | ♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. |  |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato |  |
| ♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio |  | SI | Contratista |  | Acta de Inicio |  |  |  | Acta de Terminación |  | ♦ Verificar este indicador cuando se requiera |  |  |  |  |  | Cuando se requiera el trámite. |  |
| ♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio |  | SI | Contratista |  | Acta de Inicio |  |  |  | Acta de Terminación |  | ♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. |  |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato |  |
| ♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. Incumplimiento en el alcance, condiciones, periodos y garantías del contrato |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio |  | SI | Contratista |  | Acta de Inicio |  |  |  | Acta de Terminación |  | ♦ Vigilancia adecuada a los factores que puedan afectar el proyecto. |  |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato |  |
| ♦ Riesgo que debe ser asumido por las partes. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio |  | SI | Contratante |  | Acta de Inicio |  |  |  | Acta de Terminación |  | ♦ Vigilancia adecuada a los factores que puedan afectar los procesos de selección. |  |  |  |  |  | Antes de la firma del contrato y/o durante la ejecución del contrato |  |
| ♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor y mantener indemne al FDLUSA |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio |  | SI | Contratista |  | Acta de Inicio |  |  |  | Acta de Terminación |  | ♦ Aplicación adecuada de las normas y planes SST |  |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato |  |