
MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de riesgos

	IDENTIFICACIÓN
	EVALUACIÓN 
	ASIGNACIÓN
	PLAN DE TRATAMIENTO

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
(Qué puede pasar y, como puede ocurrir)
	CONSECUENCIA 
(de la ocurrencia del evento)
	Probabilidad
	Impacto
	Total
	Categoría
	FDLUSA
	Proponente / Contratista
	Evitar
	Transferir
	Aceptar
	Reducir Probab.
	Reducir Impacto

	1
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	Estimación errada o inadecuada de la propuesta
económica realizada por el proponente por no
calcular los costos de los conceptos necesarios
para el cumplimiento del objeto del Contrato.
	♦ Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento
del equilibrio económico por parte del contratista.
Perdida de utilidad
	 1
	4
	5
	Riesgo medio
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	Mayores cantidades de obra en el contrato
intervenido y que no se tienen en cuenta en la
vigilancia del contrato.
	♦ Sobrecostos.
Adición del contrato.
Posible desequilibrio económico del contrato.
	3
	4
	7
	Alto
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X

	3
	General
	Interno
	Ejecución
	Técnico
	Falta de idoneidad del personal profesional
asignado por el contratista, aun cuando cumplan
con los perfiles profesionales solicitados.
	♦ Inadecuada o deficiente ejecución del contrato.
Retrasos en la ejecución contractual.
	1
	4
	5
	Riesgo medio
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Administrativo
	Que el proceso de selección que dio origen al
contrato principal objeto de interventoría, se
declare desierto o no pueda celebrarse.
	♦ Imposibilidad de firmar el contrato.
En caso de haber suscrito contrato, procederá
la suspensión del mismo hasta que se
seleccione el contratista del contrato principal.
	2
	4
	6
	Alto
	 X
	X
	 
	 
	 
	 
	X

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Administrativo
	Accidentes del personal de campo que apoya la
ejecución del contrato, enfermedades profesionales
y/o muerte de algún miembro del equipo humano
del contratista.
	♦ Sobrecostos en la ejecución del contrato.
Demandas y reclamaciones laborales..
	2
	4
	6
	Alto
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X

	
	PROCESO: CONTRATACION INTERVENTORÍA 

	
	Descripción: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLAN DE TRATAMIENTO
	EFECTO - TTO.
	Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable del tratamiento
	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)
	MONITOREO Y REVISIÓN

	Tratamiento / Controles a ser implementados
	Probabilidad
	Impacto
	Total
	Categoría
	
	
	Fecha de
 Inicio
	Fecha de 
Fin
	Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
Cuándo?

	♦  Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica
	3
	2
	5
	Medio
	SI
	Contratista 
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. 
	Durante la ejecución del contrato

	♦  Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica
	2
	2
	4
	Medio
	SI
	Contratista 
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	♦ Verificar este indicador cuando se requiera
	Cuando se requiera el trámite.

	♦  Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	SI
	Contratista 
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. 
	Durante la ejecución del contrato

	♦  Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. Incumplimiento en el alcance, condiciones, periodos y garantías  del contrato
	2
	2
	4
	Medio
	SI
	Contratista 
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	♦ Vigilancia adecuada a los factores que puedan afectar el proyecto. 
	Durante la ejecución del contrato

	♦  Riesgo que debe ser asumido por las partes. 
	2
	2
	4
	Medio
	SI
	Contratante
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	♦ Vigilancia adecuada a los factores que puedan afectar los procesos de selección. 
	Antes de la firma del contrato y/o durante la ejecución del contrato

	♦  Riesgo que debe ser asumido por el Interventor y mantener indemne al FDLUSA
	2
	2
	4
	Medio
	SI
	Contratista 
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	♦ Aplicación adecuada de las normas y planes SST
	Durante la ejecución del contrato
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