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Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	

	1.   DIAGNOSTICO Y DEFINICION DE CRITERIOS DE DISEÑO
	
DESCRIPCION
1. Área de estudio y levantamiento de información para diagnóstico 
1.1. Definición del área de estudio y recolección de información secundaria
1.2. Levantamiento de información primaria, exploraciones, muestreos y estudios básicos iniciales en la zona de estudio
1.2.1. Estudios topográficos de precisión, altimétricos y planimétricos y catastro de la infraestructura existente
1.2.2. Estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos
1.2.2.1. Estudio Hidrológico que incluye modelación 
1.2.2.2. Estudio Hidráulico que incluye modelación
1.2.2.3. Articulación del proyecto con las herramientas de planeación territorial. 
1.2.2.4. Exploración geotécnica directa y/o indirecta, ensayos de campo y de laboratorio Estudio geotécnico Producto 1 
1.2.2.4.1 Ensayos de laboratorio de la campara geotécnica
2. Definición de criterios de diseño
2.1. Diagnóstico por componentes
2.1.1 Componente geotécnico
2.1.2 Componente estructural
2.1.3 Componente Hidráulico
2.1.4 Componente eléctrico, instrumentación y control
2.1.5 Componente Ambiental 
2.1.6 Componente social
2.1.6.1 Diagnostico socioeconómico de la Zona de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto
2.1.6.2 Identificación de los actores sociales de la Zona de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto
2.1.6.3 Verificación de presencia de pueblos indígenas o restos arqueológicos 
2.1.6.4 Informe de Identificación Predial
2.1.6.5 Recorrido de la Obra
2.1.6.6 Socialización del proyecto ante la comunidad

ENTREGABLES PRODUCTO 1: DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO
1. Entregable definición del área de estudio y recolección de información secundaria
2. Entregable del levantamiento de información primaria y secundaria, exploraciones, muestreos y estudios básicos iniciales en la zona de estudio
3. Entregable de estudios topográficos de precisión, altimétricos planimétricos
4. Entregable de los estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos
5. Entregable de la definición de criterios de diseño
6. Entregable del diagnóstico por componentes
	

	PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE DISEÑO PARA LOS INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES
	
DESCRIPCION
1. Entregables del producto 2 Planteamiento, análisis y selección de alternativas tecnológicas de diseño de los INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES
2. Forma de presentación del Informe consolidado del Producto 2. Planteamiento, análisis y selección de alternativas y tecnologías para el transporte de las aguas residuales en los sistemas de interceptores y emisarios finales
	

	DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE
	
DESCRIPCION

PRODUCTO 3: DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE 

1. Diseño hidráulico
1.1. Criterios de Diseño hidráulico
1.1.1. Entregable del diseño hidráulico
2. Diseño Geotécnico
2.1. Entregable del diseño Geotécnico a Nivel de Detalle
3. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y diseño obras de mitigación del riesgo 
3.1. Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por inundación y avenidas torrenciales
3.2. Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por procesos de remoción en masa 
3.3. Diseño y alternativas de mitigación y control
3.4. Entregable del Estudio de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo- AVR:
4. Diseño arquitectónico, urbanístico y geométrico de vías 
4.1. Entregable del diseño arquitectónico, urbanístico y geométrico de vías
5. Diseño estructural. 
5.1. Entregable del diseño estructural 
6 Diseño eléctrico, de instrumentación y control (si aplica)
6.1  Entregable del diseño eléctrico, de Instrumentación y control (si aplica)
6.1.1 Informe técnico de diseño componente eléctrico
6.1.2 Informe técnico de diseño componente de instrumentación y control
7. Medidas de seguridad y salud en el trabajo, calidad, ambiente y forestal
7.1. Entregables Medidas de seguridad, salud en el trabajo, calidad, ambiente y forestal para las etapas posteriores
7.1.1 Calidad
7.1.2 Seguridad y Salud en el Trabajo – SST
7.1.3 Ambiental
7.1.4 Forestal
8. Gestión Social
9. Especificaciones técnicas de construcción y recomendaciones constructivas 
9.1. Entregable de Especificaciones Técnicas de Construcción
10. Determinación del presupuesto y cronograma de obras
10.1. Presupuesto de obra
11. Interventoría de obra
12. Cronograma de Obra. 
13. Definición de Entregable constructivas
14. Flujo de Fondos
15. Permisos, licencias, servidumbres, autorizaciones y certificaciones requeridas para el desarrollo de la etapa de obra y su puesta en marcha
15.1. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, conforme a lo establecido en el artículo 14 del decreto 3930 de 2010 y la resolución 1514 de2012 (Si aplica)
16. Forma de presentación del Producto 3- Informe final de diseño: INGENIERÍA DE DETALLE
17. Entregables de avance y seguimiento a la ejecución
17.1. Informe mensual de ejecución. Ajustado HSQ
17.2. Informe Presupuestal y financiero 
17.3. Otros informes técnicos de ejecución
17.4. Informe final de ejecución
	

	CONCEPTO TÉCNICO Y/O VIABILIDAD
	Acompañamiento a la obtención de concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, CAR, u otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico.

1. Alcance
2. Actividades del consultor
3. Entregables del producto 4
	



	PRODUCTOS
	VALORES PARCIALES 

	PRODUCTOS ENTREGABLES:
	 

	PRODUCTO No.1.   DIAGNOSTICO Y DEFINICION DE CRITERIOS DE DISEÑO
	

	PRODUCTO No. 2.  PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE DISEÑO PARA LOS INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES
	

	PRODUCTO No. 3.  DISEÑOS DE INGENIERIA Y DETALLE
	

	PRODUCTO 4. CONCEPTO TÉCNICO Y/O VIABILIDAD
	

	COSTOS DIRECTOS

	TOPOGRAFIA
	[bookmark: _GoBack]

	ESTUDIOS DE GEOTECNIA
	

	COMPRA DE INFORMACION
	

	VIATICOS Y TRANSPORTES
	

	SUBTOTAL 
	

	VALOR TOTAL (CON IVA)
	



NOTA 1. Los valores incluyen IVA y demás impuestos municipales, nacionales y departamentales, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana, tanto Nacionales como departamentales.
NOTA 2. El valor total unitario a partir del cual los proponentes deben presentar su oferta económica es el resultado de la sumatoria de los valores unitarios que corresponde al total unitario obtenido del análisis de precios realizados por la ALCALDIA MUNICIPAL. Todo error u omisión en la estimación del valor del contrato, indebida interpretación del alcance del suministro o la incorrecta determinación y/o cuantificación de los factores integrantes de los costos, será por cuenta y riesgo del proponente. El proponente deberá tener en cuenta que el contratista será el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la ALCALDIA MUNICIPAL adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
NOTA 3. El proponente puede utilizar este formulario de detalle de su propuesta económica, sin perjuicio que pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado, siempre y cuando se oferten todos los ítems y la misma sea consistente.
NOTA 4. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 											

								
Nombre: _________________________________________
NIT:___________________________
Firma representante legal del Proponente __________________________________
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