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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	G
	E
	E
	O
	INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES
	RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAT
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	CONTRATISTA
	VERIFICACION Y CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	PREVIA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
	A TRAVEZ DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES EN BODEGA
	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO

	3
	G
	E
	E
	O
	RETRASO EN ELABORACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL
	RETRASOS EN EL PERIODO DE EJECUCION
	2
	3
	ALTO
	ALTO
	MUNICIPIO
	ELABORACION OPORTUNA Y PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES
	3
	3
	7
	ALTO
	SI
	MUNICIPIO
	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTRACTUAL
	DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL
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