| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | E | E | O | INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES | RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAT | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACION Y CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | SI |  | CONTRATISTA | PREVIA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | A TRAVEZ DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES EN BODEGA | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO |
| 3 | G | E | E | O | RETRASO EN ELABORACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL | RETRASOS EN EL PERIODO DE EJECUCION | 2 | 3 | ALTO | ALTO | MUNICIPIO | ELABORACION OPORTUNA Y PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES | 3 | 3 | 7 | ALTO |  | SI |  | MUNICIPIO | A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTRACTUAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL |