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ANEXO AL CONTRATO Nro. ___________ DE 2026

CONTRATANTE: 		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E   INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

NIT: 				890.905.211-1

DELEGADO:		GLORIA PATRICIA GARCÉS MEJÍA (Decreto 361 de 2024, Secretaria de Suministros y Servicios (E) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín, mediante la Resolución Nro. 202650073425 del 7 de septiembre de 2026 "Por medio de la cual se realiza un encargo en funciones en la Administración Distrital", cuya Acta de Posesión es la Nro. 2563 del 7 de septiembre de 2026)

CONTRATISTA:	

NIT:				

REPRESENTANTE LEGAL:

CC No.:	
	
OBJETO:	Prestar servicios para la modernización y redensificación de la red geodésica

VALOR TOTAL:	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($662.933.239) IVA incluido

DURACIÓN:	           	Dos (02) meses sin superar la presente vigencia

Se ha convenido celebrar el contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “Prestar servicios para la modernización y redensificación de la red geodésica”. Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo Nro. 41721, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. El alcance del objeto del contrato comprende: 

El proyecto se encuentra enmarcado en tres pilares de Ciencia Tecnología e Innovación CTI

Pilar 1 y Pilar 2: Componente Científico y Tecnológico:
· Equipos GNSS y Estación Total de Ingeniería.
· Instalación y puesta en marcha de CORS.
· Softwares Especializados
· Transferencia de Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades.
Pilar 3: Componente de Innovación:
· Redensificación mediante 6 Pilastras, geoposicionadas y Niveladas.
Es así como el alcance del proyecto, enmarcado en los tres pilares de Ciencia, tecnología e innovación CTI, comprende la prestación de servicios técnicos especializados orientados a la modernización, actualización tecnológica y redensificación de la Red Geodésica del Distrito de Medellín, como apoyo estratégico a la gestión catastral, cartográfica y territorial que adelanta la Subsecretaría de Catastro.

- Pilar 1 y 2: El alcance contempla la incorporación y puesta en operación de soluciones tecnológicas con nuevos equipos de rastreo GNSS y de ingeniería de última generación y tecnología de punta para desarrollar actividades específicas en campo ligadas a la misionalidad del equipo y las funciones que se desarrollan en la Red Geodésica que se encuentra en todo el valle de Aburrá y la implementación de una estación de referencia de operación continua (CORS) instalada en infraestructura elevada o con las recomendaciones técnicas acorde al territorio basadas en las necesidades de planeación, como parte del fortalecimiento de la infraestructura geodésica del Distrito, con el fin de mejorar la precisión, confiabilidad, eficiencia, disponibilidad y continuidad del marco de referencia espacial utilizado en los procesos geodésicos y catastrales en los proyectos estratégicos de ciudad a cargo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Pilar 3: Comprende el desarrollo e implementación de actividades geodésicas de alta precisión orientadas a la materialización de seis (6) pilastras geodésicas, así como el posicionamiento y georreferenciación de estos vértices mediante tecnología GNSS avanzada y la determinación de sus coordenadas planimétricas y altimétricas a través de nivelación geodésica, garantizando su correcta vinculación, integración y actualización dentro de la Red Geodésica que administra el Distrito de Medellín.

El proyecto incluye, además, la generación, estructuración y entrega de la documentación técnica, conforme a los lineamientos, especificaciones y estándares definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi # IGAC, así como a la normativa y directrices técnicas (precisión mínimas y máximas en mm) adoptadas y ejecutadas por el Distrito de Medellín, asegurando la trazabilidad, interoperabilidad y calidad de la información producida.

Es así que, la adquisición e implementación de los equipos GNSS, equipos de ingeniería, estación CORS (operativos) y la redensificación geodésica no constituyen el fin del proyecto; su finalidad es fortalecer capacidades científicas, tecnológicas e institucionales, producir información geoespacial estratégica, modernizar la infraestructura geodésica del Distrito y contribuir al desarrollo de la Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la generación de conocimiento aplicado, transformación digital y mejoramiento de los servicios públicos territoriales.

TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del presente proceso son las que se señalan en el Estudio Previo Nro. 41721, en la propuesta presentada y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: VALOR. El valor del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($662.933.239) IVA incluido.

QUINTA: FORMA DE PAGO. El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN pagará al contratista mediante pagos parciales, de acuerdo con el avance en la ejecución del objeto contractual y conforme a los porcentajes que se establecen a continuación.

Cada pago estará sujeto a la presentación del informe técnico de ejecución, en el que se evidencien y soporten los avances alcanzados y el porcentaje de ejecución correspondiente, así como la factura o documento equivalente debidamente expedido y legalizado previa autorización y visto bueno del supervisor del contrato.
Pago 1 - 20%
Contra entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de las soluciones tecnológicas correspondientes al fortalecimiento tecnológico del proyecto, incluyendo como mínimo:

•	Equipos GNSS tipo base y rover completamente operativos.
•	Estación total de ingeniería completamente operativa.
•	Software de campo, procesamiento y postproceso con sus respectivas licencias.
•	Accesorios topográficos y de ingeniería requeridos para la operación de los equipos.
•	Registro de equipos y licencias a nombre del Distrito, cuando aplique.
•	Capacitación inicial para la operación básica de los equipos.
•	Informe técnico de entrega, configuración, pruebas de funcionamiento y verificación de operatividad.
 
Pago 2 - 26,67%
Contra instalación, configuración y puesta en operación de la Estación de Referencia de Operación Continua (CORS), incluyendo como mínimo:

•	Monumentación y adecuación del sitio aprobado.
•	Instalación de antena geodésica GNSS.
•	Instalación de receptor GNSS.
•	Instalación de gabinete y elementos de protección.
•	Implementación de sistemas eléctricos principal y de respaldo.
•	Implementación de sistemas de comunicación y transmisión de datos.
•	Ejecución de pruebas técnicas y validaciones de funcionamiento.
•	Capacitación inicial sobre operación y administración de la estación CORS.
•	Entrega del informe técnico de exploración, selección del sitio, instalación y puesta en operación de la estación.

Pago 3 - 26,67%
Contra la materialización, posicionamiento y nivelación geodésica de las seis (6) pilastras de la Red Geodésica, incluyendo como mínimo:

•	Materialización física de las seis (6) pilastras geodésicas.
•	Actas de validación y aprobación de ubicación por parte de la supervisión.
•	Posicionamiento GNSS conforme a los lineamientos vigentes del IGAC.
•	Nivelación geodésica de precisión de las pilastras.
•	Integración al sistema de referencia establecido por la supervisión.
•	Resultados preliminares de coordenadas y alturas.
•	Informes técnicos de materialización, posicionamiento y nivelación.
•	Registros de campo, archivos crudos y evidencias técnicas correspondientes.
 
Pago 4 - 26,66% (Pago Final)
Contra la entrega y aprobación de la totalidad de los productos contractuales y el recibo a satisfacción por parte de la supervisión, incluyendo como mínimo:

•	Informe final consolidado del proyecto.
•	Informe de cálculos, ajustes y control de calidad.
•	Resultados finales del posicionamiento GNSS y nivelación geodésica.
•	Bases de datos geográficas estructuradas.
•	Metadatos completos de la información producida.
•	Índice general de archivos entregados.
•	Archivos nativos de observación, procesamiento y cálculo.
•	Documentación técnica final.
•	Manuales, guías e instructivos de operación.
•	Transferencia de conocimiento al equipo de Geodesia del Distrito.
•	Correcciones y ajustes solicitados por la supervisión y/o el IGAC.
•	Acta de recibo final a satisfacción.
•	Condiciones generales para todos los pagos
 
Los pagos se efectuarán previa:

•	Presentación de la factura o documento equivalente.
•	Presentación del informe que soporte el respectivo cobro.
•	Visto bueno por el supervisor.
•	Aprobación de los productos y entregables asociados al hito(pilar) correspondiente.
•	Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando aplique.
 
Los pagos asociados 1, 2 y 3 no tendrán un orden obligatorio de ejecución, siempre que el contratista haya cumplido integralmente el producto correspondiente y cuente con la aprobación expresa de la supervisión. El pago 4 sólo podrá realizarse al finalizar el contrato y una vez se encuentren aprobados todos los productos, entregables y obligaciones contractuales previstas.

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta. Todo lo anterior deberá ser certificado por la supervisión.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor una vez se suscriba el contrato, previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.

La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato remitiéndola al correo gestion.proveedores@medellin.gov.co.
 
PARÁGRAFO TERCERO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago deberá aportar:

a) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los servicios prestados.

b) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada.

c) Constancia de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscal en caso de que aplique este último.

d) Factura con todos los soportes de ley.

SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El contrato tendrá una duración de DOS (02) MESES, sin exceder la presente vigencia, contados a partir del inicio de vigencia en SECOPII por parte de la supervisión y/o interventoría, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única por parte del Rol jurídico del proceso de la Secretaría de Suministros y Servicios. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la materia, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito electrónicamente por las partes.

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez enviado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS, para enviar a la entidad firmado y con la documentación necesaria para su legalización, únicamente a través del SECOP II.

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato y además, con las siguientes:

1. Designar un supervisor responsable de la vigilancia, control técnico, administrativo y financiero del contrato, quien tendrá la facultad de coordinar, programar, hacer seguimiento, convocar reuniones y emitir las observaciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

2. Coordinar y apoyar la planeación, ejecución, seguimiento y control del contrato, facilitando la articulación entre dependencias del Distrito y asegurando el flujo oportuno de información requerida para el desarrollo de las actividades.

3. Coordinar con el contratista la programación de las actividades, reuniones de seguimiento, visitas de campo, revisiones técnicas y procesos de entrega, garantizando la disponibilidad institucional requerida.

4. Cancelar al contratista el valor del contrato conforme a la forma y plan de pago definida, previa verificación del cumplimiento técnico de los productos y entregables asociados, y del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales, incluyendo el pago de salarios, honorarios y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normativa vigente.

6. Promover y verificar la incorporación de los criterios de sostenibilidad e innovación durante la ejecución del contrato, realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la compra pública sostenible e innovadora, y facilitando la articulación institucional necesaria para el aprovechamiento de las capacidades tecnológicas, científicas y de gestión de información generadas en el marco del proyecto.

Obligaciones técnicas y Operativas:

6. Suministrar de manera oportuna al contratista la información, documentación, accesos e insumos necesarios para la ejecución del contrato, incluyendo el acceso a sistemas de información, bases de datos y plataformas institucionales, conforme a los protocolos de seguridad establecidos por el Distrito.

7. Brindar apoyo técnico, administrativo y operativo durante la ejecución del contrato, incluyendo el acompañamiento en terreno cuando sea necesario, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades geodésicas y tecnológicas previstas.

8. Gestionar y facilitar los permisos, autorizaciones o accesos requeridos en predios o infraestructura del Distrito que sean necesarios para la instalación de la estación CORS,
materialización de pilastras y ejecución de actividades de campo.

9. Participar activamente en los procesos de transferencia de conocimiento, definiendo conjuntamente con el contratista:

· Los contenidos a socializar.
· Las metodologías de capacitación.
· El personal técnico del Distrito que recibirá la formación especializada.

10. Revisar, evaluar y emitir observaciones a los productos, informes y entregables presentados por el contratista dentro de los plazos establecidos, garantizando retroalimentación oportuna que permita la continuidad del proyecto.

11. Aceptar y tramitar entregas parciales conforme al avance del contrato, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas y los criterios de calidad definidos, permitiendo así la ejecución progresiva del proyecto.

NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía Ejecución Contractual y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente:

1. Cumplir integralmente el objeto contractual, garantizando la ejecución de los servicios para la modernización y redensificación de la Red Geodésica del Distrito de Medellín, de conformidad con las especificaciones técnicas, el estudio previo, los documentos del proceso contractual y la normatividad vigente aplicable, en especial la expedida por el IGAC y el Distrito.

2. Ejecutar el contrato en la forma, condiciones técnicas, calidad y plazos establecidos, respondiendo por la adecuada planeación, coordinación y desarrollo de todas las actividades contempladas, sin que la insuficiencia de recursos o fallas en su gestión constituyan excusa para el incumplimiento.

3. Designar un responsable y/o coordinador del contrato, quien actuará como enlace técnico, administrativo y operativo ante la supervisión, respondiendo por la coordinación, control, vigilancia y ejecución idónea y oportuna del contrato.

4. Disponer y garantizar durante toda la ejecución del contrato del recurso humano idóneo (ver Anexos Técnicos), profesional, técnico y especializado requerido para cada fase del proyecto, el cual deberá:

a) Cumplir con los perfiles técnicos y profesionales necesarios para actividades geodésicas de alta precisión y las relacionadas con el proyecto.
b) Estar debidamente vinculado al contratista.
c) Figurar en el listado oficial del personal del contrato, el cual deberá ser aprobado por la supervisión.
d) Ser verificable en sitio por parte del Distrito en cualquier momento de la ejecución.
e) Estar incluido en las planillas de pago de seguridad social y parafiscales presentadas mensualmente.

5. Presentar para aprobación de la supervisión, previo al inicio de actividades y cada vez que se realicen cambios, las hojas de vida, certificaciones, experiencia y soportes de idoneidad del personal técnico y profesional que ejecutará labores de campo, postproceso, cálculo y validación de la información.

6. Garantizar la vigencia, calibración, certificación y correcto funcionamiento de los equipos, instrumentos, software y tecnologías empleadas, asegurando su coherencia con los estándares de geodesia moderna y con los cronogramas aprobados.

7. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión.

8. Presentar informes de gestión y avance de manera periódica (mensual o según lo defina la supervisión), los cuales deberán incluir:

a) Avance físico y técnico.
b) Evidencias documentales y gráficas.
c) Productos parciales para revisión.
d) Aspectos administrativos, financieros y técnicos requeridos.
e) Registro de novedades, riesgos o desviaciones.

9. Informar oportunamente y por escrito a la supervisión sobre cualquier anomalía, situación técnica, administrativa o de campo que pueda afectar la ejecución del contrato, proponiendo, cuando aplique, las medidas correctivas o de contingencia necesarias para su aprobación.

10. Formular recomendaciones técnicas fundamentadas, orientadas a mejorar los procesos, productos y actividades relacionadas con la Red Geodésica, en concordancia con la experiencia especializada del contratista y los objetivos del proyecto.

11. Cumplir y aplicar los estándares de calidad exigidos, incluyendo los del sistema ISOLUCIÓN del Distrito de Medellín, los definidos por el IGAC y los establecidos en el anexo de especificaciones
técnicas del contrato.

12. Garantizar la autenticidad, veracidad, integridad y trazabilidad de toda la información
producida, sometiéndola a procesos de control y aseguramiento de calidad de acuerdo con las exigencias del IGAC y del Distrito.

13. Aportar evidencias verificables de cada uno de los procesos y actividades desarrolladas, incluyendo registros de campo, archivos crudos, procesos de postproceso, cálculos, ajustes, validaciones y resultados finales.

14. Asumir todos los costos asociados a la validación, oficialización y ajustes de los productos ante el IGAC, así como la corrección de observaciones o requerimientos formulados por dicha entidad hasta su aprobación definitiva.

15. Realizar la materialización estructural de seis (6) pilastras geodésicas, las cuales deberán:

a) Ubicarse en predios públicos.
b) Garantizar su perdurabilidad y estabilidad.
c) Ser previamente propuestas por el contratista y validadas por el Distrito.
d) Cumplir los parámetros técnicos y constructivos definidos por el IGAC y el Distrito.

16. Garantizar el posicionamiento GNSS y la nivelación geodésica de las seis (6) pilastras, en estricto cumplimiento de la última normativa vigente del IGAC, incluyendo ajuste, empalme y control de calidad horizontal y vertical en los sistemas de coordenadas indicadas por la supervisión.

17. Empalmar la información recolectada y procesada con el origen local (horizontal y vertical) y el Origen Único Nacional, así como integrar y ajustar la información de las torres geodésicas previamente intervenidas.

18. Entregar todos los productos en formatos digitales oficiales, organizados en medios de almacenamiento suministrados por el contratista, los cuales pasarán a ser propiedad del Distrito.

19. Entregar, junto con cada informe o producto final, un índice detallado de archivos, que incluya:

a) Nombre del archivo.
b) Tipo/formato.
c) Descripción técnica del contenido.
d) Relación con el producto o actividad contractual.
e) Fecha de generación.
f) Estado de validación.

20. Garantizar la correcta gestión, estructura lógica, consistencia y resguardo de la base de datos y archivos entregados, conforme a las especificaciones técnicas, normativas vigentes y lineamientos de la supervisión.

21. Cumplir mensualmente con la presentación y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal vinculado al contrato, adjuntando los respectivos soportes con cada cuenta o factura de cobro.

22. Garantizar el cumplimiento de las normas laborales, profesionales, de seguridad industrial y salud ocupacional, llevando control documentado del personal asignado y aportando los soportes cuando sean requeridos.

23. Atender y subsanar oportunamente las observaciones formuladas por la supervisión, el Distrito o el IGAC, dentro de los plazos establecidos.

24. Asistir a las reuniones de seguimiento técnico y administrativo, con la periodicidad definida por la supervisión, presentando información clara y verificable del avance del proyecto.

25. Implementar soluciones tecnológicas avanzadas de medición GNSS de última generación, tipo base y rover, así como equipos de ingeniería (estación total de alta precisión), destinadas al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de la Red Geodésica del Distrito, garantizando que:

a) Cumplan con las especificaciones técnicas definidas en el documento Anexos Técnicos
b) Incluyan software de campo y software de procesamiento y postproceso con licenciamiento vigente.
c) Sean entregados completamente operativos, configurados y listos para su uso en las
actividades misionales del equipo de Geodesia.

26. Garantizar la puesta en funcionamiento, integración y adecuada configuración de los equipos GNSS, estación total y softwares asociados, asegurando su correcta interoperabilidad.

27. Implementar y poner en operación la Estación de Referencia de Operación Continua (CORS), incluyendo todos sus componentes tecnológicos, tales como:

a) Antena geodésica.
b) Receptor GNSS.
c) Gabinete de protección.
d) Sistemas de energía principal y de respaldo.
e) Sistemas de comunicación y transmisión de datos.
f) Plataformas de monitoreo y acceso a la información.

28. Realizar los ensayos, pruebas técnicas, validaciones y ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la estación CORS, asegurando:

a) Estabilidad del punto de referencia.
b) Calidad de los datos generados.
c) Continuidad operativa.
d) Disponibilidad de la información para uso institucional.

29. Realizar la transferencia de conocimiento integral al equipo de Geodesia del Distrito,
incluyendo como mínimo:

a) Entrenamiento en operación de equipos GNSS y estación total.
b) Uso de softwares de campo y postproceso.
c) Manejo y administración de la estación CORS.
d) Descarga, procesamiento, validación e interpretación de datos geodésicos.
e) Recomendaciones y buenas prácticas en levantamientos de alta precisión.
f) Explicación de metodologías y procedimientos implementados en las actividades ejecutadas.

30. Entregar manuales técnicos, instructivos, guías operativas y material de soporte, tanto en formato físico como digital, que permitan la adecuada operación, mantenimiento y aprovechamiento de la tecnología implementada.

31. Asegurar que las soluciones tecnológicas implementadas queden en plena capacidad de uso por parte del Distrito de Medellín.

32. Garantizar el soporte técnico inicial, acompañamiento y asistencia durante la etapa de estabilización de la tecnología implementada, asegurando la apropiación efectiva por parte del equipo del Distrito; así como las recomendaciones de soporte y mantenimientos futuros necesarios.

33. Coordinar con la supervisión las visitas de revisión, entrega y verificación en sitio, conforme al cronograma aprobado.

34. Dejar organizada, relacionada y entregada toda la documentación física y digital del contrato, garantizando su consulta, trazabilidad y archivo institucional.

35. Ejecutar el contrato incorporando criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad social, en concordancia con los lineamientos de Compra Pública Sostenible, Innovadora y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín (Acuerdo 016/2020), promoviendo el fortalecimiento de capacidades institucionales, el uso eficiente de los recursos, la generación de información geoespacial interoperable, la apropiación tecnológica y la adopción de buenas prácticas que contribuyan a la sostenibilidad y al aprovechamiento de los resultados del proyecto.

36. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los factores de calidad ofrecidos en la propuesta y que hayan sido objeto de evaluación dentro del proceso de selección, presentando los soportes y evidencias requeridas por la supervisión dentro de los plazos establecidos.

37. [en caso de que aplique]. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

38. [en caso de que aplique]. Mantener durante la ejecución del contrato las mujeres que dieron
lugar a la obtención del respectivo puntaje, en las mismas condiciones que fueron acreditadas, lo cual será verificado por parte de la supervisión del contrato.

39. [en caso de que aplique]. Incorporar como mínimo el 80% sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): 

El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos:

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.

3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.

DÉCIMA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA prestará garantía que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, la cual cubrirá: 

[image: ]

*En caso de discrepancia entre las garantías relacionadas en el presente anexo y en el contrato electrónico establecido en la plataforma SECOP II, primará la información contenida en la plataforma SECOP II.
* La póliza RCE debe contener en forma expresa los seis amparos descritos en el numeral tres del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015, así :cobertura básica de predios, labores y operaciones,  Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante,  Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales,   Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos,   Cobertura expresa de amparo patronal y  Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.
[bookmark: _Hlk165361904]DÉCIMA PRIMERA: REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso.

DECIMA SEGUNDA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN el cumplimiento del mismo, se harán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

	CDP*
	VALOR 
	REGISTRO PRESUPUESTAL
	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL

	4000125746
	$770.000.000
	
	



*En caso de discrepancia entre los datos relacionados en el presente anexo y en el contrato electrónico establecido en la plataforma SECOP II, primará la información contenida en la plataforma SECOP II.

DÉCIMA TERCERA: PAGO DE APORTES. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, requisito indispensable para el pago de cada una de sus facturas.

[bookmark: _Hlk165362004]DÉCIMA CUARTA: MULTAS. EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, podrá imponer multas al CONTRATISTA, correspondientes al uno por ciento (1%)  del valor total del contrato sin que la sumatoria de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del mismo, a favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por incumplimiento en las obligaciones contractuales.

También, se podrán imponer multas de acuerdo a las reglas establecidas en el inciso anterior, si se presentan algunas de las siguientes causales: 

· Por incumplimiento del objeto, alcance o la cláusula obligaciones del contrato.
· Por incumplimiento de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar.
· Por incumplimiento de las obligaciones referentes a reanudar el contrato, según el caso en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al CONTRATISTA.
· Por cambios en las especificaciones técnicas sin la previa, escrita y expresa autorización del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, sin que ello exonere al CONTRATISTA, de cumplir con las especificaciones contenidas en los estudios previos y anexos técnicos estipulados.
· Por incumplimiento de las obligaciones referentes a presentar la información y documentos contractuales previstos dentro del plazo establecido para el efecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN dará aplicación al debido proceso. En todo caso, para la aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el contrato y en la ley, se adelantará de manera previa, el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación adoptado por la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a que el valor de las multas sea tomado directamente por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier suma que se le adeude.  Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo, para lo cual se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento constituida, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO TERCERO: La imposición de multas NO exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos hechos de presunto incumplimiento.

[bookmark: _Hlk165362978]DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL. Se estipula una cláusula penal a favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN hasta del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria de incumplimiento del contrato. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, en caso de ser insuficiente, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios ocasionados al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, pudiendo éste reclamar, por la vía judicial los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal.

DÉCIMA SEXTA: Dentro del marco legal previsto en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, sin perjuicio de las restricciones contempladas en el parágrafo del precepto referido, se entienden incorporadas al presente contrato las cláusulas excepcionales al derecho común sobre Sometimiento a las Leyes Nacionales, Caducidad, Terminación Unilateral, Interpretación Unilateral y modificaciones Unilateral.

DÉCIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

DÉCIMA OCTAVA: AUDITORIA INTERNA ENTIDADES PRIVADAS: En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante comunicación suscrita por el Secretario de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al contratista o subcontratistas toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditorías aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Decreto 784 de 2021, por medio del cual se modifica el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.   

PARAGRAFO ÚNICO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los requerimientos de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora en la entrega de información. 

DÉCIMA NOVENA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo.

VIGESIMA: SUPERVISIÓN. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA. Para el contrato se define como supervisor quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato. Las funciones de la supervisión se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 835 de 2021 Manual de Contratación, y de acuerdo con la Guía Ejecución Contractual del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El equipo de supervisión será designado por el ordenador del gasto de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan Anual de Supervisión e Interventoría (PASI) para el proceso de contratación que dio origen al contrato y constará en documento adjunto.

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación del ordenador del gasto. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al Ordenador del Gasto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión / Interventoría, que detalle el avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable.

[bookmark: _Hlk165363035][bookmark: _Hlk165363061]VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIÓN DE MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en caso de que los haya, será el responsable de mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del mismo y únicamente podrá utilizarla con fines propios a la ejecución del contrato. Se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos estatales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva y confidencialidad se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta, reservada o clasificada.
 
[bookmark: _Hlk165363098]PARÁGRAFO ÚNICO: EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN siempre tendrá acceso a la información generada o recolectada por EL CONTRATISTA en virtud del contrato. En razón de lo anterior, ambas partes reconocen y aceptan que podrán tener acceso a información que puede contener ideas y conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos que no son de dominio público y son considerados confidenciales o de propiedad de quien los entrega o presenta.  Esta información podrá estar en documentos claramente marcados como confidenciales o de propiedad restringida, la cual se identificará como información contenida en el momento en que se expone. En consecuencia, las partes se comprometen a: I) No revelar o circular la información contenida en esos documentos, ni a discutir dicha información con personas que formen parte de las instituciones. II) No utilizar esa información con personas que no formen parte de las instituciones. III) Cuidar la información para que permanezca confidencial. IV) Las partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter técnico o administrativo confidencial que por efecto de la inscripción de este contrato conociere. Para tal efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o jurídica distinta de aquellas que laboren para alguna de las partes o que no tuvieren autorización para recibir información. V) No guardar copias para sí y destruir o hacer borrado seguro de toda información confidencial, secreta, clasificada o reservada, una vez finalizado el contrato y acreditarlo ante el supervisor, quien deberá dejar la evidencia dentro del expediente de supervisión.  VI) Todas las bases de datos, trabajos, proyectos o informes de investigación, información, documentos y otros, generada o recopilada durante la ejecución del contrato son de propiedad de DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, la cual deberá ser consolidada y entregada al supervisor del contrato en medios físicos o magnéticos conforme se le solicite y no podrá el contratista disponer de ella para ningún otro fin. Así mismo, se deberá garantizar la confidencialidad de la información, esta no podrá ser utilizada por los contratistas y sus subcontratistas para su propio beneficio o de terceros no integrantes o beneficiarios del contrato.

[bookmark: _Hlk218505207][bookmark: _Hlk216876429]VIGÉSIMA SEGUNDA: PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las partes asumen la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este contrato.  Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. Así mismo, dar cumplimiento -sea como responsable o encargado- a la Política de Tratamiento de Datos Personales en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN y el Manual de procedimiento de protección de datos personales. Como consecuencia de esta obligación normativa, se deberán adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico,  administrativo, tecnológico y físico, acorde a la criticidad y tipo de dato personal de la información personal a la que accede, en especial se reforzarán las medidas cuando el tratamiento verse sobre datos sensibles y/o datos de niños, niñas y adolescentes, los cuales por ley deben tener una protección especial, para garantizar que esta clase de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del contrato y su alcance. También, cuentan con la obligación de reportar incidentes de seguridad al supervisor del contrato a penas se tenga conocimiento del hecho o la omisión, en línea con los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Decreto Distrital 268 de 2025 o la norma vigente en el momento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como resultado del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012, 1266 de 2008 y aquellas que las modifiquen y/o sustituyan, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de esta, le hará a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos a que haya lugar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta cláusula se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento en que la entidad CONTRATISTA requiera la vinculación de terceros (subcontratistas) para la ejecución de funciones u obligaciones derivadas del presente contrato que impliquen el tratamiento de datos personales de los cuales el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN es Responsable, la entidad CONTRATISTA se obliga a incluir en los contratos que suscriba con dichos terceros, cláusulas que garanticen la protección de los datos personales de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

[bookmark: _Hlk165363135]VIGÉSIMA TERCERA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES:

1. Informar a la población objeto del contrato que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN será el responsable de las bases de datos, y que será el que decidirá sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, y que el contratista tratará las bases de datos por cuenta del responsable en virtud de la ejecución del contrato, de acuerdo con el fin para el cual se solicitaron y para el cual fueron autorizados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de Datos Personales. El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos personales que recopile y trate, caso en el cual dichos terceros actuarán como Encargados del Tratamiento y estarán sujetos a los deberes y obligaciones que para tal figura prevé la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales, reforzando las medidas de seguridad frente a las bases de datos que contengan categorías especiales de datos personales señaladas en la Ley 1581 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya. Además, deberá reportar los incidentes de seguridad al supervisor para que active la ruta interna establecida.

3. Mantener confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 

4. Tratar los datos personales por cuenta del responsable conforme a los principios que lo rigen, en calidad de encargado del tratamiento. Particularmente, hacer uso de los datos personales solo para las finalidades autorizadas.

5. Obtener y entregar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN el soporte de las autorizaciones otorgadas por parte de los beneficiarios del proyecto o titulares del dato.

6. Una vez terminado el objeto contractual por el cual se efectúa el tratamiento a los datos personales, entregar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN como responsable del tratamiento de las bases de datos, todos los datos de carácter personal al igual que cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de tratamiento.

7. Abstenerse de realizar tratamiento de esos datos una vez finalizado el contrato. Asimismo, es obligación del contratista y de sus dependientes y subcontratistas realizar y acreditar la supresión o borrado seguro de los datos personales y bases de datos cuyo Responsable, Encargado o titular sea el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de la ejecución resultantes de la ejecución del contrato, son del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, de conformidad con la normativa vigente aplicable a la materia. 

VIGÉSIMA QUINTA: DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales como conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, constituyen la facultad para realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización de la obra y en tal sentido EL CONTRATISTA deberá garantizar lo siguiente frente al asunto:

EL CONTRATISTA reconoce que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN es el titular de los derechos patrimoniales de todas las obras y productos derivados del contrato, sin límites temporales o territoriales; lo anterior abarca la producción generada por subcontratistas. En los casos que se le requiera deberá transferir o ceder AL CONTRATANTE de manera escrita la totalidad de los productos que sean objeto del contrato, de manera ilimitada en el tiempo y en el territorio.  En tal sentido, los derechos patrimoniales corresponden exclusivamente al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN para actos de reproducción, comunicación pública, distribución, traducción, adaptación, edición o cualquier otro uso, comunicación o transformación en calidad de titular del derecho.

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN como titular del derecho patrimonial tendrá el control absoluto sobre las formas de utilización y en consecuencia estará facultado para autorizar o prohibir cualquier explotación sobre los desarrollos que se realicen en virtud del contrato.

En caso de adquisición de licencias, EL CONTRATISTA deberá entregar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los certificados de las licencias que sean adquiridas en virtud del contrato y en ellas se deberá facultar expresamente al CONTRATANTE a la explotación de las mismas.

[bookmark: _Hlk165363478]VIGÉSIMA SÉXTA: EL CONTRATISTA se compromete a crear los productos u obras derivadas del contrato sin violar, copiar, modificar o en general atentar contra derechos de autor o propiedad intelectual en general de terceros. Garantiza que es propietario de los derechos patrimoniales que cede, y en consecuencia, garantiza que puede contratar y transferir sus derechos, sin ningún tipo de limitación, por no tener gravamen, limitación o disposición alguna. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero, EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí cedidos, exonerando de cualquier responsabilidad al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, CESIÓN Y CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. En materia de inhabilidades e incompatibilidades y cesión del contrato se aplicarán los aspectos contemplados en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios.

VIGÉSIMA OCTAVA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA deberá cancelar por su cuenta el valor de los impuestos que le correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN efectuará las deducciones pertinentes al CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecución del contrato ocurren cambios o modificaciones en la normatividad tributaria que afecten al CONTRATISTA respecto de las deducciones pertinentes, deberán ser informados al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN oportunamente.

VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. 
 
El contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA.
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del CPACA.
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
 
TRIGESIMA: PAZ Y SALVO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Adicionalmente, autoriza para que, en la Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y la Administración Distrital, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

TRIGÉSIMA PRIMERA: RENDICIÓN DE CUENTAS. Sin perjuicio de los informes periódicos para la entrega de los aportes y/o desembolsos, EL CONTRATISTA deberá rendir cuentas al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, del uso y destino de los recursos recibidos y asignados dentro del contrato. La rendición de cuentas deberá realizarse antes del último pago y/o desembolso.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), b) Estudios previos, anexos, y demás documentos de la etapa precontractual, c) Registro Presupuestal, d) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA, e) Certificado de existencia y representación, f) Anexo al contrato y todos los demás documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato.
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AMPARO | DESCRIPCION PORCENTAJE | DURADIC. | PERIODO
0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES
0003 CALIDAD Y CORRECTO 10,00 6 MESES
FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADO
0008 PAGO DE SALARIOS, 5,00 3 AROS
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES
0009 RESPONSABILIDAD 200,00 0
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