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	OBJETO: “(SG-297) APALANCAMIENTO VF 2027 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.”

	Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación. 

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. 

1. MATRIZ DE RIESGOS

	PROBABILIDAD
	Probabilidad numérica
	Probabilidad histórica
	Orden de prioridad
	Impacto
	IMPACTO

	
	
	
	
	
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	1 en 10.000 – 100.000
	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales
	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 en 1.000 – 10.000
	Podría ocurrir, pero dudoso
	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1 en 100- 1.000
	Podría ocurrir en cualquier momento futuro
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	1 en 10 – 100
	Probablemente ocurriría
	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	>1 en 10
	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias
	Casi Cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10



El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico).  Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla. 

1. TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

	No 
	Factor de escogencia y calificación 

	Riesgo > 7
	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

	6 <= Riesgo <= 7
	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 

	Riesgo = 5
	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración 

	Riesgo < 5
	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina 



Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación. 
En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos: 


CLASE: (i) general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. 
ÀREA: (i) internos, asociados y (ii) externos, externos al IDEAM. 
ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
TIPO:  Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 

(i) Financieros -Económicos: Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos. 
(ii) Operacional: está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.
(iii) Legales – regulatorios: están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente. 

Negocios: están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente.

	No
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORIA
	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	fecha estimada en que se completa el tratamiento
	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CÓMO SE REALIZA
	PERIODICIDAD 

	1
	Especifico
	Interno
	precontractual
	legales
	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien servicio u obra necesitado. 
	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.
	2
	3
	2
	Riesgo Bajo
	Entidad
	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.
	2
	2
	1
	Bajo
	SI/NO
	ENTIDAD/
CONTRATISTA
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.
	 Durante la elaboración de estudios previos.

	2
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados 
	Que se declare desierto el proceso de selección
	2
	3
	2 
	Riesgo Bajo
	Entidad
	Hacer un adecuado estudio del sector
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.
	Elaboración de los estudios previos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas
	Que se declare desierto el proceso de selección
	2
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Hacer un adecuado estudio del sector
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.
	Elaboración de los estudios previos.

	4
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. 
	Que se declare desierto el proceso de selección
	2
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Entidad
	Hacer un adecuado estudio del sector
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.
	Elaboración de los estudios previos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	La descripción del bien o servicio requerido no es claro. 
	Que se declare desierto el proceso de selección
	2
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Entidad
	Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica.
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio  a contratar.
	Elaboración de los estudios previos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado.
 
	Que se declare desierto el proceso de selección
	2
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Entidad
	Hacer un adecuado estudio del sector.
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo.
	Elaboración de los estudios previos.

	7
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
	Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA de la entidad y en otros instrumentos de planificación.
	2
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Entidad
	Priorizar las reales necesidades misionales del IDEAM.
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del IDEAM, sus necesidades de contratación.
	Elaboración de los diferentes planes del IDEAM (PAA, Planes operativos, de contratación etc.)

	8
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual-  Selección
	Financieros –Económicos, operacional, l
egales y negocios
	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista,
incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos
habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. Responsable: IDEAM
	Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.
	2
	2
	2
	Riesgo Mediano
	Entidad
	Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.
	3
	3
	2
	Mediano
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.
	En la evaluación de la propuesta.

	9
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Legales
	Demora en la expedición de las garantías. Responsable: Contratista
	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.
	5
	5
	10
	Riesgo Alto
	Contratista
	Establecer en el cronograma de la Invitación Pública, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.
	3
	3
	2
	Alto
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Declarar el incumplimiento del contrato. 
	Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato. 

	10
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Legales
	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato.
	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.
	2
	2
	2
	Riesgo Mediano
	Entidad
	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.
	3
	3
	2
	Mediano
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. 
	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones. 

	11
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Financieros 
	Demora en los trámites financieros para efectos de pago. Lo anterior, cuando el aplicativo SIIF no se encuentre funcionando adecuadamente,
	Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.
	2
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Entidad
	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas. 
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Comunicando la falla al administrador del SIIF. 
	Cuando se presente la falla. 

	12
	Especifico
	Externo
	post contractual
	Legales
	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.
	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.
	4
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento.
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.
	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Especifico
	Externo
	post contractual
	Legales
	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.
	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.
	4
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. 
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.
	La Entidad, deberá solicitar la expedición de la póliza dentro del plazo establecido en el contrato.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Especifico
	Externo
	post contractual
	Legales
	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.
	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.
	4
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato..
	La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Especifico
	Externo
	contractual
	Económicos
	Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones
	Aumento en los costos de ejecución del contrato.
	4
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Hacer un adecuado estudio del sector.
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Realizar un análisis del sector adecuado
	Elaboración de los estudios previos.

	
16


	Especifico
	Externo
	contractual
	Operacional
	Incumplimiento en el objeto del contrato
	No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato
	4
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.
	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato

	
17


	Especifico
	Externo
	contractual
	Operacional
	Tardanza en el mantenimiento requerido para los vehículos
	Carga adicional generando impacto negativo en los logros del IDEAM y el contratista
	4
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.
	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato

	
18


	Especifico
	Interno
	contractual
	Financiero
	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista 
	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato y puede causar retraso en el pago a favor del contratista
	2
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Entidad
	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solución los problemas 
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Comunicando la falla al administrador del SIIF.
	Cuando se presente la falla.

	19
	Especifico
	Externo
	Ejecución 
	Negocio
	Daños en los vehículos y/o en los sistemas o equipos asociados a los mismos.
	Afectación en la prestación del servicio y en los automóviles de propiedad del IDEAM.
	2
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de Calidad del servicio por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
	2
	2
	1
	Bajo
	SI
	Contratista
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Revisión por parte del supervisor del contrato.
	Durante la ejecución del contrato

	20
	Especifico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional 
	Manejo inadecuado o indebida manipulación de los vehículos y/o de los sistemas, componentes, accesorios y elementos que los conforman durante la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo. .
	Daño, deterioro o afectación de los vehículos y/o de sus sistemas, componentes, accesorios y demás elementos que los conforman, generando costos adicionales, indisponibilidad de los vehículos y afectación en la prestación de las actividades de la Entidad.
	4
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de Calidad del servicio por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Revisión por parte del supervisor del contrato.
	Durante la ejecución del contrato

	21
	Especifico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional 
	Manejo inadecuado o indebida manipulación de los vehículos y/o de los sistemas, componentes, accesorios y demás elementos que los conforman durante la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo.
	Daño en los vehículos y/o repuestos y/o accesorios y/o sistemas.
	4
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de Calidad y Correcto funcionamiento de los equipos suministrados por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y doce (12) meses más.
	2
	2
	1
	Mediano
	SI
	Entidad
	Cuando se requiera
	Cuando se requiera
	Revisión por parte del supervisor del contrato.
	Durante la ejecución del contrato

	22
	Especifico
	Externo
	Contractual – ejecución y Post Contractual 
	legal
	Ejecución de actividades de mantenimiento de los vehículos sin los elementos de protección personal y las medidas de seguridad industrial requeridas. . 
	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral
	1
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5% por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	1
	2
	2
	Riesgo Bajo
	Si 
	Contratista
	Contractual – ejecución
	Contractual – ejecución 
	Revisión por parte del supervisor del contrato.
	Durante la ejecución del contrato

	23
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Demora en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo y en la entrega oportuna de los vehículos intervenidos, afectando su disponibilidad para el desarrollo de las actividades de la Entidad. .
	Afectación en la prestación del servicio y en el plazo de ejecución del contrato.
	4
	4
	5
	Riesgo Alto
	Contratista
	Solicitar póliza de Calidad y Correcto funcionamiento de los equipos suministrados por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y doce (12) meses más.

Informe de presunto incumplimiento por parte del supervisor.

	2
	2
	1
	Mediano
	Si
	Contratista
	Contractual – ejecución
	Contractual – ejecución
	Revisión por parte del supervisor del contrato.
	Revisión por parte del supervisor del contrato.

	24
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Operacional
	Ocurrencia de fallas mecánicas, eléctricas o daños súbitos no previsibles en los vehículos (averías en ruta, accidentes, daños por eventos externos o desgaste prematuro de componentes) que exigen mantenimiento correctivo inmediato y no programado, sin que el contratista lo atienda con la oportunidad y calidad requeridas o sin que existan recursos disponibles para cubrirlo.
	Inmovilización de vehículos destinados a actividades misionales, afectación de las comisiones y operaciones de campo del Instituto, riesgos para la seguridad de los conductores y ocupantes, e incremento no previsto del costo del contrato.
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista / Entidad
	Destinar dentro del presupuesto del contrato un rubro o bolsa específica para mantenimientos correctivos no programados, calculada con el histórico de correctivos de las dos últimas vigencias. Establecer en el anexo técnico acuerdos de niveles de servicio para la atención de eventos imprevisibles (tiempos de respuesta, diagnóstico, cotización, reparación y garantía). Exigir la lista de precios de mano de obra y repuestos ofertada como tope de facturación. Todo correctivo requerirá diagnóstico escrito y aprobación previa del supervisor, salvo atención de emergencia para poner a salvo el vehículo. Cumplir el plan de mantenimiento preventivo para reducir la ocurrencia de fallas.
	3
	2
	5
	Mediano
	Si
	Supervisor / Contratista
	Estudios previos
	Fin del contrato
	Registro de cada evento correctivo con fecha y hora de reporte, diagnóstico, cotización, aprobación y entrega del vehículo, verificando el cumplimiento de los ANS. Control del saldo de la bolsa de correctivos frente a la proyección. Aplicación del procedimiento de multas cuando se incumplan los tiempos pactados.
	Por cada evento, con consolidado mensual en el informe de supervisión.






EL CONTRATISTA, se obliga  de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del INSTITUTO , con ocasión de la ejecución del presente contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7.y del Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así:

i) Garantía única de cumplimiento que ampare los posibles riesgos, según los siguientes criterios:

	Tipo o Clase de garantía
	Cobertura o Niveles de amparo
	Valores
	Tiempo/Etapa


	Garantía
	Cumplimiento 
	20% del valor del contrato
	Durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más

	Garantía
	Calidad del servicio
	20% del valor del contrato
	Durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más.

	Garantía
	Calidad y Correcto funcionamiento de los equipos y/o productos suministrados
	20% del valor del contrato
	Durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más.

	Garantía 
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
	5% del valor del contrato
	Durante la vigencia del contrato y tres (3) años más

	Garantía
	Responsabilidad Civil Extracontractual
	200 SMMLV
	Vigente durante el plazo de ejecución



HISTORIAL DE CAMBIOS
	VERSIÓN
	FECHA
	DESCRIPCIÓN

	02
	13/01/2017
	Se precisa el alcance de los riesgos básicos 
Se amplía la consecuencia de la concurrencia del evento en el riesgo séptimo
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