MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad/contratista | Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista/Interventoría Externa/Entidad | Terminación del contrato | Actualización permanente de las normas contractuales tributarias, ambientales y demás. | Durante la Ejecución del contrato |
| 2 | General | externo | Ejecución | Operacional | Estudios y diseños deficientes: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructuras y/o estudios y/o diseños (alcance) definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional u obra extra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría Externa/Entidad | Realizar una Interventoría adecuada durante la etapa de los estudios y diseños (antes). Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encentren diferencias o inconsistencias en los diseños | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista/Interventoría Externa/Entidad | Terminación del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades | Durante la Ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público. | El contratista estaría incumpliendo el contrato el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las obras para el servicio de la comunidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/contratista | El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas de la obra el contratista debe asumir el riesgo. De esta manera la entidad asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales. Se recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se avaluará la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Regulatorios | Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación o inflación, devaluación y tasa de interés | Incumplimiento por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/contratista | Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del contratista y se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento y calidad de los servicios suministrados. Desequilibrio | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/ Entidad/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Naturales | Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas para el cumplimiento del desarrollo del contrato. | Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista/Entidad | Para mitigar el riesgo revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras. También se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista/ Entidad/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Económico | Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución de la obra | Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. También se adoptarán medidas como la suspensión del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista/ Entidad/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobadas por la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CUMARE S.A E.S.P. | Reclamaciones por parte del contratista la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CUMARE S.A E.S.P. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/interventoría | Se dejará constancia de que obras aprueba la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CUMARE S.A E.S.P.. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Ambiental | Efecto derivado por la utilización de materiales que requieren de permisos ambientales. | Suspensión de las obras por parte de licencias y/o permisos ambientales; incumplimiento del contratista frente al plazo pactado | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación por parte de la Interventoría de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales antes de la iniciación de las obras | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 9 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgo humano por accidente del personal de obra | Afectación de la obra por accidentes presentados | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/ Interventoría externa | Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 10 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgo de accidentalidad de terceros en la vía o sitio de trabajo | Afectación de la obra por accidentes presentados | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/ Interventoría externa | Cumplir en su totalidad con las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía y garantizar el manejo de residuos y escombros, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 11 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral. | Puede presentarse inconvenientes legales por parte de los trabajadores | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir en su totalidad con la vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 12 | Especifico | Externa | Ejecución | Sociales o Políticos | Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad | Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto | 1 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/ Interventoría externa | Terminación del contrato | Interventoría externa y Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato |
| 13 | Especifico | Interno | Selección | Social/político, operacional, financiero | Corrupción | Celebrar contratos que no cumplan con los requisitos requeridos valiéndose del cargo con fines personales (obtener dádivas) o proselitistas | 4 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad/Contratista | Revisión de los requisitos e idoneidad del contratista, seguimiento del plan anticorrupción y auditoría interna | 2 | 3 | 3 | Riesgo Alto | Si | Control Interno | Fecha de celebración del contrato | Auditoría interna y sensibilización a los servidores públicos en principio y valores (integridad) | Mensual |