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ANEXO 
GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

	[bookmark: _Hlk159147793]
MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento de la aceptación de oferta
	Veinte por ciento 10% del valor de la aceptación de oferta 
	Contratista
	Vigente por un término igual a La vigencia de la aceptación de oferta y sesenta (60) días calendario más. 
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia de la aceptación de oferta y sesenta (60) días calendario más. La estimación del riesgo cubre el diez por ciento 10% del valor de la aceptación de oferta como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria. 

	Garantía única
	Riesgo operativo
	Calidad del servicio 
	Veinte por ciento (20%) del Valor de la aceptación de oferta
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia de la aceptación de oferta y doce (12) meses más.
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio durante la vigencia de la aceptación de oferta y doce (12) meses más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad durante la vigencia de la aceptación de oferta






CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en la aceptación de oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en cero puntos dos por ciento (0,2%) del valor de la aceptación de oferta 
	Contratistas 
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en la aceptación de oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada de la aceptación de oferta por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de la aceptación de oferta
	Contratista
	El 20% del valor total de la aceptación de oferta cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de oferta
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo de la aceptación de oferta por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.














	
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DESCRITAS EN EL ANEXO 
	NO EJECUCIÓN DEL ACEPTACIÓN OFERTA  DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EN LA ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA. INFORMAR SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DE ACUERDO AL A NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	SANCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR EL RIESGO DÁNDOLE A CONOCER AL CONTRATISTA QUE CUENTA CON UN RECURSO LLAMADO PRORROGA
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	FIRMA DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	INFORME DE SUPERVISIÓN
	TODO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
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