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MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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a = CONTRATISTA
RIESGO . : . iy o o RIESGO 0
1 G E| P REGULATORIO Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecucion del proyecto 2 2 100%
Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinacién interinstitucional. Cuando LA
RIESGO PERSONERIA y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de ofras entidades oficiales. Se RIESGO
2 G E| E refiere alos mayores costos asumidos por el contratista debido a demoras ocasionadas por otras 1 1 100%
OPERACIONAL | ™. _ . . .
entidades publicas. Riesgo que asume el MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a
cargo del CONTRATISTA.
RIESGO Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones del proceso, en las RIESGO
3 E I P GENERAL unidades, especificaciones, descripcion del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, 3 4 ALTO 50%
operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTAy La Personeria
Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la
4 E | E RIESGO adjudicacién y/o durante la ejecucion del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia 9 3 RIESGO 100%
GENERAL o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el °
CONTRATISTA.
RIESGO Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboraciéon de las propuestas y/o en los RIESGO
5 G I | C GENERAL documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato. Riesgo que 2 3 100%
asume el CONTRATISTA.
6 G Il ¢ RIESGO Demora en la legalizacién del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el 9 3 RIESGO 100%
OPERACIONAL |CONTRATISTA ’
RIESGO - o
7 G el E SOCIAL O Paros y/o problemas de Orden Publico que se puedan presentar enla zona de ejecucion del 9 9 259 759
contrato. Riesgo que asume La Personeria y el CONTRATISTA ° °
POLITICO
RIESGO Problemas presentados entre, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o
8 E E| E OPERACIONAL familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan 2 2 100%
con La Personeria. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
RIESGO Demora en la radicacion (en la ventanilla de radicacion de cuentas de la Secretria Administrativa . 0
9 G I E FINANCIERO | Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadasy 4 4 8 CEMO 100%

firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA
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ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboración delaspropuestas y/oenlos
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DemoraenlalegalizacióndelcontratoporpartedelCONTRATISTA.Riesgoqueasumeel

CONTRATISTA
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Parosy/oproblemasdeOrdenPúblicoquesepuedanpresentarenlazonadeejecucióndel
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con La  Personería. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

9 G I E

RIESGO 

FINANCIERO
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10 G | E RIESGO Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboracién de las actas y/o cuentas que 4 RIESGO 100%
_ GENERAL [ocasionan demoras en su radicacion. Riesgo que asume el CONTRATISTA _ EXTREMO N
Accidentalidad presentada porla deficiente sefializacién preventiva ubicada en sitios criticos y en
1 E El E RIESGO las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicacién y 4 RIESGO 100%
GENERAL |demas sefalizacién necesaria, seguridad industrial, y elementos de proteccion personal, entre EXTREMO ’
otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
RIESGO . . 0
12 G E| E FINANCIERO Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 100%
RIESGO DE LA Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, inundaciones fluviales, deslizamientos
13 G E E exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demas fuerzas de la 3 2 100%
NATURALEZA . :
naturaleza. Riesgo que asumelLa Personeria
14 G el E RIESGO Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del 9 9 100%
GENERAL  |CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. ’
PROBABILIDAD DE RIESGO CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
RARO 8,9,10 RIEGO EXTREMO
IMPROBABLE 6,7 RIEGO ALTO
PROBABLE 2,3,4 RIESGO BAJO
CASI CIERTO 1 RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA TIPO CONVENCION
INSIGNIFICANTE GENERAL
MENOR ESPECIFICO
MODERADO
MAYOR
CATASTROFICO

NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACION LA GUIA QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
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RIESGO 

GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboración delasactasy/ocuentasque
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exorbitantes,tsunamis,vientosexorbitantes,incendiosnoprovocadosy/odemásfuerzasdela

naturaleza. Riesgo que asumeLa  Personería
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