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	1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

	Plan Anual de Adquisiciones
	 3120
	19 de agosto de 2026

	Tipo de Presupuesto Asignado
	Inversión –2.3.2.02.02.005.202500000035821.2.45
02007.53129.588– OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588
 
2.3.2.02.02.005.202500000035821.2.4502007.53129.588 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588

	Nombre del Proyecto o de la necesidad que se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones 
	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO NO.1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

	Código SSEPI N°
	BPIN. 202500000035821

	2. DATOS DE LA CONTRATACION

	Fecha de elaboración de estudios previos: (dd/mm/aaaa)
	06/10/2026

	Nombre del Funcionario que diligencia el Estudio Previo
	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ 
Secretario de Infraestructura – Ordenador del Gasto

	Dependencia Solicitante:
	Secretaría de Infraestructura

	Tipo de Contrato
	Obra
	Otro:



	3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2, SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

	

	3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.

	
El Municipio, como Entidad Estatal, vela en todo momento por dar cumplimiento a lo establecido en  el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, los cuales define los fines esenciales del Estado así: “(…) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”

La Constitución Política en artículo 209 establece que: “(…) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Ley 136 de 1994, Que la ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento del municipio”, establece lo siguiente:  

(…) “ARTICULO 3.  FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS (…).

2.	Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. (…)

(…) 5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 1o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. (…). 

Artículo 100 de la Ley 2166 de 2021 - Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones.

Así la Ley 2166 de 2021 busca modernizar y fortalecer la acción comunal, brindando un marco jurídico que facilite su organización democrática, participativa y representativa, así como su integración con el Estado y los particulares, para ello, otorga nuevas herramientas que mejoran su incidencia en los planes de desarrollo, promueven el emprendimiento comunal y garantizan derechos, deberes y autonomía de sus afiliados.

Las Juntas de Acción Comunal cumplen un papel esencial dentro de la organización social del Municipio, al asumir responsabilidades que abarcan desde la gestión administrativa básica hasta la ejecución de actividades comunitarias y el acompañamiento permanente a sus territorios. El adecuado desarrollo de estas funciones exige que los dignatarios y líderes cuenten con herramientas que les permitan organizar su labor de manera ordenada, registrar información, realizar actividades y apoyar los distintos procesos que se adelantan en cada barrio o vereda. No obstante, se evidencia que corregimiento No.1 carece de un espacio que faciliten estas tareas, lo que limita su capacidad para mantener un control adecuado de sus actividades y avanzar en el fortalecimiento de su funcionamiento interno.

Por lo expuesto , y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 311 Superior, al Municipio de Bucaramanga, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.

En el momento se puede apreciar en el predio que se propone para la obra la cual es objeto de la presente justificación de necesidad, por el costado nor-occidental colinda con la quebrada la Jabonera, se evidencia que el predio es aparentemente plano, donde existe una cancha de futbol, juegos infantiles y gimnasio al aire libre ejecutados por la Alcaldía de Bucaramanga, actualmente en uso. Se puede apreciar material de cantera depositado hacia un costado del predio.

A partir de la ausencia de espacios adecuados para el desarrollo de actividades sociales culturales, la dificultad de acceso a programas institucionales. El corregimiento 1 del municipio de Bucaramanga no cuenta con un salón comunal donde la comunidad disponga de un espacio con equipamiento comunitario de carácter social, cultural y administrativo, destinado a fortalecer la integración de la población rural y servir como espacio para el desarrollo de actividades comunitarias, educativas, recreativas e institucionales.

La construcción del salón comunal responde a la necesidad de disponer de un espacio adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, institucionales y de participación ciudadana. En muchas comunidades, especialmente en sectores rurales o de expansión urbana, la ausencia de una infraestructura de este tipo limita la realización de reuniones comunitarias, programas de capacitación, jornadas de salud, actividades recreativas, procesos de organización social y atención de emergencias. La disponibilidad de un salón comunal fortalece la integración de la población, facilita la articulación entre la comunidad y las entidades gubernamentales y promueve escenarios de diálogo, concertación y desarrollo colectivo.

Adicionalmente, la ejecución de este proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes al dotar a la comunidad de una infraestructura pública que fomente la inclusión social, el fortalecimiento del tejido comunitario y el desarrollo de programas orientados al bienestar de la población. El salón comunal se convierte en un activo para el desarrollo local, al permitir la implementación de iniciativas de formación, emprendimiento, cultura, deporte y atención institucional, favoreciendo el aprovechamiento del tiempo libre y la participación activa de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. De esta manera, la inversión en esta infraestructura genera beneficios sociales sostenibles y fortalece las capacidades organizativas de la comunidad, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo territorial y al cierre de brechas en el acceso a equipamientos comunitarios.

La edificación estará diseñada bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, garantizando condiciones adecuadas de confort y capacidad para atender las necesidades de la comunidad del corregimiento. Su implantación buscará integrarse al entorno urbano-rural existente, respetando las condiciones topográficas y ambientales del sector.

El salón comunal se proyecta como un punto de encuentro para la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social del corregimiento, permitiendo la realización de:

· Asambleas comunitarias.
· Jornadas de formación y capacitación.
· Actividades culturales y recreativas.
· Atención institucional y programas sociales.
· Eventos deportivos, educativos y comunitarios.

Este equipamiento contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, promoviendo la cohesión social, la participación ciudadana y el desarrollo integral de la comunidad rural del municipio.

El proyecto cuyo objeto es la construcción de un SALON COMUNAL en el sector de VIJAGUAL, es el resultado de la estrategia general, especifica en mejorar, mantener y construir los diferentes equipamientos comunitarios del municipio de Bucaramanga, que atiendan las necesidades de la comunidad; en función de brindar espacios adecuados para el desarrollo social, cultural y económico, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan garantizar la ejecución de dichas actividades mencionadas.

Con este proyecto se pretende beneficiar a la población de la vereda de Vijagual.

Población general del sector:

POBLACIÓN GENERAL DEL SECTOR.
	CLASIFICACION
	DETALLE
	Porcentaje Aproximado
	Población Estimada (hab)

	GENERO
	Masculino
	51%
	950 

	
	Femenino
	49%
	919

	Total
	
	100 %
	1869 


[bookmark: _Hlk190175039][bookmark: _Hlk190174991]Fuente: Dato Google Censo Población y Vivienda 2018.

REGISTRO FOTOGRAFICO PREDIO BENEFICIARIO.
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Imágenes Correspondientes a las visitas de obra y socialización.


Localización 
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Figura 1.1. Tomado de Google Earth, modificado por el proyector

En este contexto, es preciso señalar que El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura tiene a cargo la planeación, formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “BUCARAMANGA AVANZA SEGURA”. Para el cumplimiento de estos preceptos, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano Integral, la salud, la convivencia y la paz.

[bookmark: _Hlk175235259][bookmark: _Hlk229557172]Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” 2024-2027, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el referido proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, encontrándose en el programa de Fortalecimiento del buen gobierno para el respecto y garantía de los derechos humanos: Acceso de la población a los servicios comunitarios y sociales, inscrito y viabilizado dentro del Banco de Programas y BPIN: 202500000035821.

	Línea Estratégica:
	Territorio Seguro que genera valor.

	Programa:
	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.,

	BPIN:
	202500000035821.

	Rubro Presupuestal:
	2.3.2.02.02.005.202500000035821.2.4502007.53129.588
 
2.3.2.02.02.005.202500000035821.2.4502007.53129.588 


	Nombre del Rubro:
	Otros edificios no residenciales 588

Otros edificios no residenciales 588

	Fuente:
	Recursos Propios

	Valor Vigencia 2026:
	$1.505.777.497,00



Conforme lo anterior, la “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, corresponde a un proyecto de infraestructura social teniendo en cuenta las definiciones establecidas por Colombia Compra Eficiente en el Anexo 3 – Glosario de los Documentos tipo de infraestructura social – Selección Abreviada de Menor Cuantía que define, la naturaleza de la intervención a realizar, así:

“(…) 
2.102. Grupo de ocupación de lugares de reunión: En el grupo de ocupación de lugares de reunión se clasifican las edificaciones o espacios en donde se reúne o agrupa la gente con fines religiosos, deportivos, políticos, culturales, sociales, recreativos o de transporte y que, en general, disponen de medios comunes de salida o de entrada. Para sitios religiosos se encuentran entre otros, Iglesias, Capillas, Salones de Culto, Salones para agremiaciones Religiosas y similares.   


2.115.Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios básicos, públicos y privados, destinados a la promoción de servicios y a la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas como educación, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusión productiva, bienestar familiar, participación comunitaria, servicios públicos domiciliarios, etc., que se desarrollarán en el marco normativo previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen a brindar apoyo funcional a la administración pública. La responsabilidad de la ejecución de actividades, planes y programas en materia de infraestructura social y de servicios públicos domiciliarios estará exclusivamente en cabeza de cada una de las entidades públicas competentes. Lo anterior, sin perjuicio de la "financiación o cofinanciación que puedan brindar las entidades públicas o privadas, del orden internacional, nacional, departamental, distrital, distrito especial y municipal.

2.126.Licencia de Construcción y sus modalidades: Autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes:  

Obra nueva: Autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total.   

[bookmark: _Hlk232500975]El proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” busca brindar el fortalecimiento del buen gobierno para el respecto y garantía de los derechos humanos. En este sentido, la alcaldía de Bucaramanga mediante la secretaria de infraestructura, pone a disposición su experiencia y capacidad técnica para garantizar un proceso de construcción de un salón comunal en corregimiento 1, vereda Vijagual.

Como resultado de esta construcción, se proyecta en mejorar, mantener y construir los diferentes equipamientos comunitarios del municipio de Bucaramanga.

De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar el CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, aplicando lo establecido dentro en los Documentos Tipo para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social, adoptada por la Resolución  540 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

	3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

	3.2.1. Objeto contractual
	El Municipio de Bucaramanga – Santander, requiere contratar la  “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

El alcance del objeto contractual se encuentra relacionado en el documento denominado “Anexo 1 - Anexo Técnico”, para efectos de revisión detallada, se sugiere remitirse al documento enunciado.


	3.2.2. Clasificación UNSPSC:


	La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808

	[bookmark: _Hlk224731436]CLASIFICADOR UNSPSC
	DESCRIPCION

	72101500
	Servicios de apoyo para la construcción

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos

	72151900
	Servicio de albañilería y mampostería

	72152900
	Servicio de montaje de acero estructural

	72152400
	Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas




	
3.2.3. Especificaciones del Objeto Contractual 



	Las Especificaciones Técnicas del objeto contractual se encuentran en documento adjunto (Anexo 1 . Anexo Técnico), el cual forma parte integral del proceso, en el que se estipulan los requisitos de calidad, se establecen estándares y se describen los procedimientos generales de la ejecución y detalles de control y recibo de los trabajos. 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Las principales actividades para ejecutar en la construcción de un salón comunal en el norte de la ciudad de Bucaramanga pueden organizarse en fases constructivas, técnicas y administrativas. Estas actividades aplican para proyectos comunitarios urbanos similares desarrollados en Colombia y cumplen con la metodología usual de obras civiles y equipamientos comunales.

Fases y etapas del proyecto

Actividades Preliminares
· Localización y replanteo topográfico.
· Cerramiento provisional del área de obra.
· Instalación de campamento, bodega y caseta.
· Conexiones provisionales de agua y energía.
· Limpieza y descapote del terreno.
· Señalización y plan de manejo de tránsito y seguridad.
· Elaboración e implementación del plan SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

Movimiento de Tierra
· Excavaciones manuales y mecánicas.
· Nivelación y conformación del terreno.
· Retiro y disposición de material sobrante.
· Rellenos y compactación.
· Mejoramiento de subrasante si se requiere.

Cimentación
· Excavación para zapatas y vigas de cimentación.
· Instalación de acero de refuerzo.
· Fundida de concreto para zapatas, vigas y placas.
· Impermeabilización de elementos enterrados.
· Construcción de pedestales y arranques estructurales.

Estructura
· Construcción de columnas, vigas y placas.
· Formaletería y apuntalamiento.
· Curado del concreto.
· Construcción de escaleras y elementos estructurales complementarios.
· Instalación de estructura metálica de cubierta si aplica.

Mampostería y Divisiones
· Levantamiento de muros en bloque o ladrillo.
· Construcción de divisiones internas.
· Pañetes y revoques.
· Instalación de dinteles y elementos de confinamiento.

Cubierta
· Instalación de estructura metálica o en concreto.
· Colocación de teja termoacústica o cubierta liviana.
· Instalación de canales y bajantes.
· Impermeabilización de cubierta

Redes Hidrosanitarias
· Instalación de tuberías hidráulicas.
· Instalación de redes sanitarias y aguas lluvias.
· Construcción de cajas de inspección.
· Instalación de aparatos sanitarios.
· Pruebas hidráulicas y sanitarias.

Redes Eléctricas y Especiales
· Canalizaciones eléctricas.
· Instalación de tableros y acometidas.
· Instalación de luminarias LED.
· Tomas eléctricas y sistemas de puesta a tierra.
· Redes de voz, datos y sonido si el diseño lo contempla.

Acabados Arquitectónicos
· Instalación de pisos y enchapes.
· Estuco y pintura.
· Instalación de cielo rasos.
· Carpintería metálica y de madera.
· Instalación de puertas, ventanas y barandas.
· Dotación de mobiliario básico.

Obras Exteriores
· Construcción de andenes y rampas de acceso.
· Urbanismo y zonas verdes.
· Cerramientos exteriores.
· Señalización y mobiliario urbano.
· Adecuación de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Actividades Administrativas
· Elaboración de cronograma de obra.
· Control de cantidades y presupuesto.
· Bitácora e informes de avance.
· Interventoría y supervisión técnica.
· Ensayos de calidad de materiales.
· Liquidación y entrega final del proyecto.

Actividades Complementarias Recomendadas
Para el norte de Bucaramanga se recomienda incluir:
· Sistemas de ventilación natural y confort térmico.
· Cubiertas termoacústicas por altas temperaturas.
· Accesibilidad universal.
· Espacios multifuncionales para reuniones, capacitaciones y actividades culturales.
· Manejo adecuado de aguas lluvias por temporadas de alta precipitación.

	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.

	GENERAL
	PARTICULAR
	
	

	 
	 
	PRELIMINARES
	 

	 
	 
	MEDICIONES
	 

	MED.002
	1.1.1
	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2
	M2

	 
	 
	EXCAVACIONES
	 

	EXC.001
	1.2.1
	Excavación manual en material común en seco
	M3

	EXC.015
	1.2.2
	Excavación mecánica en roca
	M3

	ACA.001
	1.2.3
	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación
	M3

	 
	 
	RELLENOS
	 

	RLL.002
	1.3.1
	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador
	M3

	RLL.024
	1.3.2
	Relleno en triturado 3/8" a  3/4" para filtro interno pozo de absorcion y tubo de desague despues del pozo de absorción (incluye transporte a sitio de instalacion en zona veredal en la obra)
	M3

	RLL.008
	1.3.3
	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador
	M3



	 
	 
	CONCRETOS
	 

	 
	 
	CIMENTACIÓN
	 

	CIM.002
	2.1.1
	Construcción de concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón
	M3

	CIM.003
	2.1.2
	Construcción de zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio
	M3

	CIM.005
	2.1.3
	Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 624 cm2
	M3

	 
	 
	PLACA DE PISO
	 

	CPP.004
	2.2.1
	Construcción de piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos
	M3

	 
	 
	VIGAS Y PLACAS AÉREAS
	 

	COL.013
	2.3.1
	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2
	M3

	 
	 
	COLUMNAS Y MUROS
	 

	COL.013
	2.4.1
	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2
	M3



	 
	 
	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
	 

	 
	 
	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
	 

	ACR.001
	3.1.1
	Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o armado)
	KG

	ACR.004
	3.1.2
	Suministro e instalación de estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior
	KG



	 
	 
	CUBIERTAS Y CANALES
	 

	 
	 
	CUBIERTAS
	 

	CUV.001
	4.1.1
	Suministro e instalación de cubierta en panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado pre pintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado pre pintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad PUR, espesor 5 cm, incluye remates en acero galvanizado pre pintado calibre 24
	M2



	 
	 
	MUROS DIVISORIOS
	 

	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 

	MAM.003
	5.1.1
	Construcción de muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm)
	M2

	 
	 
	DIVISIONES SISTEMA LIVIANO
	 

	DSL.002
	5.2.1
	Construcción de muro liviano una cara en lámina de yeso regular 1/2"
	M2



	 
	 
	RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
	 

	 
	 
	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
	 

	THA.011
	6.1.1
	Empalme a red hidráulica existente en PVC RDE 21 diámetro 1", incluye accesorios de conexión
	UND

	THA.001
	6.1.2
	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión
	M

	THA.002
	6.1.3
	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 11 diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión
	M

	THA.003
	6.1.4
	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 13.5 diámetro 1", incluye accesorios de conexión
	M

	 
	 
	PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
	 

	PHA.001
	6.2.1
	Suministro e instalación de punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión
	UND

	ARH.027
	6.2.2
	Suministro e instalación de llave manguera 1/2", incluye accesorios de conexión, válvula de cierre rápido 1/2" y caja prefabricada en concreto con tapa
	UND

	ARH.056
	6.2.3
	Suministro e instalación de caja para válvula en pared, incluye válvula de bola 3/4", tubería RDE 11 3/4" y accesorios de conexión
	UND



	 
	 
	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
	 

	 
	 
	TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
	 

	TSV.001
	7.1.1
	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión
	M

	TSV.003
	7.1.2
	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión
	M

	TSV.005
	7.1.3
	Suministro e instalación de red ventilación PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión
	M

	 
	 
	PUNTOS SANITARIOS PVC
	 

	PSA.001
	7.2.1
	Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión
	UND

	PSA.003
	7.2.2
	Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión
	UND



	 
	 
	RED ALCANTARILLADO
	 

	 
	 
	TUBERÍAS DRENAJES
	 

	TDR.001
	8.1.1
	Suministro e instalación de tubería PVC Drenaje 100 mm sin filtro, incluye accesorios de conexión
	M



	
	 
	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
	 

	 
	 
	CAJAS DE INSPECCIÓN
	 

	CAI.002
	9.1.1
	Caja de inspección formato 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo recocido, incluye tapa en concreto
	UND

	CAI.014
	9.1.2
	Suministro e instalación de trampa de grasas de 250 litros
	UND

	CAI.015
	9.1.3
	Suministro e instalación de tanque séptico de 2000 litros, lodos activados, incluye accesorios de instalación
	UND

	CAI.016
	9.1.4
	Suministro e instalación de filtro anaeróbico de flujo ascendente, FAFA, volumen 2000 litros, incluye accesorios de instalación
	UND

	CAI.017
	9.1.5
	Suministro e instalación de caja de distribución en PVC o similar, incluye accesorios de instalación
	UND



	 
	 
	APARATOS HIDROSANITARIOS
	 

	 
	 
	APARATOS BAÑOS Y ASEO
	 

	ABA.002
	10.1.1
	Suministro e instalación de sanitario descarga doble botón superior para discapacitados.
	UND

	ABA.004
	10.1.2
	Suministro e instalación de lavamanos de colgar para discapacitados, incluye grifería tipo push
	UND

	ABA.022
	10.1.3
	Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable
	UND

	ABA.023
	10.1.4
	Suministro e instalación de porta rollos en acero inoxidable
	UND



	 
	 
	MESONES
	 

	MES.001
	11.1.1
	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable cal. 18 de dimensiones 250 x 60 x 90 cm, incluye una poceta para lavados de 45 x 50 x 20 cm, dos entrepaños y grifería monocontrol
	UND



	 
	 
	ACABADOS DE PARED
	 

	 
	 
	FRISOS Y ESTUCOS DE PARED
	 

	FE.001
	12.1.1
	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones
	M2

	FE.003
	12.1.2
	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones
	M2

	FE.007
	12.1.3
	Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior
	M2

	 
	 
	PINTURA PARED
	 

	PPA.001
	12.2.1
	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos
	M2

	PPA.003
	12.2.2
	Suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial pared interior , sobre estuco, dos manos
	M2

	PPA.005
	12.2.3
	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, sobre friso, dos manos
	M2

	 
	 
	ENCHAPES Y PARED
	 

	ENP.002
	12.3.1
	Suministro e instalación de enchape pared cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm
	M2

	 
	 
	FACHADAS
	 



	FA.026
	12.4.1
	Suministro e instalación de revestimiento de fachada en Lama vertical en madera con giro de 15º. Madera inmunizada para exteriores. Incluye estructura metálica para anclaje a muros en mamposteria
	M2



	 
	 
	ACABADOS DE PISO
	 

	 
	 
	MORTEROS DE NIVELACIÓN
	 

	MNV.002
	13.1.1
	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.
	M2

	 
	 
	ACABADOS DE PISO INTERIOR/EXTERIOR
	 

	AIP.003
	13.2.1
	Suministro e instalación de enchape de piso cerámica tipo rectificado formato de 30 cm x 60 cm
	M2



	 
	 
	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
	 

	 
	 
	PUERTAS
	 

	PU.002
	14.1.1
	Suministro e instalación de puerta metálica batiente tipo doble pánel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en lámina cold rolled cal 20, acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco acabado mate, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada
	M2

	PU.004
	14.1.2
	Suministro e instalación de puerta metálica corredera tipo doble pánel en lámina cold rolled calibre 20, acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco acabado mate, cerrojo en cromo sanitado uso institucional con manija cromada por ambas caras y Rejilla de ventilacion inferior
	M2

	PU.081
	14.1.3
	Suministro e instalación de puerta metálica marco 3 hojas, acabado pintura anticorrosiva, tubo metálico para estructura, lama en madera de 1" con inclinacion de 15° manija con cerradura de seguridad y riel puerta oculto en piso
	M2

	 
	 
	VENTANAS
	 

	VET.033
	14.2.1
	Suministro e instalación de ventana abatible en aluminio Marco metálico calibre 18 pintado color RAL 9006 - Aluminio blanco, vidrio templado de 6 mm + Film trnasparente de seguridad
	UND

	 
	 
	ESPEJOS Y VIDRIOS
	 

	ESV.001
	14.3.1
	Espejo 4 líneas biselado para baño 0.70 x 0.80 m
	UND



	 
	 
	BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS
	 

	 
	 
	BARRAS DE APOYO
	 

	BAP.001
	15.1.1
	Suministro e instalación de barra abatible vertical 800 mm para discapacitados
	UND

	BAP.002
	15.1.2
	Suministro e instalación de barra recta 500 mm para discapacitados
	UND



	 
	 
	SISTEMA ELÉCTRICO
	 

	 
	 
	CANAUIZACION DEBAJA TENSION
	 

	CBT.001
	17.1.1
	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de   2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores  de perforación, amarres en cinta bandit,  base en concreto y demás accesorios. 
	UND

	CBT.002
	17.1.2
	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 1” x 6 m con capacete galvanizado de 1”, conectores  de perforación, amarres en cinta bandit  y base en concreto y demás accesorios. 
	UND

	CBT.003
	17.1.3
	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. 
	ML

	CBT.037
	17.1.4
	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. 
	ML

	 
	 
	REDES DE BAJA TENSION 
	 

	RBT.046
	17.2.1
	Suministro, transporte e instalación de red de B.T aérea en Cable multiple  trenzado autosoportado  3 x AL No 1/0 XLPE + 1 x1/0  ACSR.  y demás accesorios de instalación. 
	ML

	RBT.019
	17.2.2
	Suministro, transporte e instalación de red Cu 2x8+8 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.
	ML

	RBT.032
	17.2.3
	Suministro, transporte e instalación de red  canalizada en cable  Cu No 2x8 + 1x8N + 1x10T LSHF. Incluye accesorios de instalación y señalización.
	ML

	 
	 
	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
	 

	EBT.011
	17.3.1
	Suministro, transporte e instalación en poste de grapa de retención/suspensión  para red trenzada. Incluye: percha de un puesto tipo pesada, grapa de retención / suspensión, amarre en cinta bandit  y demás accesorios de instalación. 
	UND

	EBT.002
	17.3.2
	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de  puesta a tierra. 
	UND

	EBT.001
	17.3.3
	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye  conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. 
	UND

	EBT.030
	17.3.4
	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye  tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.
	UND

	 
	 
	EQUIPOS DE BAJA TENSION
	 

	QBT.036
	17.4.1
	Suministro, transporte e instalación de caja de medida: Incluye  caja para medidor  28x52x17 cm3 construida en lamina cold rolled C20,  acabado en pintura electrostática IP44 con ventanilla y tornillo para manipulación de Automático por el OR, 1 medidor electrónico trifásico 5 (100)A 208V activa Cl 1, 1 protección  termomagnética 3x50A 240/440V 20KA y demás accesorios de instalación y señalización. 
	UND

	QBT.061
	17.4.2
	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico TPT12-2F bifásico de incrustar metálico de 12 puestos,  con espacio para totalizador, puertas con chapa de seguridad,  acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje bifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto  de seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, y demás accesorios. 
	UND

	QBT.013
	17.4.3
	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.
	UND

	QBT.052
	17.4.4
	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20 A, 240-440V, 25-12,5 KA. Incluye señalización RETIE
	UND

	 
	 
	SALIDAS DE BAJA TENSION
	 

	SEG.017
	17.5.1
	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4",  caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SEG.020
	17.5.2
	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT)  por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SEG.022
	17.5.3
	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI  (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SII.223
	17.5.4
	Suministro, transporte e instalación de BALA led 22W + cilindro, 6500K, (7 años de garantia) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	SII.224
	17.5.5
	Suministro, transporte e instalación de BALA led 16W + cilindro, 6500K, (7 años de garantia) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	SII.225
	17.5.6
	Suministro, transporte e instalación de BALA led 13W + cilindro, 6500K, (7 años de garantia) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	SII.216
	17.5.7
	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 50W 1.2m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	SII.218
	17.5.8
	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 80W 2.4m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	LUS.003
	17.5.9
	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 91cm, 4000K, 100.000 horas, 80w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	SII.404
	17.5.10
	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 127cm, 4000K, 100.000 horas, 120w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	SII.408
	17.5.11
	Suministro, transporte e instalación de bateria de emergencia 22-45w ip40 120 minutos de autonomia  - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	 
	 
	SALIDAS DEBAJA TENSION 
	 

	SCM.006
	17.6.1
	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en  ducto EMT 3/4", incluye  caja Rawelt cuadrada, face plate, jack rj45,  cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SCM.002
	17.6.2
	Suministro, transporte e instalación de salida para Sonido, Campana cabio de clase, WIFI. ducto EMT 3/4", caja Rawelt cuadrada. y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	 
	 
	CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
	 

	DOC.001
	17.7.1
	Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.
	UND

	DOC.002
	17.7.2
	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.
	UND

	DOC.017
	17.7.3
	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (A)
	UND



	18
	 
	 
	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
	 

	18.1
	 
	18.1
	Estudio de tomografía de resistividad eléctrica
	UND



[bookmark: _Hlk224854618]Para la ejecución del proyecto debe cumplirse, además de los requisitos plasmados en el presente documento y los anexos del proceso de selección, la siguiente normatividad, o aquella que la modifique, adicione, derogue o sustituya, a efectos de garantizar la ejecución de las labores con la mejor calidad en beneficio de la población bumanguesa:

• Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga. 
• Normas Técnicas Colombianas a este proyecto: 
• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y nacional. 
• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
• NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
• Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios. 
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económica de la República de Colombia) y resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 
• Código colombiano de fontanería NTC-15000 
• Normas AISC, AISI 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 40117 de 2 de abril de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se proveerá los servicios 
• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente 
• Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018. 
• Normas legales vigentes de protección como normas Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), Normas ICONTEC, ASTM, ACI y NTC aplicables a materiales y procesos constructivos, Resolución 0312 de 2019 para Seguridad y Salud en el Trabajo, Normatividad municipal de licenciamiento urbano y accesibilidad.
• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto 


	3.2.4. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto contractual.



	El Municipio de Bucaramanga para la formulación del Proyecto, debió determinar las autorizaciones, permisos y licencias que se requieren de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de noviembre 22 de 2013 y demás normatividad aplicable. 

Durante el proceso de selección y la ejecución del proyecto deberán tenerse en cuenta las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a los preceptos de la Ley 842 de 2003 y la Resolución No. 0312 de 2019 por cuanto son aplicables al asunto, así como también todas aquellas normas que por la naturaleza del proceso contengan requisitos específicos de obligatorio cumplimiento para los proponentes y contratistas.

Sin embargo, el contratista está en la obligación de advertir sobre las licencias, autorizaciones y permisos requeridos para la ejecución del contrato.



LICENCIA AMBIENTAL  

Con respecto a permisos ambientales vigentes, para la ejecución de las obras del presente proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”,  NO APLICA y NO se requiere licencia ambiental, ya que este tipo de proyecto, obra y/o actividad no está incluido dentro del Artículo 2.2.2.3.2.2., de la sección 2 Competencia y exigibilidad de la licencia ambiental estipulado del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” .Por lo tanto, NO APLICA la necesidad de implementar Plan de Manejo Ambiental.

Es importante mencionar que se deben tener en cuenta todas aquellas medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, proteger y/o compensar los posibles impactos ambientales que se derivan de las actividades inherentes a cualquier proyecto, y así dar cumplimiento a las obligaciones establecidas.

En caso de generación de residuos de construcción y demolición - RCD, estos deberán ser almacenados de forma adecuada y su disposición final se debe realizar acorde a la normatividad ambiental vigente.

GESTIÓN PREDIAL 

La obra “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, se ejecutará sobre un predio propiedad del Municipio de Bucaramanga, identificado bajo el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 300-283067. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”. El proyecto cuenta con licencia de CONSTRUCCION  en la modalidad de OBRA NUEVA, para destinación Dotacional, otorgada mediante Resolución No. 26-0291 del 01 de Junio de 2026 de la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga, en el predio localizado en el LOTE B VEREDA VIJAGUAL del Municipio de Bucaramanga, identificado con el Número Predial 68001-00-02-00-00-0001-0995-0-00-00-0000 y folio de matrícula 300-283067,  a nombre del Municipio de Bucaramanga en su calidad de propietario para que en concordancia con el P.O.T., efectúe las obras de conformidad con los planos, documentos técnicos aprobados y disposiciones urbanísticas y ambientales vigentes.

EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, El predio cuenta con la disponibilidad de conexión del servicio de agua, de la concesión de aguas de uso público el cual esta presentada por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CENTRO POBLADO VILLA CARMELO, VEREDA VIJAGUAL DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, RESOLUCION No 001382 de noviembre de 2013.


	
3.2.5 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.


	El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. 

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. El municipio de Bucaramanga por medio de la Secretaría de Infraestructura entregará al contratista los planos, especificaciones técnicas y demás estudios técnicos al igual que le entregará de manera oportuna los listados del sector a intervenir según lo priorice la Secretaría de Infraestructura.

Harán parte integral de los documentos del proceso, los siguientes:

1. 00 Solicitud Viabilidad Juridica
1. 01 Aviso De Convocatoria Publica
1. 02 Estudio Sector
1. 03. Estudios Previos Vijagual.Docx
1. 04 Paa
1. 05 Solicitud Cdp
1. 06 Cdp
1. 07 Certificado Bpin
1. 08 Decreto Sabados Habiles 2026.pdf
1. 09 Documento Base o Documento Tipo
1. 10 Anexo 1  Anexo Técnico.docx
1. 10. Anexo 1A Especificaciones Técnicas
1. 11 Anexo 1B  Apéndice - Lineamientos para…y control de la programación de Obra.docx
1. 12 Anexo 1C Apéndice - Lineamientos PMT.docx
1. 13 Anexo 1D Apéndice - Lineamientos del…de Seguridad y Salud en el Trabajo (1).docx
1. 14 Anexo 1E. Apéndice - Lineamientos de Gestión Social.docx
1. 15 Anexo 3 – Glosario.docx
1. 16 Anexo 4 – Pacto de transparencia.docx
1. 17 Anexo 5 – Minuta del Contrato.docx
1. 18 Formulario 1- Presupuesto Oficial
1. 19 Formato 1 – Carta de presentación de la oferta.docx
1. 20 Formato 2 – Conformación de Proponen…to 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT).docx
1. 21 Formato 3 – Experiencia.xlsx
1. 22 Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional.docx
1. 23 Formato 5 – Capacidad residual.xlsx
1. 24 Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.docx
1. 25 Formato 7 – Factor de calidad.docx
1. 26 Formato 8 – Factores de desempate.docx
1. 27 Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional.docx
1. 28 Formato 10 – Carta de Manifestación de Interés.docx
1. 29 Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales.docx
1. 30 Formato 12 – Acreditación de emprendimiento y empresas de mujeresl.docx
1. 31 Formato 13 – Acreditación de Mipyme.docx
1. 32 Formato 14 – Factor de Calidad Ambiental y Social.docx
1. 33 Matriz-1-Experiencia.xlsx
1. 34 Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales.docx
1. 35 Matriz 3 – Riesgos.docx
1. 36 Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes. 

	3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos Jurídicos

	En virtud de lo establecido en la ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2 que “la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa”, señalando como regla general que la selección se efectúe por licitación pública y excepcionalmente mediante selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. 

Así mismo el literal b) del numeral 2, artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, indica: 

(…) 2. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objetiva contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual (…) 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales”

La selección abreviada, es la modalidad a través de la cual la Entidad convoca de forma abierta y pública, en igualdad de oportunidades, para que se presenten ofertas y se seleccione entre ellas, la más favorable a sus intereses, siendo una modalidad que procede teniendo en cuenta, lo siguiente:

De conformidad con el Decreto 0159 de Febrero 19 de 2026 por el cual se fija el salario mínimo mensual en la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905), a partir de dicha fecha  y hasta que se dicte Sentencia en el proceso de nulidad radicado 11001-03-25-000-2026-0004-2026 que cursa en la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 

El presupuesto de ingresos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia presupuestal del año 2026, de acuerdo a la Circular No. 01 del 02 de Enero de 2026 expedida por la Secretaría Jurídica, asciende a la suma de DOS BILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS MCTE ($2.117.062.156.306,00). Dicho monto expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes corresponde a $ 1.209.124,51 SMMLV.

El Municipio de Bucaramanga de acuerdo al literal b) numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMLMV, por lo que la menor cuantía de la Entidad es hasta 1.000 SMMLV, es decir, hasta $ 1.750.905.000,00.

[bookmark: _Hlk224729629]El presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.338.504.567) equivalente a 764,46 SMMLV razón por la que indiscutiblemente el procedimiento de selección a aplicar debe ser proceso de selección abreviada de menor cuantía. 

Adicionalmente la obra pública para  el  CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER deberá surtirse bajo la modalidad de Selección abreviada de Menor Cuantía corresponde a un proyecto de infraestructura social teniendo en cuenta las definiciones establecidas por Colombia Compra Eficiente el Anexo 3 – Glosario de los Documentos Tipo para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social, adoptada por la Resolución  540 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Se concluye así que la selección del contratista se realizará mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía, la cual se regirá por lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 en la Ley 1882 de 2018, y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables al asunto. 


	3.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.

	3.4.1 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
	
[bookmark: _Hlk224843379]El valor estimado del contrato es de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.338.504.567) equivalente a 764,46 SMMLV incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio del sector económico y del Mercado.


	3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 
	· [bookmark: _Hlk182390796]Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, correspondiente al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2026, con el cual se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a:

	No. Rubro
	Nombre Rubro
	Valor
	Fuente de Financiación

	2.3.2.02.02.005.2025
00000035821.2.450200
7.53129 .588

	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588

	1.338.504.567,00

	RECURSOS PROPIOS

	TOTAL RUBROS
	1.338.504.567,00



· Igualmente se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones de la entidad, así:

	No. Certificación
	Valor
	Fecha

	 3120
	$1.338.504.567,00
	19/08/2026




	3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial:

	Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes:

Variable No. 1. Costo Directo y costos indirectos:

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son:

COSTO DIRECTO: Para determinar el costo directo de un proyecto, es necesario determinar los siguientes valores:

· Valor Unitario de cada actividad de probable ejecución: Se determina mediante un análisis de precios unitarios, dentro del cual intervienen e interactúan las siguientes variables:

· Valores y Cantidades de Materiales e insumos:
· Fuentes de Materiales. (canteras)
· Variedad de Proveedores.
· Materiales Importados o Producidos fuera del Municipio.

· Valores y Cantidades de Transportes:
· Distancia desde la cual se debe transportar los materiales e insumos.
· Condiciones de acceso a los sitios de obra.

· Valores, Cantidades y Rendimientos de Maquinaria y Equipos:
· Características de los equipos que determinan el rendimiento para cierta actividad.

· Valores, Cantidades y Rendimientos de la Mano de Obra calificada y no calificada:
· La mano de obra es la variable final, ya que es la que determina la eficiencia y eficacia de una actividad a desarrollar, siempre y cuando se disponga de los equipos y materiales para ejecutarla. Teniendo en cuenta la planeación de la ejecución, esta variable se calculó con el Salario Mínimo establecido para 2026.

El costo directo estimado se encuentra establecido en los Análisis de precios unitarios que se publican adjuntos, siendo estos solamente una referencia para los proponentes, conforme se indica en el documento base.

DISCRIMINACION AU:

Costos Indirectos:

Dentro de las Obras Civiles que desarrolla el Municipio de Bucaramanga a través de la secretaría de Infraestructura, se encuentran aplicados por ley ciertos gravámenes, ordenanzas, impuestos y contribuciones, los cuales tienen un porcentaje aplicado sobre el valor final del contrato y son:

	ITEM
	DESCRIPCION
	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR FINAL DEL CONTRATO

	1
	Estampilla Pro-UIS
	2,00%

	2
	Estampilla Pro Hospital
	2,00%

	3
	Tasa Pro-deporte 
	2,00%

	4
	Estampilla Pro Cultura
	2,00%

	5
	Estampilla Pro Adulto Mayor
	2,00%

	6
	Impuesto de seguridad democratica
	5.00%


De igual manera, se debe tener en cuenta lo referente a las estampillas, que según sea la naturaleza de la obra de infraestructura pueden tener:

· Garantía de Pago de Salarios y Prestaciones.
· Garantía de Cumplimiento del Contrato.
· Garantía de Estabilidad de Obra.
· Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.

También es necesario tener en cuenta la contribución que se hace al sistema financiero por cuenta del 4 x 1000.
	ITEM
	DESCRIPCION
	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR FINAL DEL CONTRATO

	
	Garantías
	1,00%

	1
	Gastos Bancarios
	0.40%




Finalmente se encuentran tres ítems dentro de los cuales se determina lo siguiente:

Implementación SG-SST: En el cual, se implementa la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta el nivel de cualquier riesgo al cual están expuestos los trabajadores de la construcción, incluyendo el riesgo biológico. Los costos asociados a dicho componente se encuentran calculados en la administración del contrato así:

· Examen Médico Ocupacional de Ingreso y Egreso de todos los trabajadores
· Instalaciones Provisionales tales como baños y lavamanos portátiles.
· Señalizaciones informativas, reflectivas y reglamentarias, en cumplimiento del SG-SST.
· Protecciones ante riesgo biológico y aseo, tales como implementos para la bioseguridad, puntos ecológicos, bolsas para el aseo, desinfectantes para herramientas, entre los más importantes.
· Implementos para la protección y atención de los trabajadores tales como camilla rígida con inmovilizador de extremidades y collarín cervical, extintores contraincendios, aspersores entre los más importantes.

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, administrativo y no facturable, asesorías contables y legales. Esta variable está determinada por el personal Profesional, técnico, administrativo entre otros que son transversales a la ejecución de las diferentes actividades que componen el proyecto y que por ende intervienen en diferentes magnitudes en su ejecución, que además no se encuentran en los APUS, por lo tanto los costos asociados a dicho componente se encuentran calculados en la administración del contrato y debe el proponente incorporarlos en su propuesta técnico y económica, conforme lo establecido en el Anexo 1 - Anexo técnico.

Costos Operacionales transporte de personal, equipos, vigilancia y demás costos administrativos:

· Costos de arriendo de oficina, incluye los servicios públicos y telecomunicaciones.
· Equipos de Cómputo e Impresión, incluyendo licencias de Software.
· Costos de Papelería para informes, planos, volantes informativos, comunicaciones escritas y los demás requeridos dentro de la obra.
· Estructuras Provisionales tales como campamentos, cerramientos y vallas informativas, señalización para trabajadores, conductores y peatones entre los más relevantes.
· Vehículos para transporte de personal profesional descrito, requerido para cumplimiento de sus funciones. El transporte de Materiales, insumos y escombros se encuentra referenciados en los APU.
· Seguridad, equipos de video vigilancia.
· Equipos adicionales tales como reflectores, plantas eléctricas entre otros.

NOTA: Una vez obtenido el valor de los costos indirectos, estos deben ser expresados en porcentaje sobre el valor del costo directo; el proponente debe exponerlos en porcentaje a la hora de presentar su oferta, para de esta manera determinar su valor total.

El Presupuesto oficial estimado por la entidad se encuentra publicado como anexo al presente estudio, de conformidad con el Numeral 4° del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para la presente contratación, una vez obtenido el costo indirecto del proyecto, esta entidad realizó el cálculo de la Administración y la Utilidad conforme lo soportado en el MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en el cual solo se calcula como costos indirectos la Administración (A) y Utilidad (U). 

Ahora bien, el presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, por lo cual estos se tramitarán conforme se dispone en los Artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su reconocimiento y pago.

El proponente debe calcular los costos indirectos que contenga todos los valores en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar debidamente la administración de la obra y obtener la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor de los costos indirectos debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose de los costos indirectos o componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). 

Para el proponente que resulte adjudicatario se solicitará el desglose de los costos indirectos como requisito para el inicio del contrato.

Cuando el proponente exprese los costos indirectos en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje de los costos indirectos que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total establecido por la entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 

En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente los costos indirectos, siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 

Los componentes internos de los costos indirectos deberán ser presentados por el adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de condiciones.


	3.4.4 Forma de Pago del contrato
	[bookmark: _Hlk224854307]La forma de pago del valor del contrato se hará de la siguiente forma:
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

NOTAS: 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

NOTA 4: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

NOTA 5: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 7 El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

NOTA 8: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 9: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar ante la interventoría, además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato por actividad.

NOTA 11: la entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde los estudios previos y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades de obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el esquema del contrato permite la cancelación de cantidades de obra debidamente ejecutadas.

NOTA 12: el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación de su oferta


	3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable

	3.5.1 Requisitos Habilitantes
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:
	3.5.1.1 Capacidad Jurídica
	Se utilizarán los Requisitos de Capacidad Jurídica señalados en los Documentos Tipo para para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social, adoptada por la Resolución 540 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

	
	3.5.1.2  Experiencia
	Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades. 

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 

· Área para construir/intervenir: 317,97 m2.
· Presupuesto Oficial: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.338.504.567) equivalente a 764,46 SMMLV.
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

En razón a las características del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” en los sectores aplicables:



	A. ACTIVIDAD A CONTRATAR:

	ACTIVIDAD PRINCIPAL
	2.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO

	EXPERIENCIA GENERAL ACTIVIDAD PRINCIPAL
	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

	EXPERIENCIA ESPECIFICA ACTIVIDAD PRINCIPAL
	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área construida igual y/o superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 317,97 m2

	
	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de edificaciones en alguno o algunos de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.

	ACTIVIDAD SECUNDARIA (1)
	2.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO

	EXPERIENCIA ESPECIFICA ACTIVIDAD SECUNDARIA (1)
	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en edificaciones.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención o suministro e instalación de redes o sistemas de iluminación o luminarias interiores o exteriores o similares en edificaciones




NOTA APLICABLE A EXPERIENCIA ACTIVIDAD SECUNDARIA 1 - SEGÚN DOCUMENTO BASE:

Nota 9: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 

NOTAS APLICABLES DE ACUERDO AL DOCUMENTO BASE – EXPERIENCIAS COMBINADAS

Nota 10: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más actividades con un Contrato o con Contratos distintos.

Justificación de la Exigencia de Experiencia en Bienes y Servicios adicionales ajenos a la Infraestructura Social
En atención a la obligación legal y reglamentaria de la Entidad de motivar debidamente la exigencia de experiencia en bienes y servicios adicionales ajenos a la infraestructura social —cuando dicha experiencia no se encuentra prevista en las matrices sectoriales adoptadas por la Agencia Nacional—, resulta imperativo precisar lo siguiente:
El marco normativo vigente, concretamente el literal M del numeral 3.5.1 del Documento Base para Obra Pública de Infraestructura Social Versión 2, faculta expresamente a la Entidad para requerir experiencia adicional. Esta autorización constituye no sólo una habilitación legal, sino una herramienta esencial para ajustar los criterios de selección a la realidad y complejidad técnica del objeto contractual, en concordancia con los fines de los Documentos Tipo y la protección del interés público.
Desde una perspectiva eminentemente técnica, la inclusión de requisitos de experiencia adicional reviste especial importancia para garantizar que el contratista no solo acredite experiencia genérica obras de infraestructura social —según lo exige la matriz 1—, sino que demuestre idoneidad específica y competencia probada en la ejecución de aquellas actividades complementarias que, aunque clasificadas como ajenas en el marco de los Documentos Tipo, resultan críticas para la integralidad y el éxito del proyecto.

Dicha idoneidad trasciende la mera acreditación de experiencia general en obra, en tanto exige la comprobación de capacidades particulares en la gestión y ejecución de bienes y servicios que, si bien no constituyen la actividad principal, son indispensables para el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. 
La incorporación de este requisito, sustentada en el análisis técnico y de mercado contenido en los estudios del sector, permite a la Entidad asegurar que el adjudicatario cuente con la experticia, los conocimientos y los recursos necesarios para atender integralmente todas las demandas del contrato, mitigando riesgos asociados a la subcontratación deficiente, la improvisación operativa o la ausencia de experticia específica en actividades estratégicas para el proyecto.
Por todo lo anterior, la exigencia de experiencia en obras, bienes o servicios adicionales ajenos a la infraestructura social no solo encuentra respaldo en la normatividad vigente y en la autorización expresa del Documento Base, sino que responde a una necesidad real y justificada desde el punto de vista técnico, operativo y de interés público. 
Este enfoque optimiza la selección de contratistas íntegros y competentes, garantizando la adecuada ejecución del contrato, la calidad de la obra y la consecución eficaz de los objetivos planteados en el proceso de selección, conforme a los estándares de legalidad, eficiencia y transparencia que rigen la contratación estatal.
Precisamente el Artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 nos señala:
“Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así:
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.”
Como vemos, la contratación de una obra en el sector de infraestructura social no es simplemente la disposición de un listado de ítems sin cohesión, pues debe analizarse siempre su impacto social, económico y ambiental.

Se referirá entonces en síntesis, las justificaciones de diversa índole por las cuales se consideró en la Obra, la inclusión del requerimiento de experiencia adicional en la actividad de Estudio de tomografía de resistividad eléctrica siendo ésta una actividad ajena a la infraestructura social contenida en la matriz 1 de experiencia para las obras correspondientes, de relevancia y especial cuidado dentro del proyecto en tanto su ejecución errónea puede perjudicar la ejecución del proyecto, con las que necesariamente se afectarán indicadores económicos, de modo tal que ante la necesidad de ejecutar esta clase de actividad, habrá de requerirse del proponente y futuro contratista la idoneidad suficiente.
Por todo lo anterior, la exigencia de experiencia en obras, bienes o servicios adicionales ajenos a la infraestructura social no solo encuentra respaldo en la normatividad vigente y en la autorización expresa del Documento Base, sino que responde a una necesidad real y justificada desde el punto de vista técnico, operativo y de interés público. 
Este enfoque optimiza la selección de contratistas íntegros y competentes, garantizando la adecuada ejecución del contrato, la calidad de la obra y la consecución eficaz de los objetivos planteados en el proceso de selección, conforme a los estándares de legalidad, eficiencia y transparencia que rigen la contratación estatal.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL
El proceso de selección tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No. 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, proyecto que corresponde a infraestructura institucional y cuya ejecución se encuentra sometida a los Documentos Tipo aplicables a la licitación de obra pública de infraestructura social.
No obstante, dentro del alcance técnico del proyecto se contempla la ejecución de una actividad especializada consistente en la realización de Estudio de Tomografía de Resistividad Eléctrica, la cual, por su naturaleza, metodología, nivel de especialización, equipos requeridos y forma de interpretación de resultados, no corresponde a una actividad ordinaria o inherente a la construcción convencional de edificaciones.
La tomografía de resistividad eléctrica es un método de exploración geofísica no invasivo que permite obtener información sobre la distribución de resistividades eléctricas del subsuelo y generar modelos bidimensionales o tridimensionales que contribuyen a identificar variaciones, discontinuidades o anomalías que pueden asociarse, previa interpretación técnica especializada, a cambios en las características del terreno, presencia de materiales de diferente naturaleza, zonas de alteración, acumulación de humedad, cavidades, fracturas u otras condiciones relevantes para el comportamiento del suelo y del subsuelo.
En una obra como la proyectada, la obtención de información confiable sobre las condiciones del terreno reviste especial importancia, en tanto sirve como insumo complementario para reducir incertidumbres técnicas y permite contar con mayores elementos de análisis frente a las condiciones reales del subsuelo donde se implantará la edificación.
La correcta ejecución de esta actividad no se limita a la toma de datos en campo. Comprende, entre otros aspectos, la definición adecuada de líneas o perfiles de medición, selección de arreglos de electrodos, control de contacto eléctrico, adquisición y depuración de datos, procesamiento e inversión numérica, análisis de modelos de resistividad e interpretación de los resultados en función de las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno.
En consecuencia, se trata de una actividad que exige conocimiento técnico especializado y experiencia previa demostrable, pues errores en la adquisición, procesamiento o interpretación de la información pueden generar resultados poco confiables, diagnósticos equivocados, necesidad de repetición de estudios, mayores costos y retrasos, además de limitar la capacidad de la Entidad y del equipo técnico para tomar decisiones oportunas durante la ejecución del proyecto.
La experiencia general en construcción de edificaciones o infraestructura institucional, aunque resulta necesaria para acreditar la capacidad integral del proponente, no permite concluir por sí sola que este cuente con experiencia efectiva en la ejecución de estudios de tomografía de resistividad eléctrica. Se trata de campos técnicamente distintos y, por ello, resulta necesario que la Entidad verifique que el futuro contratista haya enfrentado previamente la ejecución real de esta actividad especializada.
Por esta razón, y atendiendo los principios de planeación, responsabilidad y adecuada gestión de los riesgos del proceso contractual, el Municipio considera técnicamente necesario establecer como experiencia adicional que por lo menos uno de los contratos aportados para acreditar dicha experiencia permita verificar la ejecución de un Estudio de Tomografía de Resistividad Eléctrica.
La finalidad del requisito no es restringir la participación ni exigir una especialidad empresarial determinada, sino comprobar objetivamente que el proponente cuenta con experiencia real en la ejecución de una actividad que presenta un grado de especialización superior al de una actividad constructiva convencional y que guarda relación directa con el componente técnico que deberá desarrollar durante la ejecución del contrato.
Importancia de la exigencia para el proyecto
Yo añadiría este párrafo porque le da mucha fuerza frente a una observación de un proponente:
La exigencia adquiere particular relevancia en el presente proyecto, en la medida en que la construcción de una edificación destinada al uso comunitario implica para el Municipio el deber de adoptar medidas razonables orientadas a procurar condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura pública. La caracterización especializada del subsuelo constituye un mecanismo de reducción de incertidumbre técnica y permite complementar la información disponible para la toma de decisiones durante la ejecución de la obra. En tal sentido, verificar experiencia previa en esta actividad constituye una medida preventiva de gestión del riesgo y no una exigencia meramente formal.
Se insiste en que la especialidad no deriva del valor económico de la actividad, sino de la complejidad técnica y del impacto que una ejecución deficiente puede tener sobre la confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones del proyecto.
Sustento frente a los Documentos Tipo
Los Documentos Tipo de infraestructura social son obligatorios y la experiencia general y específica de la obra debe estructurarse conforme a la Matriz 1 – Experiencia. Para el sector institucional, Colombia Compra Eficiente ha reiterado que la matriz comprende, entre otras, obras de infraestructura institucional de servicio público y que la aplicación de los documentos tipo depende del encuadramiento del proyecto en las actividades allí definidas. 
Sin embargo, la Agencia también ha señalado expresamente que cuando el contrato comprende bienes o servicios adicionales que no están incluidos como obra de infraestructura social en la Matriz de Experiencia, la Entidad puede establecer experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de ese componente, bajo las reglas del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025. 
Más aún, en el Concepto C-999 de 2026 la Agencia precisó que la Entidad debe justificar que la experiencia ordinaria contenida en las matrices resulta insuficiente frente al grado de complejidad o especialidad del componente adicional y demostrar que la experiencia adicional exigida responde a las condiciones reales del mercado. 
La experiencia adicional solicitada no sustituye, modifica ni altera la experiencia general y específica establecida en la Matriz de Experiencia de los Documentos Tipo. Corresponde exclusivamente a la verificación de idoneidad respecto de una actividad especializada adicional al componente convencional de obra pública de infraestructura social.
Naturaleza especializada de la tomografía de resistividad eléctrica
La tomografía de resistividad eléctrica corresponde a una técnica de exploración geofísica mediante la cual se determina la distribución de la resistividad eléctrica aparente del subsuelo a partir de mediciones realizadas mediante dispositivos y configuraciones técnicas específicas.
La información obtenida es sometida posteriormente a procedimientos de procesamiento e inversión que permiten construir modelos de distribución de resistividad del subsuelo, cuya interpretación especializada contribuye a identificar contrastes o anomalías susceptibles de correlacionarse con determinadas características o condiciones del terreno.
Por consiguiente, su ejecución no corresponde simplemente a la utilización de un equipo de medición ni puede asimilarse a una actividad ordinaria de construcción.
Su adecuada realización supone, entre otros aspectos:
1. planeación de la exploración y definición de los perfiles de medición;
2. selección de la configuración o arreglo técnicamente adecuado;
3. instalación y disposición apropiada de electrodos;
4. adquisición y control de calidad de los datos de campo;
5. identificación y tratamiento de mediciones anómalas;
6. procesamiento e inversión de la información obtenida;
7. generación de modelos de resistividad; y
8. interpretación especializada y correlación de resultados con las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno.
Por ello, la confiabilidad del resultado depende tanto de una correcta adquisición de información en campo como del adecuado procesamiento e interpretación posterior.
Importancia dentro del proyecto
La construcción de una edificación destinada al servicio de la comunidad impone al Municipio el deber de procurar que las decisiones técnicas relacionadas con su ejecución se soporten en información suficiente y confiable.
En este contexto, el estudio de tomografía de resistividad eléctrica constituye un instrumento especializado destinado a complementar el conocimiento de las condiciones del subsuelo y reducir incertidumbres técnicas que puedan resultar relevantes durante la ejecución de la obra.
Debe precisarse que este estudio no sustituye los estudios geotécnicos, geológicos, estructurales o demás análisis exigibles al proyecto. Su utilidad radica precisamente en constituir una fuente complementaria de información cuya interpretación, articulada con los demás estudios disponibles, permite contar con mayores elementos para comprender las condiciones del terreno.
Complejidad técnica y consecuencias de una ejecución deficiente
La especialidad de esta actividad no debe analizarse exclusivamente en función de su participación porcentual dentro del presupuesto total de la obra.
La relevancia de una actividad especializada puede derivarse de su complejidad técnica y de las consecuencias asociadas a una ejecución deficiente, y no exclusivamente de su valor económico dentro del contrato.
Una ejecución inadecuada del estudio puede ocasionar, entre otras circunstancias, información insuficiente o poco confiable, necesidad de repetir mediciones, interpretaciones técnicas incorrectas, retrasos, costos adicionales y mayores niveles de incertidumbre frente a las condiciones del subsuelo.
Por ello, desde la perspectiva de la gestión del riesgo contractual, resulta razonable que el Municipio procure verificar que quien asuma integralmente la ejecución del proyecto cuente con antecedentes contractuales que demuestren experiencia efectiva en esta actividad especializada.
Insuficiencia de la experiencia ordinaria para acreditar esta especialidad
La experiencia prevista en la Matriz correspondiente al sector institucional permite verificar la idoneidad del proponente frente a las actividades propias de la infraestructura social objeto del proceso.
Sin embargo, la experiencia en construcción de edificaciones no acredita necesariamente experiencia en estudios de tomografía de resistividad eléctrica.
Un contratista puede acreditar una amplia trayectoria en construcción de edificaciones sin haber ejecutado previamente una prospección geofísica mediante esta técnica.
En consecuencia, existe una diferencia objetiva entre la experiencia requerida para ejecutar la obra civil y la necesaria para acreditar antecedentes efectivos en este componente especializado.
Esta circunstancia constituye precisamente el fundamento para acudir a la figura de experiencia adicional prevista por la regulación de los Documentos Tipo.
Procedencia jurídica frente a los Documentos Tipo
Este es el punto que considero más importante para defender el requisito frente a una eventual observación.
El artículo 4 de la Resolución 540 de 2025 contempla los eventos en los cuales el objeto contractual incluye bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.
La ANCP-CCE ha interpretado expresamente esta disposición en los Conceptos C-182 de 2026 y C-186 de 2026, señalando que cuando una entidad requiere bienes o servicios que no están incluidos como obra de infraestructura social en la Matriz de Experiencia puede incorporar experiencia adicional destinada a verificar la idoneidad respecto de dichos componentes. 
La posibilidad no es discrecional ni ilimitada. Según la Agencia, la entidad debe: demostrar en los estudios previos la verificación de las condiciones del mercado y la preservación de la pluralidad; conservar los requisitos de los Documentos Tipo; no restringir la experiencia a entidades públicas o privadas, territorios o periodos determinados ni imponer cantidades o volúmenes específicos; y clasificar la experiencia adicional únicamente hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios con códigos directamente relacionados con lo contratado. 
Por tanto, el Municipio no está modificando la Matriz de Experiencia ni creando una condición adicional sobre la experiencia estandarizada. Está verificando separadamente la idoneidad del proponente respecto de un componente especializado ajeno a la actividad ordinaria de infraestructura social.
La experiencia adicional aquí establecida es autónoma respecto de la experiencia general y específica prevista en la Matriz 1 – Experiencia del sector institucional y, por tanto, no la modifica, sustituye, condiciona ni restringe. Su finalidad exclusiva consiste en verificar la idoneidad del proponente respecto de un servicio especializado adicional que forma parte efectiva del alcance contractual y que no corresponde a una actividad ordinaria de construcción de infraestructura social.
Proporcionalidad del requisito
La Entidad considera que la condición resulta proporcional a la necesidad que pretende satisfacer.
No se exige que todos los contratos acreditados por el proponente hayan involucrado tomografía de resistividad eléctrica ni que esta constituya su objeto principal.
Tampoco se exige que el proponente acredite un número determinado de estudios, metros lineales de exploración, cantidad de perfiles, número de electrodos, profundidad determinada, área explorada o valor mínimo ejecutado en esta actividad.
La exigencia se limita a demostrar una experiencia efectiva y verificable en la ejecución de esta actividad especializada, lo cual permite satisfacer la finalidad técnica perseguida mediante una condición menos restrictiva para la concurrencia.
La Entidad tampoco limitará la experiencia en razón de la naturaleza pública o privada del contratante, del territorio en el cual haya sido adquirida o de una determinada antigüedad.
Estas restricciones coinciden precisamente con aquellas que CCE señala que las entidades deben evitar cuando incorporan experiencia adicional bajo el artículo 4 de la Resolución 540 de 2025. 

Protección de la pluralidad de oferentes
En cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 540 de 2025, el Municipio de Bucaramanga realizó la correspondiente verificación de las condiciones del mercado, identificando la existencia de agentes económicos que cuentan con experiencia relacionada con la actividad especializada requerida.
Del análisis efectuado se concluye que la exigencia no conduce a la identificación de un único proveedor ni restringe injustificadamente la participación, toda vez que existe pluralidad de agentes del mercado que pueden acreditar directamente o mediante las formas asociativas admitidas por el ordenamiento jurídico la experiencia requerida.
Gestión de riesgos y protección de los recursos públicos
La exigencia constituye además una medida asociada al principio de planeación y a la gestión preventiva del riesgo contractual.
Para la Entidad no resulta indiferente que una actividad especializada incorporada al alcance contractual sea ejecutada por un contratista que nunca haya acreditado antecedentes en su realización, especialmente cuando los resultados obtenidos servirán como información técnica para la ejecución del proyecto.
La verificación de experiencia previa contribuye a reducir riesgos relacionados con deficiencias en la adquisición de información, procesamiento inadecuado de datos, interpretaciones técnicamente insuficientes, repetición de estudios, mayores tiempos de ejecución y costos asociados a reprocesos.
Por consiguiente, el requisito busca proteger la adecuada ejecución de los recursos públicos y aumentar la confiabilidad técnica del proyecto, sin trasladar al requisito habilitante condiciones innecesarias o desproporcionadas.
Conclusión técnico-jurídica
Con fundamento en lo expuesto, el Municipio de Bucaramanga considera necesario, adecuado y proporcional verificar experiencia adicional asociada a la ejecución de estudios de tomografía de resistividad eléctrica.
La exigencia responde a las siguientes circunstancias concurrentes: la actividad forma parte efectiva del alcance técnico contractual; posee características técnicas especializadas diferentes de las actividades ordinarias de construcción; la experiencia general en edificaciones no permite inferir su ejecución previa; su adecuada realización contribuye a obtener información confiable sobre el subsuelo; y la Entidad tiene el deber de gestionar preventivamente los riesgos técnicos asociados al proyecto.
El requisito se establece sin alterar las condiciones de experiencia previstas en los Documentos Tipo y deberá acompañarse de la correspondiente verificación de las condiciones del mercado y de la pluralidad de oferentes, en los términos previstos en el artículo 4 de la Resolución 540 de 2025 y desarrollados por Colombia Compra Eficiente. 
Para el cumplimiento del presente requisito, el Proponente deberá acreditar que en por lo menos uno (1) de los contratos presentados para acreditar la experiencia se ejecutó la actividad de Estudio de Tomografía de Resistividad Eléctrica.
No se exige que dicha actividad corresponda al objeto principal del contrato acreditado, siempre que de los documentos aportados sea posible verificar inequívocamente su efectiva ejecución.
La Entidad no exigirá cantidades, volúmenes, longitudes, profundidades, áreas o valores mínimos asociados a la actividad, ni que la experiencia haya sido adquirida con entidades de determinada naturaleza, en un territorio específico o dentro de un periodo determinado.
La experiencia adicional será verificada conforme a las reglas establecidas para tal efecto en los Documentos del Proceso y no sustituye, modifica ni condiciona la experiencia general y específica exigida en la Matriz 1 – Experiencia aplicable al sector institucional.
Una excepción a la regla anterior se desarrolla en el artículo 4 de la Resolución 0540 de 2025, todo lo anterior refrendado el literal M del numeral 3.5.1 del Documento Base de infraestructura social, dispone que la entidad puede solicitar experiencia adicional para evaluar la idoneidad del contratista en procesos de contratación de licitación de obra pública de infraestructura social, que incluyen bienes o servicios adicionales. 

Estos corresponden a necesidades incluidas en el alcance de la obra, cuya ejecución se contempla en el mismo procedimiento y presupuesto contractual. Por ello, con fundamento en esta disposición las entidades pueden requerir experiencia añadida cuando el bien o servicio adicional es importante, y que no es posible valorar la idoneidad del contratista únicamente a partir de la experiencia establecida en la «Matriz 1 – Experiencia». En este caso, la entidad puede incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.

La posibilidad de solicitar experiencia adicional solo es viable cuando el proceso contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social[footnoteRef:1], es decir: [1:  Concepto C-109 de 2021, Concepto C-390 de 2023, Concepto C-063 de 2024, Concepto C-120 de 2024. ] 


 i)	la actividad que se requiere, si bien es una labor de obra, no está relacionada con la infraestructura social.

ii)	el bien o servicio adicional es distinto a la actividad principal, aun cuando se relaciona con la infraestructura social, cuando se requiere que el contratista ejecute actividades de consultoría como la realización o actualización de los estudios y diseños de la obra u otras de carácter especializado que merecen especialización. En supuestos como los indicados es posible que la entidad exija experiencia adicional para acreditar la idoneidad del contratista en la ejecución de estos bienes o servicios adicionales a la obra de infraestructura social.

De lo anterior, se puede concluir, que, es válido la utilización de experiencia adicional, tratándose de cualquiera de los dos supuestos.  En conclusión, la viabilidad jurídica y técnica de requerir experiencia en bienes y servicios adicionales dentro del marco de un proceso de selección de obra pública de infraestructura social está sólidamente fundamentada en la normativa vigente. La Resolución 0540 de 2025 proporciona un marco normativo claro y específico que permite a las entidades contratantes solicitar experiencia adicional cuando se trate de bienes o servicios que, aunque no formen parte de la Matriz de la obra de infraestructura social, son esenciales para el cumplimiento integral del contrato.

Por analogía, en estos eventos, en los cuales la entidad haya identificado bienes o servicios adicionales y requiera experiencia adicional debe aplicar los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 342 de 2019 que dispone:

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.6.1.5. Bienes o servicios adicionales a la obra pública. Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte, la entidad estatal deberá aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros:

a) Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratación.

b) Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo.
Señalado ello, se procede a dar cumplimiento a la Resolución No. 0540 de 2025 – que en su Artículo 4 señala:
“Obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública social, la entidad estatal deberá aplicar los documentos tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, deberá seguir los siguientes parámetros: (…)

Numeral 1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la contratación de las obras, bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes y no limite la concurrencia al proceso de contratación. Para tal efecto, la entidad realizará el estudio previo y el análisis del sector en los términos de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que los adicione, complemente o sustituya”.

Para este efecto, se procede a dejar constancia de diversos procesos de selección en los cuales se ha requerido a los proponentes la acreditación de experiencia adicional conforme a los preceptos del literal M del numeral 3.5.1 del pliego de condiciones o su equivalente en otros sectores, a efectos de establecer que el requerimiento no escapa a las condiciones del mercado. A continuación se dispondrá un listado de procesos de contratación en los cuales requieren diversas experiencias adicionales, corroborando que este aspecto no se trata de una cuestión caprichosa o sin razón alguna.  Este análisis, centrado exclusivamente en la experiencia pública, permite identificar los principales enfoques contractuales aplicados en esta área. La información recopilada constituye un marco de referencia esencial para orientar la planificación y ejecución de proyectos:

	OBJETO:
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA UBICADA EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 6 HASTA ENTRADA AL PUEBLO "MONUMENTO EL INDIO" - (TRAMO 2), DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU-1282-2025 Y MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE I MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO EPC-CI-047-2025

	ENTIDAD CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE ANOLAIMA

	NUMERO PROCESO
	LPO-008-2026

	EXPERIENCIA ADICIONAL REQUERIDA
	Acreditar un contrato cuyo objeto y/o alcance sea el alumbrado público de vías vehiculares con luminarias tipo LED aptas para energía solar que incluya panel, acumulador y batería, y acreditar un contrato de obra donde se haya ejecutado un Plan de Gestión Social y SST.

	OBJETO:
	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA 7 HASTA LA CARRERA QUINCE 15

	ENTIDAD CONTRATANTE:
	ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

	NUMERO PROCESO
	LP-01-2026

	
















EXPERIENCIA ADICIONAL REQUERIDA
	[image: ]



	OBJETO:
	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA TRINA AL TESORO EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA

	ENTIDAD CONTRATANTE:
	ALCALDIA EL LIBANO (9)

	NUMERO PROCESO
	LPO-01-2026

	EXPERIENCIA ADICIONAL REQUERIDA
	[image: ]

	OBJETO:
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME

	ENTIDAD CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE TAME (6) 

	NUMERO PROCESO
	LP-TA-011-2025

	EXPERIENCIA ADICIONAL REQUERIDA
	[image: ]



No obstante, también lo es, que la misma Entidad debe velar porque los posibles oferentes sean idóneos en la experiencia relacionada con el objeto a contratar, y que a su vez demuestren el haber cumplido con actividades similares, especialmente en el tema de TRE y/o actividades similares precedentes que acreditan su capacidad y presumen su cumplimiento. 

Ahora, en cuanto a la solicitud de experiencia adicional, se realizó el análisis de varios procesos de contratación tanto de obra como de interventoría de diversos sectores, en los cuales se hizo esta solicitud especial de experiencia para acreditar idoneidad, encontrando que esta clase de requerimientos no genera la restricción de participación, como se ve a continuación:

	
	OBRA

	
	No. PROCESO
	OBJETO
	ENTIDAD CONTRATANTE
	PRESUPUESTO
	No. De Proponentes

	1
	LP-SI-004-2025
	PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 1062 DEL 12 DE MARZO DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
	 $                 1.539.536.841,00 
	23

	2
	LP-SIM-036-2024
	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA
	MUNICIPIO DE MONTERIA
	 $              15.962.380.200,00 
	31

	3
	LP-CN-001-2024
	EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
	 $                    983.239.980,47 
	2

	4
	LP-010-2024
	MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VIAS CARACOLI TRAMO DE LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VIAS CARACOLI
	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
	 $            145.725.623.023,14 
	14

	5
	LP-002-2023  
	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE VILLAMARÍA – CALDAS
	MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
	 $                 2.078.940.753,00 
	17

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	INTERVENTORIA

	
	No. PROCESO
	OBJETO
	ENTIDAD CONTRATANTE
	PRESUPUESTO
	 

	1
	CMA-SIM-039-2024
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”,
	MUNICIPIO DE MONTERIA
	 $                    957.742.812,00 
	79

	2
	CMA-004-2024
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL
MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD -
LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ
	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
	 $              10.335.082.170,00 
	48

	3
	CM-003-2023
	NTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS
VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE VILLAMARÍA – CALDAS
	MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
	 $                    176.709.964,00 
	12

	4
	SI-SI-CMA-001-2025
	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
	$ 443.201.591,00
	51

	5
	SI-SI-CMA-002-2025
	INTERVENTORIA PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
	$ 1.919.841.158,03
	38


Fuente: Elaboración Propia – Secop 2

No obstante, también lo es, que la misma Entidad debe velar porque los posibles oferentes sean idóneos en la experiencia relacionada con el objeto a contratar, y que a su vez demuestren el haber cumplido con actividades similares, especialmente en el tema de paneles solares para de esta forma garantizar que cuenta con experiencias positivas precedentes que acreditan su capacidad y presumen su cumplimiento. 

Realizada la consulta pública de bases de datos, se encuentra que existen empresas como las que se enlistan a continuación que han ejecutado contratos que implican la actividad de estudio de tomografía de resistividad eléctrica y/o actividades similares, componente de relevancia dentro del presupuesto oficial: 

	No.
	Empresa / entidad identificada
	Objeto / actividad relacionada encontrada

	1
	Giese Pozos e Ingeniería S.A.S.
	Estudio geoeléctrico mediante TRE, Registro SP y Resistivo para prospección y explotación de aguas subterráneas; identificación del mejor punto y profundidad de perforación. En el caso Mamatoco/Santa Marta se reportan 7 tomografías eléctricas.

	2
	Subsoil Geophysics S.A.S. (SUBGEO)
	Prospección de acuíferos mediante Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE); participación en estudios de prospección de acuíferos en Norte de Santander y definición de sitios georreferenciados para perforación.

	3
	GeoAnálisis de Colombia S.A.S.
	Servicios de tomografía eléctrica, ensayos geoeléctricos y estudios geofísicos. Reporta aplicaciones para identificación de agua subterránea, lixiviados y plumas contaminantes, además de proyectos de resistividad eléctrica.

	4
	GEOSCAN Ingeniería S.A.S.
	Tomografía de Resistividad Eléctrica 2D para caracterización del subsuelo, identificación de profundidad de roca, cavidades, zonas de riesgo y niveles/flujo de agua subterránea.

	5
	Hidrogeocol S.A.S.
	Tomografía de resistividad eléctrica para identificación de contaminación en estaciones de servicio, interpretación litológica y delimitación de hidrocarburos en fase libre; aplicación ambiental e hidrogeológica.

	6
	AHG Group S.A.S.
	Participación en trabajos de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TER/ERT) para identificación de contaminación en estaciones de servicio, conjuntamente con Hidrogeocol.

	7
	Dimanto Ingeniería S.A.S.
	Estudio geofísico mediante tomografía de resistividad eléctrica (TRE), refracción sísmica y MASW con fines geotécnicos; también reporta participación en prácticas/proyectos de TRE y caracterización del subsuelo.

	8
	MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S.
	Aplicación de tomografía eléctrica para caracterización de suelos/subsuelo y apoyo a procesos de remediación de suelos contaminados; se documentan cuatro tomografías geoeléctricas.

	9
	Consultoría Air Terra
	Estudios geofísicos mediante TRE para detección de cavidades, fracturas, cambios litológicos y evaluación de recursos hídricos; aplicación en estudios geotécnicos y localización de cuerpos de agua subterránea.

	10
	SGI.GEO S.A.S.
	Prospección geofísica mediante métodos eléctricos, incluyendo SEV, TRE, IP y SP, aplicables a geotecnia, hidrogeología, contaminación ambiental y amenazas naturales.



Finalmente, es importante citar, que en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la posibilidad de recibir el mayor número posible de ofrecimientos en el proceso, la misma normatividad establece que cuentan con la posibilidad de hacer uso de las figuras de colaboración tales como: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, que le permita suplir necesidades y aunar esfuerzos en el marco de la colaboración empresarial, permitiendo su participación óptima y cumplimiento con las exigencias requeridas en el presente procedimiento contractual.

Numeral 2.  Conservar los requisitos exigidos en los pliegos tipo. 

Al respecto se señala que la solicitud de esta experiencia adicional no está modificando los requisitos habilitantes y de ponderación de la propuesta, garantizando con ello la estructura original de los documentos tipo.

Respecto a la inalterabilidad de los Documentos Tipo, el artículo 2.2.1.2.6.1.4 del Decreto 342 de 2019, norma que adopta los documentos tipo para obra pública de infraestructura social, dispone que las entidades contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. 

No obstante, la parte introductoria de los documentos tipo señala que los aspectos incluidos en corchetes y resaltado gris deben ser diligenciados por la entidad. Es así como en cada acápite que esté resaltado en gris, la entidad tendrá la libertad de determinar la información que se diligenciará en los documentos tipo, de acuerdo con su necesidad y las instrucciones que precise el pliego. 

Por consiguiente, para poder solicitar los bienes o servicios adicionales que no se encuentren contemplados en la Matriz 1 – Experiencia, debe aplicarse lo establecido en el literal M del numeral 3.5.1 del Documento Base, que contiene una nota en corchetes y resaltado en gris, que establece:

A. “M  [Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichas obras, bienes o servicios, la Entidad verificará si estos están incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de combinación de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025.
Conforme a lo anterior, la regla general frente la aplicación del documento base es su inalterabilidad, por lo tanto, no se podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. Salvo lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015, si el objeto contractual incluye bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social se podrá incluir experiencia adicional.

En ese orden, para los bienes o servicios adicionales que no están contemplados en la Matriz 1 – Experiencia, la entidad debe solicitar la experiencia adicional como fue descrito previamente.

Lo anterior, tiene pleno sustento jurídico respaldado por Colombia Compra Eficiente en los siguientes Conceptos C-390 de 2023, C-063 de 2024, C-120 de 2024, entre otros.

Numeral 3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de obra específica.

Se tiene que la experiencia adicional solicitada concerniente a obras que incluyan el suministro e instalación de paneles solares está plenamente relacionada con los bienes y servicios del proyecto sobre los cuales la entidad requiere que se demuestre idoneidad por parte de los proponentes y no está limitada o referida a que esta experiencia se haya adquirido en un territorio o con alguna entidad determinada, ni contiene limitantes temporales, ni exige la acreditación de volúmenes o cantidades.  

De conformidad con la sustentación, queda probada la aplicación correcta de los documentos tipo, en lo que respecta a la experiencia adicional conforme es exige en el marco normativo que nos rige, significando ello, que no se ha vulnerado la inalterabilidad de los documentos tipo. 

La correcta aplicación del literal c) del artículo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015 demuestra el cumplimiento cabal de los principios que rigen la contratación pública en Colombia, particularmente la transparencia, la pluralidad de oferentes y la promoción de la concurrencia. Este literal establece una clara prohibición a las entidades estatales de incluir requisitos de experiencia adicional que limiten injustificadamente la participación de proponentes, tales como la experiencia exclusiva con entidades estatales, la experiencia circunscrita a un territorio específico, la imposición de limitaciones temporales o la exigencia de volúmenes o cantidades específicas de obra.

En este sentido, la experiencia adicional solicitada por la entidad en la ejecución de actividades de suministro e instalación de paneles solares, se ajusta plenamente al marco normativo aplicable y a los lineamientos de los Documentos Tipo, ya que:

1. No establece exclusividad con entidades estatales: Se permite la acreditación de experiencia con diversos actores, sin restringir injustificadamente el acceso a quienes hayan trabajado únicamente en el ámbito estatal.

2. No limita la experiencia a un territorio específico: Los proponentes pueden acreditar su experiencia sin importar el lugar donde se haya desarrollado, lo que garantiza condiciones de igualdad y equidad para todos los participantes.

3. No contiene restricciones temporales ni exige volúmenes o cantidades específicas: Esto asegura que la exigencia de experiencia adicional no se convierta en una barrera artificial que reduzca la pluralidad de oferentes.

El diseño de estos parámetros garantiza que la experiencia adicional requerida esté directamente relacionada con los bienes y servicios esenciales del proyecto, cumpliendo con el objetivo de evaluar la idoneidad de los proponentes para ejecutar las actividades específicas que exige el objeto contractual. Además, esta actuación se enmarca dentro del principio de proporcionalidad, pues las exigencias responden a las necesidades reales del contrato y no a requisitos arbitrarios que limiten la competencia.

En conclusión, la sustentación expuesta evidencia que la entidad estatal ha aplicado correctamente los Documentos Tipo, respetando la normativa vigente y los principios que orientan la contratación pública. Al no vulnerar las disposiciones sobre experiencia adicional, se garantiza que el proceso de selección mantenga su integridad, equidad y transparencia, promoviendo la libre concurrencia de los oferentes y fortaleciendo la confianza en el sistema de contratación estatal. Esto reafirma que no se ha alterado la inalterabilidad de los Documentos Tipo ni se ha incurrido en actuaciones que comprometan su aplicabilidad normativa.

Numeral 4. Clasificar la experiencia requerida sólo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el objeto a contratar.

En este contexto, la exigencia de experiencia específica clasificada bajo un código UNSPSC determinado debe corresponder efectivamente al alcance físico, técnico y funcional del objeto contractual, pues de lo contrario se estaría vulnerando la finalidad de la norma, ya sea por defecto (exigir menos de lo necesario para garantizar la idoneidad del contratista) o por exceso (exigir códigos que no reflejan el objeto real, restringiendo injustificadamente la pluralidad de oferentes).
Se parte de una premisa que debe quedar establecida desde el inicio del análisis: la experiencia acreditada bajo el código 411138 no sustituye ni reemplaza la experiencia principal exigida en construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de edificaciones, la cual debe verificarse mediante los códigos correspondientes, sino que la complementa. 
Precisamente por tratarse de un requisito adicional y no del requisito principal, su exigencia es plenamente procedente, proporcional y técnicamente sólida, en la medida en que busca verificar un atributo específico y legítimo de idoneidad: el conocimiento y la trayectoria del proponente en la caracterización instrumentada del subsuelo —esto es, en la exploración geotécnica, geofísica e hidrológica del terreno—, factor que determina el diseño de la cimentación, la estabilidad, la seguridad estructural y la vida útil de la edificación que será construida.
El análisis se desarrolla bajo el principio de que la clasificación UNSPSC no es un simple requisito formal, sino el mecanismo técnico mediante el cual la entidad estatal define el universo de experiencia verificable de los proponentes y, por tanto, incide directamente en los principios de planeación, selección objetiva, proporcionalidad y libre concurrencia. Como se demostrará, la exigencia de experiencia adicional en el código 41113800, articulada junto con los códigos principales del objeto contractual, fortalece —y no debilita— el cumplimiento de dichos principios.

En este último aspecto, más allá de lo dispuesto por el marco normativo aplicable y entendiéndose legalmente permitido el requerimiento de codificación específica hasta el tercer nivel para las actividades adicionales, precisamente por el hecho de serlo, se ha realizado la revisión de los códigos UNSPSC vigentes encontrando que para la actividad de Estudio de tomografía de resistividad eléctrica, existe codificación que puede servir de referencia puntual, de modo tal que para la Entidad habrá de entenderse el cumplimiento de este aspecto, en tanto los contratos presentados para acreditar esta actividad deben guardar correspondencia con la experiencia requerida para la actividad principal o las secundarias, y encontrarse inscritos en el código 41113800, en tanto el proponente, cuando realiza las inscripciones o actualizaciones, registra las codificaciones propias de las actividades.
La clasificación de la codificación es pertinente y oportuna, en tanto al solicitarse hasta el tercer nivel, es probable que las entidades o personas concluyan que el mismo no le es aplicable al asunto que nos ocupa; no obstante, al desagregar el código correspondiente se encuentra que puede requerirse. La codificación solicitada, con la cual la inscripción de cualquiera de los contratos demuestre la ejecución de la actividad, es la siguiente:
	Nivel
	Descripción

	Segmento (41)
	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas

	Familia (4111)
	Instrumentos de medida, observación y ensayo

	Clase (411138)
	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos

	Código exigido
	41113800 — Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos (tercer nivel)



Debe advertirse que el código 41113800 corresponde por sí mismo al tercer nivel del Clasificador —la clase 411138, expresada en la notación de ocho dígitos que emplea el Clasificador de Bienes y Servicios—, de manera que la exigencia se ajusta de forma exacta y literal a la instrucción contenida en el Numeral 4, sin descender al cuarto nivel de producto y sin que ello implique, por tanto, restricción adicional alguna para los proponentes.
Conforme a esta jerarquía, el código 41113800 comprende los equipos e instrumentos mediante los cuales se ejecutan materialmente las labores de exploración, medición y ensayo del terreno: equipos de perforación y de penetración estándar (SPT), penetrómetros estáticos y dinámicos, veletas de campo, piezómetros, inclinómetros, densímetros nucleares y de cono de arena, equipos de sísmica de refracción y de resistividad eléctrica, y en general la instrumentación geofísica, geotécnica e hidrológica con la que se obtienen los parámetros de resistencia, deformabilidad, humedad, compactación, nivel freático y comportamiento hidráulico del subsuelo. Se trata, en consecuencia, del medio técnico indispensable —y no meramente accesorio— a través del cual se produce la información que sirve de base al diseño de la cimentación y al control de calidad de los rellenos y subrasantes de la edificación.
Fundamento técnico de la exigencia
El fundamento técnico para exigir experiencia adicional en el código 41113800 radica en el carácter obligatorio y determinante que el estudio geotécnico tiene dentro de toda obra de edificación. En efecto, el Título H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, expedido en desarrollo de la Ley 400 de 1997, impone la realización de estudios geotécnicos como condición previa al diseño y a la construcción de edificaciones, precisando los programas mínimos de exploración del subsuelo, el número y la profundidad de los sondeos y los ensayos de campo y de laboratorio exigibles según la categoría de la unidad de construcción. Ninguna cimentación puede diseñarse ni ejecutarse válidamente sin estos parámetros, los cuales se obtienen exclusivamente mediante la instrumentación clasificada en el código 41113800.
Esta exigencia adquiere particular relevancia tratándose de una edificación de uso comunitario destinada a la concentración de personas, localizada en el área rural del Corregimiento No. 1 del Municipio de Bucaramanga, cuyas condiciones geomorfológicas, de estabilidad del terreno y de manejo de aguas superficiales y subsuperficiales demandan una caracterización rigurosa de la capacidad portante, del nivel freático y del comportamiento hidrológico del predio. La verificación de que el proponente ha ejecutado previamente actividades soportadas en esta instrumentación constituye, por ello, un indicador directo, objetivo y verificable de su idoneidad técnica.
Función de la experiencia adicional dentro del conjunto de requisitos habilitantes
Un proponente con experiencia acreditada en el código 41113800 demuestra un nivel de conocimiento técnico que va más allá de la mera ejecución material de la obra: comprende la interpretación de los perfiles estratigráficos, la correlación entre los resultados de campo y los ensayos de laboratorio, el control de la compactación y de las densidades exigidas, la identificación temprana de suelos expansivos, colapsables o de baja capacidad portante, y los criterios técnicos que después se traducen en el diseño y en la ejecución de la cimentación del salón comunal. Esta capacidad es especialmente relevante para prevenir fallas de origen que, de otro modo, solo se manifestarían una vez construida la edificación —asentamientos diferenciales, fisuración estructural, humedades por deficiente manejo del nivel freático—, incrementando el riesgo de reclamaciones de garantía, de mayores costos de mantenimiento y, en última instancia, de compromiso de la seguridad de los usuarios de un equipamiento comunitario.
Carácter complementario y no sustitutivo del requisito
precisamente porque el código 41113800 se exige como experiencia adicional —y no como el código principal del objeto contractual—, su articulación con los códigos principales (correspondientes a los servicios de edificación y construcción de instalaciones) es coherente y necesaria: mientras los códigos principales garantizan que el proponente cuenta con experiencia integral en la construcción de edificaciones (cimentación, estructura, mampostería, cubierta, acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y cumplimiento del retie y de la nsr-10), el código 41113800 garantiza, de manera focalizada, que dicha experiencia integral está respaldada por un conocimiento técnico específico y verificable de la caracterización del subsuelo sobre el cual se apoya la totalidad de la edificación. la combinación de ambos niveles de exigencia —principal y complementario— responde a una arquitectura de requisitos habilitantes robusta, propia de una entidad que ha realizado un ejercicio de planeación diligente del sector y de la necesidad, tal como lo exige la ley 80 de 1993.

Finalmente, se tiene que dicha codificación ha hecho parte de otros procesos de selección en diferentes lugares del país, tal como se puede describir en la siguiente tabla: 

	465-UMNG-DIVCAD-2026
	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO INV-ING-4358 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE INCENDIOS FORESTALES EN PROPIEDADES FÍSICAS QUÍ
	 $                            5.283.200,00 

	FGN-NC-CD-0280-2026
	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL.
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS GEORRADARES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN HUMANA Y GRUPO DE ARQUITECTURA; INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA DEL
	 $                        143.811.500,00 

	CVC SASI 015 2026
	CVC
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC;
	 $                        683.790.457,00 

	052-2026
	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA EMCORINTO E.S.P. EICE
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA
	 $                            8.500.000,00 

	SAMC-HIL-CEFA-0003-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía))
	SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CEFA
	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS (MENOR CUANTÍA))
	 $                        729.717.554,00 

	SGC-MC-012-2026
	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
	SENSORES VILLARICA
	 $                          47.696.048,00 

	SGC-SASI-024-2026
	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO; INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS; ASÍ COMO; LA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE CORTE; PULIDO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
	 $                        435.953.818,00 




	
	3.5.1.3  Capacidad Financiera
	Para el efecto se utilizarán los indicadores financieros y organizacionales, determinados en la Matriz 2 – Indicadores Financieros Y Organizacionales de los Documentos Tipo para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social.

	
	3.5.1.4 Capacidad Organización 
	

	
	3.5.1.5 Capacidad Residual
	Para el efecto se utilizarán los parámetros de los Documentos Tipo para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social.

	3.5.2. Factores de Evaluación
	El Municipio de Bucaramanga, por medio del comité evaluador conformado para tal efecto, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en Documentos Tipo para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social.

Para la escogencia de la oferta se hará un análisis comparativo y evaluativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la oferta que mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Administración Municipal. La calificación de cada una de las propuestas se hará sobre un máximo de 100 puntos, las variables que se tendrán en cuenta y su valor serán:

	Concepto 
	Puntaje máximo 

	Oferta económica 
	49,5 

	Factor de calidad 
	30 

	Apoyo a la industria nacional 
	20 

	Emprendimientos y empresas de mujeres 
	0,25 

	Mipyme 
	0,25 

	Total 
	100



[bookmark: _Hlk99117937]Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.



	
3.5.3 Reglas de Desempate de Oferta
	Para el efecto se utilizarán los parámetros de los Documentos Tipo para la menor cuantía de obra pública de infraestructura social en todo caso aquellos que se contemplan para el efecto en la legislación vigente.

	3.6 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo

	
El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente  procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 

Ver Anexo Matriz 3 - Matriz de Riegos.


	3.7 Garantías

	Para la futura contratación de la Obra Pública para la CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, se requerirá de las siguientes garantías:
3.7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.
Las características de las Garantías son las siguientes:
	Características 
	Condición 

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con el NIT 890.201.222- 0

	Amparos
	Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

	Vigencia
	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones

	Valor asegurado
	Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.

	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  



Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta.
[bookmark: _Toc67583394][bookmark: _Toc78789493][bookmark: _Toc204960087]3.7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO
[bookmark: _Toc67583395][bookmark: _Toc78789494][bookmark: _Toc204960088]3.7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:
	Característica
	Condición

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con el NIT 890.201.222- 0

	Amparos, vigencia y valores asegurados
	
	Amparo
	Vigencia 
	Valor Asegurado

	Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan
	Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato
	Plazo del contrato y tres (3) años más.
	Diez por ciento (10%) del valor del contrato

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción
	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.
	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras




	Tomador 
	·  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del Contrato 
· Objeto del Contrato
· Firma del representante legal del Contratista
· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421



El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
[bookmark: _Toc67583396][bookmark: _Toc78789495][bookmark: _Toc204960089]3.7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del   recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones
[bookmark: _Toc67583397][bookmark: _Toc78789496][bookmark: _Toc204960090]3.7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:
	Característica
	Condición

	Clase
	Contrato de seguro contenido en una póliza 

	Asegurados
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 y el Contratista

	Tomador
	· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

	Valor
	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

	Vigencia
	Igual al período de ejecución del Contrato.

	Beneficiarios
	Terceros afectados y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0

	Amparos
	
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del Contrato 
· Objeto del Contrato
· Firma del representante legal del Contratista
· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421



En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.


	3.8. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

	De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Acuerdos Comerciales de Colombia Compra Eficiente, se debe tener en cuenta los siguientes acuerdos comerciales y leyes existentes que se incorporan a la normatividad colombiana; los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero. Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del estado colombiano incluidas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir la correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables a los Procesos de Contratación. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República.

1. ENTIDAD ESTATAL DE NIVEL MUNICIPAL 

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales del nivel municipal el presente anexo como guía ilustrativa para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales y (c) la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial. 

La variedad de naturalezas jurídicas que puede poseer una Entidad y la dificultad que pueda implicar enmarcarla dentro de cualquiera de las categorías que se enunciarán a continuación, conlleva también la necesidad de hacer un análisis caso a caso. En esta materia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, coordinan la interpretación oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes para el Estado colombiano. 

En los Acuerdos Comerciales se incluye un listado de Entidades Estatales cubiertas, de acuerdo con su naturaleza jurídica o denominación. Por tanto, puede ocurrir que una misma Entidad se encuentre cubierta dentro de más de una categoría del Acuerdo Comercial. Lo anterior denota nuevamente la importancia y la necesidad de hacer un análisis caso a caso. En este tema, la coordinación de la interpretación oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes para el Estado colombiano también corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

a). MUNICIPIOS

Los municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

b). Valores

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal, independientemente del valor del Proceso de Contratación.

Para los demás acuerdos comerciales, siguiendo las directrices señaladas en el manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, se procederá a realizar la verificación de la aplicabilidad de los acuerdos comerciales con el presente proceso contractual de conformidad con la siguiente tabla:

	ACUERDO COMERCIAL
	ENTIDAD ESTATAL CUBIERTA
	VALORES

	CANADA
	NO
	No aplica

	CHILE
	SI
	Bienes y servicios $ 1.148.221.780
Servicios de construcción $ 28.705.544.496

	ESTADOS UNIDOS
	NO
	No aplica

	EL SALVADOR
	NO
	No aplica

	GUATEMALA
	SI
	No incluye valores

	HONDURAS
	NO
	No aplica

	LIECHTENSTEIN
	SI
	Bienes y servicios $ 1.131.227.573
Servicios de construcción $ 28.280.689.315

	SUIZA
	SI
	Bienes y servicios $ $ 1.131.227.573
Servicios de construcción $ 28.280.689.315

	MEXICO
	NO
	No aplica

	UNION EUROPEA
	SI
	Bienes y servicios $ 1.131.227.573
Servicios de construcción $ 28.280.689.315

	COMUNIDAD ANDINA - CAN
	SI
	No incluye valores



c). EXCEPCIONES:

En la siguiente tabla contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, que se encuentran descritas en manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación.


	ACUERDO COMERCIAL
	ENTIDAD ESTATAL CUBIERTA
	EXCEPCIONES

	CANADA
	NO
	No aplica

	CHILE
	SI
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37

	ESTADOS UNIDOS
	NO
	No aplica

	EL SALVADOR
	NO
	No aplica

	GUATEMALA
	SI
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21

	HONDURAS
	NO
	No aplica

	LIECHTENSTEIN
	SI
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

	SUIZA
	SI
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

	MEXICO
	NO
	No aplica

	UNION EUROPEA
	SI
	1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37

	COMUNIDAD ANDINA - CAN
	SI
	No aplica



Por lo anterior, para determinar los acuerdos comerciales vigentes, se tendrá en cuenta la cuantía del presente proceso contractual y la naturaleza del ente territorial el cual es de nivel Municipal, estableciendo la siguiente tabla resumen de los acuerdos aplicables:

	Acuerdo Comercial
	¿Vigente?
	Entidad Estatal cubierta
	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial
	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación
	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial

	Canadá
	SI
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Chile
	SI
	SI
	NO
	N/A
	N/A

	Estados Unidos
	SI
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	El salvador
	SI
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Guatemala
	SI
	SI
	-
	-
	SI

	Honduras
	SI
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Liechtenstein
	SI
	SI
	NO
	N/A
	N/A

	Suiza
	SI
	SI
	NO
	N/A
	N/A

	Mexico
	SI
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Union Europea
	SI
	SI
	NO
	N/A
	N/A

	Comunidad Andina - CAN
	SI
	SI
	-
	-
	SI



Las Entidades Estatales deben cumplir con la normatividad vigente y suscrita en los acuerdos, la cual desde su planeación se determina del Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos en cuanto a plazos entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los bienes y servicios del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial.




	4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION

	4.1. Obligaciones del Contratista y del Municipio de Bucaramanga
	4.1.1 Obligaciones generales del Contratista
	Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. El Interventor verificará esta condición para el inicio del contrato.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
1. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
1. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
1. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
1. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
1. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
1. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
1. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
1. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
1. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
1. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
1. Cumplir con las normas de gestión ambiental, que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
1. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
1. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
1. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.
1. Cumplir los requerimientos establecidos por la resolución 2400 de 1979.
1. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.
1. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
1. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
1. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
1. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato
1. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
1. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los incluir el número de días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
1. Incorporar como mínimo el (porcentaje ofrecido en propuesta) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
1. Incorporar como mínimo el (porcentaje ofrecido en propuesta) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
1. Garantizar durante la ejecución, los frentes mínimos de trabajo, de acuerdo al anexo técnico. 
1. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas cláusulas del contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de los elementos a contratar.

	
	4.1.2 Obligaciones específicas del Contratista
	El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratación y G- GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares informativas y aclaratorias.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad establecida para el efecto.
2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos establecidos en el pliego de condiciones.
3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobación.
4. Presentar la programación de obra conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 y Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra.
5. El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecución de obra y deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte y materiales necesarios para la correcta iniciación de obra.
6. Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobación de la interventoría con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, insumos, servicios y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.
7. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programación de obra, los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables correspondientes a las empresas de servicios públicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras.
8. Radicar ante la interventoría dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el contratista de obra deberá reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.
9. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para la realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.
10. El contratista de obra, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, condición verificada por la interventoría.


PARA EL TRÁMITE DE ANTICIPO

12. No aplica.

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.
12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
13. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia de Disponibilidades de servicios públicos, existencia de permisos ambientales entre los más relevantes. Si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.
14. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoría.
15. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías
16. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervisión del contrato.
17. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas.
18. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.
19. Realizar, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las actas de vecindad, de conformidad con el Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social.
20. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que se realicen sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad.
21. El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la obra, donde la interventoría y el municipio puedan visualizar remotamente el avance de la obra.
22. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual.
23. El contratista deberá mantener toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte, necesarios para la correcta ejecución de obra.
24. Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final
de la misma.
25. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general,
presentar toda la información y documentación requerida por el
Interventor o por El Municipio. 
26. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por El Municipio, únicamente para el desarrollo del objeto contractual.
27. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecución del contrato deberán ser aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. El Interventor podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.
28. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, esto es garantizando lo establecido en la especificación técnica.
29. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningún momento la obra requerida por el municipio.
30. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al último día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, presentará su primer informe con corte al último día del mes en el que inició la obra (30 de abril). Los demás informes, serán presentados con un periodo de un mes calendario con corte al último día de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y así sucesivamente).
Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el cumplimiento de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
31. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar informado de toda la reglamentación ambiental vigente.
32. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.
33. Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe realizar una visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoría – Supervisor del Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripción del acta de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

34. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
35. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.
36. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:

· Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de forma pago; esto es, si el contratista estableció forma de pago mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago del salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de manera quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
· Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.
· Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago establecida por el proveedor del servicio.
· Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.
· Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la interventoría.
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el contratista debe:

37. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo final, actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la entidad, mediante circular informativa.
38. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el funcionamiento de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demás que apliquen; la Interventoría deberá verificar esta condición.
39. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con dicha certificación.
40. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, debidamente avalado por la interventoría.
41. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
· Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con corte del último día de plazo de la ejecución contractual.
· Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.
· Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del último día de plazo de la ejecución contractual.
· Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios, transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución contractual.
· Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con corte del último día de plazo de la ejecución contractual.
42. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, dejándolas completamente limpias.
43. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes actividades; los costos y trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista.

OBLIGACIONES CON RESPECTO AL DECRETO 0287 DE 2026

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 0287 de marzo 19 de 2026 -  Incorporación de condiciones especiales de ejecución en favor de las personas con discapacidad, el Municipio de Bucaramanga incluye como obligación contractual que el contratista cumpla con al menos una (1) de las condiciones especiales a que se refiere dicho Artículo ya sea a través de la Subcontratación Inclusiva o de la Integración del Equipo de Trabajo.

	
	4.1.3 Obligaciones del Municipio de Bucaramanga
	Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a:
a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
b) Pagar la remuneración por la ejecución en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
c) Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato.
d) Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados por éste.
e) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el contrato.
f) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.
g) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al apoyo jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente convenio.
h) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de este.
i) Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervención de cauce, entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de intervención del espacio público entre otros).
j) Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios públicos o la factibilidad del aumento de la capacidad instalada.

	4.2 Plazo de Ejecución del Contrato
	El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución estimado de DOS (2) MESES sin que en todo caso se sobrepase el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil veintiséis (2026). El plazo de ejecución iniciará a partir de la fecha del Acta que se suscriba para tales fines, habiéndose expedido ya el Registro Presupuestal y aprobado las pólizas respectivas por la Entidad.

	4.3  Necesidad de contratar con Interventoría  cuando los contratos superen la menor cuantía
	Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la cual corresponde a n a Selección abreviada de menor cuantía tal como se explicó en el numeral 3.3 de este estudio previo y en concordancia con el artículo 32 de la ley 80 de 1003 que reza: ". los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista . ...” se concluye que en este caso no es obligatorio contar con una interventoría externa, dado que la modalidad adoptada no corresponde a una licitación pública

En virtud de lo anterior, la Secretaría de Infraestructura del Municipio  asumirá a supervisión del contrato, mediante la designación de un funcionario o grupo de funcionarios competentes, quienes ejercerán la  vigilancia integral de la ejecución del objeto contractual. Esta supervisión realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental de salud ocupacional y seguridad industrial al contrato que resulte del proceso contractual, de conformidad a la Guía práctica para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga.

	4.4  Liquidación del Contrato
	El contrato deberá liquidarse en la forma establecida en el artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 1993, y las modificaciones introducidas por el artículo modificado por los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.


	[bookmark: _Toc507476263]4.5 Convocatoria No Limitada A Mipymes
	No aplica.


	4.6 Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales
	Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

	4.7 Comunicaciones
	En cumplimiento de lo señalado en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 527 de 1999, y con el fin de facilitar y agilizar la comunicación interactiva con los proponentes durante el proceso de selección, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA publicará toda la información relativa al proceso de selección en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. En este sitio se deberán consultar los documentos y demás actuaciones que se generen durante el proceso.

Las notificaciones de los actos administrativos realizadas dentro del proceso de selección a través de la plataforma electrónica del SECOP II son válidas y tienen valor probatorio de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y con el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Los interesados deberán enviar sus observaciones a través de la plataforma electrónica del SECOP II, en la opción «Mensajes». El envío de observaciones se deshabilita para los proveedores una vez se cumpla la fecha límite establecida por la Entidad en el cronograma. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

Las respuestas emitidas por EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma SECOP II (https://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica).

Para los eventos en los que el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pone a disposición el siguiente correo electrónico: contratacioninfraestructura@bucaramanga.gov.co

	4.8 Autorización para contratar

	El Decreto Municipal No. 041 del 20 de febrero de 2025, por medio del cual se delega el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto, delegó Secretario (a) de Despacho, código 020, grado 25, la ordenación del gasto que corresponda a los mismos, el ejercicio de las funciones y competencias de adelantar los procedimientos de selección de contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y post contractual, con forme a las facultades que otorga la Ley y las que se confieran en dicho acto administrativo, especialmente el alcance del Artículo Segundo y las delegaciones especiales asignadas en el artículo quinto. 

En este caso, se acude a la Resolución 1190 del 04 de junio de 2026, por medio de la cual se nombra a CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.746.642 como Secretario de Despacho, Código 020, Grado 25, de la Secretaría de Infraestructura. El Acta de Posesión del cargo se llevó a cabo el día 05 de junio de esta anualidad, mediante diligencia de posesión No. 0114 de la Secretaría Administrativa.
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1. 29 Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales.docx
1. 30 Formato 12 – Acreditación de emprendimiento y empresas de mujeresl.docx
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	4.10 Conclusión

	Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de  Bucaramanga - Secretaria  de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el proceso de selección de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con la: “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

	FIRMA:
	

ORIGINAL FIRMADO


	NOMBRE:
	CARLOS JAVIER MÉNDEZ SUÁREZ

	CARGO:
	Secretario de Infraestructura – Municipio de Bucaramanga
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De conformidad con lo reglado en el articulo 4 de la Resolucion 248 de 2020 expedida
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente, en vista a
haber identificado bienes o servicios ajenos la obra publica de infraestructura de
transporte y haber realizado los procedimientos establecidos en dicha resolucion de
conformidad con la justificacién expuesta en los estudios previos, se exige en el presente
pliego de condiciones la acreditacion de experiencia adicional para evaluar la idoneidad
respecto de los bienes y servicios ajenos la obra publica de infraestructura de transporte,
mediante la acreditacion de experiencia que haya contenido la ejecucion
de: “suministro e instalacién de alumbrado publico fotovoltaico” de conformidad
con las reglas de acreditacion de experiencia establecidas en el presente pliego de
condiciones y en el documento de estudios previos.

Los proponentes deberan tener en cuenta que la clasificacion de cédigos UNSPSC
que debera acreditarse debe corresponder a alguno de los siguientes codigos que
guardan relacién con la actividad a realizar: 39111600, 56111600, 72151500, 8111017.




image6.png
Dado que el objeto del presente proceso de seleccion corresponde a “CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual
contempla dentro de sus actividades GEOTEXTIL; el cual, de acuerdo con los
parametros establecidos en el articulo 4 de la Resolucion 465 de 2024 se hace necesario
requerir experiencia adicional como garantia para la entidad de la aptitud esperada de
un proponente idéneo para cumplir oportuna y cabalmente con et objeto del contrato de
manera integral y por ende de las obligaciones que acarrea la magnitud del proyecto.

Asi las cosas, dentro de los contratos aportados para acreditar la experiencia exigida en
armonia con lo establecido en el numeral 3.5.9 del documento base o pliego tipo,
deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

GEOTEXTIL T-2400, clasificado en los siguientes codigos: 111515, 111618 y 731015.
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