[image: ]
TÍTULO DEL DOCUMENTO
_______________________________________________________________________________
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO 

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.		DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. 		OBJETO
CLÁUSULA 3.		ALCANCE DEL OBJETO	
CLÁUSULA 4.		PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.		VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.		ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.		FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.		OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.     CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA 18.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 19.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 20.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 22.	CESIÓN
CLÁUSULA 23.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 24.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 25.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
CLÁUSULA 26.	DOCUMENTOS

Entre los suscritos a saber ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELA BURGOS, mayor de edad y vecino de Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. No.78.024.672 de -Cereté, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Montería y debidamente facultado para suscribir contratos en nombre y representación de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, según lo dispuesto en la Ley 270/96, Modificada por la Ley Estatutaria 2430 del 9 de octubre de 2024, Acuerdo No. PCSJA24-12228 de Noviembre 29 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura, y Resolución No.8909 del 09 de diciembre de 2024, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que en el texto de este documento se denominará CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, NIT.800165860-8, por una parte; y por la otra parte  el señor, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de Contratación número SA010 DE 2026

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.
	
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:
 
DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

OBJETO

El objeto del Contrato es CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN A DISEÑOS EXISTENTES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA


ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.SA010 DE 2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

PARÁGRAFO PRIMERO. CANTIDADES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

Las actividades, unidades de medida y cantidades establecidas en el presupuesto oficial corresponden a una estimación técnica y económica inicial del presente proceso contractual, elaborada con base en la información disponible al momento de la estructuración del proyecto y en los documentos técnicos que hacen parte integral del proceso.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual contempla una Etapa 1 de revisión, ajuste y/o complementación de diseños, las cantidades de obra, especificaciones y demás componentes técnicos del presupuesto podrán ser objeto de ajuste conforme a los resultados de dicha etapa y a los diseños definitivos aprobados por la Entidad.

En consecuencia, el presupuesto oficial constituye un referente para la presentación de ofertas, el control contractual y la ejecución del proyecto, sin perjuicio de las modificaciones que resulten técnicamente necesarias y debidamente soportadas, de conformidad con la normativa aplicable en materia de contratación estatal.

	Nº
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES 
	 
	 
	

	1.1
	Desmonte de cubiertas existentes, incluye suministro y uso de andamios, desmontaje de elementos asociados, cargue, transporte y disposición de escombros hasta 5 KM, en sitio autorizado, y limpieza del área.
	M2
	165,13
	

	1.2
	Desmonte de cielo raso existente con su estructura de soporte, incluye desinstalación de elementos asociados, cargue, retiro y disposición de escombros, y limpieza del área.
	M2
	190,95
	

	1.3
	Demolicion de redoblones en concreto, incluye suministro y uso de andamios, limpieza y retiro de escombros 
	M
	51,75
	

	1.4
	Desmonte de manto o material elastomérico en vigas canal y terrazas, incluye desprendimiento de residuos adheridos, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área
	M2
	21,28
	

	1.5
	Demolicion de columneta en garita de vigilante, incluye retiro y disposicion de escombros 
	UND
	1,00
	

	1.6
	Demolición de muros existentes, incluye corte, desmonte de elementos asociados, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área.
	M2
	43,41
	

	1.7
	Demolicion de pisos y andenes, incluye retiro y disposicion de escombros 
	M2
	65,50
	

	1.8
	Demolición de enchape  (incluye retiro de escombros a sitio autorizado) 
	M2
	19,10
	

	1.9
	Demolición de rampa en concreto, incluye desmonte de baranda en acero inoxidable, corte, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área.
	M2
	9,70
	

	1.10
	Desmonte de puerta en vidrio templado, incluye protección del material durante la maniobra, cargue, transporte y disposición en almacen.
	UND
	3,00
	

	1.11
	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro)
	UND
	1,00
	

	1.12
	Demolición y reconstrucción de jardineras en concreto con conservación y replantado de especies vegetales
	GLB
	1,00
	

	1.13
	Demolición de Superboard; retiro y demolición de elementos en láminas de fibrocemento tipo Superboard, incluyendo desmonte, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área.
	M2
	18,00
	

	1.14
	Desmonte de luces tipo tortuga. 
	UND
	3,00
	

	1.15
	Desmonte de luces de exterior tipo (Bala Piso LED 1w Luz Cálida)incrustadas en el piso de la terraza de la fachada.
	UND
	8,00
	

	1.16
	Excavacion en material comun.
	M3
	6,12
	

	1.17
	Demolicion de plantilla, relleno y compactación de 5 cm de espesor.
	M2
	18,00
	

	1.18
	Desmonte de ventana fija incluye; traslado y disposición o almacenamiento
	M2
	10,00
	

	1.19
	Desmonte de barandas en acero inoxidable: Retiro cuidadoso de barandas existentes en acero inoxidable, incluyendo desmontaje de anclajes y accesorios, cargue, traslado y disposición o almacenamiento 
	M
	8,65
	

	1.20
	Mantenimiento de juntas y enchapes de piso y muros. incluye retiro y aplicación de boquilla en juntas, limpieza de manchas con productos especializados y máquina a presión.
	M2
	181,57
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	2
	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS EN CONCRETO 
	 
	 
	

	2.1
	Contruccion de viga de cimentacion ,25x,25 contreto de 3000 psi inclye acero de refuerzo 
	M
	11,35
	

	2.2
	Construccion de viga de amarre de 0,15x0,2 en concreto de 3000 psi, inclye acero de refuerzo 
	M
	6,35
	

	2.3
	Zapatas en concreto de 21 mpa (3000 psi) , no incluye acero de refuerzo
	M3
	3,60
	

	2.4
	Levante en bloque cemento de10*20*40 cm con pega en mortero1:4
	M2
	15,88
	

	2.5
	Pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:4 incluye filos y dilataciones 
	M2
	15,88
	

	2.6
	Mortero para nivelación de viga canal para evacuación de aguas lluvias a 1%
	M2
	32,15
	

	2.7
	Construcción de rampa PMR; Comprende la construcción de rampa en concreto, incluyendo excavación, conformación y adecuación de la base, instalación de formaleta,refuerzo, vaciado de concreto, acabado superficial antideslizante, conformación de pendientes según norma y ejecución de bordillos o elementos de contención cuando se requiera, garantizando condiciones seguras de tránsito, accesibilidad y estabilidad estructural, incluyendo todo lo necesario para su correcta ejecución.
	M2
	24,90
	

	2.8
	Plantilla de nivelación con pendiente del 2,5% hacia desague. Incluye: Suministro y aplicación de mortero (proporción 1:4 cemento-arena) para nivelación, malla electrosoldada y acabado de superficie
	M2
	28,80
	

	2.9
	Construcción de escalera de acceso principal según diseño; incluye refuerzo en acero y todo lo necesario para su correcta ejecución 
	M2
	3,30
	

	2.10
	Impermeabilización para cubierta con manto de poliester no tejido o similar
	M2
	52,85
	

	2.11
	Construccion de redoblon en concreto de 3000 psi de 0,2 x 0,1
	M
	30,70
	

	2.12
	Concreto de 3.000psi (21Mpa) para viga canal, no incluye acero de refuerzo
	M2
	23,32
	

	2.13
	Acero de refuerzo fy= 60000 psi, incluye alambre de amarre y figuración.
	KG
	1.111,68
	

	2.14 
	Concreto de 3000psi (21MPa) para columnas de 0,25x0,25m, no incluye acero de refuerzo.
	M
	24,00
	

	2.15
	Construccion de columnetas en Concreto de 3000psi (21MPa), incluye acero de refuerzo.
	M
	10,00
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	3
	PISOS,  ENCHAPE Y ACABADOS
	 
	 
	

	3.1
	Estuco plastico muros interiores  incluye filos y dilataciones  todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma.
	M2
	147,52
	

	3.2
	Estuco en muros exteriores. Incluye equipos de trabajo en altura, limpieza de muros y raspado de estuco existente, e impermeabilización.
	M2
	231,93
	

	3.3
	Pañete impermeabilizados para muros de fachada 1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios, arnés y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la misma. Según diseño.
	M2
	34,22
	

	3.4
	Pintura interior tipo 1 para muros interiores. incluye filos y dilataciones, protección de equipos y archivos.
	M2
	339,30
	

	3.5
	Lineales de pintura en vinilo  tipo 1 para muros interiores, tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	ML
	169,65
	

	3.6
	Pintura tipo Koraza para muros exterior, incluye filos y dilataciones, equipo de trabajo en altura y todo lo necesario para ejecución de la actividad
	M2
	231,93
	

	3.7
	Lineales de pintura en vinilo  tipo koraza para muros, alfajias y dinteles exteriores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma
	ML
	115,97
	

	3.8
	Suministro e instalacion de pisos en terrazo payande mazz 30x30 trafico pesado según diseño.
	M2
	18,58
	

	3.9
	Suministro e instalacion de zócalos en granito pulido trafico pesado según diseño.
	M
	30,00
	

	3.10
	Suministro e instalación de baldosa en porcelanato de 0,60*0,60, con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad.
	M2
	15,70
	

	3.11
	Adecuacion de punto hidraulico para lavatraperos, incluye demolicion y resanes en mortero.
	UND
	1,00
	

	3.12
	Suministro e instalacion de lavatrapero de 0,40x0,35 aprox
	UND
	1,00
	

	3.13
	Construccion de alfajia perimetral para remate de muro de fachada según diseño
	ML
	18,20
	

	3.14
	Molduras en mortero impermehabilizado 1:2.3 para fachada según diseño 
	M
	42,00
	

	3.15
	Molduras en mortero impermehabilizado 1:2:3 para columnas de fachada según diseño 
	UND
	6,00
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	4
	CUBIERTAS Y CIELO RASOS 
	 
	 
	

	4.1
	Suministro e instalación de cielo raso en drywall, con dilatacion lateral, incluye pintura, estuco y todo lo necesario para su correcta ejecución
	M2
	177,81
	

	4.2
	Suministro, transporte e instalacion de Cubierta tipo UPVC blanca; incluye caballete, accesorios de fijación como tornillería autoperforante, ganchos, arandelas, caballetes, traslapos, sellos, remates y demás elementos necesarios para su correcta instalación; así mismo incluye el ajuste, refuerzo y complementación de la estructura existente para garantizar el adecuado soporte de la cubierta, su nivelación, alineación, fijación y sellado, asegurando su impermeabilizacion y correcto funcionamiento.
	M2
	153,95
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	5
	INSTACIONES ELECTRICAS 
	 
	 
	

	5.1
	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, tapa, cajas, con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega pvc, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja).
	UND
	86,00
	

	5.2
	suministro e instalación de luces para exterior (Aplique LED Seoul Bi 4w Gris Oscuro)
	UND
	3,00
	

	5.3
	suministro e instalación de luces tipo (Bala Piso LED 3W Multiv Luz Calida 240 Lumenes)
	UND
	14,00
	

	5.4
	Suministro e instalación de luminaria exterior tipo tortuga led. incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	8,00
	

	5.5
	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Empotrable Cuadrado 1350 Lúmenes 18w Luz Fría Certificado
	UND
	56,00
	

	5.6
	Desmonte, traslado, mantenimiento correctivo y reinstalación de aire acondicionado: Comprende el desmonte del equipo de aire acondicionado, revisión, mantenimiento correctivo, limpieza general y posterior reinstalación, incluyendo recarga de gas refrigerante, verificación de tuberías, drenajes, conexiones eléctricas y aislamiento, así como el cambio de partes menores necesarias para su correcto funcionamiento
	UND
	4,00
	

	5.7
	Mantenimiento de aire acondicionado tipo cassette: comprende el desmonte del equipo, revisión y diagnóstico, limpieza integral de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de filtros, serpentines, bandejas y drenajes, revisión de tuberías, aislamiento térmico, conexiones eléctricas y sistema de drenaje, suministro y recarga de refrigerante, pruebas de funcionamiento y posterior reinstalación y puesta en servicio. El ítem incluye mano de obra especializada, herramientas, equipos, materiales, refrigerante, transporte, cargue y descargue, elementos de fijación, consumibles, desplazamiento hasta el sitio, cambio de partes menores y todos los elementos necesarios para entregar el equipo correctamente instalado y funcionando.  
	UND
	1,00
	

	5.8
	Reubicación de cámaras de seguridad y puntos de datos existentes, incluye desmontaje de equipos, retiro y recuperación de cableado existente cuando aplique, suministro e instalación de cable UTP categoría 6, canalización en tubería PVC/EMT según necesidad, instalación de cajas, conectores RJ45, patch cord, ponchado, etiquetado, pruebas de continuidad, certificación básica de puntos, configuración básica de equipos, ajuste de cámaras, pruebas de funcionamiento, puesta en operación del sistema, fijación, limpieza del área intervenida y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución
	GLB
	1,00
	

	5.9
	Desmonte de luminarias existentes.
	UND
	56,00
	

	5.10
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE  2F#2CU + 1N#2CU + 1T#8CU THHN/THWN ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERÍA PVC DE 1-1/2"
	M
	30,00
	

	5.11
	Suministro, desmontaje del tablero eléctrico existente, traslado de circuitos y conductores, suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 8 circuitos con puerta y barrajes, incluye cambio de breakers termomagnéticos, cambio de totalizador principal, protecciones eléctricas, organización y marcación de circuitos, conexionado, ajustes de torque, pruebas eléctricas, verificación de funcionamiento y todos los elementos necesarios para la correcta operación del sistema
	UND
	2,0
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	6
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 
	

	6.1
	Revisión, reubicacion y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias: Inspección general del sistema para detectar y corregir malos olores, taponamientos y fugas, incluyendo limpieza y destaponamiento de tuberías, rejillas y cajas de inspección, ajuste de conexiones y verificación de su correcto funcionamiento
	GLB
	1,00
	

	6.2
	Suministro e instalación de tuberías de desagüe de aguas lluvias (Ø 3” y 4”): Incluye el suministro, transporte e instalación de tuberías PVC de 3” y 4” para evacuación de aguas lluvias, con todos sus accesorios (codos, tees, uniones, reducciones, etc.), corte, ajuste, pegado, fijación y pruebas de funcionamiento, así como mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecución
	M
	20,00
	

	6.3
	Traslado y reubicacion de electro bomba a sitio dispuesto según diseño, incluye traslado de punto electrico y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo 
	GLB
	1,00
	

	6.4
	Construccion de caja de registro en concreto reforzado, para tuberias de desagues de 0,60 x 0,60 con marcos metalitcos según diseño 
	GLB
	1,00
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	7
	PAISAJISMO - SEGURIDAD PERIMETRAL
	 
	 
	

	7.1
	Suministro, transporte y siembra de plantas ornamentales para interiores y exteriores, de especies acordes con las condiciones del proyecto, incluyendo materas en concreto, preparación, conformación y nivelación de las áreas, suministro y aplicación de abono y sustrato, siembra, fijación y riego inicial. incluye mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, cargue y descargue, disposición de residuos y manual inicial de mantenimiento, con las recomendaciones básicas para el cuidado y conservación de las especies, así como todos los elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución, adaptación y total prendimiento.
	GLB
	1,00
	

	7.2
	Suministro e instalación de barrera de seguridad en concertina fabricada en acero galvanizado que se extiende longitudinalmente en forma de espiral, incluye párales de agarre y fijación de la misma
	ML
	53,29
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	8
	CARPINTERIA - ACABADOS PARA MUROS
	 
	 
	

	8.1
	Suministro e instalacion de ventana proyectante de 10MM con marco metalico, 2 Seguros de Impacto, Empaque de Caucho EPDM Marca Extrusiones, Aluminio, Vidrio Flotado Crudo 4mm Incoloro. Medidas de 0,80 de ancho*1,60 de alto; aproximadamente 
	M2
	3,36
	

	8.2
	Suministro e instalacion de protector para ventana de fachada en tuberia galvanizada de 1/2" cal 18 con platinas perforadas; con medidas de 0,80 de ancho*1,60 de alto
	UND
	2,00
	

	8.3
	suministro e instalacion de papel polarizado tipo smerilado para ventanas
	M2
	23,00
	

	8.4
	Suministro e instalacion de protector para ventana de fachada izquiera en tuberia galvanizada de 1/2" cal 18 con platinas perforadas; con medidas de 0,40 de ancho*0,50 de alto
	UND
	3,00
	

	8.5
	suministro e instalación de protector en ventana de oficina de juez, de 0,9 x 2,5 m
	UND
	1,00
	

	8.6
	suministro e instalación de protector en ventanas de sala de audiencia, con medidas de 1,2 m de ancho con 2,7 m de alto 
	UND
	3,00
	

	8.7
	S/I de letrero simbolico en acrilico, incluye logo institucional según diseño actualizado
	M2
	2,20
	

	8.8
	S/I de barandas pasa manos en hierro color negro pintura al horno con tres líneas en tubo de 3/4", bastones de 1-1/2" y tubo superior de 2" con sus bases y tapa bases, para área de rampa de acceso
	ML
	17,00
	

	8.9
	Suministro E Instalación De Sistemas De Revestimiento En Wpc Acustico (Wood Plastic Composite), Con Fijación Oculta Resaltando Su Apariencia Estética Con Todo Lo Necesario Para Una Correcta Y Segura Ejecución De La Actividad
	M2
	38,00
	

	8.10
	Suministro e instalacion de mueble para meson de cocina con puertas y cajones en aglomerado RH, con medidas de 1,35 de largo x 0,75 de alto x 0,70 de ancho, color según diseño
	UND
	1,00
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	

	9
	 ASEO GENERAL DE LA OBRA
	 
	 
	

	9.1
	Aseo general de obra
	M2
	266,00
	

	9.2
	Control de plagas y humedad incluye limpieza y fumigación del área
	UND
	1,00
	



Demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y la documentación técnica de estudios y diseños

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO REQUERIDO
	Perfil Profesional
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	DIRECTOR DE OBRA
Cantidad: 1
Dedicación: 30%
	Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. Formación académica adicional: Estudios de posgrado mínimo a nivel de Especialización en áreas afines a gerencia y/o dirección de obra, y/o gerencia de proyectos y/o gerencia de proyectos de construcción. Experiencia General: Mínimo DIEZ (10) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional. 
	Experiencia específica Mínimo dos (2) certificaciones que acrediten su participación como director De Obra o Contratista, en proyectos cuyo objeto sea Construcción, adecuación, Remodelación de edificaciones destinadas a sedes administrativas, de oficinas y/o educativas y/o institucionales.

	RESIDENTE DE OBRA
Cantidad: 1
Dedicación: 100%
	Experiencia General: Mínimo cuatro (4) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional
	Experiencia específica: Como residente de obra en dos (2) proyectos cuyo objeto sea Construcción, adecuación, remodelación de edificaciones destinadas a sedes administrativas, de oficinas y/o educativas y/o institucionales.

	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 
Cantidad:1
Dedicación: 30%
	Perfil: Profesional en Ingeniería Civil. 
Formación académica adicional: Estudios de posgrado mínimo a nivel de especialización en ESTRUCTURAS
Experiencia General: Mínimo DIEZ (10) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional. 
	Experiencia específica: Mínimo dos certificaciones (2) de experiencia especifica que acredite su participación como especialista estructural o contratista en proyectos cuyo objeto corresponda a estudios, diseños y construcción o remodelación de obras.  

	PROFESIONAL SISO
Cantidad: 1
Dedicación:30%
	Perfil: Profesional en Ingeniería Industrial y o Profesional en seguridad y salud en el trabajo. Formación académica adicional: Estudios de posgrado mínimo a nivel de Especialización en áreas afines a Sistemas QHSE o Seguridad Industrial, o Salud Ocupacional, o Seguridad y Salud en el Trabajo. Avalados y certificados por una entidad educativa autorizada por las autoridades de educación nacionales, departamentales o municipales de conformidad a la naturaleza de la misma.
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia general contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.
	Experiencia específica: Como profesional SISO en dos (2) proyecto cuyo objeto sea Construcción, adecuación, remodelación de edificaciones destinadas a sedes administrativas, de oficinas y/o educativas y/o institucionales.




PARAGRAFO SEGUNDO. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.

Las normas técnicas y estándares que deberán tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual, incluidos los suministros, montajes, instalaciones, pruebas, puesta en funcionamiento y demás actividades asociadas, serán, entre otras, las siguientes:
	NSR-10
	Noma Técnica Colombiana de Sismo Resistencia año 2010.

	RETIE
	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en su versión más reciente y vigente según Res. 90708 del 30 de agosto de 2013.

	RETILAP
	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (solo si aplica al momento de construir)

	RAS 2000
	Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico.

	RES. 494 DE 2012
	Lineamientos conexiones intradomiciliarias de servicios de acueducto y alcantarillado.

	NTC 1500
	Código Colombiano de Fontanería

	NTC ISO 9001
	Norma Técnica Colombiana ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de la Calidad.



La aplicación de las normas anteriores deberá entenderse sin perjuicio de las demás disposiciones legales, reglamentarias, técnicas, ambientales, laborales, de seguridad industrial y de gestión del riesgo que resulten aplicables al objeto contractual.

PARÁGRAFO TERCERO. Especificaciones técnicas esenciales

El contratista deberá ejecutar el objeto contractual con sujeción estricta a los planos, esquemas, levantamientos, definiciones arquitectónicas, cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, fichas técnicas, manuales y demás documentos que integran el proceso contractual, así como a los estudios y diseños eléctricos, de iluminación y de redes de datos que se elaboren y aprueben durante la ejecución de la etapa 1.

La ejecución del contrato comprenderá las intervenciones necesarias para la remodelación y adecuación integral de la Sede Judicial de Puerto Escondido, incluyendo la renovación de la fachada para fortalecer su identidad institucional, la adecuación de los espacios interiores y áreas de servicio, la modernización de las redes hidrosanitarias, eléctricas, de iluminación, climatización y comunicaciones, y las demás actividades que resulten de la revisión, ajuste y/o complementación de los diseños, de conformidad con el presupuesto oficial, el Anexo Técnico y las aprobaciones de la Entidad.

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución, instalación, integración, prueba y funcionamiento de los componentes eléctricos, de iluminación, climatización, voz y datos, así como la continuidad de los servicios tecnológicos asociados a los traslados de racks, incluyendo las conexiones existentes.

Los materiales, equipos, accesorios, acabados y elementos suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles entre sí y cumplir las especificaciones técnicas, normas aplicables y recomendaciones de instalación, uso y mantenimiento establecidas por los fabricantes.

El contratista deberá ejecutar las demoliciones, desmontes, reposiciones, resanes, pañetes, estucos, pinturas, enchapes, cielos rasos, divisiones, muebles, puertas, ventanería, redes, canalizaciones, instalaciones, remates y demás actividades civiles y técnicas necesarias para entregar las áreas intervenidas completamente funcionales, terminadas, limpias y aptas para su uso.

Las actividades eléctricas, de iluminación, voz y datos y climatización deberán incluir las pruebas, verificaciones, certificaciones, mediciones y protocolos que resulten aplicables, conforme a los diseños aprobados, la normativa vigente y las exigencias de la Entidad.

Como condición de cierre, el contratista deberá entregar los planos récord, memorias, manuales, fichas técnicas, certificaciones, protocolos de prueba, garantías, registros fotográficos, informes de ejecución, soportes de capacitación cuando aplique y demás documentos requeridos por la supervisión y por los documentos del proceso.

PARÁGRAFO CUARTO. Condiciones técnicas, administrativas y de calidad aplicables al objeto contractual.

Las presentes condiciones hacen parte integral de las especificaciones del objeto contractual y se orientan a definir las características mínimas de calidad, funcionalidad, seguridad, instalación, entrega y recibo de las obras y sistemas objeto de intervención. En ese sentido, las especificaciones dan mayor énfasis a la calidad de la obra terminada, a la funcionalidad de los sistemas instalados y al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que la ausencia de una descripción detallada de cada procedimiento constructivo o de instalación exonere al contratista de aplicar las buenas prácticas de ingeniería, construcción, montaje, seguridad industrial, control de calidad y ejecución de obras civiles, instalaciones eléctricas, redes de datos, climatización, acabados y demás sistemas especializados previstos en el objeto contractual.

a. El contratista deberá aportar, por su cuenta y riesgo, todas las herramientas, equipos, implementos mecánicos, medios de transporte vertical y horizontal, elementos de protección, equipos de acceso, instrumentos de prueba, equipos de medición y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones propias de la Sede Judicial y las actividades previstas en los documentos técnicos.

b. La ejecución del contrato comprenderá las intervenciones necesarias para la remodelación y adecuación integral de la Sede Judicial de Puerto Escondido, incluyendo la renovación de la fachada para fortalecer su identidad institucional, la adecuación de los espacios interiores y áreas de servicio, la modernización de las redes hidrosanitarias, eléctricas, de iluminación, climatización y comunicaciones, y las demás actividades que resulten de la revisión, ajuste y/o complementación de los diseños, de conformidad con el presupuesto oficial, el Anexo Técnico y las aprobaciones de la Entidad.

c. El contratista deberá garantizar la correcta ejecución, instalación, integración, prueba y funcionamiento de los componentes eléctricos, de iluminación, climatización, voz y datos, así como la continuidad de los servicios tecnológicos asociados a los traslados de racks, incluyendo las conexiones existentes.

d. Los materiales, equipos, accesorios, acabados y elementos suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles entre sí y cumplir las especificaciones técnicas, normas aplicables y recomendaciones de instalación, uso y mantenimiento establecidas por los fabricantes.

e. El contratista deberá ejecutar las demoliciones, desmontes, reposiciones, resanes, pañetes, estucos, pinturas, enchapes, cielos rasos, divisiones, muebles, puertas, ventanería, redes, canalizaciones, instalaciones, remates y demás actividades civiles y técnicas necesarias para entregar las áreas intervenidas completamente funcionales, terminadas, limpias y aptas para su uso.

f. Las actividades eléctricas, de iluminación, voz y datos y climatización deberán incluir las pruebas, verificaciones, certificaciones, mediciones y protocolos que resulten aplicables, conforme a los diseños aprobados, la normativa vigente y las exigencias de la Entidad.

g. Como condición de cierre, el contratista deberá entregar los planos récord, memorias, manuales, fichas técnicas, certificaciones, protocolos de prueba, garantías, registros fotográficos, informes de ejecución, soportes de capacitación cuando aplique y demás documentos requeridos por la supervisión y por los documentos del proceso.

h. El contratista deberá aportar, por su cuenta y riesgo, todas las herramientas, equipos, implementos mecánicos, medios de transporte vertical y horizontal, elementos de protección, equipos de acceso, instrumentos de prueba, equipos de medición y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones propias de la Sede Judicial y las actividades previstas en los documentos técnicos.

i. Serán por cuenta del contratista las instalaciones provisionales, puntos de apoyo, conexiones temporales, adecuaciones logísticas, sitios de almacenamiento, campamentos, cerramientos, señalización, servicios provisionales y demás elementos que resulten necesarios para la correcta marcha de los trabajos, previa coordinación y aprobación de la supervisión, cuando aplique.

j. Los elementos, materiales, equipos, accesorios y dispositivos que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la supervisión, mediante la presentación oportuna de muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, catálogos, manuales, certificaciones de producto o documentos equivalentes, según corresponda. La supervisión podrá solicitar aclaraciones, soportes adicionales o ensayos necesarios para comprobar que dichos elementos se ajustan a las especificaciones técnicas, normas aplicables y condiciones exigidas en los documentos del proceso.

k. Además de las normas y especificaciones señaladas en el presente estudio previo, harán parte de las condiciones aplicables al contrato las disposiciones técnicas vigentes relacionadas con construcción, remodelación, mantenimiento de edificaciones, instalaciones eléctricas, iluminación, redes de voz y datos, climatización, sistemas hidrosanitarios, acabados, seguridad industrial, trabajo en alturas, gestión ambiental y control de calidad, así como las normas expedidas por ICONTEC, la NSR-10, el RETIE, el RETILAP, la NTC 2050, la NTC 1500, las normas de cableado estructurado aplicables y las recomendaciones de los fabricantes.

l. El contratista será responsable de la protección, conservación y custodia de las obras, materiales, equipos, muebles, enseres, sistemas instalados, áreas intervenidas y elementos bajo su responsabilidad hasta la entrega y recibo definitivo por parte de la Entidad. Cualquier daño generado durante la ejecución, imputable al contratista, su personal, subcontratistas o proveedores, deberá ser reparado a su costa y a satisfacción de la supervisión.

m. Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial, señalización, protección de áreas, aseo, retiro de residuos, administración, imprevistos, utilidad, costos financieros, impuestos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

n. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos de seguridad o causas imputables al contratista se ocasionen daños a bienes de la Entidad, terceros, usuarios, servidores judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura física, el contratista será responsable de su reparación, reposición o compensación, según corresponda, sin perjuicio de las acciones contractuales y legales a que haya lugar.

o. En la ejecución de las obras, instalaciones, acabados, pruebas y entrega final, el contratista deberá utilizar materiales, equipos y mano de obra idónea, garantizando condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, compatibilidad técnica y cumplimiento normativo. La Entidad podrá rechazar cualquier trabajo, material, equipo, instalación o acabado que no cumpla con las especificaciones técnicas, documentos del proceso, normas aplicables o instrucciones impartidas por la supervisión dentro del marco contractual.

p. Cuando en los planos, presupuestos, especificaciones, memorias técnicas o documentos del proceso se indique una marca, referencia, modelo, fabricante o sistema específico, dicha mención se entenderá como referencia técnica para fijar condiciones mínimas de calidad, capacidad, desempeño, compatibilidad o funcionalidad. El contratista podrá presentar productos equivalentes o superiores, siempre que cumplan las condiciones exigidas, sean aprobados por la supervisión y no impliquen modificación del valor contractual, plazo, funcionalidad prevista ni desmejora técnica del sistema.

q. Antes de iniciar actividades que impliquen instalación de equipos, intervención de acabados, regateo, reposición de cielo raso, restauración de muros, montaje de dispositivos o cualquier actividad que pueda afectar áreas visibles o funcionales de las sedes, el contratista deberá presentar a la supervisión las muestras, procedimientos, fichas técnicas, métodos de instalación o prototipos que resulten necesarios para obtener el visto bueno correspondiente, cuando aplique.

r. Una vez terminadas las actividades objeto del contrato, y antes del recibo final, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo las instalaciones provisionales, sobrantes, materiales, escombros, residuos, empaques, elementos de protección temporal y demás componentes utilizados durante la ejecución, dejando las áreas intervenidas limpias, funcionales, seguras y en condiciones adecuadas de presentación.

s. El contratista deberá entregar las obras, acabados, equipos, redes e instalaciones con las características técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones exigidas en los pliegos de condiciones, estudios previos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, planos, memorias de diseño y demás documentos del proceso, dentro del plazo contractual establecido.

t. La entrega final deberá realizarse ante la supervisión del contrato y, en caso de que exista, ante la interventoría, acompañada como mínimo de planos récord, manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas, certificaciones de equipos, protocolos de prueba, registros de capacitación, garantías, evidencias fotográficas, actas de pruebas y demás información que la Entidad considere necesaria para el recibo a satisfacción.

u. Para la ejecución del objeto contractual, corresponderá al contratista adelantar, bajo su responsabilidad y por su cuenta, la gestión y obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, conceptos, aprobaciones o demás trámites que, de conformidad con la normativa vigente, sean exigibles ante las autoridades o entidades competentes para la adecuada ejecución del contrato.


v. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y coordinaciones internas que deban realizarse con la Entidad para el acceso a las instalaciones, la programación de actividades, la intervención de las áreas de trabajo y las demás que resulten necesarias para el desarrollo del contrato

w. Demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y la documentación técnica de estudios y diseños.

x. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PLAZO DEL CONTRATO
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de UN (1) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, lo anterior dividido así: 

ETAPA 1 – REVISION, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACION DE DISEÑOS. Esta etapa se deberá ejecutar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del acta de inicio

ETAPA 2. – EJECUCIÓN DE LA OBRA. Esta fase se deberá ejecutar en el plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir de la terminación del plazo de estudios y diseños.

VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de ---------------------- ($------------------), INCLUIDOS AIU E IMPUESTOS equivalentes a ----------------- SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera: 

------------------------------------------------------------------
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado


APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

	N° CDP
	Fecha
	Rubro presupuestal
	Fuente
	Valor

	7226
	2026-07-24
	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL   NACIONAL
	Presupuesto General de la Nación
Inversión
	403.226.697

	7326
	2026-07-24
	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL
	Presupuesto General de la Nación
Inversión
	$ 100.000.000



El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, con cargo al rubro de inversión que corresponda, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para el presente proceso.

FORMA DE PAGO

El contrato no contempla anticipo ni pago anticipado. Los pagos se realizarán mediante actas parciales, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, soportadas, recibidas y aprobadas por la supervisión del contrato y/o la interventoría, en caso de que exista, aplicando los precios unitarios contractuales correspondientes.


LA FASE 1, se cancelará una vez se alleguen a la entidad los entregables solicitados. Los productos deberán estar aprobados por parte del supervisor designado y por parte del representante legal de la interventoría (en caso de que hubiere). El contratista deberá presentar los entregables y la información correspondiente a revisión, ajustes y/o complementación de diseños, acompañada de informes de ejecución, informes de los profesionales responsables de la revisión,  balances de obra (si lo hubiese), registro fotográfico de las actividades realizadas, factura o cuenta de cobro, fotocopia del RUT actualizado, certificación bancaria, entre otros documentos de soporte; junto con los cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería. 

Por otra parte, La etapa de EJECUCIÓN DE LA OBRA, se pagará mediante la presentación de actas parciales de obra así: La primera acta parcial de pago solo podrá tramitarse cuando el contrato alcance como mínimo el veinte por ciento (20%) de ejecución física debidamente soportada y aprobada. Las actas parciales posteriores podrán tramitarse siempre que cada una represente como mínimo un veinte por ciento (20%) adicional de avance físico, hasta completar un máximo del noventa por ciento (90%) de ejecución física total acumulada.
El diez por ciento (10%) restante se pagará una vez se verifique el cumplimiento integral del objeto contractual, se hayan recibido a satisfacción todos los trabajos y se suscriba el acta de recibo final de obra.
Para cada pago, el contratista deberá aportar los soportes técnicos, administrativos, financieros y contractuales exigidos por la Entidad, incluyendo informes de ejecución, registros fotográficos, memorias de cantidades ejecutadas, actas o documentos de recibo, certificaciones de cumplimiento, soportes de seguridad social y demás documentos aplicables. Para el pago final, adicionalmente deberá entregar los planos récord, manuales, fichas técnicas, garantías, certificaciones, protocolos de prueba, registros de capacitación y demás documentos técnicos requeridos para el cierre contractual
Cualquier pago estipulado en el contrato, quedará sujeto a los tiempos de disponibilidad de los recursos del PAC que la Dirección General, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Tesoro Nacional, sitúen a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y los mismos, serán consignados a la Cuenta que indique el contratista según el formulario de beneficiario de cuenta que allegue a la entidad.
Los proponentes deben tener en cuenta al momento de formular sus propuestas las deducciones que la Dirección Ejecutiva Seccional de administración judicial de Montería está obligada a efectuar a quien corresponda, por concepto de impuestos, retenciones, timbres, estampillas a que haya lugar y todas aquellas que determine la legislación tributaria colombiana.
De igual manera el contratista se someterá al pago de otros impuestos que sean creados por el gobierno nacional en el transcurso de la relación contractual.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
[bookmark: _Hlk237955866]Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 
4. Estar en permanente comunicación con el supervisor o interventor del contrato. 
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 
11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 
14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
15. El contratista declara y acepta que revisó integralmente los documentos técnicos puestos a disposición por la Entidad para la estructuración del proceso, incluyendo el Anexo Técnico, presupuesto oficial, cantidades de obra y demás información disponible. En consecuencia, se obliga a verificar en sitio las condiciones reales de ejecución, identificar oportunamente inconsistencias, interferencias, incompatibilidades, necesidades funcionales o condiciones no previstas y ponerlas en conocimiento de la supervisión antes de ejecutar modificaciones, ajustes, cambios, sustitución del alcance del proyecto. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los estudios y diseños que deberá desarrollar el contratista durante la ejecución contractual, conforme al alcance previsto en los documentos del proceso.
16. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las actividades a las que se comprometió en la etapa precontractual mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones.
17. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.
18. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
19. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, deberá incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
20. En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, deberá incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. 
II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres [3] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres [3] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.
22. Informar a la Entidad, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que tenga conocimiento, sobre el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exterior contra sus directivos, representantes legales, accionistas, socios o integrantes, cuando ello pueda incidir en la ejecución integral del contrato o en las condiciones de habilitación, integridad o cumplimiento del contratista.
23. Informar a la Entidad, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, sobre el inicio de procesos concursales, de reorganización, liquidación o cualquier situación de insolvencia del contratista o de alguno de sus integrantes, en caso de proponentes plurales.
24. Responder por la adquisición de materiales, equipos y dispositivos, por los contratos o negocios que celebre con sus proveedores, por los tiempos de entrega pactados con estos, por la calidad de los suministros y por la vinculación de su personal, sin que los errores, retrasos u omisiones de su personal, subcontratistas o proveedores puedan trasladarse a la Entidad.
25. Implementar un adecuado plan de gestión de comunicaciones, informando por escrito y con oportunidad cualquier novedad presentada durante la ejecución del contrato, y respondiendo dentro de los términos aplicables los requerimientos efectuados por la Entidad, la supervisión o la interventoría
26. Atender los comités de seguimiento, visitas de obra, reuniones técnicas y demás espacios de coordinación convocados por la Entidad, la supervisión o la interventoría, y suscribir las actas que se deriven de dichas reuniones.
27. Entregar la obra, los sistemas, equipos, instalaciones y documentos de cierre dentro del plazo contractual, con las características técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones exigidas en los documentos del proceso.
28. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
29. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente.
30. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
31. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
32. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
OBLIGACIONES TECNICAS ESENCIALES DEL CONTRATISTA
El contratista deberá cumplir las obligaciones técnicas esenciales orientadas a garantizar la correcta planeación, ejecución, control, seguimiento y entrega de la obra contratada, así:
a. Revisar integralmente, antes del inicio de la ejecución, los estudios, diseños, planos, presupuesto, cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos suministrados por la Entidad, con el fin de identificar oportunamente inconsistencias, interferencias, omisiones, incompatibilidades o condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato.
b. Verificar en sitio las condiciones físicas, técnicas, funcionales, operativas, ambientales y de seguridad del área o inmueble objeto de intervención, antes de iniciar actividades, dejando constancia de dicha verificación mediante acta, informe, registro fotográfico o el documento que defina la supervisión.
c. Ejecutar la obra bajo un enfoque de gerencia de proyectos, garantizando la adecuada planificación, programación, coordinación de recursos, control de tiempos, gestión de costos, gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, control de calidad, gestión documental y seguimiento permanente al cumplimiento del alcance contractual.
d. Disponer durante la ejecución del contrato del personal profesional, técnico, administrativo y operativo idóneo, suficiente y competente, así como de mano de obra calificada y suficiente, conforme a las exigencias del proceso, la oferta presentada y la naturaleza de las actividades a ejecutar.
e. Suministrar materiales, equipos, herramientas, elementos, accesorios, dispositivos e insumos nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles con las especificaciones técnicas y respaldados con fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales o documentos equivalentes, cuando aplique.
f. Someter a revisión de la supervisión y/o interventoría, antes de su utilización o instalación, los materiales, acabados, equipos, muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, catálogos, manuales, procedimientos constructivos y demás soportes técnicos requeridos para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
g. Abstenerse de modificar especificaciones, materiales, cantidades, procedimientos, actividades, alcance, cronograma, trazados, diseños aprobados durante la ejecución o condiciones técnicas del contrato, sin contar previamente con la autorización de la supervisión y/o el trámite contractual que corresponda, de conformidad con la normativa aplicable y los documentos del proceso.
h. Informar por escrito y de manera sustentada a la supervisión y/o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su conocimiento, cualquier situación que pueda afectar la calidad, plazo, costo, alcance, continuidad, funcionalidad o correcta ejecución del contrato, o que pueda requerir mayores cantidades, ítems no previstos, ajustes técnicos o modificación contractual. En los casos que comprometan la integridad u operación de la(s) sede(s) judicial(es), las redes existentes, los archivos, equipos, funcionarios, usuarios o la continuidad del servicio de administración de justicia, deberá informarlo de manera inmediata por el medio más expedito, sin perjuicio del soporte escrito posterior.
i. Presentar informes de avance físico, técnico, administrativo, financiero y documental del contrato con una periodicidad máxima quincenal, o con la periodicidad menor que defina la supervisión según las características, criticidad o dinámica de la ejecución. Dichos informes deberán contener, como mínimo, avance de actividades, registro fotográfico, estado del cronograma, novedades, riesgos, personal en obra, equipos, materiales, actividades ejecutadas, medidas de seguridad implementadas, soportes de calidad, evidencias fotográficas, bitácora de obra y demás información que requiera la supervisión.
j. Coordinar adecuadamente los frentes de trabajo, personal, equipos, materiales, suministros, subcontratistas y proveedores, de manera que la ejecución se desarrolle de forma ordenada, segura, eficiente y sin generar retrasos imputables al contratista.
k. Ejecutar las pruebas, ensayos, verificaciones, ajustes, limpieza, puesta en funcionamiento y demás actividades necesarias para garantizar que la obra, sistemas, equipos o instalaciones contratadas sean entregadas en condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad y operación.
l. Corregir, reconstruir, reemplazar o ajustar los trabajos, materiales, equipos, acabados, instalaciones o actividades que no cumplan con las especificaciones, normas aplicables, instrucciones de la supervisión o condiciones pactadas en los documentos del proceso, sin que ello genere reconocimiento adicional, ampliación automática del plazo o modificación del alcance contractual.
m. Capacitar al personal designado por la Entidad para la operación básica, uso, cuidado, mantenimiento preventivo, verificación o gestión inicial de los sistemas, equipos o instalaciones entregadas, cuando el objeto contractual así lo requiera.
n. Entregar, cuando aplique y según concepto de la supervisión, los documentos de cierre técnico y contractual, incluidos informes finales, garantías, certificaciones, protocolos de prueba, registros fotográficos, memorias de actividades ejecutadas, actas, soportes de calidad, planos récord, información récord, manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas y demás documentos técnicos requeridos para acreditar la correcta ejecución, recibo, operación, mantenimiento y trazabilidad de la obra o sistema intervenido. La entrega completa y aprobada de dicha documentación será condición para el trámite del pago final, cuando así se establezca en los documentos del proceso o sea requerida por la supervisión.
Condiciones generales de ejecución de la obra.
Las presentes condiciones hacen parte integral de las especificaciones del objeto contractual y se orientan a definir las características mínimas de calidad, funcionalidad, seguridad, ejecución, instalación, entrega y recibo de las remodelaciones locativas internas y externas, adecuaciones, instalaciones técnicas, redes eléctricas, redes de datos, climatización, acabados y demás actividades complementarias objeto de intervención. En ese sentido, las especificaciones dan énfasis a la calidad de la obra terminada, a la funcionalidad de las áreas intervenidas, a la correcta operación de las instalaciones ejecutadas y al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que la ausencia de una descripción detallada de cada procedimiento constructivo exonere al contratista de aplicar las buenas prácticas de ingeniería, construcción, instalación, seguridad industrial, control de calidad y gestión técnica aplicable.
a. El contratista deberá prever dentro de su oferta económica y estructura de costos las herramientas, equipos, implementos mecánicos, medios de transporte vertical y horizontal, equipos de acceso, instrumentos de medición, elementos de seguridad, instalaciones provisionales, apoyos logísticos, cerramientos, señalización, almacenamiento, campamentos, servicios provisionales, construcciones temporales y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, previa coordinación con la supervisión cuando corresponda.
b. Harán parte de las especificaciones aplicables las normas técnicas vigentes para la actividad de la construcción, instalación, prueba, mantenimiento y puesta en funcionamiento de los sistemas, equipos u obras objeto de contratación, las normas ICONTEC, la NSR-10, el RETIE, la NTC 2050 y las demás normas técnicas aplicables según la naturaleza del contrato, así como las recomendaciones de los fabricantes para la instalación, uso, operación y mantenimiento de sus productos.
c. Los valores ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial, señalización, protección de áreas, aseo, retiro de residuos, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad, administración, imprevistos, utilidad, costos financieros, impuestos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.
d. Cuando en planos, presupuestos, especificaciones o documentos técnicos se indiquen marcas, modelos, referencias, fabricantes o sistemas específicos, dicha mención se entenderá como referencia técnica para fijar calidad, desempeño, capacidad, compatibilidad o funcionalidad. El contratista podrá presentar productos equivalentes o superiores para aprobación de la supervisión, siempre que cumplan las condiciones exigidas y no impliquen variación del valor contractual, plazo, alcance o funcionalidad prevista.
e. Para la iniciación de actividades que lo requieran, el contratista deberá ejecutar muestras, prototipos, tramos de prueba o presentar procedimientos de instalación, indicando el proceso constructivo o técnico a emplear, para obtener el visto bueno de la supervisión.
f. La entrega final deberá hacerse ante la supervisión del contrato y, en caso de que exista, ante la interventoría, acompañada de los soportes, pruebas, certificaciones, garantías, registros de capacitación, informes finales y demás información que la Entidad considere necesaria para el recibo a satisfacción, cuando aplique según la naturaleza del contrato.
g. Solicitar por escrito a la supervisión del contrato, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles, las autorizaciones internas requeridas para ingreso de personal, horarios de trabajo, áreas de intervención, protección de espacios, programación de actividades y demás condiciones operativas necesarias para la ejecución dentro de la(s) sede(s) judicial(es).
h. Abstenerse de ejecutar solicitudes de actividades, modificaciones, acabados, suministros, intervenciones adicionales o cambios de programación formulados directamente por servidores judiciales, usuarios, terceros o dependencias distintas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería y/o la supervisión del contrato, sin autorización previa y escrita de la Entidad. Toda solicitud de esta naturaleza deberá informarse a la supervisión para su evaluación. Las actividades ejecutadas sin autorización no generarán reconocimiento económico, no serán objeto de recibo contractual y podrán constituir incumplimiento del contratista.

Las demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentación técnica elaborada por la Entidad para la estructuración del proceso, así como en los estudios y diseños que deberá desarrollar el contratista durante la ejecución contractual.

i. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Obligaciones sobre personal, vigilancia, aseo y protección de áreas intervenidas.
Personal.
a. El contratista se obliga, desde el perfeccionamiento del contrato y durante toda su ejecución, a cumplir la legislación laboral vigente, el Sistema General de Seguridad Social Integral, la normativa de seguridad industrial y salud en el trabajo, así como las demás disposiciones aplicables al personal a su cargo o subcontratado para labores específicas.
b. La presencia de supervisión o interventoría no exime al contratista de sus responsabilidades laborales, administrativas, técnicas, operativas y de seguridad respecto del personal vinculado directa o indirectamente a la ejecución del contrato.
c. El contratista deberá disponer de personal idóneo, capacitado y competente para las actividades asignadas, mantener actualizada la información del personal vinculado al proyecto y contar con los soportes laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo que sean exigibles conforme a la normativa aplicable y a los documentos del proceso.
Vigilancia, custodia y protección.
a. Correrá a cargo del contratista la vigilancia, protección y custodia de sus instalaciones provisionales, almacenes, equipos, herramientas, materiales, dispositivos, sistemas, elementos antes y después de su instalación y demás bienes bajo su responsabilidad hasta el recibo final de la obra.
b. El contratista será responsable por la pérdida, daño, hurto o deterioro de materiales, equipos, herramientas o elementos ubicados dentro de las zonas de trabajo o áreas bajo su control, sin que pueda formular reclamaciones a la Entidad por tales conceptos, salvo que exista causa imputable debidamente demostrada a esta.
c. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos o causas imputables al contratista se ocasionen daños a terceros, bienes de la Entidad, usuarios, servidores judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura física, el contratista será responsable de su reparación, reposición o compensación, sin perjuicio de las acciones contractuales y legales a que haya lugar.

Aseo y protección de áreas intervenidas.
a. El contratista deberá mantener diariamente organizadas, aseadas, señalizadas, delimitadas y seguras las áreas de trabajo, circulaciones, accesos, zonas internas y externas intervenidas, con el fin de garantizar condiciones de higiene, seguridad, movilidad y operación para su personal, servidores judiciales, usuarios, visitantes, supervisión e interventoría cuando exista.
b. A medida que las actividades produzcan desperdicios, residuos, empaques, escombros o desechos, el contratista deberá retirarlos del sitio de obra y mantener las áreas libres de acumulaciones, obstáculos o condiciones que puedan generar riesgos, interferencias o afectaciones a la operación normal de las sedes.
c. La supervisión podrá exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza, orden, señalización, cerramiento, protección o aseo cuando se observen condiciones inadecuadas, eventos especiales, negligencia del contratista o afectaciones a la seguridad, movilidad, operación o presentación de las áreas intervenidas.
Obligaciones de gestión integral: calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y social.
Para la adecuada ejecución del contrato, el contratista deberá implementar los instrumentos, planes, programas, controles y soportes requeridos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la calidad de la obra, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental y social, el manejo de residuos, la protección de áreas intervenidas y demás componentes aplicables al objeto contractual.
Aunque estos componentes guardan relación operativa entre sí y pueden ser reportados de manera consolidada, cada uno tiene un alcance específico, conforme se resume a continuación:
	Componente
	Finalidad principal
	Aspectos que comprende

	Gestión de calidad
	Verificar que la obra, materiales, equipos, sistemas, instalaciones y acabados cumplan las especificaciones técnicas, normas aplicables y condiciones de recibo.
	Plan de calidad, fichas técnicas, certificados, muestras, ensayos, protocolos de prueba, listas de chequeo, control de no conformidades, garantías, manuales, planos récord e información de cierre, cuando aplique.

	Seguridad y salud en el trabajo
	Prevenir accidentes, incidentes, enfermedades laborales y riesgos para trabajadores, servidores judiciales, usuarios, visitantes y terceros.
	SG-SST, matriz de peligros, valoración de riesgos, EPP, trabajo seguro en alturas, inducciones, capacitaciones, permisos de trabajo, plan de emergencias, ARL, reportes de incidentes y accidentes.

	Gestión ambiental y social
	Prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales y afectaciones a la operación normal de las sedes intervenidas.
	PGAS o instrumento aplicable, manejo de residuos, RCD, residuos ordinarios, residuos peligrosos, RAEE cuando aplique, control de polvo, ruido, escombros, orden, aseo, protección de áreas, circulaciones y usuarios.


El contratista podrá presentar planes, informes y soportes consolidados de seguimiento, siempre que en ellos se identifique de manera clara, separada y verificable el cumplimiento de cada componente. La presentación consolidada no exime al contratista de cumplir integralmente las obligaciones técnicas, administrativas, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambientales, sociales y documentales exigidas por la normativa aplicable, los acuerdos institucionales de la Rama Judicial y los documentos del proceso.
Las medidas, recursos, profesionales, equipos, insumos, planes, programas, controles y soportes requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, manejo de residuos, protección de áreas intervenidas y demás sistemas de gestión aplicables deberán estar previstos dentro de la oferta económica y la estructura de costos del contratista, sin perjuicio de su obligación de cumplir integralmente la normativa vigente y los documentos del proceso contractual.
Gestión de calidad y control documental.
El contratista deberá implementar controles de calidad durante la ejecución de las actividades contratadas, garantizando que la obra, materiales, equipos, sistemas, instalaciones, acabados y demás componentes ejecutados cumplan las especificaciones técnicas, normas aplicables, documentos del proceso, instrucciones de la supervisión y condiciones de recibo establecidas por la Entidad.
Cuando se exija en los documentos del proceso, el contratista deberá presentar e implementar el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, dentro del término establecido por la Entidad.
Para tal efecto, deberá presentar, cuando aplique, fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales, catálogos, muestras, procedimientos constructivos, protocolos de prueba, registros de inspección, listas de chequeo, ensayos, evidencias fotográficas, control de no conformidades y demás soportes requeridos por la supervisión y/o interventoría.
La supervisión podrá rechazar materiales, equipos, actividades, instalaciones, acabados o trabajos que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas, caso en el cual el contratista deberá corregir, ajustar, reemplazar o reconstruir lo correspondiente, sin que ello genere reconocimiento adicional, ampliación automática del plazo o modificación del alcance contractual
Seguridad y salud en el trabajo.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería propenderá por el cumplimiento del Acuerdo No. PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 y demás normas aplicables.
El oferente deberá presentar con su propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, antes del inicio de las actividades presentará ante la Entidad el Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los requerimientos mínimos de prevención, identificación de peligros, valoración de riesgos, medidas de control, capacitaciones, medidas activas de protección y demás componentes aplicables al objeto contractual.
El Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será presentado, adoptado y ejecutado bajo responsabilidad del contratista, avalado por un profesional idóneo en la materia, e incluirá, cuando aplique, política y reglamento de seguridad, plan de emergencias, procedimientos de trabajo seguro, matriz de peligros, valoración de riesgos, cronograma del SG-SST, soportes de inducción, capacitación, entrega de elementos de protección personal, permisos de trabajo, reportes de incidentes y accidentes, y demás documentos requeridos por la normativa aplicable, la Entidad, la supervisión y/o interventoría.
Cuando se ejecuten actividades de trabajo en alturas o tareas de alto riesgo, el contratista deberá presentar los certificados vigentes de formación correspondientes, conceptos de aptitud médica ocupacional, certificación de equipos de acceso y elementos de protección contra caídas, tales como andamios, escaleras, arneses, líneas de vida, conectores, anclajes y demás elementos requeridos, así como la designación del coordinador de trabajo en alturas cuando la actividad lo exija.
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las normas laborales aplicables, acreditar el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y parafiscales cuando haya lugar, garantizar que la información entregada a la Entidad sea veraz, completa y verificable, y asegurar que su personal acate las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
El contratista deberá garantizar que el personal a su cargo use adecuadamente los elementos de protección personal, participe en inducciones, capacitaciones, charlas de seguridad y actividades de prevención, se abstenga de ejecutar actividades sin condiciones mínimas de seguridad, y no incurra en conductas que afecten a las personas, bienes, equipos, instalaciones o infraestructura de la Entidad.
El contratista deberá reportar incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales en el momento de ocurrencia del evento e informar inmediatamente al supervisor del contrato y/o al responsable del SG-SST que corresponda.
Gestión ambiental, social y manejo de residuos.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, la supervisión, la interventoría cuando exista y el contratista propenderán por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, así como de la normativa ambiental aplicable al objeto contractual.
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las obligaciones ambientales y sociales aplicables, incluyendo las medidas de manejo ambiental exigidas por la normativa colombiana, por la Rama Judicial y por los documentos del proceso, así como las obligaciones relacionadas con residuos de construcción y demolición, residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando se generen, y demás residuos aplicables.
En las actividades de desmonte, regateo, demolición menor, retiro de elementos existentes, adecuación de muros y demás actividades generadoras de residuos, el contratista deberá realizar separación en la fuente, procurar el aprovechamiento cuando sea posible, garantizar transporte, almacenamiento temporal y disposición final autorizada, y abstenerse de disponer residuos, escombros, empaques, sobrantes o elementos retirados en lugares no autorizados o en condiciones que puedan afectar a la Entidad, a terceros o al ambiente.
El contratista deberá implementar medidas de manejo y control de material particulado, ruido, emisiones, residuos, orden, aseo, protección de áreas ocupadas, señalización, control de circulaciones, mitigación de impactos sobre usuarios y servidores judiciales, y demás acciones necesarias para reducir afectaciones a la operación normal de las sedes.
Cuando resulte aplicable, el contratista deberá implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física, o el instrumento ambiental y social que la Entidad defina para el seguimiento del contrato. Así mismo, deberá obtener, cuando haya lugar, los permisos, autorizaciones o aprobaciones ambientales que resulten aplicables.
El contratista deberá entregar a la supervisión, cuando se requiera, los soportes de disposición final, certificados, registros fotográficos, manifiestos, actas o documentos que acrediten la adecuada gestión ambiental de los residuos generados

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

1. Ejercer la supervisión del contrato por medio del servidor público designado para tal efecto, quien representará a la Entidad en lo relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y operativo de la ejecución contractual, conforme a las competencias asignadas.
2. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato, directamente o con apoyo de la interventoría cuando exista, verificando el cumplimiento del objeto, plazo, calidad, cantidades, especificaciones, obligaciones y demás condiciones pactadas.
3. Revisar, aprobar o formular observaciones a los planes de trabajo, cronogramas, planes de calidad, planes de seguridad y salud en el trabajo, planes ambientales, informes, fichas técnicas, muestras, protocolos de prueba y demás documentos que deba presentar el contratista, dentro del marco de sus competencias.
4. Solicitar al contratista, en cualquier momento, información relacionada con la ejecución del contrato, cumplimiento de obligaciones, avance de actividades, personal, equipos, materiales, pruebas, riesgos, novedades o cualquier aspecto necesario para el seguimiento contractual.
5. Pagar al contratista el valor del contrato en los términos, condiciones y oportunidad previstos en el contrato y en los documentos del proceso, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago.
6. Facilitar, dentro de sus competencias, la coordinación interna necesaria para el ingreso del personal autorizado, programación de actividades, definición de horarios, protección de áreas y demás aspectos operativos requeridos para la ejecución en sedes judiciales en funcionamiento.
7. Ejercer las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato, de los documentos del proceso y de la normativa aplicable.


RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

INDEMNIDAD

El Contratista mantendrá indemne al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto de este contrato.

MULTAS
[bookmark: _Hlk509453512]
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a un SMLMV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo del 5% de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a un SMLMV por cada día de incumplimiento.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

Se causarán multas equivalentes a un SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a un SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 

[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato

Se causarán multas equivalentes a un SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a un SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a un SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento.
	
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a un SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales: 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o interventor. 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión o la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez (10%). La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Los mecanismos de resolución de los conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución del contrato se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la contratación estatal y función administrativa.

1. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

GARANTÍAS 

18. 
19. 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá cargar la garantía de cumplimiento en la plataforma del SECOP II dentro de los dos días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

	CARACTERÍSTICA
	CONDICIÓN 

	CLASE
	CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (I) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA PARA ENTIDADES ESTATALES, (II) PATRIMONIO AUTÓNOMO, (III) GARANTÍA BANCARIA.

	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - – DIRECCION EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - identificado con NIT N°. 800165860-8

	AMPAROS, VIGENCIA Y VALORES ASEGURADOS
		AMPARO
	VIGENCIA 
	VALOR ASEGURADO

	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN
	TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS
	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.
	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO. 

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN
	CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.
	
DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.

	CALIDAD DEL SERVICIO: POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO
	PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS
	DIEZ (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO  




	TOMADOR 
	· PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA.
· NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZÓN SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
· PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA. 

	INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LA PÓLIZA
	· NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO 
· OBJETO DEL CONTRATO
· FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
· EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421



El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
 
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

	CARACTERÍSTICA
	CONDICIÓN

	CLASE
	CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA 

	ASEGURADOS
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - – DIRECCION EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - identificado con NIT N°. 800165860-8

	TOMADOR
	· PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA.
· NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZÓN SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
· PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL, PARA LO CUAL SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA. 

	VALOR
	EQUIVALENTE A DOSCIENTOS (200) SMMLV AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SE OTORGARÁ POR TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y DEBERÁ OTORGARSE EN LAS CONDICIONES DEL DECRETO 1082 DE 2015

	VIGENCIA
	IGUAL AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	BENEFICIARIOS
	TERCEROS AFECTADOS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA., IDENTIFICADO CON NIT. NO. 800096805-6.

	AMPAROS
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. 
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER COMO MÍNIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

	INFORMACIÓN NECESARIA DENTRO DE LA PÓLIZA
	· NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO 
· OBJETO DEL CONTRATO
· FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
· EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421



En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.


INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

LIQUIDACIÓN
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses una vez finalice el contrato. 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en:


	SEDE
	DIRECCIÓN
	MUNICIPIO

	Sede Judicial Puerto Escondido 
	Calle17 #3-64
	Puerto Escondido, Córdoba



La ejecución del contrato deberá realizarse considerando que, para garantizar la intervención integral del inmueble, la Sede Judicial de Puerto Escondido será reubicada temporalmente en una sede transitoria durante el plazo de ejecución de las obras. En consecuencia, el contratista deberá coordinar con la supervisión del contrato la programación de las actividades, de manera que estas sean compatibles con el proceso de reubicación y posterior restitución de la sede, adoptando las medidas necesarias para la protección de la infraestructura, los bienes muebles, equipos, archivos y demás activos institucionales, con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia y evitar afectaciones a la operación judicial.


DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Montería, Córdoba, a los --------------- días del mes de  --------------- del año 2026



Por la Entidad,		 	  	                      Por el Contratista,
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