MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato] 

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos
Riesgos económicos, financieros y organizacionales
RIESGOS TECNICOS
	No
	1
	2
	3
	4

	CLASE
	Especifico
	Especifico
	General
	General

	FUENTE
	Interno
	Interno
	Interno
	Interno

	ETAPA
	Planeación
	Planeación
	Contratación
	Ejecución

	TIPO
	operacional
	Operacional
	Operacional
	Operacional

	
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	
QUE NO SEA CLARA LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
	QUE EL OFERENTE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA
ENTIDAD
	
QUE	SE	MODIFIQUEN	LAS CONDICIONES TÉCNICAS
	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ENTREGA

	


CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	


Aplicabilidad y estricto cumplimiento   sobre la  prohibición del ASBESTO, lo cual el futuro contratista dará aplicabilidad a  las  normas  existentes y de  cumplimiento sobre la mayoría

	PROBABILIDAD
	2
	2
	2
	3

	IMPACTO
	4
	4
	5
	4

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	6
	6
	7
	7

	CATEGORÍA
	ALTO
	ALTO
	ALTO
	ALTO

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	ENTIDAD
	100% CONTRATISTA
	ENTIDAD
	100% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO/	CONTROLES	A	SER IMPLEMENTADOS
	VERIFICACIÓN	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
	LANZAR UN NUEVO PROCESO VERIFICANDO QUE LOS POSIBLE OFERENTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS
	MODIFICAR EL CONTRATO CON EL FIN DE PLASMAR LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS
	
HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

	

IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	1
	1
	1
	2

	
	VALORACIÓN	DEL RIESGO
	
2
	
2
	
2
	
3

	
	
CATEGORÍA
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	NO
	NO
	SI
	SI

	

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	

ENTIDAD
	

ENTIDAD
	

ENTIDAD
	

SUPERVISOR-CONTRATISTA

	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE
	
UNA VEZ SE REALICE LA EVALUACION
	
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE
	
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE

	

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	

ANTES DE LA ADJUDICACION
	

HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	

HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	

ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION

	


MONITOREO Y REVISIÓN
	
COMO	SER REALIZA EL M ONITOREO
	
VERIFICACION POR PARTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES
	
VERIFICACION POR PARTE DE LOS COMITES EVALUADORES
	
VERIFICACION POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	Y/O INTERVENTOR

	
	
PERIOCIDAD
¿CUANDO?
	
ESTRUCTURACION
	
DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION
	
EN EL PROCESO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	
MENSUAL




	No
	5
	6
	7
	8

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL

	















DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	













RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
	













RIESGO DE MANO DE OBRA: ESTÁ REFERIDO A LOS MAYORES COSTOS DE CONSECUCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
	











LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DEBEN SER DE	PRIMERA		CALIDAD, RESPALDADOS	CON		LA CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES
	LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE PARA EL MANTENIMIENTO DEBERÁN SER ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MAGNITUD DEL TRABAJO POR EJECUTAR.	LA
LA INTERVENTORIA  Y SUPERVISION, SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y EXIGIR EL REEMPLAZO O REPARACIÓN POR CUENTA DEL	CONTRATISTA	DE AQUELLOS		EQUIPOS, MAQUINARIAS				Y HERRAMIENTAS QUE A SU JUICIO SEAN INADECUADOS O INEFICIENTES, O QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CONSTITUYAN UN PELIGRO PARA EL PERSONAL O UN OBSTÁCULO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS. SE EXIGIRÁN SIEMPRE EL SUMINISTRO	Y	EL MANTENIMIENTO EN BUEN ESTADO				DE
FUNCIONAMIENTO	DEL EQUIPO BÁSICO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS BIENES INMUEBLES

	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL)

	PROBABILIDAD
	5
	3
	3
	3

	IMPACTO
	4
	3
	3
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	3, 7
	3, 6
	3, 6
	3,6

	CATEGORÍA
	ALTO
	MEDIO
	MEDIO
	MEDIO

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL
	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA  EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL
	SUPERVISIÓNO INTERVENTORIA  EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL
CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO
POR EL CONTRATISTA

	IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2
	2
	2

	
	IMPACTO
	2
	2
	2
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	
2, 4
	
2, 4
	
2, 4
	
2,4

	
	
CATEGORÍA
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO

	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI

	

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	

SUPERVISOR	Y/O INTERVENTOR

	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	
REUNIÓN	DE	PRE CONSTRUCCIÓN
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL
CONTRATO

	

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO

	

MONITOREO Y REVISIÓN
	
COMO SER REALIZA EL M ONITOREO
	
EN	LOS	INFORMES	DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	Y/O INTERVENTOR

	
	PERIOCIDAD
¿CUANDO?
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL




	No
	9
	10
	11
	12

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL

	


DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	
RIESGO POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS: ESTÁ ASOCIADO A LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE PUEDA AFECTAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO
	
LLEGADO EL CASO, SE ORDENE DEMOLER POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AFECTEN LOS BIENINMUEBLES
	

COSTO TOTAL DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO
	COSTO TOTAL DE LOS RIESGOS DE TRANSPORTE, SUMINISTRO	Y
ALMACENAMIENTO	DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   HASTA   LA
ENTREGA DE LAS OBRAS

	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD
DE LA CLÁUSULA PENAL)

	PROBABILIDAD
	3
	3
	3
	2

	IMPACTO
	3
	3
	3
	2

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	3,6
	3, 6
	3, 6
	2,4

	CATEGORÍA
	MEDIO
	MEDIO
	MEDIO
	BAJO

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR
EL CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL
CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL
CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO
POR EL CONTRATISTA

	

IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2
	2
	2

	
	IMPACTO
	2
	2
	2
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	
2, 4
	
2, 4
	
2, 4
	
2,4

	
	
CATEGORÍA
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO

	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	SUPERVISOR	Y/O INTERVENTOR

	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL
CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL
CONTRATO

	

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO

	


MONITOREO Y REVISIÓN
	
COMO SER REALIZA EL M ONITOREO
	
EN	LOS	INFORMES	DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	Y/O INTERVENTOR

	
	
PERIOCIDAD
¿CUANDO?
	
MENSUAL
	
MENSUAL
	
MENSUAL
	
MENSUAL




	No
	13
	14
	15
	16

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL

	


DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	
RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
	LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS REQUISITOS	GENERALES REALIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO RECEPTOR Y/O EN LA EVALUACIÓN DE ACUERDO  A
LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
	LA NO PREVISION POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA	PARA		EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y/O ELEMENTOS Y/O MATERIALES PARA EL	DESARROLLO	DEL MANTENIMIENTO
	LA PERDIDA Y/O DESTRUCCIÓN, Y/O DETERIORO Y/O ROBO DE LOS BIENES Y7O ELEMENTOS QUE SE UTILICE PARA EL DESARROLLO DL MANTENIMIENTO HASTA Y DURANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS
CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL)

	PROBABILIDAD
	5
	3
	3
	3

	IMPACTO
	4
	3
	3
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	3,7
	3, 6
	3, 6
	3,6

	CATEGORÍA
	ALTO
	MEDIO
	MEDIO
	MEDIO

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA

	


TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	

SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA
	

REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS BORRADORES DEL PLIEGO
	

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	ADEMAS SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN
Y ENTREGA

	

IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2
	2
	2

	
	IMPACTO
	2
	2
	2
	2

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	
2, 4
	
2, 4
	
2, 4
	
2,4

	
	
CATEGORÍA
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO
	
BAJO

	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	
REUNION DE PRECONSTRUCCION
	
EN LA ESTRUCTURACION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
	
FECHA DE ENTRAGA DEL BIEN O SERVICIO
	
FECHA DE ENTRAGA DEL BIEN O SERVICIO

	

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	

PLIEGOS DEFINITIVOS
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO

	


MONITOREO Y REVISIÓN
	
COMO SER REALIZA EL M ONITOREO
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	

ESTRUCTURACION DEFINITIVA
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN

	
	
PERIOCIDAD
¿CUANDO?
	
MENSUAL
	
APROBACION DE PLIEGOS
	
COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA
	
COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA





	No
	17
	18

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	RIESGO OPERACIONAL
	RIESGO OPERACIONAL

	

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	

VALOR DEL BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR EN OBRA.
	RIESGO DE MANTENER LA PLANTA DE OBREROS IDÓNEOS NECESARIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PREVER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE DEBERÁ CONTAR CON JORNADAS DE TRABAJO
ADICIONALES Y/O EXTENDIDAS

	


CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENTO DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS
	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL,
EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL)

	PROBABILIDAD
	2
	3

	IMPACTO
	2
	3

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	2,4
	3, 6

	CATEGORÍA
	BAJO
	MEDIO

	¿A QUIEN SE LE AGINA?
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA
	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

	

IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2

	
	IMPACTO
	2
	2

	
	
VALORACIÓN DEL RIESGO
	
2, 4
	
2, 4

	
	
CATEGORÍA
	
BAJO
	
BAJO

	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI

	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	
UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	
REUNION DE PRECONSTRUCCION

	

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO

	


MONITOREO Y REVISIÓN
	
COMO SER REALIZA EL M ONITOREO
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR

	
	
PERIOCIDAD
¿CUÁNDO?
	
MENSUAL
	
MENSUAL



ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

	No
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	CLASE
	GENRAL
	GENERAL
	GENERAL
	ESPECIFICO
	GENERAL
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	
TIPO
	
R ECONOMICO
	
R ECONOMICO
	
R ECONOMIC
	R DE LA NATURALEZ R AMBIENTAL R
ECONOMIC
	
R ECONOMIC
	
R ECONOMIC

	












DESCRIPCION
(que puede pasar y como puede ocurrir)
	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABL ES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCI A DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL
	EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCION ES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN
. LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES
	LA INADECUADA PROYECCION DE COSTOS ECONOMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO AL
MOMENTO	DE
PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA A LA ADMINSITRACIÓN – PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
	LOS	EFECTOS FAVORABLES	Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONESDE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO	DEL MERCADO	Y	LA OBTENCIÓN	DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

	CAMBIOS EN LAS
VARIABLES MACROECONÓ MICAS
DE COLOMBIA.; ESTA VARIABLE DEBE
SER CONTEMPLAD A Y
PREVISTA DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN EN EL
MOMENTO EN EL CUAL
EL CONTRATISTA PRESEN
TA SU OFERTA, PERO PROYECTADA AL
MOMENTO EN EL CUAL
SE	VA	A EJECUTAR LA
OBRA.
	












ALZA INESPERADA DEL VALOR CONTRACTUAL DE ALGUN (OS) INSUMO (OS) DE LOS UTILIZADOS EN LA OBRA.

	

CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO
	
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL)

	PROBABILIDAD
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	IMPACTO
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	VALORACION DEL RIESGO
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	CATÉGORIA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	
100% CONTRATISTA
	
100% CONTRATISTA
	
100% CONTRATISTA
	
100% CONTRATSITA
	100% CONTRATSITA
	
100% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	LA	ADMINISTRACION
EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDE AL PROCESO CONTRACTUAL
	DEBIDO PROCESO
	LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS
POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON
SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIEN TO DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS
PRESENTADOS.


SE DEBE REALIZAR EN EL PERIODO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS DE ACUERDO CON LO ESTABLCIDO EN EL DECRETO 1082 Y LA GUÍA PARA MANEJO DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
	LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO	DEBE
MONITOREAR	LA
EJECUCION	DEL
CONTRATO	DE
ACUERDO	AL CRONONGRAMA DE LA OFERTA
	LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL

	


IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	PROBABILID AD
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	VALORACIO N DEL RIESGO
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2

	
	CATEGORIA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJ O
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CONTRATISTA

	

FECHA ESTIMADA EN SE QUE INICIE EL TRATAMIENTO
	
UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	
UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	EN EL PERIODO DE EVALUACION INICIALMENTE  Y DE NO SER DETECTADOS EN EL PERIODO DE EVALUCION 
UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL
CONTRATO
	UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

	


FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO

	



MONITOREO Y REVISION
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOIREO?
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	
EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR

	
	PERIODICIDAD
¿Cuándo?
	

MENSUAL
	

MENSUAL
	

MENSUAL
	

MENSUAL
	

MENSUAL
	

MENSUAL




RIESGOS JURIDICOS

	No
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION
	EJECUCION
	EJECUCION

	TIPO
	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
	RIESGO DE LA NATURALEZA
	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

	

DESCRIPCION QUE PUEDE PASAR COMO PUEDE OCURRIR
	
OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS
	RIESGOS DE FUERZA MAYOR SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN
ASEGURADOS, REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES
NATURALES.
	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO. ESTA SITUACION EN EL CASO QUE SE PRESENTE LA ENTIDAD DEBE REUNIRSE CON EL CONTRATISTA PARA ANALIZAR LAS NUEVAS CONDICIONES SI ES
QUE ELLO AMERITA

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUALESPRÓRROGAS
	INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUALESPRÓRROGAS
	INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUALESPRÓRROGAS

	PROBABILIDAD
	2
	1
	2

	IMPACTO
	2
	2
	2

	VALORACION DEL RIESGO
	2
	2
	2

	
CATEGORIA
	
RIESGO BAJO
	
RIESGO BAJO
	
RIESGO BAJO

	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?
	100% ENTIDAD
	100% CONTRATISTA
	50% ENTIDAD 50% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL
	
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL
	
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL

	
IMPACTO DESPUES DELTRATAMIENTO
	
PROBABILIDAD
	
2
	
2
	
2

	
	IMPACTO
	2
	2
	2

	
	
VALORACION DEL RIESGO
	
2
	
2
	
2

	
	CATEGORIA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
	SUPERVISOR Y/O INTERVNTORCONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVNTORCONTRATISTA
	SUPERVISOR Y/O INTERVNTORCONTRATISTA

	FECHA ESTIMADA EN SE QUE INICIE EL
TRATAMIENTO
	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
DE INICIO
	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
DE INICIO
	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
DE INICIO

	


FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	


ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	


ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO
	


ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO

	



MONITOREO Y REVISION
	
COMO SE REALIZA EL MONITOIREO?
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
	

EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR

	
	
PERIODICIDAD ¿Cuándo?
	

MENSUAL
	

MENSUAL
	

MENSUAL



	No
	4
	5
	6

	CLASE
	
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO – EXTERNO

	ETAPA
	
	SELECCIÓN
	CONTRATACIÓN
	EJECUCION

	TIPO
	
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	
DESCRIPCION QUE PUEDE PAS OCURRIR
	
AR COMO PUEDE
	RIESGO DERIVADO DE QUE LOS PROPONENTES NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	
FALTA DE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN LEGAL
	QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICE EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS PROGRAMADOS  POR RAZONES
NO IMPUTABLES A LAS PARTES.

	
CONSECUENCIA DE LA OCURRE
	
NCIA DEL EVENTO
	
INHABILIDAD DE LOS OFERENTES
	
LA NO FIRMA DEL CONTRATO
	GENERACIÓN DE PRÓRROGAS Y ENTORPECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS
QUE PRESENTAN LA NECESIDAD

	PROBABILIDAD
	
	3
	1
	3

	IMPACTO
	
	3
	1
	2

	VALORACION DEL RIESGO
	
	6
	2
	5

	
CATEGORIA
	
	
RIESGO ALTO
	
RIESGO BAJO
	
RIESGO MEDIO

	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?
	
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATISTA
	50% ENTIDAD 50% CONTRATISTA

	
TRATAMIENTO/ CONTROLES A IMPLEMENTADOS
	
SER
	
VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS.
	
SOLICITARLE AL PROPONENTE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA.
	
SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	




IMPACTO DESPUES DELTRATAMIENTO
	
PROBABILIDAD
	
1
	
1
	
1

	
	IMPACTO
	1
	1
	1

	
	
VALORACION DEL RIESGO
	
2
	
2
	
2

	
	CATEGORIA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCION DEL CON
	TRATO
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR I TRATAMIENTO
	MPLEMENTAR EL
	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR
	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR
	SUPERVISOR

	
FECHA ESTIMADA EN SE QUE IN TRATAMIENTO
	
ICIE EL
	

DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
	
EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO
	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL
CONTRATO

	


FECHA ESTIMADA EN QUE SE C TRATAMIENTO
	


OMPLETA EL
	



DURANTE EL TÉRMINO DE EVALUACIÓN.
	


HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN
	


DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

	
MONITOREO Y REVISION
	
COMO SE RE MONITOIRE
	
ALIZA EL O?
	
CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS.
	

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR
	

A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

	
	
PERIODICIDAD ¿Cuándo?
	
DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
	

AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
	

MENSUAL


 
RIESGOS OPERACIONALES
	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION
	PLANEACION- CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION
	EJECUCION

	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL PROYECTO.
	INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	AFECTACION GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
	NO EJECUCION DEL CONTRATO
	NO EJECUCION DEL CONTRATO

	PROBABILIDAD
	VALORACION Y CATEGORIA
	3
POSIBLE
	1
RARO
	1
RARO

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR
	PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%
	IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA
	5
	5
	5

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	8
	6
	6

	CATEGORÍA
	RIEGO EXTREMO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	100% CONTRATISTA
	100% CONTRATANTE
	100% CONTRATANTE

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	INSPECCIONAR DE FORMA MINUCIOSA LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA 
	VERIFICACION EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD DE 
	VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIR ADICION AL MISMO

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	1
	1
	1

	
	IMPACTO
	5
	5
	5

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	6
	6
	6

	
	CATEGORÍA
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR
	GERENTE DE PROYECTO
	GERENTE DE PROYECTO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	CON LA ELABORACION DEL PLAN DE COMPRAS
	CON LA RESOLUCION DE APERTURA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	INFORMES DE SUPERVISION
	INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO
	INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO

	
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
	MENSUAL
	MENSUAL
	MENSUAL



 RIESGOS DE LA NATURALEZA
	Nº
	1

	CLASE
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION

	TIPO
	NATURALEZA

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES TALES COMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN A CAUSA DE LAS CONDICIONES NATURALES.

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

	
	

	PROBABILIDAD 
	VALORACION Y CATEGORIA
	3
PROBABLE

	
	
	

	IMPACTO
	CALIFICACION CUALITATIVA
	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

	
	CALIFICACION CUANTITATIVA
	INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%

	
	VALORACION Y CATEGORIA
	4 
MAYOR

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	7

	CATEGORÍA
	RIESGO EXTREMO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	50% AL CONTRATANTE
50% AL CONTRATISTA

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	4

	
	IMPACTO
	3

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	7

	
	CATEGORÍA
	RIESGO ALTO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO  

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

	MONITOREO Y REVISIÓN
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONTRATIEMPOS

	
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
	MENSUALES 





Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

