Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

Riesgos económicos, financieros y organizacionales

RIESGOS TECNICOS

| No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | Especifico | Especifico | General | General |
| FUENTE |  |  | Interno | Interno | Interno | Interno |
| ETAPA |  |  | Planeación | Planeación | Contratación | Ejecución |
| TIPO |  |  | operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | QUE NO SEA CLARA LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | QUE EL OFERENTE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD | QUE SE MODIFIQUEN LAS CONDICIONES TÉCNICAS | INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ENTREGA |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | Aplicabilidad y estricto cumplimiento sobre la prohibición del ASBESTO, lo cual el futuro contratista dará aplicabilidad a las normas existentes y de cumplimiento sobre la mayoría |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
| IMPACTO |  |  | 4 | 4 | 5 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 |
| CATEGORÍA |  |  | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  |  | ENTIDAD | 100% CONTRATISTA | ENTIDAD | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | VERIFICACIÓN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | LANZAR UN NUEVO PROCESO VERIFICANDO QUE LOS POSIBLE OFERENTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS | MODIFICAR EL CONTRATO CON EL FIN DE PLASMAR LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS | HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO |
| IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | NO | NO | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | ENTIDAD | ENTIDAD | ENTIDAD | SUPERVISOR-CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE | UNA VEZ SE REALICE LA EVALUACION | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ANTES DE LA ADJUDICACION | HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION |
| MONITOREO Y REVISIÓN |  | COMO SER REALIZA EL M ONITOREO | VERIFICACION POR PARTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES | VERIFICACION POR PARTE DE LOS COMITES EVALUADORES | VERIFICACION POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  |  | PERIOCIDAD ¿CUANDO? | ESTRUCTURACION | DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION | EN EL PROCESO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | MENSUAL |

| No |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL |  | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  |  | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES |  | RIESGO DE MANO DE OBRA: ESTÁ REFERIDO A LOS MAYORES COSTOS DE CONSECUCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DEBEN SER DE PRIMERA CALIDAD, RESPALDADOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES | LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE PARA EL MANTENIMIENTO DEBERÁN SER ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MAGNITUD DEL TRABAJO POR EJECUTAR. LA LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION, SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y EXIGIR EL REEMPLAZO O REPARACIÓN POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE AQUELLOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS QUE A SU JUICIO SEAN INADECUADOS O INEFICIENTES, O QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CONSTITUYAN UN PELIGRO PARA EL PERSONAL O UN OBSTÁCULO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS. SE EXIGIRÁN SIEMPRE EL SUMINISTRO Y EL MANTENIMIENTO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BÁSICO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  |  | 5 | 3 |  | 3 | 3 |
| IMPACTO |  |  | 4 | 3 |  | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 3, 7 | 3, 6 |  | 3, 6 | 3,6 |
| CATEGORÍA |  |  | ALTO | MEDIO |  | MEDIO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |  | SUPERVISIÓNO INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2, 4 | 2, 4 |  | 2, 4 | 2,4 |
|  | CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO |
| LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI |  | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | REUNIÓN DE PRE CONSTRUCCIÓN | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN |  | COMO SER REALIZA EL M ONITOREO | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  |  | PERIOCIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL |  | MENSUAL | MENSUAL |

| No |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | RIESGO POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS: ESTÁ ASOCIADO A LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE PUEDA AFECTAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO | LLEGADO EL CASO, SE ORDENE DEMOLER POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AFECTEN LOS BIENINMUEBLES | COSTO TOTAL DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO | COSTO TOTAL DE LOS RIESGOS DE TRANSPORTE, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES HASTA LA ENTREGA DE LAS OBRAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IMPACTO |  | 3 | 3 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 3,6 | 3, 6 | 3, 6 | 2,4 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 2,4 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SER REALIZA EL M ONITOREO | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIOCIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

| No |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS REQUISITOS GENERALES REALIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO RECEPTOR Y/O EN LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LA NO PREVISION POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y/O ELEMENTOS Y/O MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO | LA PERDIDA Y/O DESTRUCCIÓN, Y/O DETERIORO Y/O ROBO DE LOS BIENES Y7O ELEMENTOS QUE SE UTILICE PARA EL DESARROLLO DL MANTENIMIENTO HASTA Y DURANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 3,7 | 3, 6 | 3, 6 | 3,6 |
| CATEGORÍA |  |  | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS BORRADORES DEL PLIEGO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ADEMAS SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA |
| IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 2,4 |
|  | CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | REUNION DE PRECONSTRUCCION | EN LA ESTRUCTURACION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS | FECHA DE ENTRAGA DEL BIEN O SERVICIO | FECHA DE ENTRAGA DEL BIEN O SERVICIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | PLIEGOS DEFINITIVOS | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN |  | COMO SER REALIZA EL M ONITOREO | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | ESTRUCTURACION DEFINITIVA | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  |  | PERIOCIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | APROBACION DE PLIEGOS | COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA | COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA |

| No |  |  | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  | VALOR DEL BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR EN OBRA. | RIESGO DE MANTENER LA PLANTA DE OBREROS IDÓNEOS NECESARIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PREVER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE DEBERÁ CONTAR CON JORNADAS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O EXTENDIDAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENTO DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 3 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 2,4 | 3, 6 |
| CATEGORÍA |  |  | BAJO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPÚES DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD |  | 2 | 2 |
|  | IMPACTO |  | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2, 4 | 2, 4 |
|  | CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO |
| LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | REUNION DE PRECONSTRUCCION |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN |  | COMO SER REALIZA EL M ONITOREO | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  |  | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUAL | MENSUAL |

ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

| No |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENRAL |  | GENERAL | GENERAL |  | ESPECIFICO | GENERAL | ESPECIFICO |  |
| FUENTE |  |  | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |  |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |
| TIPO |  |  | R ECONOMICO |  | R ECONOMICO | R ECONOMIC |  | R DE LA NATURALEZ R AMBIENTAL R ECONOMIC | R ECONOMIC | R ECONOMIC |  |
| DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir) |  |  | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABL ES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCI A DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCION ES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN . LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES | LA INADECUADA PROYECCION DE COSTOS ECONOMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA A LA ADMINSITRACIÓN – PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS |  | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONESDE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL | CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONÓ MICAS DE COLOMBIA.; ESTA VARIABLE DEBE SER CONTEMPLAD A Y PREVISTA DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN EN EL MOMENTO EN EL CUAL EL CONTRATISTA PRESEN TA SU OFERTA, PERO PROYECTADA AL MOMENTO EN EL CUAL SE VA A EJECUTAR LA OBRA. | ALZA INESPERADA DEL VALOR CONTRACTUAL DE ALGUN (OS) INSUMO (OS) DE LOS UTILIZADOS EN LA OBRA. |  |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| IMPACTO |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| VALORACION DEL RIESGO |  |  | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| CATÉGORIA |  |  | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATSITA |  | 100% CONTRATSITA |  | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | LA ADMINISTRACION EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDE AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO |  | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIEN TO DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS. SE DEBE REALIZAR EN EL PERIODO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS DE ACUERDO CON LO ESTABLCIDO EN EL DECRETO 1082 Y LA GUÍA PARA MANEJO DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONONGRAMA DE LA OFERTA |  | LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  | PROBABILID AD | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | IMPACTO | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | VALORACIO N DEL RIESGO | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | CATEGORIA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJ O |  | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO |  |  | SI | SI |  | SI | SI |  | SI |  | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN SE QUE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | EN EL PERIODO DE EVALUACION INICIALMENTE Y DE NO SER DETECTADOS EN EL PERIODO DE EVALUCION UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISION | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOIREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |  | MENSUAL | MENSUAL |  | MENSUAL | MENSUAL |  | MENSUAL |  | MENSUAL |

RIESGOS JURIDICOS

| No |  |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION |
| TIPO |  |  | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | RIESGO DE LA NATURALEZA | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS |
| DESCRIPCION QUE PUEDE PASAR COMO PUEDE OCURRIR |  |  | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS | RIESGOS DE FUERZA MAYOR SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN ASEGURADOS, REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES. | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO. ESTA SITUACION EN EL CASO QUE SE PRESENTE LA ENTIDAD DEBE REUNIRSE CON EL CONTRATISTA PARA ANALIZAR LAS NUEVAS CONDICIONES SI ES QUE ELLO AMERITA |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALESPRÓRROGAS | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALESPRÓRROGAS | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALESPRÓRROGAS |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 | 1 | 2 |
| IMPACTO |  |  | 2 | 2 | 2 |
| VALORACION DEL RIESGO |  |  | 2 | 2 | 2 |
| CATEGORIA |  |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | 100% ENTIDAD | 100% CONTRATISTA | 50% ENTIDAD 50% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |
| IMPACTO DESPUES DELTRATAMIENTO |  | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 |
|  |  | IMPACTO | 2 | 2 | 2 |
|  |  | VALORACION DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 |
|  |  | CATEGORIA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO |  |  | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR Y/O INTERVNTORCONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTORCONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTORCONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN SE QUE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISION | COMO SE REALIZA EL MONITOIREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |  | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

| No |  |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  |  | INTERNO | INTERNO | INTERNO – EXTERNO |
| ETAPA |  |  | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCION |
| TIPO |  |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCION QUE PUEDE PAS OCURRIR |  | AR COMO PUEDE | RIESGO DERIVADO DE QUE LOS PROPONENTES NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | FALTA DE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN LEGAL | QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICE EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS PROGRAMADOS POR RAZONES NO IMPUTABLES A LAS PARTES. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRE |  | NCIA DEL EVENTO | INHABILIDAD DE LOS OFERENTES | LA NO FIRMA DEL CONTRATO | GENERACIÓN DE PRÓRROGAS Y ENTORPECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS QUE PRESENTAN LA NECESIDAD |
| PROBABILIDAD |  |  | 3 | 1 | 3 |
| IMPACTO |  |  | 3 | 1 | 2 |
| VALORACION DEL RIESGO |  |  | 6 | 2 | 5 |
| CATEGORIA |  |  | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 50% ENTIDAD 50% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO/ CONTROLES A IMPLEMENTADOS |  | SER | VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS. | SOLICITARLE AL PROPONENTE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA. | SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| IMPACTO DESPUES DELTRATAMIENTO |  | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 |
|  |  | IMPACTO | 1 | 1 | 1 |
|  |  | VALORACION DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 |
|  |  | CATEGORIA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCION DEL CON |  | TRATO | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR I TRATAMIENTO |  | MPLEMENTAR EL | COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR | COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN SE QUE IN TRATAMIENTO |  | ICIE EL | DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO | EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE C TRATAMIENTO |  | OMPLETA EL | DURANTE EL TÉRMINO DE EVALUACIÓN. | HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. |
| MONITOREO Y REVISION | COMO SE RE MONITOIRE | ALIZA EL O? | CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS. | VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR | A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO |
|  | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |  | DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN | MENSUAL |

RIESGOS OPERACIONALES

| Nº |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCION | PLANEACION- CONTRACTUAL-EJECUCION- LIQUIDACION | EJECUCION |
| TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL PROYECTO. | INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | AFECTACION GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | NO EJECUCION DEL CONTRATO | NO EJECUCION DEL CONTRATO |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA | 3 POSIBLE | 1 RARO | 1 RARO |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% |
|  | VALORACION Y CATEGORIA | 5 | 5 | 5 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 8 | 6 | 6 |
| CATEGORÍA |  | RIEGO EXTREMO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | INSPECCIONAR DE FORMA MINUCIOSA LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA | VERIFICACION EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD DE | VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIR ADICION AL MISMO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 5 | 5 | 5 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 6 | 6 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | CON LA ELABORACION DEL PLAN DE COMPRAS | CON LA RESOLUCION DE APERTURA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | INFORMES DE SUPERVISION | INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO | INFORMES DE GERENTE DE PROYECTO |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

RIESGOS DE LA NATURALEZA

| Nº |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCION |
| TIPO |  | NATURALEZA |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES TALES COMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN A CAUSA DE LAS CONDICIONES NATURALES. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
| PROBABILIDAD | VALORACION Y CATEGORIA | 3 PROBABLE |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |
|  | CALIFICACION CUANTITATIVA | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
|  | VALORACION Y CATEGORIA | 4 MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 7 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO EXTREMO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 4 |
|  | IMPACTO | 3 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO ALTO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONTRATIEMPOS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUALES |