MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | G | I | P | RO | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Entidad | Inicio del proceso contractual | Finalización del proceso de selección. | Revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación. |
| 2 | G | E | C | RO | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo. | Inicio del proceso de contratación. | Finalización del proceso de selección. | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación. |
| 3 | G | I | E | RO | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retraso en cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisor del contrato | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | Una vez terminado el contrato | Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 4 | G | E | E | RO | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Servidor público designado como supervisor | Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato. | Hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presenta la situación |
| 5 | E | E | E | RO | Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retraso en los pagos | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Servidor público designado como supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y análisis de los informes. | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 6 | G | E | P/S/C/E | RS | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Estudio y actualización normativa | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecución del contrato |
| 7 | E | E | E | RO | los elementos a adquirir en el presente contrato no se ajusta a las necesidades técnicas ni de calidad que requiere la entidad. | Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Póliza de Calidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante el termino de ejecución del contrato |
| 8 | G | E | E | RO | Eventual incumplimiento del contratista en el plazo para la entrega del servicio. | Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar plan de contingencia que permita establecer controles efectivos | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminacion del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual |
| 9 | E | E | S/E | RO | Demora en el desarrollo de las actividades o prestación de servicios en el marco de la ejecución del proceso por una inadecuada evaluación del sitio de desarrollo de las labores | Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Implementar plan de contingencia que permita establecer controles efectivos | 1 | 3 | 4 | BAJO | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual |
| 10 | E | I | E | RO | Incumplimiento normas de salud ocupacional y seguridad industrial | Accidentes de trabajo y/o pérdidas de vidas humanas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Capacitación e inducción por parte del contratista a todas las personas que intervendrán en el desarrollo de los trabajos. Supervisión oportuna y seguimiento permanente por parte de la supervisaría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual |
| 11 | G | E | E |  | Son eventos causados por la naturaleza que, aunque puedan ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico, están por fuera del control de las partes | Está asociado al desplazamiento de los equipos para la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Conocimiento previo de la zona. El contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de los riesgos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Entidad | A partir de la firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Acudir a las autoridades públicas (Policial Nacional, Ministerio de trabajo, autoridad ambiental) | Mensual |
| 12 | G | E | E | RE | Riesgo de Mayor Costo | Aquellos derivados del comportamiento del mercado tales como precios de los insumos, desabastecimiento, TRM etc | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Conocimiento previo de la zona. El contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de los riesgos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción acta de Inicio | Suscripción acta de Liquidación | Seguimiento y control de la información del mercado, del anticipo y del cronograma de adquisiciones | Mensual |
| 13 | G | E | E |  | Riesgo de Orden Publico | Aquellos que se derivan por cambios de políticas públicas que sean probables y previsibles | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminación del contrato |  | Mensual |
| 14 | G | E | E |  | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID 19 o Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por disposiciones operacionales de la Entidad para el manejo del COVID 19 | Suspensión o prórroga del plazo contractual o constitución de una reserva presupuestal por causas no imputables al contratista o no ejecucion de la totalidad de los aeropuertos | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de la matriz de control de riesgo de la actividad de seguridad industrial y salud en el trabajo. | 3 | 2 | 5 | ALTO | si | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Terminación del contrato | EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO SEMANAL E INCLUIRÁ EN INFORMES MENSUALES COMPORTAMIENTO DEL RIESGO | Permanente |