ANEXO No. 3

GARANTIAS DEL PROCESO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FORMA DE MITIGARLO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

Lotes 1 y 2:

ETAPA PRECONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA | DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA CADA LOTE. CRITERIOS DIFERENCIALES EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY 2069 DE 2020, REGLAMENTADOS POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021 QUE ADICIONÓ LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.4.2.14 AL 2.2.1.2.4.2.18 DEL DECRETO 1082 DE 2015, PARA LOS PROPONENTES QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE MIPYME, Y EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 0287 DE 2026, QUE MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.4.2.6 AL 2.2.1.2.4.2.8 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LOS PROPONENTES QUE ACREDITEN SER EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PODRÁN PRESENTAR LA GARANTÍA DE SERIEDAD POR EL OCHO (8%) POR CIENTO, DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA LOTE TRATÁNDOSE DE PROPONENTES PLURALES, EL CRITERIO DIFERENCIAL APLICARÁ CUANDO POR LO MENOS UNO DE SUS INTEGRANTES ACREDITE LA CALIDAD DE MIPYME, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACREDITEN UNA PARTICIPACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DENTRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL. | PROPONENTE | DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MÁS. | LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA AMPARA EL RIESGO DERIVADO DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA, LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA CUANDO HAYA LUGAR A ELLO, EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN Y LA FALTA DE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE ADJUDICATARIO. LA COBERTURA CORRESPONDERÁ AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA CADA LOTE Y ESTARÁ VIGENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CUATRO (4) MESES MÁS EN APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES PREVISTOS PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA COBERTURA SERÁ DEL OCHO POR CIENTO (8%) DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CUATRO (4) MESES MÁS. |
|  | RIESGO JURÍDICO | LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE QUE DICHAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN TRES (3) MESES. ¦ |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURÍDICO | LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE ADJUDICATARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD. |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURÍDICO | EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. |  |  |  |  |

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DE LAS PRÓRROGAS SI LAS HUBIERE. | LA COBERTURA AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO TARDÍO, DEFECTUOSO O IMPERFECTO DE LAS MISMAS Y LAS DEMÁS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS CUBIERTAS POR ESTE AMPARO. EL PORCENTAJE ESTABLECIDO CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN REALIZADA POR LA ENTIDAD FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y OPERATIVO QUE UN INCUMPLIMIENTO PUEDE GENERAR EN LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OBJETO DEL CONTRATO. LA VIGENCIA SE ESTABLECE POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES ADICIONALES, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL AMPARO DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DURANTE UN PERÍODO POSTERIOR A SU TERMINACIÓN, EN EL CUAL PUEDAN EVIDENCIARSE INCUMPLIMIENTOS U OBLIGACIONES PENDIENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL SERVICIO | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DE LAS PRÓRROGAS SI LAS HUBIERE. | LA COBERTURA AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GASODOMÉSTICOS Y REDES DE GAS, ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA, EQUIPOS DE PRESIÓN Y RED CONTRA INCENDIOS, FRENTE A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. EL PORCENTAJE ESTABLECIDO ATIENDE LA INCIDENCIA QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO TIENE SOBRE LA SEGURIDAD, FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD Y VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EQUIPOS Y SISTEMAS OBJETO DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LOS POSIBLES PERJUICIOS QUE UNA DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDA GENERAR PARA LA ENTIDAD. LA VIGENCIA COMPRENDE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES ADICIONALES, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR FALLAS, DEFICIENCIAS O SITUACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE PUEDAN EVIDENCIARSE DURANTE LA EJECUCIÓN O CON POSTERIORIDAD A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DE LAS PRÓRROGAS SI LAS HUBIERE. | LA COBERTURA AMPARA A LA ENTIDAD FRENTE A LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A CARGO DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RELACIONADAS CON EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. EL PORCENTAJE DEL CINCO POR CIENTO (5%) SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DEMÁS TRABAJADORES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. LA VIGENCIA CORRESPONDE A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS ADICIONALES, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER LA COBERTURA FRENTE A OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE PUEDAN SER RECLAMADAS CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO FINANCIERO | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DOSCIENTOS (200) SMMLV | CONTRATISTA | POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | LA COBERTURA AMPARA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE PUEDAN CAUSARSE A TERCEROS CON OCASIÓN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, SUS DEPENDIENTES O SUBCONTRATISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA EXIGENCIA DE ESTE AMPARO SE JUSTIFICA TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPLICAN INTERVENCIÓN DE GASODOMÉSTICOS, REDES DE GAS, SISTEMAS HIDRÁULICOS, EQUIPOS DE PRESIÓN, REDES CONTRA INCENDIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEMÁS COMPONENTES ASOCIADOS, CUYA EJECUCIÓN PUEDE GENERAR AFECTACIONES A PERSONAS, BIENES O INSTALACIONES DE TERCEROS. EL VALOR ASEGURADO CORRESPONDE A DOSCIENTOS (200) SMMLV, DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PREVISTAS PARA ESTA COBERTURA. LA VIGENCIA SE ESTABLECE POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PERÍODO DURANTE EL CUAL EXISTE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DIRECTAMENTE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS COBERTURAS Y CONDICIONES EXIGIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE. |

CLÁUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN 0.2% DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN 0.5% DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

ANEXO No.4

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | P | I | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | P RES. | I RES. | VAL. RES. | CATEGORÍA RESIDUAL | AFECTA LA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | INICIO DEL TRATAMIENTO | FIN DEL TRATAMIENTO | MONITOREO | PERIODICIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o sin una adecuada estructura de costos. | Riesgo de selección de una oferta que no garantice la correcta ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PROPONENTE | Verificar la oferta económica y solicitar las explicaciones y soportes correspondientes cuando se identifiquen posibles precios artificialmente bajos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | GRUPO CONTRACTUAL | PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ADJUDICACIÓN | Evaluación económica y análisis de las justificaciones presentadas. | DURANTE LA EVALUACIÓN |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | JURÍDICO | Retiro de la oferta, no mantenimiento de la propuesta o no suscripción del contrato por parte del adjudicatario sin justa causa. | Retraso en la contratación y afectación de la satisfacción de la necesidad institucional. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PROPONENTE | Exigir la garantía de seriedad de la oferta y verificar su suficiencia y vigencia durante la etapa de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | GRUPO CONTRACTUAL | PRESENTACIÓN DE OFERTAS | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | Verificación documental de la garantía y seguimiento a las actuaciones del adjudicatario. | DURANTE LA SELECCIÓN |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | JURÍDICO | Retraso en la constitución, modificación o presentación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. | Demora en el inicio de la ejecución y afectación del cronograma previsto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar oportunamente la constitución, modificación y presentación de las garantías dentro de los términos establecidos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | GRUPO CONTRACTUAL | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | APROBACIÓN DE GARANTÍAS | Verificación documental de las garantías y sus modificaciones. | PREVIO AL INICIO Y CUANDO HAYA MODIFICACIONES |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales o de los tiempos de atención establecidos para los mantenimientos. | Interrupción o afectación del servicio, retrasos y posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento al cronograma, tiempos de respuesta, órdenes de servicio y demás obligaciones mediante informes de supervisión y requerimientos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Informes de supervisión, órdenes de servicio y requerimientos. | MENSUAL Y CUANDO SE PRESENTE REQUERIMIENTO |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Prestación deficiente del servicio de mantenimiento preventivo o correctivo. | Fallas en el funcionamiento de los equipos o sistemas, repetición de trabajos, afectación de bienes y riesgos para los usuarios. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, pruebas de funcionamiento, informes y garantías del servicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Inspección técnica, informes y recibo a satisfacción. | POR CADA SERVICIO |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Utilización de personal que no cuente con las competencias, acreditaciones o condiciones técnicas requeridas para la ejecución de las actividades. | Ejecución inadecuada de los trabajos, riesgos de seguridad y afectación de los equipos o instalaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificar previamente las hojas de vida, competencias, acreditaciones e inscripciones exigidas para el personal de cada lote. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Verificación documental y controles durante la ejecución. | AL INICIO Y CUANDO HAYA CAMBIO DE PERSONAL |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños a los gasodomésticos, redes de gas, sistemas hidráulicos, equipos de presión, red contra incendios o inmuebles durante las intervenciones. | Detrimento de bienes, afectación del servicio y posibles costos de reparación o reposición. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Aplicar procedimientos técnicos adecuados, utilizar personal competente y exigir la reparación o reposición de los daños atribuibles al contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Inspecciones, registros fotográficos e informes de servicio. | POR CADA INTERVENCIÓN |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas o indisponibilidad de herramientas, equipos, repuestos, materiales o insumos necesarios para atender los mantenimientos. | Retrasos en la atención, incumplimiento de tiempos y afectación de la continuidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Garantizar disponibilidad de equipos, herramientas, insumos y medidas de contingencia para atender los requerimientos contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Verificación de la capacidad operativa y del cumplimiento de los tiempos de atención. | DURANTE LA EJECUCIÓN |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios en normas técnicas, laborales, tributarias, ambientales, de seguridad industrial o sectoriales aplicables al contrato. | Necesidad de ajustar procedimientos o condiciones de ejecución para cumplir la nueva normativa. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD | Hacer seguimiento a las disposiciones aplicables y ajustar la ejecución cuando resulte necesario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR / CONTRATISTA | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Revisión normativa y seguimiento en los informes de supervisión. | MENSUAL O CUANDO SE EXPIDAN NUEVAS NORMAS |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | LABORAL | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales del personal utilizado. | Reclamaciones laborales, suspensión de actividades y posibles afectaciones para la Entidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Exigir y verificar planillas de seguridad social, parafiscales y demás soportes correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Revisión de planillas y soportes de pago. | CON CADA PAGO |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SEGURIDAD | Accidentes, fugas de gas, fallas eléctricas, hidráulicas o eventos derivados de una intervención técnica inadecuada. | Lesiones a personas, daños materiales, suspensión del servicio y posibles reclamaciones. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplir las normas técnicas y de SST, utilizar personal competente, EPP, equipos calibrados y procedimientos seguros de intervención. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Verificación técnica, documental e informes de novedades. | PERMANENTE |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL / POLÍTICO | Situaciones de orden público, bloqueos, huelgas o eventos externos que impidan el acceso a las instalaciones donde se debe prestar el servicio. | Retrasos en la atención de requerimientos y afectación del cronograma. | 1 | 3 | 4 | BAJO | COMPARTIDO | Coordinar reprogramaciones y adoptar medidas de contingencia cuando se presenten situaciones ajenas a las partes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR / CONTRATISTA | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO | SUPERACIÓN DEL EVENTO | Reportes, comunicaciones y seguimiento a la contingencia. | CUANDO OCURRA |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | OPERACIONAL | Aparición de fallas, defectos o deficiencias atribuibles a los trabajos realizados, detectadas después de terminada la ejecución. | Necesidad de reparaciones posteriores, afectación de equipos o costos adicionales para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir la garantía de calidad del servicio y atender oportunamente las solicitudes de posventa o corrección dentro de los términos contractuales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VENCIMIENTO DEL AMPARO DE CALIDAD | Seguimiento a garantías y requerimientos posteriores. | CUANDO SE PRESENTE |
| 14 | GENERAL | INTERNO | POSTCONTRACTUAL | ADMINISTRATIVO | Demora en la elaboración, revisión o suscripción de los documentos requeridos para el cierre o liquidación del contrato. | Retraso en el cierre contractual y en la definición de saldos u obligaciones pendientes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA SEGÚN CORRESPONDA | Llevar control de entregables, pagos, saldos, garantías y documentos necesarios para la liquidación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR / GRUPO CONTRACTUAL | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LIQUIDACIÓN | Lista de chequeo y seguimiento documental. | HASTA LA LIQUIDACIÓN |
| 15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suministro de repuestos, accesorios o materiales no originales, defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. | Fallas recurrentes, reducción de la vida útil de los equipos, afectación del servicio y posibles reclamaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación de fichas técnicas, garantías, certificados de calidad e inspección por parte del supervisor. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ | SUPERVISOR / CONTRATISTA | INICIO DE EJECUCIÓN | VENCIMIENTO DEL AMPARO DE CALIDAD | Seguimiento a garantías y requerimientos posteriores. | CUANDO SE PRESENTE |