ÁNALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AQUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONÓMICOS | Incremento de precios por el Desabastecimiento de Productos o Insumos | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y Contratante | Para la mitigación de este riesgo el supervisor llevará a cabo un seguimiento de oferta y demanda de productos | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control verificación del alcance. | Mensual |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Cambios Inesperados en la Economía Interna y externa del País | Afecta directamente del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control verificación del alcance. | Mensual |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Mal análisis de los Costos asociados a los gatos administrativos y logísticos Generales | Afecta la entrega oportuna del Servicio Contratado en el lugar y tiempo estipulado | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Contratante | El Contratista deberá realizar un análisis detallado de las condiciones del mercado para la elaboración de la oferta. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y el contratista | Elaboración y Presentación de la Oferta | Suscripción del Contrato | Evaluación de la Oferta | Evaluación de la Oferta |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Acción de la Naturaleza relacionado con terremotos, huracanes, inundaciones y demás actos catastróficos | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control verificación del alcance. | Mensual |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS POLÍTICOS | Manifestación, paro, huelga o problemas de orden público generalizados. | Demora en la entrega de víveres y desplazamiento de personal a las Unidades Militares | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta. Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien las condiciones de orden público en el área. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del Contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control verificación del alcance. | Mensual |
| 6 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Imposición de nuevos trámites y/o permisos | Atrasos en las actividades, Suspensión del contrato. Creación de un nuevo proceso y/o modificación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | contratista | Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Moderado | SI | supervisor | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente. | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato. | Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente. | 1 | 3 | 4 | Moderado | NO | Supervisor | Etapa de ejecución | Liquidación | No se puede monitorear. | Etapa de ejecución |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato. | Invalidez y/o muerte por accidente laboral | 4 | 5 | 9 | Alto | Contratista | Verificar que el personal cumpla con lo exigido por la normatividad para la ejecución de las actividades | 3 | 5 | 8 | Mayor | NO | Supervisor | Etapa de ejecución | Hasta el vencimiento de las garantías | Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema. | Mensual |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 3 | 4 | bajo | Entidad | Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto | Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma |