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1. [bookmark: _Toc242091249]OBJETO

Realizar el desmantelamiento de las estaciones de servicio - EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio.

2. [bookmark: _Toc242091250]ASPECTOS GENERALES

En el marco de las obligaciones técnicas, operativas y ambientales asociadas a la gestión de infraestructura para el almacenamiento y suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo que se encuentran inoperativas, resulta necesario que la Entidad adelante acciones orientadas al desmantelamiento seguro y controlado de las Estaciones de Servicio – EDS Diésel ubicadas en los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio.

[bookmark: _Ref230858307]Estas intervenciones se fundamentan en los lineamientos establecidos en la Resolución 40405 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se expide el reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y tanques de almacenamiento, estableciendo requisitos obligatorios en materia de seguridad industrial, operación, mantenimiento, manejo de instalaciones fuera de servicio y protección del medio ambiente. En este sentido, el desmantelamiento de este tipo de infraestructura constituye una actividad altamente regulada que debe ejecutarse bajo criterios técnicos estrictos, con el fin de prevenir riesgos a la salud humana, la seguridad industrial y el entorno ambiental[footnoteRef:2]. [2:  DIAN. Compilación Jurídica DIAN - Ministerio de Minas y Energía. Resolución 40405 de 2020 (diciembre 24). Diario Oficial No. 51.540 de 27 de diciembre de 2020. Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2020; Fecha de consulta 18 de agosto de 2026 https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_minminas_40405_2020.htm] 


La ejecución del proyecto comprende el desarrollo integral de actividades técnicas, operativas y administrativas para el retiro de la infraestructura existente, incluyendo la elaboración de Planes de Desmantelamiento para la presentación ante la autoridad ambiental, así como la desinstalación y disposición de tanques, redes, equipos y demás componentes asociados. 

De manera complementaria, el proyecto deberá garantizar la adecuada gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos generados durante el proceso, el manejo y gestión de los bienes con potencial comercial de acuerdo a las instrucciones que imparta la Entidad, la implementación de medidas de seguridad industrial, salud en el trabajo y control ambiental; realización de los ensayos técnicos de las zonas intervenidas y la restitución de las áreas intervenidas a condiciones seguras y funcionales conforme a las especificaciones técnicas, lineamientos y estándares que defina la Entidad; conforme a los principios y disposiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual consolida el marco normativo para la protección de los recursos naturales, la prevención y control del deterioro ambiental y la adecuada disposición de residuos. 

[bookmark: _Ref230883354]Lo anterior implica la implementación de medidas de control ambiental, así como la ejecución de monitoreos, caracterizaciones y estudios técnicos necesarios para la identificación y mitigación de posibles impactos asociados a la contaminación de suelos y aguas[footnoteRef:3].  [3:  Presidencia de la república. Función pública – Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (26 de mayo). Fecha de publicación: 26 de mayo de 2015. Ultima actualización 2 de noviembre de 2015. Fecha de consulta 18 de agosto de 2026 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153 ] 


El proyecto deberá ejecutarse sin afectar la operación del Sistema TransMilenio, mediante una adecuada gestión de riesgos y planificación de las intervenciones, asegurando el cumplimiento de estándares técnicos, legales y ambientales. 

Finalmente, la ejecución responde tanto a necesidades operativas como al cumplimiento de obligaciones regulatorias, por lo que se requiere adelantar un proceso contractual para vincular un contratista especializado que garantice la correcta ejecución del proyecto. 

Asimismo, se justifica la estructuración del proceso con base en un análisis del sector de la construcción enfocado en actividades de desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos, como insumo para el estudio de mercado. 

· Perspectiva económica

[bookmark: _Ref230858673]El sector de la construcción representa uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico en Colombia, no solo por su contribución directa al Producto Interno Bruto (PIB), sino también por su capacidad de generar empleo, dinamizar múltiples cadenas productivas y promover la inversión pública y privada.[footnoteRef:4] De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta actividad económica constituye una de las principales ramas del aparato productivo nacional, con un comportamiento estrechamente ligado a la dinámica macroeconómica del país. Asimismo, se estima que el sector puede aportar alrededor del 2.2% del PIB y generar más de 1,7 millones de empleos directos, evidenciando su impacto estructural en la economía colombiana[footnoteRef:5]. [4:  Introducción a la economía. La importancia del sector de la construcción en Colombia. Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2025. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026. https://introduccionalaeconomia.com/importancia-sector-construccion-colombia/ ]  [5:  DANE. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) – Información Primer Trimestre de 2026. Fecha de publicación: 09 de junio de 2026. Fecha de consulta 18 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf ] 


Desde el punto de vista estructural, el sector se divide en dos grandes subsectores: edificaciones y obras civiles. El primero comprende la construcción de vivienda, edificaciones no residenciales y actividades asociadas como mantenimiento, reparación y alquiler de maquinaria y equipos. El segundo abarca el desarrollo de infraestructura en ingeniería civil, incluyendo carreteras, puentes, redes de servicios públicos, sistemas logísticos y obras especializadas. Esta segmentación es ampliamente reconocida por gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), la cual destaca además el fuerte encadenamiento productivo del sector con más de sesenta actividades económicas relacionadas, lo que refuerza su capacidad dinamizadora sobre la economía nacional.

El comportamiento económico del sector está estrechamente vinculado a variables macroeconómicas como las tasas de interés, la inflación, la disponibilidad de crédito y los niveles de inversión pública. En particular, las altas tasas de interés y los incrementos en los costos de financiamiento han generado efectos directos sobre la desaceleración del sector, afectando tanto la ejecución de proyectos como la demanda de nuevas obras, especialmente en el subsector edificador. A su vez, factores como la volatilidad de precios de insumos y la dependencia de bienes importados pueden incidir en la estructura de costos de proyectos de construcción, incluyendo aquellos vinculados a infraestructura especializada[footnoteRef:6]. [6:  CENTURY ASSET MANAGEMENT. Impacto de tarifas e inflación en la construcción en Colombia. Fecha de publicación: 19 de junio de 2024. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026 https://centuryassetmanagement.com/es/impact-of-rates-and-inflation-on-construction-in-colombia/ ] 


En este contexto, las actividades relacionadas con el desmantelamiento de infraestructura asociada al almacenamiento, transporte y suministro de hidrocarburos se enmarcan en el subsector de obras civiles y actividades especializadas, las cuales han mostrado en los últimos periodos una mayor resiliencia y crecimiento frente a otros segmentos del sector, particularmente impulsadas por inversiones en infraestructura y proyectos industriales. Este tipo de intervenciones requieren capacidades técnicas específicas, cumplimiento de estándares normativos exigentes y la articulación de componentes de ingeniería, gestión ambiental y seguridad industrial[footnoteRef:7]. [7:  ARGOS. Sector de la construcción 2025 cifras, retos y oportunidades del segundo semestre. Fecha de publicación: 03 de agosto de 2025. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026 https://colombia.argos.co/sector-de-la-construccion-2025-cifras-retos-y-oportunidades-del-segundo-trimestre/ ] 


Adicionalmente, el marco normativo colombiano establece lineamientos claros para la gestión segura de este tipo de infraestructuras. En particular, la Resolución 40405 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía regula los requisitos técnicos aplicables a estaciones de servicio y define las condiciones para su cierre, abandono y desmantelamiento, con énfasis en la protección de la seguridad industrial y del medio ambiente, cuyo anexo técnico fue actualizado por la Resolución 40198 de 2021. De manera complementaria, la normativa ambiental vigente, especialmente el Decreto 1076 de 2015, establece las disposiciones relacionadas con la gestión de residuos, control de la contaminación y recuperación de áreas intervenidas, lo cual resulta plenamente aplicable a este tipo de proyectos.

En este escenario, el sector de la construcción se posiciona como un actor estratégico en la ejecución de proyectos de desmantelamiento de infraestructura de orden distrital e hidrocarburos, al integrar capacidades técnicas, operativas, ambientales y logísticas necesarias para garantizar intervenciones seguras, eficientes y conforme a la regulación vigente. La participación de empresas con experiencia especializada en este tipo de actividades resulta fundamental para asegurar la adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de estándares técnicos y ambientales. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, se presenta a continuación una descripción del sector de la construcción con énfasis en las actividades de desmantelamiento y retiro de infraestructuras asociadas al almacenamiento, conducción y suministro de hidrocarburos, así como en obras de demolición, excavación y rehabilitación de superficies. Este análisis abordará sus dimensiones técnicas, organizacionales, comerciales, económicas y regulatorias, constituyéndose en un insumo fundamental para la estructuración del estudio de mercado y del proceso contractual.

Participación del sector en el PIB

Los resultados del PIB trimestral (teniendo en cuenta el Boletín Técnico Producto Interno Bruto – PIB) para el segundo trimestre de 2026 del DANE[footnoteRef:8] se muestran a continuación a precios corrientes desde el enfoque de la producción. [8:  DANE. Boletín técnico - Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2026 preliminar. Fecha de publicación: 18 de agosto de 2026; Fecha consulta: 18 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf] 

  [image: ]
Fuente: DANE. Boletín técnico - Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 preliminar. Fecha de publicación: 18 de agosto de 2026; Fecha consulta: 18 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf  
En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
· Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 
· Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
· Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1.3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

· Construcción crece 6,4%. 
· Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. 
· Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.


En la siguiente tabla, se muestran las tasas de crecimiento y el comportamiento del PIB durante el segundo trimestre del año 2026 (información preliminar), en diferentes actividades económicas:

 [image: ] 
Fuente: DANE. Fuente: DANE. Boletín técnico - Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 preliminar. Fecha de publicación: 18 de agosto de 2026; Fecha consulta: 18 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 


En el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos, según lo descrito a continuación: 

· Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 
· Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. 
· Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

· Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 
· Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%. 
· Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%.
  [image: ]
Fuente: DANE. Boletín técnico - Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 preliminar. Fecha de publicación: 18 de agosto de 2026; Fecha consulta: 18 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 


En relación con la tasa de crecimiento y los componentes del enfoque del gasto, el DANE en su boletín técnico para el segundo trimestre de 2026 reporta el crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,5% respecto al mismo periodo del año 2025. Este comportamiento se explica por los siguientes comportamientos:

· Gasto en consumo final crece 4,4%.
· Formación bruta de capital decrece 7,1%. 
· Exportaciones decrecen 1,0%. 
· Importaciones crecen 7,5%.

Respeto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes: 

· Gasto en consumo final crece 1,2%. 
· Formación bruta de capital crece 8,7%. 
· Exportaciones decrecen 0,9%. 
· Importaciones crecen 5,1%.

 [image: ]
Fuente: DANE. Boletín técnico - Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 preliminar. Fecha de publicación: 18 de agosto de 2026; Fecha consulta: 18 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 

En este contexto, el comportamiento del PIB tiene implicaciones directas sobre el nicho de desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos y estaciones de servicio y/o de infraestructura en general. Este tipo de actividades no depende exclusivamente del crecimiento económico general, pero sí está estrechamente ligado a la dinámica del sector construcción y a los niveles de inversión en infraestructura. Cuando el PIB del sector construcción se contrae, como ha ocurrido en los últimos años, se reduce el número de proyectos en ejecución y, por ende, disminuye la demanda de servicios especializados. 

Sin embargo, el crecimiento de las obras civiles observado en 2026 introduce un elemento diferencial. Este subsector está asociado principalmente a proyectos de infraestructura pública y renovación urbana, donde pueden surgir oportunidades para actividades como desmantelamiento, adecuación de terrenos y reconfiguración de espacios. Por tanto, el nicho presenta una relación directa con la inversión en obras civiles y proyectos de infraestructura, más que con el segmento de edificaciones, que ha sido el más afectado por la desaceleración. 

En términos de estudio de mercado, el comportamiento del PIB permite inferir que el nicho se encuentra en un entorno de crecimiento económico moderado con debilidad sectorial específica, caracterizado por una menor ejecución de proyectos en edificaciones y una recuperación parcial en infraestructura. Esta situación genera un mercado con oportunidades focalizadas, más dependientes de decisiones de inversión pública o proyectos específicos que de una expansión generalizada del sector.

Empleo

El sector de la construcción continúa siendo uno de los principales generadores de empleo en Colombia, con una participación significativa dentro del mercado laboral nacional. De acuerdo con las estadísticas de empleo del DANE, la construcción mantiene una contribución cercana al 6 % del total de ocupados del país y conserva un papel estratégico en la generación de oportunidades laborales, particularmente para mano de obra operativa, técnica y profesional asociada a proyectos de infraestructura y edificación. Durante 2025, el sector mostró importantes signos de recuperación y se consolidó como una de las actividades económicas con mayor capacidad de absorción de empleo, destacándose el incremento anual de 219.000 personas ocupadas registrado en febrero de ese año.[footnoteRef:9] [9:  DANE. Boletín Técnico. Principales indicadores del mercado laboral agosto de 2026. Fecha de publicación el 30 de septiembre de 2026.Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf ] 


Durante 2025 y 2026, el comportamiento del empleo sectorial ha estado estrechamente ligado a la ejecución de proyectos de infraestructura, transporte y obras civiles. En Bogotá, según el Observatorio de Desarrollo Económico, el empleo en construcción alcanzó aproximadamente 254.600 personas durante el primer trimestre de 2025, representando un crecimiento de 18,7 % frente al mismo periodo de 2024 y una participación cercana al 6,0 % del empleo total de la ciudad. Este comportamiento evidenció la importancia de las inversiones públicas y privadas en la dinamización del mercado laboral de la capital. [footnoteRef:10] [10:  Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá. Informe Estadístico Construcción Bogotá No. 174 – junio 2026 y serie de informes sectoriales publicados por el Observatorio de Desarrollo Económico. Fecha publicación: 16 septiembre 2026. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. Disponible en https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/informes-construccion-bogota/ ] 


La información más reciente disponible indica que el sector continúa desempeñando un papel relevante en la generación de empleo nacional. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para agosto de 2026, publicados por el DANE el 30 de septiembre de 2026, la construcción se ubicó entre las actividades económicas que registraron incrementos en el número de personas ocupadas, incluso en un contexto en el que el mercado laboral nacional presentó una reducción de aproximadamente 126.000 ocupados frente al mismo periodo del año anterior y la tasa de desempleo aumentó hasta 9,4 %. Este comportamiento confirma la capacidad del sector para sostener y generar empleo aun en escenarios de desaceleración económica.[footnoteRef:11] [11:  Diarioriente. Nota de Prensa. Desempleo en Colombia subió a 9,4% en agosto, informó el DANE. Publicada el 30 de septiembre de 2026. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://diarioriente.com/nacional/desempleo-en-colombi.html ] 


En términos generales, la generación de empleo en la construcción continúa dependiendo del ciclo económico, del ritmo de ejecución de las obras civiles y de la evolución del mercado de vivienda. No obstante, la evidencia reciente demuestra que las inversiones en infraestructura mantienen una capacidad significativa para dinamizar el empleo y contribuir a la reactivación económica, razón por la cual el sector sigue siendo considerado un actor estratégico dentro de las políticas públicas de crecimiento y desarrollo del país.[footnoteRef:12] [12:  DANE. Boletín Técnico. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), II trimestre de 2026. Fecha de publicación 9 de septiembre de 2026. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf ] 


Mercado Laboral del sector Construcción 

En los periodos más recientes, el mercado laboral del sector construcción en Colombia ha mostrado un comportamiento heterogéneo y con señales de fortalecimiento, en línea con la recuperación general del empleo en el país. Según los últimos reportes del DANE, para junio de 2026 la población ocupada del país alcanzó cerca de 24,1 millones de personas, lo que representó un incremento aproximado de 458.000 ocupados frente a junio de 2025. Asimismo, la tasa de ocupación aumentó de 58,4 % a 59,4 %, mientras que la tasa de desocupación descendió de 8,6 % a 8,0 %. Sin embargo, la dinámica de generación de empleo no ha sido homogénea entre los distintos sectores económicos, y la construcción continúa mostrando señales de rezago frente al crecimiento observado en actividades de servicios y comercio[footnoteRef:13]. [13:  DANE. Boletín Técnico - Principales indicadores del mercado laboral junio 2026. Fecha de publicación 31 de julio de 2026; Fecha de consulta 18 de agosto de 2026 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-jun2026.pdf ] 


Esta situación se enmarca en un contexto de ajuste que ha afectado particularmente al subsector edificador. Diversos análisis sectoriales de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) han señalado que la desaceleración de la actividad de edificaciones, especialmente de vivienda, ha limitado la capacidad de generación de empleo del sector durante los últimos años. Como resultado, la recuperación observada en el mercado laboral nacional no se ha reflejado con igual intensidad en la construcción, donde persisten desafíos asociados a menores niveles de actividad y de iniciación de proyectos.[footnoteRef:14] [14:  CAMACOL ¿Qué pasa con el empleo de la construcción? Fecha publicación: 3 de marzo de 2025; Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Datos%20que%20construyen%20-%2028feb25.pdf ] 


No obstante, a nivel regional se observan resultados mixtos. En Bogotá, el empleo en el sector de la construcción alcanzó 231.489 personas ocupadas en el trimestre móvil enero-marzo de 2026, lo que representó una disminución de 9,1 % frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 254.627 ocupados. A pesar de esta contracción, la ciudad continuó concentrando una porción significativa del empleo constructor del país, al representar aproximadamente el 13,9 % de los ocupados del sector a nivel nacional. En contraste, el empleo en la construcción en Colombia presentó un comportamiento favorable, con 1,66 millones de personas ocupadas durante el primer trimestre de 2026, equivalente a un crecimiento anual de 2,8 %. Estos resultados reflejan que, aunque los proyectos de infraestructura y obras civiles continúan sosteniendo parte de la actividad sectorial, la recuperación del empleo constructor no ha sido homogénea entre los diferentes territorios y segmentos del mercado[footnoteRef:15]. [15:  Observatorio de Hábitat de Bogotá, con base en DANE-GEIH. Mercado Laboral en Bogotá y Colombia. Primer trimestre de 2026. Fecha consulta 18 de agosto de 2026. https://observatorio.habitatbogota.gov.co/wp-content/uploads/2026/05/ML_Marzo_2026.pdf ] 


A pesar de algunos resultados favorables observados en determinados segmentos y territorios, el mercado laboral del sector construcción continúa mostrando una alta sensibilidad a las condiciones macroeconómicas y financieras. Factores como el costo del crédito, las restricciones de financiamiento para hogares y desarrolladores, y la desaceleración de la actividad edificadora han limitado la capacidad del sector para consolidar una recuperación sostenida del empleo. En contraste con la mejora general del mercado laboral colombiano, donde la tasa de desocupación nacional se redujo hasta 8,0 % en junio de 2026 y la tasa de ocupación aumentó a 59,4 %, la actividad constructora continúa presentando señales mixtas. [footnoteRef:16] [16:  DANE. Boletín Técnico – Principales indicadores del mercado laboral – agosto de 2026. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf ] 


A nivel nacional, el sector de la construcción continúa desempeñando un papel estratégico en la generación de empleo. La información más reciente del DANE indica que, durante agosto de 2026, la construcción se mantuvo entre las actividades económicas que registraron incrementos en el número de personas ocupadas, incluso en un contexto de desaceleración del mercado laboral nacional. Por su parte, en Bogotá el comportamiento del empleo sectorial ha estado sujeto a las dinámicas propias de la ejecución de proyectos de infraestructura, obras civiles y edificación, las cuales han mostrado variaciones durante los últimos trimestres. En este sentido, la evolución reciente del empleo confirma que la consolidación de la recuperación del sector continúa dependiendo del avance sostenido de los proyectos de infraestructura, del fortalecimiento de la inversión pública y privada, así como de una mayor dinámica del mercado de vivienda, factores fundamentales para mantener y ampliar la generación de empleo en el corto y mediano plazo.[footnoteRef:17] [17:  DANE. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), segundo trimestre de 2026. Publicado el 9 de septiembre de 2026. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf. ] 
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Fuente: DANE. Boletín Técnico – Principales indicadores del mercado laboral – agosto de 2026. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 

En el mes de agosto de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.685 mil personas. Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras (1,0 puntos porcentuales); Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,4 puntos porcentuales) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4 puntos porcentuales).  
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Fuente: DANE. Boletín Técnico – Principales indicadores del mercado laboral – agosto de 2026. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 

De acuerdo con el Boletín Económico Regional de Bogotá-Cundinamarca correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado por el Banco de la República en septiembre de 2026, la economía regional mantuvo una senda de crecimiento anual impulsada principalmente por el consumo de los hogares, el incremento de las ventas minoristas y el aumento de las importaciones de bienes de consumo. No obstante, el comportamiento sectorial fue heterogéneo, debido a una leve contracción de la producción industrial y a la persistente desaceleración del mercado de vivienda, mientras que las obras civiles continuaron mostrando una dinámica favorable. En materia laboral, Bogotá registró una tasa de desempleo inferior a la observada a nivel nacional, consolidando su posición como una de las principales fuentes de generación de empleo del país. [footnoteRef:18] [18:  Banco de la República. Boletín Económico Regional: Bogotá, II trimestre de 2026. Fecha publicación: 8 de septiembre 2026. Fecha consulta: 5 de octubre 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/bogota-2-trimestre-2026 ] 


La información más reciente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) evidencia que el mercado laboral de Bogotá continuó mostrando resultados favorables durante 2026. Para el trimestre móvil junio-agosto de 2026, la tasa de desempleo de la ciudad se ubicó en 7,9 %, lo que representó una reducción de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, mientras que aproximadamente 13.253 personas salieron de la condición de desempleo. De igual manera, el número de ocupados aumentó hasta alcanzar cerca de 4,34 millones de personas. Estos resultados reflejan una mayor capacidad de absorción laboral de la economía bogotana y confirman que la tasa de desempleo de la capital continúa situándose por debajo del promedio nacional.[footnoteRef:19] [19:  DANE. Boletín Técnico – Principales indicadores del mercado laboral – agosto de 2026. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf ] 
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Fuente: Banco de la República. Boletín Económico Regional: Bogotá, II trimestre de 2026. Fecha publicación: 8 de septiembre 2026. Fecha consulta: 5 de octubre 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/bogota-2-trimestre-2026 

Por ramas de actividad, el comercio, la administración pública y defensa y la industrial fueron los sectores con mayor contribución a la ocupación. En conjunto estos tres sectores representaron el 47.5% del total de ocupados en Bogotá. En contraste, el sector de alojamiento y servicios de comida redujo su nivel de ocupación frente al mismo trimestre del año anterior, con una pérdida aproximada de 42 mil puestos de trabajo. Las actividades financieras y de seguros generaron alrededor de 34 mil empleos adicionales. Por su parte, la actividad de administración pública y defensa, educación y servicios de salud humana aportó la mayor cantidad de nuevos puestos, con cerca de 79 mil nuevos puestos.

A diferencia del total nacional, en Bogotá, el empleo o asalariado se redujo. En comparación, el empleo asalariado aumentó, impulsado principalmente por las categorías de trabajo obrero y empleado del gobierno. La clasificación de obrero o empleado particular concentró el 58.3% del total de ocupados con un aumento del 1.3 puntos porcentuales en su participación frente al mismo periodo del año anterior. Este componente fue consistente con la disminución de la informalidad en Bogotá, que se consolidó como una ciudad con la menor tasa de informalidad del país, seguida por Tunja y Manizales.[footnoteRef:20] [20:  Banco de la República. Boletín Económico Regional: Bogotá, II trimestre de 2026. Fecha publicación: 8 de septiembre 2026. Fecha consulta: 5 de octubre 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/bogota-2-trimestre-2026 ] 


 [image: ]
Fuente: Banco de la República. Boletín Económico Regional: Bogotá, II trimestre de 2026. Fecha publicación: 8 de septiembre 2026. Fecha consulta: 5 de octubre 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/bogota-2-trimestre-2026 


El mercado laboral del sector construcción ha mostrado una recuperación gradual durante 2026, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de infraestructura y obras civiles. De acuerdo con la información más reciente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, publicada el 30 de septiembre de 2026, la construcción se ubicó entre las actividades económicas que registraron incrementos en el número de personas ocupadas durante agosto de 2026, en contraste con el comportamiento general del mercado laboral nacional, donde la población ocupada se redujo en aproximadamente 126.000 personas frente al mismo mes del año anterior. Asimismo, el sector continuó aportando de manera significativa a la generación de empleo, consolidándose como una de las actividades con mayor capacidad de absorción de mano de obra en el país. [footnoteRef:21] [21:  DANE. Boletín Técnico – Principales indicadores del mercado laboral – agosto de 2026. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf ] 


En el caso de Bogotá, la evolución reciente del empleo en construcción ha estado estrechamente relacionada con el avance de proyectos estratégicos de infraestructura urbana y movilidad. No obstante, la dinámica del subsector edificador continúa enfrentando desafíos asociados al menor ritmo de iniciaciones y ventas de vivienda nueva. En este contexto, la sostenibilidad del crecimiento del empleo sectorial dependerá de la continuidad de las inversiones en infraestructura, así como de la recuperación gradual del mercado inmobiliario y de edificaciones residenciales.

En el ámbito regional, el Banco de la República indicó que durante el segundo trimestre de 2026 las obras civiles en Bogotá-Cundinamarca mantuvieron un ritmo significativo de ejecución, impulsadas principalmente por proyectos estratégicos de movilidad e infraestructura urbana. Sin embargo, la actividad residencial continuó mostrando debilidad, reflejada en menores niveles de construcción, iniciaciones y ventas de vivienda nueva. Este comportamiento evidencia que la evolución futura del empleo sectorial dependerá en gran medida de la continuidad de las inversiones en infraestructura y de la recuperación gradual de la actividad edificadora, particularmente en el mercado de vivienda. [footnoteRef:22] [22:  Banco de la República. Boletín Económico Regional: Bogotá, II trimestre de 2026. Fecha publicación: 8 de septiembre 2026. Fecha consulta: 5 de octubre 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/bogota-2-trimestre-2026] 


El mercado laboral del sector construcción en Bogotá presenta, en los periodos más recientes, un comportamiento contractivo y volátil, en línea con la desaceleración del subsector edificador. De acuerdo con cálculos de CAMACOL con base en el DANE, para el trimestre móvil diciembre de 2025 – febrero de 2026, Bogotá registró una variación negativa en la generación de empleo en construcción cercana a -12,9 mil ocupados, ubicándose entre las ciudades con caída en el empleo sectorial. A nivel agregado, las principales ciudades del país reportaron una reducción de 35,5 mil empleos en construcción, lo que evidencia un ajuste generalizado del mercado laboral sectorial. [footnoteRef:23] [23:  Camacol – Informe de Actividad Edificadora - abril 2026. Fecha de publicación: Abril de 2026, Fecha de consulta 08 de mayo. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/IAE%20-%20Abr26.pdf] 
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Fuente: Camacol – Informe de Actividad Edificadora - abril 2026. Fecha de publicación: Abril de 2026, Fecha de consulta 08 de mayo. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/IAE%20-%20Abr26.pdf 

Esta pérdida de empleo se vincula directamente con el ciclo económico del sector edificador, el cual acumula más de dos años de contracciones consecutivas en su valor agregado, según el mismo informe técnico. La reducción en iniciaciones de obra (‑31,3% a doce meses) y el debilitamiento en la actividad de vivienda afectan la demanda de mano de obra, particularmente en ocupaciones asociadas a obra gris, acabados y actividades especializadas. En Bogotá, aunque la ciudad concentra una proporción significativa de la actividad constructiva nacional, esta contracción ha tenido efectos directos sobre la estabilidad del empleo.

En ese sentido, el mercado laboral del sector en Bogotá evidencia una alta dependencia de la dinámica de inversión en infraestructura y del comportamiento del mercado inmobiliario. A pesar de que ciertos indicadores muestran recuperación en segmentos no residenciales y obras civiles, el desempeño agregando sigue condicionado por la caída en edificaciones residenciales, lo que limita la capacidad del sector para sostener niveles de empleo estables en el corto plazo. En este contexto, el empleo en construcción en la ciudad refleja una transición hacia esquemas más dependientes de la inversión pública y proyectos de gran escala, como determinantes de la demanda laboral sectorial. 


Mercado laboral para el desmantelamiento industrial y obras especializadas para hidrocarburos

El mercado laboral en actividades de desmantelamiento industrial y obras especializadas para hidrocarburos se encuentra estrechamente vinculado al desempeño de dos grandes sectores: la construcción (particularmente actividades especializadas y obras civiles) y los servicios petroleros. 
Según el DANE, según tipos de construcción, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales presentaron una variación mensual por encima del promedio nacional de (0,20%), al igual que Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,13%) y las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de (0,10%). Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual negativa de 0,19%, seguido por Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas que presentó una variación mensual negativa de 0,04%. [footnoteRef:24] [24:  DANE – Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC). Información segundo trimestre 2026. Fecha de publicación 09 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. Fuente https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf ] 
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Fuente: DANE – Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC). Información segundo trimestre 2026. Fecha de publicación 09 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. Fuente https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 


En paralelo, el componente con mayor relación con el desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos corresponde al sector de bienes y servicios petroleros, donde se incluyen actividades como mantenimiento de pozos, abandono, reacondicionamiento, desmantelamiento y gestión de activos. Según los informes más recientes de CAMPETROL, durante 2026 la actividad operativa del sector ha seguido enfrentando restricciones derivadas de la disminución de la inversión, la conflictividad social y las interrupciones operativas en regiones productoras. En mayo de 2026 se contabilizaron 91 taladros activos, de los cuales 31 correspondían a perforación y 60 a mantenimiento de pozos, lo que representó una disminución anual de 19,5 % en el total de equipos activos. Como consecuencia de la suspensión de operaciones en varios campos del departamento del Meta, CAMPETROL estimó un impacto sobre aproximadamente 7.280 empleos directos e indirectos, evidenciando la estrecha relación entre la actividad operativa y la generación de empleo en los servicios especializados asociados al sector de hidrocarburos[footnoteRef:25] [25:  CAMPETROL. Actividad de taladros en Colombia, mayo de 2026. Fecha de publicación 12 de junio de 2026; Fecha de consulta 18 de agosto de 2026. https://campetrol.org/documentos/datos_campetrol/Datos%20CAMPETROL%20-%20Actividad%20de%20taladros%20en%20Colombia%20-%20Mayo%202026.pdf 
] 


De manera complementaria, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y otros gremios del sector han advertido que la industria continúa enfrentando un entorno de menor actividad exploratoria y operativa. Entre 2022 y 2025, la inversión exploratoria en Colombia registró una caída acumulada del 42 %, mientras que en 2025 la producción de petróleo disminuyó 3,4 % y la producción de gas natural cayó 17,1 %. Estas tendencias han afectado la demanda de servicios especializados, incluyendo actividades de mantenimiento, reacondicionamiento de pozos, cierre técnico de instalaciones, recuperación ambiental y desmantelamiento de infraestructura. 

Asimismo, cifras consolidadas por gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) indican que durante 2024 el sector de hidrocarburos en Colombia perdió alrededor de 25.000 empleos (directos e indirectos), como consecuencia de la reducción en exploración, perforación y menor inversión. Este ajuste impacta de manera directa el mercado laboral de empresas contratistas especializadas en servicios industriales, incluyendo aquellas dedicadas a desmantelamiento, cierre de instalaciones, mantenimiento mayor (turnarounds) y recuperación ambiental, actividades que suelen ejecutarse bajo esquemas de contratación por proyectos.

Aunque la cifra de aproximadamente 25.000 empleos perdidos durante 2024 continúa siendo una referencia utilizada por diversos análisis sectoriales, la información más reciente indica que la principal preocupación del sector está asociada a la reducción sostenida de la inversión y de la actividad exploratoria, factores que condicionan la generación futura de empleo y la contratación de empresas de servicios petroleros.[footnoteRef:26] [26:  Asociación Colombiana del Petróleo. ACP. Gremios del sector de hidrocarburos presentan propuestas de política pública para fortalecer la seguridad energética de Colombia. Fecha de publicación 14 de mayo de 2026; Fecha de consulta 18 de agosto de 2026. https://acp.com.co/portal/gremios-del-sector-de-hidrocarburos-presentan-propuestas-de-politica-publica-para-fortalecer-la-seguridad-energetica-de-colombia/ ] 


Desde el punto de vista estructural, el empleo en estas actividades se caracteriza por ser altamente especializado, intensivo en mano de obra calificada y con alta variabilidad, debido a su naturaleza dependiente de contratos específicos y ciclos de inversión. A diferencia de la construcción tradicional, este segmento demanda perfiles técnicos como ingenieros mecánicos, civiles, ambientales, especialistas en seguridad de procesos, técnicos en operación de equipos y personal certificado en manejo de sustancias peligrosas. La evidencia del mercado laboral muestra una concentración de estas oportunidades en empresas de servicios petroleros, ingeniería y consultoría técnica, muchas de ellas con operación en Bogotá como centro administrativo[footnoteRef:27]. [27:  La nota - Ranking 2024 líderes servicios petroleros de Colombia. Fecha de publicación 21 de agosto de 2024; Fecha de consulta 08 de mayo de 2026. https://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/ranking-2024-lideres-servicios-petroleros-de-colombia.html ] 


En síntesis, el mercado laboral asociado al desmantelamiento industrial y a las obras especializadas para hidrocarburos en Colombia presenta actualmente un escenario de contracción moderada, explicado principalmente por la reducción en la actividad petrolera y la desaceleración en segmentos específicos de la construcción. No obstante, este tipo de empleo mantiene una alta relevancia estratégica y técnica, ya que su demanda está directamente ligada a proyectos puntuales de infraestructura, abandono de activos, cumplimiento normativo ambiental (como la Resolución 40405 de 2020) y procesos de transición energética, lo que sugiere que su comportamiento futuro dependerá en gran medida de la reactivación de inversiones en el sector energético y de la ejecución de proyectos específicos como los relacionados con desmantelamiento de infraestructura existente.

Variables económicas que afectan el sector.

El desempeño de los sectores de la construcción y el desmantelamiento de sistemas en materia de hidrocarburos. Colombia está profundamente influenciado por diversas variables económicas. Entre las más relevantes se encuentran la inflación, el salario mínimo, el tipo de cambio, el PIB, principalmente. A continuación, se presenta un análisis comparativo de cómo estas variables impactan a ambos sectores.

· Salario Mínimo

Como es característico en economías con estructuras laborales formales, el salario mínimo en Colombia presenta incrementos anuales que buscan compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En la última década, este indicador ha evidenciado un crecimiento sostenido, pasando de aproximadamente $644.350 en 2015 a $1.423.500 en 2025, y alcanzando $1.750.905 en 2026, lo que representa un incremento acumulado superior al 150%. Este crecimiento responde a factores como la inflación, ajustes por productividad y decisiones de política económica, lo cual lo convierte en una variable macroeconómica clave dentro de la estructura de costos de sectores intensivos en mano de obra como la construcción y las actividades especializadas[footnoteRef:28]. [28:  Actualícese – histórico del salario mínimo y el auxilio de transporte. Fecha de publicación 8 de enero de 2026; Fecha de consulta 18 de agosto de 2026 https://actualicese.com/historico-del-salario-minimo-y-el-auxilio-de-transporte/ ] 


En este contexto, el incremento del salario mínimo tiene una incidencia directa en el costo de la mano de obra dentro del segmento de obras civiles e intervenciones sobre infraestructura, donde el indicador más pertinente para el análisis es el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) del DANE. Este índice mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de las obras civiles desarrolladas en el país e incorpora, dentro de su estructura, grupos de costo como mano de obra, transporte, maquinaria y equipos, que constituyen los principales factores de costo en actividades especializadas como el desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos, el cierre de instalaciones industriales y la recuperación de áreas intervenidas.

De acuerdo con la información más reciente del DANE, en junio de 2026 el ICOCIV registró una variación mensual de 0,41 %, evidenciando que los costos de ejecución de obras civiles continuaron creciendo, aunque a un ritmo inferior al observado en meses anteriores. Entre las agrupaciones de obras civiles, carreteras, calles, vías férreas, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó la mayor variación mensual (0,51 %). Por su parte, la agrupación de construcciones en minas y plantas industriales registró una variación de 0,31 %, mientras que la agrupación de tuberías para conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas presentó una variación mensual de 0,26 %. Estas categorías son especialmente relevantes para el análisis del sector objeto de estudio, dado que incluyen actividades relacionadas con infraestructura energética, redes de transporte y plantas industriales.

En consecuencia, los incrementos salariales continúan transmitiéndose a la estructura general de costos medida por el ICOCIV, particularmente a través del componente de mano de obra y de los servicios asociados a la ejecución de obras especializadas. Aunque la variación mensual observada en junio de 2026 fue moderada, la persistencia de incrementos en los costos de construcción sigue afectando la planeación financiera, la programación de actividades y la viabilidad económica de proyectos intensivos en trabajo especializado, como el desmantelamiento de infraestructura petrolera, el abandono técnico de instalaciones y las obras de recuperación ambiental.[footnoteRef:29]. [29:  DANE. Boletín técnico - Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Fecha de publicación: 31 de julio de 2026. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-jun2026.pdf   ] 


Desde el punto de vista sectorial, estudios técnicos de CAMACOL evidencian que el aumento del salario mínimo se transmite de manera rápida al costo total de los proyectos, principalmente a través del componente de mano de obra y de los efectos indirectos en otros rubros. En particular, se ha identificado que el incremento del 23% del salario mínimo en 2026 generó aumentos en costos laborales superiores al 15%, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre los costos de construcción.[footnoteRef:30]. [30:  CAMACOL – Perspectiva Camacol B&C Económica Salario mínimo y costos de construcción: primeras evidencias. Fecha de publicación marzo de 2026; Fecha de consulta 19 de agosto de 2026. https://www.camacolbyc.co/documentos/Perspectiva/eco-marzo26.pdf  ] 


En el caso específico del nicho de desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos, el impacto del salario mínimo se materializa en varias dimensiones operativas. En primer lugar, genera un incremento directo en los costos de contratación de cuadrillas de trabajo, lo que obliga a los contratistas a optimizar el tamaño de los equipos operativos, ajustar cronogramas y priorizar personal especializado. En segundo lugar, el salario mínimo actúa como variable de indexación en otros costos asociados, como transporte, servicios logísticos y disposición de residuos, amplificando su efecto sobre el costo total del proyecto. Finalmente, al tratarse de un mercado basado en contratos por obra, estos incrementos reducen la capacidad de ejecutar múltiples proyectos de forma simultánea, afectando indirectamente la generación de empleo[footnoteRef:31]. [31:  Portafolio - Costo de la mano de obra y los desistimientos en las ventas, las preocupaciones de los constructores en Bogotá. 30 de enero de 2026; Fecha de consulta 19 de agosto de 2026. https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/costo-de-la-mano-de-obra-y-los-desistimientos-en-las-ventas-las-preocupaciones-de-los-constructores-en-bogota-487245 ] 


Este comportamiento confirma que el mercado laboral asociado a estas actividades es altamente sensible a variables salariales, constituyéndose en un factor determinante para la viabilidad económica y la planificación técnica de este tipo de intervenciones.

Inflación

En el ámbito sectorial, la inflación debe analizarse mediante indicadores específicos que reflejen la evolución de los costos asociados a la actividad constructora. En este sentido, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) elaborado por el DANE permite medir la variación de los precios de los principales insumos requeridos para la ejecución de obras civiles, incluyendo mano de obra, materiales, transporte, maquinaria, equipos especiales y otros servicios asociados a la construcción. De acuerdo con el boletín técnico más reciente, correspondiente a agosto de 2026, el ICOCIV registró una variación mensual de 0,03 %, evidenciando una desaceleración en el crecimiento de los costos frente a los meses precedentes y un comportamiento relativamente estable de los precios en el sector.
[image: ]
Fuente: DANE. Boletín Técnico – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) agosto 2026. Fecha de publicación 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-ago2026.pdf   

En el caso específico de las actividades de desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos y estaciones de servicio, la evolución de los costos sectoriales incide de manera directa sobre la planeación y ejecución de los proyectos. Este tipo de intervenciones demanda una participación intensiva de recursos asociados a mano de obra especializada, maquinaria, transporte, equipos de apoyo, gestión de residuos y servicios técnicos especializados, componentes que hacen parte de la estructura de costos monitoreada por el DANE a través del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). [footnoteRef:32] [32:  DANE. Boletín Técnico – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) agosto 2026. Fecha de publicación 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-ago2026.pdf   ] 


De acuerdo con la información más reciente correspondiente a agosto de 2026, el comportamiento de los costos de construcción muestra una tendencia de estabilidad relativa, con una variación mensual nacional del ICOCIV de 0,03 %. No obstante, los proyectos de desmantelamiento continúan expuestos a variaciones en los costos de personal especializado, transporte, operación de maquinaria y manejo de materiales, debido a que estas actividades requieren procedimientos técnicos complejos, controles ambientales y de seguridad industrial, así como la movilización de equipos y residuos hacia sitios autorizados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final.

Adicionalmente, considerando que una parte significativa de estos proyectos se desarrolla en Bogotá y otros centros urbanos, los contratistas deben enfrentar simultáneamente los efectos de la inflación nacional y las particularidades de los mercados locales de trabajo, transporte, disposición de residuos, maquinaria y servicios especializados. Aunque las presiones inflacionarias observadas en años anteriores se han moderado de manera importante, la evolución de los precios continúa siendo un factor relevante para la estructuración de presupuestos, la actualización de costos y la gestión contractual de proyectos de desmantelamiento e intervención de infraestructura. De acuerdo con los indicadores más recientes publicados por el DANE, los costos asociados a la actividad constructora continúan presentando variaciones, aunque en niveles considerablemente más estables que los registrados durante el periodo de alta inflación. Esta situación obliga a los contratistas y entidades contratantes a mantener mecanismos de seguimiento permanente sobre la evolución de los precios de insumos, mano de obra, transporte y servicios especializados, con el fin de garantizar que las estimaciones económicas de los proyectos reflejen adecuadamente las condiciones vigentes del mercado y permitan una ejecución financiera sostenible.

En consecuencia, la inflación se configura como un factor determinante para el análisis del mercado en el nicho de desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos, dado que afecta de manera simultánea los costos operativos, la disponibilidad de recursos y la estructuración financiera de los proyectos. Su impacto no solo se evidencia en el incremento de precios, sino también en la necesidad de adoptar estrategias de eficiencia y planificación técnica para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en un entorno económico cambiante.

Índice de precios al consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el indicador oficial mediante el cual el DANE mide la inflación en Colombia, al estimar la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares. Desde una perspectiva económica, el IPC constituye una variable macroeconómica fundamental, dado que refleja la dinámica de los precios en la economía y, por consiguiente, incide en la formación de expectativas, la actualización de tarifas, la evolución de los costos de producción y la negociación de bienes y servicios en los distintos mercados. Para los estudios de mercado, este indicador resulta especialmente relevante porque proporciona una referencia objetiva y periódica del entorno inflacionario bajo el cual se estructuran los presupuestos, se estiman los costos y se celebran contratos. 

De acuerdo con la información más reciente disponible, correspondiente a agosto de 2026, el IPC registró una variación mensual de 0,39 %, una variación acumulada en lo corrido del año de 5,35 % y una variación anual de 6,24 %. Estas cifras evidencian que, aunque la inflación se encuentra por debajo de los niveles extraordinarios observados en años anteriores, continúa siendo un factor relevante para la planeación financiera y la estimación de costos en proyectos de infraestructura, obras civiles y servicios especializados, debido a su incidencia sobre los precios de los insumos, la mano de obra, el transporte y demás componentes de la cadena productiva. 
[footnoteRef:33]. [33:  Fuente: DANE. Boletín Técnico. Índice de precios al consumidor agosto 2026 –Fecha de publicación 7 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf ] 
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Fuente: DANE. Boletín Técnico. Índice de precios al consumidor agosto 2026 –Fecha de publicación 7 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf 

En el ámbito nacional, el DANE reportó que en agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, mientras que la variación acumulada en lo corrido del año (enero-agosto) alcanzó 5.34% y la variación mensual fue de 0,39%.

Los mayores aportes a la variación mensual provinieron de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles, y recreación y cultura, componentes que inciden directa o indirectamente en la estructura de costos de proyectos de infraestructura y servicios. En consecuencia, la evolución reciente de la inflación constituye una variable macroeconómica que debe ser considerada dentro de los análisis de mercado, la estimación de costos y las proyecciones financieras del proyecto, toda vez que influye sobre los precios de bienes, servicios, transporte, insumos y mano de obra requeridos para su ejecución.

En el contexto distrital, la evolución de los precios en Bogotá reviste especial importancia debido a que los proyectos objeto de análisis se desarrollan en un entorno urbano caracterizado por dinámicas propias del mercado laboral, la demanda de servicios, la movilidad y los costos operativos. Según los resultados del IPC publicados por el DANE para agosto de 2026, la ciudad continúa enfrentando presiones inflacionarias asociadas principalmente a gastos de alojamiento, servicios, alimentación y otros bienes de consumo, factores que tienen incidencia sobre los costos de operación y ejecución de proyectos. En este sentido, aunque el comportamiento de la inflación ha mostrado una moderación frente a los niveles excepcionalmente altos observados en años anteriores, la variación anual del IPC nacional de 6,24 % evidencia que los precios continúan creciendo a un ritmo significativo, por lo que resulta necesario incorporar este comportamiento dentro de los supuestos económicos, financieros y presupuestales que soportan la estructuración y ejecución de los contratos y proyectos de infraestructura.

Como referencia comparativa, en agosto de 2025 la inflación anual nacional se ubicó en 5,10%, evidenciando que durante el último año se presentó un incremento en el nivel general de precios hasta alcanzar el 6,03% registrado en julio de 2026. Esta tendencia sugiere la necesidad de mantener actualizados los análisis económicos y las estimaciones de costos, considerando la evolución reciente de los principales indicadores macroeconómicos.[footnoteRef:34] [34:  Expansión Datos Macro. El IPC desciende hasta el 6% en julio en Colombia. Fecha de consulta 20 de agosto de 2026 - https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/colombia?dr=2026-07 ] 


Tasas de interés, costo del financiamiento y costos de insumos, equipos y servicios especializados

La interacción entre las tasas de interés, el costo del financiamiento y la evolución de los costos de insumos, equipos y servicios especializados constituye una de las variables económicas más relevantes para el funcionamiento del mercado asociado al desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos y estaciones de servicio. Esta variable refleja tanto el costo del dinero en la economía como el comportamiento de los precios de los factores productivos requeridos para la ejecución de proyectos especializados, incidiendo directamente en las decisiones de inversión, contratación, adquisición de bienes y ejecución de actividades operativas.

Desde una perspectiva macroeconómica, el costo del financiamiento en Colombia continúa determinado, en gran medida, por la tasa de política monetaria fijada por el Banco de la República, instrumento mediante el cual la autoridad monetaria orienta las condiciones de liquidez y crédito en la economía. A agosto de 2026, la tasa de política monetaria se ubica en 12,00%, nivel que evidencia una postura monetaria aún restrictiva orientada al control de las presiones inflacionarias y que mantiene condiciones de financiamiento relativamente exigentes para el sector productivo. Esta situación repercute directamente sobre el costo de obtención de recursos para capital de trabajo, adquisición de equipos, contratación de servicios especializados y ejecución de proyectos de infraestructura y desmantelamiento.[footnoteRef:35] [35:  BANCO DE LA REPÚBLICA. Estadísticas Económicas. Principales indicadores macroeconómicos. Fecha de consulta 20 de agosto de 2026. https://totoro.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/faces/pages/Buscador.xhtml.
 ] 

 
En concordancia con este entorno financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó para la modalidad de crédito de consumo y ordinario un Interés Bancario Corriente (IBC) de 19,77% efectivo anual, vigente entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, superior al registrado durante el mes anterior (19,19%). De igual manera, la tasa de usura correspondiente para esta modalidad fue establecida en 29,66% efectivo anual, lo que evidencia que las condiciones de financiamiento continúan representando un factor significativo dentro de la estructura de costos de las empresas que requieren recursos provenientes del sistema financiero para el desarrollo de sus operaciones e inversiones.[footnoteRef:36]  [36:  Superintendencia Financiera de Colombia. Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente. Bogotá D.C., 31 de julio de 2026. Resolución 1139 de 2026. Fecha de publicación 31 de julio de 2026; Fecha de consulta 20 de agosto de 2026. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10116205/superfinanciera-certifica-el-interes-bancario-corriente/. ] 


En este contexto, las condiciones del mercado financiero constituyen un factor relevante dentro de la estructuración económica de proyectos relacionados con actividades de desmontaje, transporte, tratamiento y disposición de residuos, toda vez que impactan los costos asociados a la financiación de capital de trabajo, la contratación de personal especializado, el alquiler o adquisición de maquinaria y equipos, así como la prestación de servicios técnicos requeridos para la ejecución de las actividades previstas. Por tanto, la evolución de las tasas de interés y del costo del crédito debe incorporarse como una variable de análisis en la estimación de costos y en la evaluación de las condiciones de mercado del sector.

Perspectiva técnica

Las actividades de desmantelamiento, desinstalación y retiro de infraestructura asociada al almacenamiento, conducción y suministro de combustibles líquidos forman parte de una cadena de valor especializada que integra servicios de ingeniería, gestión ambiental, excavación, izaje, corte y demolición controlada, transporte especializado, gestión de residuos peligrosos y rehabilitación de áreas intervenidas. La demanda de estos servicios se encuentra estrechamente relacionada con la ejecución de proyectos de infraestructura, renovación de activos, reconversión tecnológica, cierre de instalaciones y cumplimiento de obligaciones ambientales y regulatorias. En este contexto, la dinámica reciente del sector construcción y de las obras civiles constituye un referente importante, toda vez que durante 2026 la ejecución de proyectos de infraestructura ha mantenido una actividad significativa, impulsada por grandes iniciativas de transporte y movilidad que han contribuido a sostener la demanda de servicios técnicos especializados, maquinaria, personal calificado y operadores con experiencia en intervenciones de alta complejidad.[footnoteRef:37] [37:  Banco de la República. Boletín Económico Regional: Bogotá, II trimestre de 2026. Fecha de publicación: 8 de septiembre 2026. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2026. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/bogota-2-trimestre-2026 ] 


Desde la perspectiva del mercado proveedor, la ejecución de actividades de desmantelamiento de infraestructura de combustibles requiere la concurrencia de múltiples capacidades técnicas y operativas, incluyendo profesionales de ingeniería, especialistas ambientales, personal certificado para trabajos en espacios confinados y atmósferas potencialmente explosivas, operadores de maquinaria, gestores autorizados de residuos peligrosos, laboratorios acreditados y empresas de transporte especializadas. En consecuencia, la disponibilidad y costo de estos servicios dependen no solo de la evolución del sector construcción, sino también de las condiciones del mercado laboral especializado, de la capacidad instalada de los gestores ambientales y de la demanda de servicios asociados a proyectos de infraestructura, saneamiento ambiental y remediación de sitios potencialmente contaminados. [footnoteRef:38] [38:  DANE. Boletín Técnico – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) agosto 2026. Fecha de publicación 30 de septiembre de 2026; Fecha de consulta 5 de octubre de 2026. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-ago2026.pdf  ] 


Desde el punto de vista técnico, el desmantelamiento de infraestructura para almacenamiento y distribución de combustibles se considera una actividad de alta complejidad debido a la presencia potencial de sustancias inflamables, atmósferas explosivas, espacios confinados, excavaciones profundas, redes subterráneas, residuos peligrosos y posibles afectaciones al suelo y a las aguas subterráneas. Por esta razón, las actividades de cierre y retiro de instalaciones deben ejecutarse bajo procedimientos controlados de ingeniería, seguridad industrial y gestión ambiental, que incluyan la limpieza e inertización de tanques y tuberías, la caracterización de materiales y residuos, la evaluación ambiental del sitio, la implementación de medidas de control de riesgos y, cuando corresponda, la investigación y remediación de impactos ambientales. Tales prácticas corresponden a estándares internacionalmente reconocidos para el cierre de sistemas de almacenamiento de combustibles y la gestión segura de instalaciones fuera de servicio

Conceptos fundamentales

En términos generales, el desmantelamiento de una estación de servicio o instalación equivalente implica la transición controlada de un activo desde su estado operativo hacia un estado fuera de servicio, cerrado o retirado, asegurando condiciones de seguridad industrial y control ambiental. En Colombia, el marco sectorial que regula estaciones de servicio y tanques de almacenamiento se estructura en el reglamento técnico expedido mediante la Resolución 40405 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, aplicable a estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y tanques del consumidor final, estableciendo exigencias técnicas para instalaciones nuevas y existentes en combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles (excepto GLP)1. 

En la práctica técnica, el desmantelamiento comprende de manera general: 

· Desenergización y aislamiento de sistemas 
· Vaciamiento, limpieza y desgasificación de tanques y tuberías
· Inertización cuando aplica
· Retiro físico (extracción o cierre en sitio según diseño y aprobación competente); 
· Gestión integral de residuos (peligrosos y no peligrosos)
· Evaluación ambiental del sitio (por ejemplo, zona de excavación y potencial afectación del riesgo ambiental)
· Restitución de condiciones seguras y funcionales del área intervenida. 

Estos pasos son coherentes con esquemas internacionales de cierre de tanques subterráneos, en los cuales la regulación exige notificación, limpieza, evaluación del sitio y cierre definitivo mediante remoción, relleno con material inerte o cierre in situ según aprobación[footnoteRef:39].  [39:  U.S. Environmental Protection Agency (eCFR). 40 CFR Part 280 - Subpart G: Out-of-Service UST Systems and Closure. Última enmienda: 19 de mayo de 2026; Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026. Disponible en: https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-I/part-280/subpart-G] 


Evolución tecnológica

Aunque el desmantelamiento no “evoluciona” como una tecnología de generación (p. ej., eólica), sí ha presentado avances técnicos relevantes en tres frentes: seguridad de procesos, control ambiental y mecanización. A nivel internacional, las guías técnicas modernas consolidan metodologías más estructuradas para diseño, modificación, mantenimiento y decommissioning de estaciones de servicio (incluyendo etapas de cierre y control de riesgos), evidenciando una tendencia a estandarizar prácticas, documentación y aseguramiento de la integridad durante la vida útil y retiro del activo. 

En paralelo, los marcos regulatorios han evolucionado hacia esquemas más explícitos de “fuera de servicio” y cierre, con obligaciones de mantener protecciones durante cierres temporales y requisitos de evaluación del sitio antes de extensiones o cambios de uso. En EE. UU., por ejemplo, el 40 CFR Part 280 Subpart G establece reglas para UST (Underground Storage Tank) fuera de servicio y cierre, incluyendo criterios para declarar un tanque “vacío”, obligaciones de notificación previa y exigencias de evaluación de la zona de excavación. Esta misma norma reconoce como procedimientos aceptables guías técnicas como API RP 1604 (cierre de tanques subterráneos de petróleo) y API 2015 (entrada segura y limpieza de tanques), lo que evidencia la integración entre regulación y estándares técnicos.

Especificaciones técnicas generales

En estaciones de servicio e infraestructuras asociadas, los principales componentes objeto de desmantelamiento suelen incluir tanques (subterráneos o superficiales), líneas de producto, sistemas de venteo, bombas/surtidores, sistemas eléctricos y de puesta a tierra, válvulas, dispositivos de prevención de sobrellenado y derrames, canalizaciones y elementos civiles (cámaras, islas, losas). La regulación sectorial colombiana para estaciones de servicio y tanques se concentra en requisitos técnicos obligatorios de diseño, operación y seguridad en instalaciones de combustibles líquidos, marco que sirve de referencia para condiciones mínimas a controlar en la transición hacia fuera de servicio y retiro.

La manipulación de combustibles implica riesgos asociados a vapores inflamables y atmósferas explosivas. En estándares internacionales de cierre de UST (Underground Storage Tank), se enfatiza que el cierre permanente requiere vaciamiento y limpieza, y que el tanque debe retirarse o cerrarse con métodos aprobados, con énfasis en procedimientos seguros de limpieza/entrada y control de atmósferas. En guías técnicas de decommissioning de estaciones (por ejemplo, lineamientos de autoridades locales en Reino Unido), se exige que las labores se realicen con métodos de trabajo seguros, permiso de trabajo y contratistas competentes, dada la peligrosidad residual de tanques y tuberías incluso después del cese de operación[footnoteRef:40]. [40:  Dumfries and Galloway Council. Petrol Filling Stations Decommissioning Guide. Fecha de publicación Julio de 2024. Fecha de consulta 20 de agosto de 2026.  https://www.dumfriesandgalloway.gov.uk/sites/default/files/2024-07/Petrol_filling_stations_decomissioning_guide.pdf ] 


Una porción crítica del desmantelamiento en estaciones de servicio es la excavación para retirar tanques y tuberías y/o para verificar condiciones del suelo. A nivel de referencia internacional, la normativa OSHA de excavaciones (29 CFR 1926 Subpart P) establece obligaciones técnicas previas y durante la excavación, incluyendo identificación previa de instalaciones subterráneas, protección y soporte de redes, y sistemas de protección contra derrumbes (shoring, sloping, shielding). Si bien estas normas son estadounidenses, representan un referente técnico ampliamente utilizado en ingeniería de riesgos para excavaciones, y su lógica (localización de redes, estabilidad de taludes, control de derrumbes) es directamente aplicable como buena práctica en intervenciones de infraestructura enterrada[footnoteRef:41]. [41:  Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 1926.651 - Specific Excavation Requirements. 1989 (modificado en 1994). Fecha de consulta 20 de agosto de 2026. https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.651 ] 


El desmantelamiento de infraestructura de combustibles genera residuos peligrosos (lodos, hidrocarburos residuales, suelos contaminados, absorbentes, trapos, envases contaminados) y residuos no peligrosos (escombros, metales, concretos). En Colombia, el marco ambiental aplicable se articula, entre otros instrumentos, en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente), que compila reglamentaciones del sector y constituye base normativa para obligaciones de gestión ambiental, incluyendo disposiciones relacionadas con control y manejo ambiental que resultan exigibles en intervenciones con potencial impacto.



Procedimientos Técnicos Recomendados

En términos de buenas prácticas, el desmantelamiento de infraestructura de combustibles se estructura como una secuencia de control de riesgos, intervención y verificación: 

· Diagnóstico y alistamiento técnico. Se realiza un levantamiento de información de infraestructura existente, verificación de interferencias, identificación de líneas y equipos, y planificación de aislamientos. Para cierres de UST, la regulación internacional establece que el regulador debe ser notificado antes del cierre permanente y que la evaluación del sitio debe realizarse antes de completar el cierre, evidenciando la importancia de planear y verificar condiciones previas.
· Aislamiento, vaciado y limpieza. Se procede al retiro del producto, extracción de lodos y limpieza interna; posteriormente se controla atmósfera y se realizan medidas de seguridad para impedir ignición. En 40 CFR §280.71 se exige vaciar y limpiar el tanque antes del cierre permanente o cambio de servicio, y se listan estándares recomendados (API RP 1604, API 2015, NFPA 326, entre otros) como guía para cierres seguros.

· Intervención civil y retiro físico. Incluye excavación, izaje y retiro, o cierre en sitio con material inerte cuando sea permitido por autoridad competente, junto con retiro de tuberías y accesorios. La regulación federal de UST describe opciones típicas: remover, rellenar con material inerte o cerrar en sitio con aprobación del implementador.

· Evaluación del sitio y control ambiental. La evaluación de la zona de excavación es un componente técnico clave para descartar liberaciones y definir medidas adicionales; en el marco estadounidense, la evaluación de excavación está formalizada como requisito asociado al cierre.

· Gestión de residuos y restitución. Incluye segregación, embalaje, transporte, disposición y/o aprovechamiento, seguido de reposición de suelos, rellenos, compactación y restitución de pavimentos o superficies de operación.

Tendencia técnica

A nivel global, la tendencia técnica en desmantelamiento se caracteriza por mayor estandarización, trazabilidad y enfoque basado en riesgos. La regulación de UST en EE. UU. (40 CFR Part 280 Subpart G) establece criterios de cierre temporal y permanente, define condiciones de tanque “vacío”, exige notificación previa y evaluación del sitio, y vincula estándares reconocidos (API, NFPA, NIOSH) como referencia de procedimientos seguros.

En Europa y otros mercados, existen documentos técnicos de referencia que integran diseño, modificación, mantenimiento y desmantelamiento de estaciones de servicio, como el estándar APEA/Energy Institute (edición 2024) para “design, construction, modification, maintenance and decommissioning of petrol filling stations”, que consolida buenas prácticas y criterios técnicos de seguridad e ingeniería en el ciclo de vida de este tipo de instalaciones. 

En el entorno británico, la autoridad reguladora de ambiente y desmantelamiento offshore (OPRED) publica y actualiza lineamientos de desmantelamiento para instalaciones y tuberías, con transparencia sobre programas, requisitos y consideraciones ambientales, mostrando cómo los reguladores estructuran procesos formales de aprobación y control para retiro de infraestructura energética. Aunque el foco offshore difiere de estaciones urbanas, el enfoque de ciclo de vida, evaluación, documentación y control ambiental es técnicamente transferible como buena práctica de gestión del retiro de activos[footnoteRef:42]. [42:  International Association of Oil and Gas Producers (IOGP). Decommissioning. s.f. Fecha de consulta 20 de agosto de 2026.https://www.iogp.org/workstreams/environment/decommissioning/ ] 


Implicaciones técnicas

Desde la perspectiva del estudio de mercado, el componente técnico muestra que este nicho exige capacidades que no son genéricas del sector construcción: requiere empresas con competencia verificable en trabajos de riesgo (atmósferas inflamables, excavación, espacios confinados), control ambiental y gestión de residuos. La existencia de marcos regulatorios sectoriales para estaciones de servicio (MinMinas) y ambientales (MinAmbiente/Decreto Único) condiciona el tipo de oferentes idóneos y los recursos técnicos exigibles, lo que afecta oferta y precios del mercado.

Adicionalmente, el comportamiento sectorial reportado por el DANE para actividades especializadas y obras civiles sugiere que la capacidad disponible y el costo de ejecutar este tipo de servicios se encuentran influenciados por el ciclo económico de la construcción, con efectos en disponibilidad de mano de obra, equipos y contratistas. En este marco, la estructuración técnica del proceso contractual debe apoyarse en: especificaciones mínimas de seguridad y ambiente, procedimientos de cierre y evaluación del sitio, perfiles técnicos de personal y requerimientos de equipos, alineados con estándares reconocidos y normas vigentes.

Perspectiva regulatoria

El desmantelamiento de infraestructura asociada a combustibles líquidos (tanques, líneas, surtidores, cámaras, islas y elementos civiles) se ejecuta en un marco regulatorio multisectorial: 

(i) Reglas de contratación pública cuando se trate de entidades estatales. 
(ii) Reglamentación técnica del sector hidrocarburos (seguridad operacional e integridad de instalaciones)
(iii) Exigencias ambientales (manejo de residuos, control de afectaciones y obligaciones de gestión)
(iv) Seguridad y salud en el trabajo (SG‑SST y estándares mínimos)
(v) Transporte de mercancías peligrosas por carretera
(vi) Estándares técnicos voluntarios (ISO/NTC/Guías ICONTEC) que, aunque no siempre son obligatorios por sí mismos, suelen incorporarse como requisitos habilitantes o de calidad en especificaciones contractuales y auditorías.

A continuación, se presenta la normativa y estándares más relevantes, sin limitarse a estos, organizada por ejes regulatorios y con fuentes verificables.

1. Contratación publica

La contratación estatal en Colombia se rige por el Estatuto General de Contratación, principalmente la Ley 80 de 1993, que fija reglas y principios de los contratos estatales. La Ley 80 es complementada por la Ley 1150 de 2007, que introduce medidas de eficiencia y transparencia e incorpora modalidades de selección (licitación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa)[footnoteRef:43]. [43:  Función pública. Ley 1150 de 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Fecha de publicación: 16 de julio de 2007; Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026.
 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686 ] 


A nivel reglamentario, el marco operativo del sistema de compras públicas se compila en el Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector Planeación), que incluye disposiciones del sistema de compras y contratación pública (planeación, modalidades, documentos del proceso, publicidad, etc.)[footnoteRef:44]. En integridad y control, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) fortalece mecanismos de prevención y sanción de actos de corrupción e introduce, por ejemplo, reglas de inhabilidades relacionadas con contratación estatal.  [44:  Función pública. Decreto 1082 de 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional. Fecha de publicación: 26 de mayo de 2015; Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653 ] 


En el nicho suele implicar riesgos técnicos (SST y ambiente) que exigen en pliegos y contratos una adecuada asignación de responsabilidades, interventoría, verificación documental y control de riesgos, todo dentro del marco de planeación y ejecución contractual previsto por estas normas.



2. Regulación técnica sectorial 

El marco técnico más directo para estaciones de servicio en Colombia es la Resolución 40405 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, que expide el reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio, plantas de abastecimiento, instalaciones del gran consumidor con instalación fija y tanques de almacenamiento del consumidor final, para combustibles líquidos derivados del petróleo y mezclas con biocombustibles (excepto GLP). Esta resolución se soporta en competencias del sector definidas en el Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector Minas y Energía) y en las funciones del Ministerio para regular la cadena de distribución de combustibles líquidos37.

En el desmantelamiento, aunque la resolución es un reglamento técnico de instalaciones (nuevas y existentes), su aplicación se relaciona con la seguridad e integridad del sistema, y por tanto constituye la referencia principal para caracterizar técnicamente el activo a intervenir y los criterios de seguridad, control y cumplimiento exigibles durante la transición a estado fuera de servicio y retiro.

3. Normativa ambiental 

El componente ambiental se enmarca en el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila reglamentación ambiental vigente y constituye el marco base para obligaciones ambientales aplicables a proyectos y actividades con potencial afectación al ambiente. En términos de gestión, este decreto se usa como referencia transversal para permisos, obligaciones, control y régimen reglamentario ambiental aplicable (incluyendo lineamientos que se relacionan con gestión de residuos, emisiones, vertimientos, y demás instrumentos según corresponda al caso).

En desmantelamiento, particularmente en EDS suelen implicar manejo de residuos peligrosos (p. ej., lodos, combustibles residuales, suelos/absorbentes contaminados) y potenciales afectaciones a suelo y agua, por lo que el estudio de mercado y las especificaciones técnicas deben exigir trazabilidad de residuos, cumplimiento de obligaciones ambientales aplicables y soportes documentales que se alineen con el marco ambiental compilado.

4. Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y gestión del riesgo operativo

La exigencia central en SST se articula mediante el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo), que integra el marco normativo del sector y soporta la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG‑SST) en organizaciones. Para estándares mínimos, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo define los Estándares Mínimos del SG‑SST y su aplicación por tipo y tamaño de organización, siendo referencia obligatoria para la estructura mínima de gestión en SST[footnoteRef:45]. [45:  Función pública. Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Fecha de publicación: 26 de mayo de 2015; Fecha de consulta 20 de agosto de 2026. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 ] 


La ejecución de estas actividades combina excavaciones, manipulación de equipos, riesgo de atmósferas peligrosas, trabajos eléctricos y tareas no rutinarias; por ello, el mercado suele exigir evidencia de SG‑SST implementado, procedimientos seguros, permisos de trabajo, capacitación, inspecciones y control operativo, todo soportado en el DUR del sector Trabajo y en los estándares mínimos definidos por resolución[footnoteRef:46]. [46:  Ministerio de trabajo – Resolución 0312 de 2019 Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Fecha de publicación: 13 de febrero de 2019; Fecha de consulta 20 de agosto de 2026. https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703621/Resolucion_0312_de_2019.pdf/3c93008d-dd8e-8b0d-e5ea-ec6699db86e7  ] 

5. Transporte y logística de mercancías peligrosas

El desmantelamiento de EDS requiere transportar materiales y residuos que pueden clasificarse como peligrosos. En Colombia, el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera se reglamenta mediante el Decreto 1609 de 2002, que define reglas de manejo, obligaciones y condiciones de seguridad para esta actividad. Este marco se compila en el Decreto 1079 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector Transporte), el cual integra disposiciones del sector transporte y su régimen reglamentario[footnoteRef:47]. [47:  Función pública – Decreto 1079 de 2015 sector transporte. Fecha de publicación: 26 de mayo de 2015; Fecha de consulta 26 de mayo de 015. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77889 ] 


En la práctica, la logística de retiro y disposición (especialmente residuos contaminados) requiere que los oferentes cumplan normas de transporte de mercancías peligrosas, lo cual afecta costos, habilitaciones, pólizas y requisitos documentales que deben aparecer en el análisis de mercado y en los requisitos habilitantes[footnoteRef:48]. [48:  Función pública – Decreto 1609 de 2002 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera". Fecha de publicación: 31 de julio de 2002; Fecha de consulta 26 de mayo de 2026. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6101 ] 


6. Reglamento eléctrico aplicable 

Las estaciones de servicio poseen infraestructura eléctrica y, en desmantelamientos, es frecuente la desconexión, retiro o modificación de instalaciones. En Colombia, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) es el referente obligatorio del sector eléctrico; el Ministerio de Minas y Energía reporta que la versión vigente fue expedida mediante Resolución 40117 de 2024[footnoteRef:49]. Además, el RETIE ha incorporado históricamente como referencia el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) en capítulos específicos, lo cual se refleja en antecedentes normativos del propio sector y en la relación normativa de la NTC 2050 como estándar técnico nacional[footnoteRef:50].  [49:  RETIE – Resolución 40117 del 2 de abril de 2024. Fecha de publicación: 2 de abril de 2024; Fecha de consulta: 26 de mayo de 2026. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/reglamento-t%C3%A9cnico-de-instalaciones-el%C3%A9ctricas-retie/ ]  [50:  Código Eléctrico Colombiano – Norma técnica colombiana (NTC 2050). Fecha de publicación: 25 de noviembre de 1998; Fecha de consulta: 26 de mayo de 2025. https://osaic.com.co/wp-content/uploads/NTC-2050.pdf ] 


En el desmantelamiento de EDS, la desenergización y retiro seguro de equipos exige cumplimiento de reglamentos técnicos aplicables y buenas prácticas de seguridad eléctrica, especialmente donde existan áreas clasificadas o riesgo de ignición, lo cual suele incorporarse en especificaciones técnicas y planes de SST.

7. Estándares ISO/NTC/ICONTEC y guías técnicas 

Además de la regulación obligatoria, en proyectos de desmantelamiento es común exigir estándares de gestión y guías técnicas reconocidas para asegurar trazabilidad, control y mejora continua. En Colombia, ICONTEC es el organismo de referencia en normalización técnica, y la adopción de normas ISO en versión NTC se utiliza ampliamente en contratación y auditoría. 

En gestión ambiental, la adopción y certificación bajo ISO 14001 es un referente común para demostrar control de aspectos e impactos ambientales y cumplimiento legal; ICONTEC ofrece certificación ISO 14001 y detalla su propósito y enfoque de prevención de contaminación y mejora continua[footnoteRef:51]. [51:  ICONTEC – Sistemas de gestión ambiental (NTC-ISO 14001). Fecha de publicación:23 de septiembre de 2015. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2026. https://forpo.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/NTC-ISO-14001-2015.pdf ] 


En SST, la certificación ISO 45001:2018 se utiliza como soporte de un sistema formal de gestión de riesgos y mejora del desempeño en seguridad y salud; ICONTEC describe su aplicación a organizaciones y su orientación a eliminación de peligros y minimización de riesgos[footnoteRef:52]. [52:  Norma internacional. ISO 45001 – Sistemas de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. Fecha de publicación: marzo de 2018. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026. https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/iso-45001-norma-internacional.pdf ] 


En calidad, ISO 9001 es un estándar frecuente para asegurar gestión por procesos, control operacional y satisfacción del cliente, y ICONTEC ofrece certificación ISO 9001 como base para sistemas de gestión integrables con ambiente y SST[footnoteRef:53]. [53:  Norma técnica colombiana. ISO 9001 – Sistemas de gestión de la calidad. Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2015. Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026. https://www.ins.gov.co/Transparencia/Docs/NTC-ISO%209001%20DE%202015.pdf ] 


En identificación de peligros y valoración de riesgos, la GTC 45 (Guía Técnica Colombiana) es una referencia metodológica ampliamente utilizada en Colombia para estructurar matrices de peligros y valoración de riesgos en SST; la guía establece directrices para identificar peligros y valorar riesgos, y su edición/ratificación por ICONTEC está documentada en sus versiones públicas consultables[footnoteRef:54]. [54:  Guia técnica colombiana. GTC 45– Guia para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Fecha de publicación: 20 de junio de 2012. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2026. http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf ] 


En gestión de riesgos a nivel organizacional, la ISO 31000 es un marco de referencia internacional, y ICONTEC ofrece formación explícita orientada a la NTC ISO 31000:2018, lo que refleja su uso como herramienta para estructurar la gestión del riesgo en organizaciones y sistemas integrados. 

Estos estándares son cruciales en el desmantelamiento porque suelen incorporarse como requisitos habilitantes (certificaciones vigentes o equivalentes), o como criterios de evaluación técnica, porque el nicho combina riesgos críticos (SST), impactos ambientales (residuos y suelos) y exigencias de trazabilidad y control (calidad), lo que favorece esquemas integrados HSEQ y gestión del riesgo. 

3. [bookmark: _Toc242091251]ESTUDIO DE LA OFERTA 

[bookmark: _Ref230883411]La oferta del mercado para desmantelamiento de infraestructura asociada a hidrocarburos y estaciones de servicio (EDS) en Colombia se configura como un ecosistema multiservicio y multidisciplinario, en el que convergen contratistas de actividades especializadas de construcción, empresas de mantenimiento y servicios para EDS (tanques, tuberías, calibración y limpieza), gestores autorizados para residuos peligrosos (RESPEL), firmas de caracterización y remediación de suelos contaminados, y proveedores de demoliciones y desmontajes industriales. La identificación de oferentes suele apoyarse en fuentes públicas de contratación y registros sectoriales: por ejemplo, el Estado dispone de información abierta de contratos en SECOP II (conjunto de datos oficial en datos.gov.co) y material de consulta institucional para búsqueda de procesos, lo que permite ubicar proveedores que históricamente han contratado con entidades estatales para servicios de desmontaje, lavado de tanques y actividades afines[footnoteRef:55]. [55:  Ministerio de tecnologías de información y comunicaciones. SECOP II – Contratos electrónicos (Estadísticas nacionales). Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2019; fecha de consulta: 28 de mayo de 2026. https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/about_data ] 


Análisis de empresas del sector de desmantelamiento en Colombia

En Colombia, el mercado de oferentes para desmantelamiento no se concentra en una sola tipología empresarial; por el contrario, se organiza por capacidades técnicas y por su rol dentro de la cadena de prestación del servicio. Una primera categoría corresponde a empresas que prestan servicios técnicos específicos para estaciones de servicio, incluyendo obras civiles en EDS, intervención de tanques, limpieza y actividades asociadas al retiro o aseguramiento de infraestructura. 
En este grupo se encuentran compañías que declaran experiencia en construcción, mantenimiento y renovación de EDS, así como servicios sobre tanques y componentes propios del sistema de abastecimiento, lo cual las hace potencialmente comparables para el análisis de oferta cuando el alcance incluye desmontajes, retiros, adecuaciones y restitución de áreas. En la misma línea, se identifican proveedores especializados en desgasificación y limpieza de tanques de combustibles, un componente técnico recurrente en cierres y desmantelamientos, debido a que la eliminación de vapores y residuos es condición habilitante para actividades posteriores de retiro o intervención física.

Una segunda categoría la conforman empresas con oferta de montaje y desmontaje industrial (desmontajes de tanques, estructuras, líneas de tubería y equipos electromecánicos). Este tipo de empresas suele participar en el nicho cuando el desmantelamiento incluye retiro de equipos auxiliares, sistemas de bombeo, líneas y estructuras, o cuando se requiere coordinación logística y técnica de desmontaje en condiciones operativas restringidas. En complemento, el mercado también incluye empresas de demolición y desmantelamiento constructivo, cuya experiencia se relaciona con derribos controlados, excavaciones, retiro de escombros y gestión de residuos de construcción y demolición; estas capacidades resultan pertinentes cuando el cierre de una EDS implica demolición parcial, excavación, retiro de superficies y restitución de pavimentos o estructuras. Como evidencia de que existe una base amplia de empresas formalmente identificables en actividades de demolición (subsegmento que con frecuencia se articula al desmantelamiento), existen directorios empresariales que listan compañías por actividad económica “demolición” y por territorio, lo que permite ampliar la muestra de oferentes potenciales para fases civiles del servicio.

Una tercera categoría crítica corresponde a los actores de gestión de residuos peligrosos (RESPEL), dado que el desmantelamiento de infraestructura de hidrocarburos genera residuos peligrosos (por ejemplo, lodos, combustibles residuales, absorbentes contaminados, suelos impactados, envases contaminados) y su manejo requiere operadores con autorizaciones vigentes según la autoridad ambiental competente. En Bogotá, por ejemplo, existe un listado oficial de gestores RESPEL publicado por la autoridad ambiental distrital, que identifica empresas y actos administrativos asociados a actividades aprobadas (almacenamiento, aprovechamiento, disposición, entre otros)[footnoteRef:56]. Este instrumento es una fuente directa para verificar oferta disponible en la ciudad y para sustentar el análisis de proveedores que podrían participar en la cadena de prestación del servicio (transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición). Adicionalmente, otras autoridades ambientales regionales publican listados de gestores RESPEL autorizados, lo cual permite evidenciar que la oferta de gestión de residuos peligrosos está distribuida territorialmente y debe revisarse por jurisdicción. [56:  Secretaria distrital de ambiente – listado gestores RESPEL Bogotá actualizado enero 2025. Fecha de publicación: Enero 2025; fecha de consulta 28 de mayo de 2026. https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10184/1969442/LISTA+GESTORES+RESPEL+BOGOTA+ACTUALIZADO+Enero+2025.pdf/9e7f9bc2-cda4-45ce-a103-5f0d5b0d9456 ] 


Una cuarta categoría está integrada por empresas de caracterización y remediación de suelos contaminados por hidrocarburos, componente frecuente en cierres de estaciones de servicio cuando se requiere evaluar impactos, definir medidas correctivas y ejecutar tratamientos in situ o ex situ. En el mercado colombiano se identifican proveedores que ofertan explícitamente remediación de suelos con énfasis en contaminación por hidrocarburos y pasivos ambientales, y que describen metodologías como remoción de suelo, aireación o tratamientos biológicos (biorremediación), especialmente asociadas a instalaciones industriales y EDS. Este segmento suele articularse con los gestores de residuos peligrosos y con contratistas de obra civil, dado que el tratamiento de suelos puede requerir excavación, confinamiento, transporte y disposición final, además de validaciones técnicas posteriores.

Finalmente, para efectos de estructuración del análisis de oferta con enfoque de contratación pública, la consulta de procesos y contratos en SECOP II constituye una fuente verificable para identificar quiénes han participado en servicios relacionados con desmontajes, lavados de tanques y operaciones similares dentro del sector hidrocarburos. 

La plataforma SECOP II cuenta con un conjunto de datos oficial en el portal de Datos Abiertos (actualización diaria) y con canales institucionales para la consulta de procesos, lo que permite a la Entidad sustentar con evidencia la identificación de oferentes y antecedentes contractuales del mercado.

1. Empresas de obras y servicios especializados para EDS (tanques, obra civil, mantenimiento, componentes) 

· Fenix Group Colombia:  Servicios de diseño, construcción, mantenimiento y renovación de EDS y servicios asociados a tanques y obras civiles para estaciones de servicio.
· Grupo Serintec: Servicios de mantenimiento en estaciones de servicio, con líneas asociadas a tanques, obra civil, calibración de dispensadores, limpieza, y otros servicios de operación y mantenimiento en EDS.

2. Empresas de limpieza y desgasificación e intervención técnica de tanques 

· ULTRATANK: Servicios de desgasificación de tanques de almacenamiento de combustible y servicios de limpieza/mantenimiento de tanques para estaciones e industria.
· APC Industries: Servicios de desgasificación de tanques mediante sistemas móviles y actividades asociadas al control de vapores y seguridad del tanque.
3. Montaje y desmontaje industrial

· TRANSCOL: Oferta de “montajes y desmontajes industriales” que incluye tanques, estructuras, líneas de tubería y equipos, útil como capacidad complementaria en desmantelamientos. 

4. Demoliciones, excavaciones y desmantelamiento constructivo

· ATILA: Servicios de demolición mediante mecánica especializada, excavaciones y consultoría en desmontajes y demoliciones. Capacidad aplicable a fases civiles del desmantelamiento (retiro de superficies, excavación, demolición parcial).
· Grupo Yamill Montenegro: Oferta de desmantelamiento y gestión de residuos de construcción y demolición, con enfoque de retiro componente por componente.

5. Caracterización y remediación de suelos contaminados por hidrocarburos

· Acuíferos S.A.S.: Oferta de estudios y procesos de remediación de suelo y tratamiento asociado a contaminación por hidrocarburos, mencionando aplicación en estaciones de servicio. 
· Veolia: Oferta de servicios de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos y tecnologías y operación asociada. 

Cabe señalar que el marco de análisis inicialmente definido no es restrictivo. En el transcurso del desarrollo del estudio de mercado, podrán incorporarse otros actores relevantes que permitan ampliar la comprensión del ecosistema de proveedores de los servicios requeridos, fortaleciendo así el análisis de la oferta disponible en el sector.

· Perspectiva organizacional

La prestación del servicio de desmantelamiento de infraestructura asociada a hidrocarburos y estaciones de servicio (EDS) se organiza como una cadena integrada y secuencial de actividades técnicas, ambientales, logísticas y de gestión HSEQ. A diferencia de un bien, la “capacidad de oferta” en este mercado no depende de una planta de producción, sino de la capacidad operativa verificable para planear, ejecutar y cerrar intervenciones de alto riesgo sobre infraestructura regulada, bajo exigencias de seguridad industrial, gestión de residuos y cumplimiento normativo. En Colombia, esta prestación se inserta en el sector construcción y se relaciona con las actividades especializadas; de hecho, el DANE reporta comportamientos diferenciados dentro del sector construcción (edificaciones, obras civiles y actividades especializadas), lo que influye en disponibilidad de mano de obra y contratistas especializados en periodos de contracción o expansión sectorial3.
Alistamiento y planeación 

La primera fase organizacional del servicio corresponde al alistamiento, que incluye diagnóstico del activo, definición del método de trabajo, programación, coordinación con terceros y verificación de habilitaciones. Esta etapa está condicionada por la regulación técnica sectorial aplicable a estaciones de servicio y tanques, dado que la infraestructura objeto de intervención se encuentra regulada por el reglamento técnico del Ministerio de Minas y Energía (Resolución 40405 de 2020), el cual aplica a estaciones de servicio, instalaciones del gran consumidor con instalación fija y tanques de almacenamiento para combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles (excepto GLP)1.  En términos organizacionales, esta norma se convierte en referencia para caracterizar la infraestructura (tanques, tuberías, sistemas asociados), y para determinar restricciones técnicas, controles de seguridad e hitos de intervención en la transición a fuera de servicio y retiro. 

En paralelo, el alistamiento requiere estructurar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desde la planeación, por tratarse de actividades con riesgos críticos (excavación, izaje, atmósferas inflamables, electricidad, manejo de residuos). El marco normativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG‑SST) se compila en el Decreto 1072 de 2015 (DUR sector Trabajo) y sus actualizaciones, y los estándares mínimos exigibles se establecen en la Resolución 0312 de 2019, que define requisitos de estructura, verificación y mejora del SG‑SST. En esta fase se materializan productos organizacionales como: matriz de peligros y controles, permisos de trabajo, planes de emergencia, competencias del personal, inspecciones preoperacionales y gestión de contratistas.

El alistamiento también incorpora un componente ambiental y de cumplimiento, dado que la intervención puede implicar generación de residuos peligrosos, remoción de suelos impactados o manejo de pasivos ambientales. El marco ambiental general está compilado en el Decreto 1076 de 2015 (DUR sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), que sirve como base normativa para obligaciones ambientales aplicables a actividades con potencial impacto. En esta etapa se define el esquema de manejo ambiental: segregación, almacenamiento temporal, rutas y gestores autorizados, trazabilidad documental y criterios de restitución del área, en función de la jurisdicción ambiental aplicable.

Articulación de capacidades, abastecimiento y coordinación de la cadena

En desmantelamiento de EDS, es común que un contratista integrador coordine subservicios especializados como: desgasificación/limpieza de tanques, excavación y retiro, transporte especializado, gestión de residuos peligrosos (RESPEL) y, cuando aplica, caracterización o remediación. Esta estructura no es opcional: responde a que cada subcomponente exige capacidades técnicas y habilitaciones distintas (ambientales, de transporte, HSE) y disponibilidad territorial.

Un eslabón determinante en esta etapa es la contratación de gestores RESPEL autorizados, ya que la prestación puede producir residuos que requieren manejo especializado. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente publica un listado oficial de gestores RESPEL con empresas, actos administrativos y actividades/residuos aprobados; esta fuente permite verificar oferta habilitada para componentes críticos de la cadena (almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición según el residuo).

La logística y coordinación de la cadena se vuelve más exigente cuando el servicio implica transporte de mercancías peligrosas (por ejemplo, residuos o materiales contaminados). En Colombia, el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera se reglamenta mediante el Decreto 1609 de 2002, y el sector transporte se compila normativamente en el Decreto 1079 de 2015 (DUR sector Transporte). En consecuencia, la oferta del servicio depende de la disponibilidad de transportadores habilitados, documentación y condiciones de seguridad, y de una coordinación que garantice cumplimiento en cargue, movilización y entrega a gestores autorizados.

Finalmente, para fines de mercado (especialmente cuando se trata de demanda pública), la articulación de oferta se apoya en fuentes institucionales que permiten identificar actores con experiencia verificable. SECOP II habilita consulta de procesos y, además, el Estado dispone el conjunto de datos oficial “SECOP II – Contratos Electrónicos” en Datos Abiertos, útil para rastrear contratos, proveedores y objetos contractuales relacionados con servicios similares. Esto permite que la oferta no se describa solo “por presencia web”, sino por evidencia de participación en contratación pública y trazabilidad de ejecución histórica. 

Ejecución en campo, entrega técnica y cierre del servicio

La fase final corresponde a la ejecución en sitio y la entrega verificable del servicio, que incluye intervención física, control HSEQ, gestión de residuos, restitución y cierre documental. En esta etapa se materializa el desmantelamiento mediante actividades típicas: aislamiento y desenergización, vaciado y limpieza/desgasificación, excavación, retiro de tanques y tuberías, demolición parcial o adecuación civil, embalaje de residuos y restitución del área. La ejecución debe mantenerse alineada con exigencias de seguridad y control sobre infraestructura regulada por el reglamento técnico sectorial

Cuando la intervención incluye desconexiones o modificaciones eléctricas, la ejecución debe considerar el marco técnico obligatorio del RETIE, publicado por el Ministerio de Minas y Energía. Este reglamento es referencia obligatoria para instalaciones eléctricas y evaluación de conformidad, lo que afecta la forma como se planifica y ejecuta la desenergización y el retiro seguro de componentes eléctricos en instalaciones. Como referencia técnica nacional complementaria, la NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) se mantiene como estándar ampliamente utilizado, verificable a través de la oferta normativa de ICONTEC.

El cierre del servicio se soporta en evidencias documentales: certificados de disposición/gestión de residuos, actas de entrega, reportes de seguridad, registros de inspección y soportes de cumplimiento de permisos. En el componente ambiental, la trazabilidad se fortalece al verificar que los gestores utilizados están incluidos en listados oficiales y cuentan con autorizaciones vigentes para el alcance contratado, como se evidencia en el listado oficial de gestores RESPEL en Bogotá. En SST, el cierre debe ser consistente con las obligaciones del SG‑SST (DUR Trabajo) y con los estándares mínimos, que exigen mecanismos de seguimiento, investigación de incidentes, capacitación y mejora continua según aplique.

A continuación, se muestra un resumen de los aspectos más representativos de la dinámica de la cadena de prestación del servicio para el desmantelamiento de estaciones de servicio:

	Aspecto
	Colombia
	Internacional

	Capacidad operativa 
	Prestación basada en capacidad técnica disponible (cuadrillas, maquinaria, HSEQ), usualmente integrada por contratista principal y especialistas.
	Prestación más estandarizada, con cadenas de servicio maduras y procedimientos ampliamente normalizados para cierre y retiro de activos.

	Articulación de proveedores 
	Fragmentada y territorial: requiere integrar subcontratos (tanques/desgasificación, obra civil, RESPEL, remediación, transporte) según permisos y disponibilidad local.
	Red global con proveedores especializados y mayor interoperabilidad; persisten diferencias regulatorias entre países que afectan comparabilidad.

	Ejecución y cierre 
	Ejecución por frentes (aislamiento, retiro, excavación, gestión de residuos, restitución) con alta carga documental y coordinación urbana.
	Ejecución acelerada en mercados con marcos técnicos consolidados; mayor uso de estándares sectoriales y mejores prácticas homogéneas.

	Marco habilitante 
	Predomina el cumplimiento regulatorio (hidrocarburos, ambiente, SST, transporte de peligrosos) y la contratación pública como canal relevante de demanda.
	Mayor presencia de políticas de gestión de pasivos y obligaciones de cierre (incluida responsabilidad extendida del operador), con guías técnicas sectoriales consolidadas.


Análisis de la Cadena de Prestación del Servicio de Desmantelamiento de Infraestructura de Hidrocarburos y Estaciones de Servicio (EDS) en Colombia

En Colombia, la cadena de prestación del servicio de desmantelamiento de infraestructura asociada a hidrocarburos y EDS opera como una red de servicios especializados, más que como una cadena de distribución de bienes. Su consolidación depende de la articulación entre los actores y sectores:
 
(i) un contratista integrador (que coordina el proyecto) 
(ii) Subservicios técnicos (intervención de tanques, obra civil, desmontajes) 
(iii) Gestión ambiental (especialmente RESPEL) 
(iv) Logística regulada (transporte de mercancías peligrosas cuando aplique). Este diseño organizacional está condicionado por el reglamento técnico sectorial de estaciones de servicio y tanques, y por los marcos ambientales y de SST que definen requisitos mínimos de control, trazabilidad y evidencia documental.

Estructura nacional

Intervención sobre infraestructura regulada (EDS y tanques): La prestación se inicia con diagnóstico y planeación sobre instalaciones de combustibles líquidos reguladas por el reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio y tanques, lo que condiciona requisitos técnicos y de seguridad del activo antes y durante el retiro o cierre.

Contratista integrador (coordinación del servicio): La oferta suele concentrarse en un integrador que coordina cronograma, cuadrillas, maquinaria, control HSEQ y documentación, y que articula subcontratos técnicos y ambientales. En contratación pública, la identificación de actores y antecedentes contractuales puede rastrearse en SECOP II y en el conjunto de datos oficial de contratos.

Subservicios técnicos especializados (cadena de ejecución): La cadena suele incluir intervención de tanques (vaciado/limpieza/desgasificación), excavación y retiro de infraestructura enterrada, demolición parcial, restitución civil, y cierre técnico. Estos componentes se alinean con la naturaleza de “actividades especializadas” dentro del sector construcción, monitoreadas por el DANE en sus indicadores sectoriales.

Gestión de residuos peligrosos (RESPEL) como eslabón obligatorio: La cadena depende de gestores autorizados por autoridad ambiental competente. En Bogotá, por ejemplo, existe un listado oficial de gestores RESPEL con actos administrativos y actividades aprobadas, útil para verificar oferta habilitada para almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición según residuo.

Logística y transporte regulado (si hay mercancías peligrosas): Cuando el servicio involucra traslado de residuos o materiales peligrosos, la prestación se apoya en el marco de transporte terrestre de mercancías peligrosas y su compilación sectorial, lo que define requisitos de habilitación, seguridad y documentación.

Base material del servicio (equipos/insumos industriales): Aunque es un servicio, su ejecución depende de maquinaria, equipos, repuestos y bienes industriales. Las importaciones oficiales muestran que las manufacturas concentran la mayor parte del valor importado, lo que evidencia la importancia de la disponibilidad/costo de insumos industriales para sectores que ejecutan obra e intervenciones técnicas.

Desafíos

Fragmentación de la cadena y coordinación de actores habilitados: La prestación integral exige articular capacidades técnicas, ambientales y logísticas que no siempre están en una sola empresa. La verificación de permisos y alcances autorizados (p. ej., gestores RESPEL) introduce complejidad operativa y documental.
Oferta territorial (no homogénea) de gestores y disposición: La disponibilidad de gestores RESPEL y sus alcances autorizados varía por jurisdicción ambiental, lo que puede afectar costos y tiempos. Esto se evidencia en listados oficiales publicados por autoridades ambientales distritales y regionales.

Carga de SST y control de riesgos en obra: El cumplimiento del SG‑SST y de los estándares mínimos exige procedimientos, formación, inspecciones y evidencias, elevando barreras de entrada y costos indirectos de prestación.

Restricciones logísticas por transporte de peligrosos: La movilización de residuos/materiales peligrosos activa requisitos normativos (vehículos, documentación, seguridad) que pueden convertirse en cuellos de botella en disponibilidad y programación.

Análisis de la Oferta y la Demanda

[bookmark: _Ref230888670]La oferta del nicho no se concentra en un “fabricante”, sino en prestadores especializados que se agrupan por capacidades. En términos de clasificación económica, el servicio suele ubicarse dentro de actividades especializadas de la construcción (división 43), que comprende actividades especializadas de obra (incluye demolición, instalaciones y trabajos que normalmente se ejecutan en subcontratación)[footnoteRef:57]. [57:  DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 4 adaptada para Colombia. Fecha de publicación: marzo 2020; Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026. https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf ] 


En la práctica, la oferta se compone de cuatro tipos de actores:

· Contratistas integradores de obra e intervención, estos coordinan cronograma, equipos, subcontratos y cierre documental. La trazabilidad de este tipo de proveedor, cuando opera con el Estado, puede verificarse en SECOP II.
· Especialistas técnicos en tanques y sistemas asociados. Tales como vaciado, limpieza, desgasificación y desinstalación. 

· Gestores autorizados de RESPEL, es un eslabón obligatorio cuando hay residuos peligrosos. La oferta habilitada es territorial y se verifica por listados oficiales de la autoridad ambiental. 

· Servicios ambientales complementarios como caracterización y/o remediación de suelos, siempre y cuando el sitio lo requiera.

Evidencia verificable de oferta en contratación pública

Para el nicho, SECOP II es el principal insumo verificable para mapear proveedores con experiencia contractual pública. El conjunto de datos oficial “SECOP II – Contratos Electrónicos” (Datos Abiertos), contiene información de contratos desde el lanzamiento de SECOP II, con cobertura nacional, actualización diaria y campos útiles para filtrar por ítem deseado.
Sin embargo, cuenta con una limitación importante, sin ejecutar un filtrado sobre ese dataset (por palabras clave y/o UNSPSC), no es posible afirmar cuántos proveedores ni el volumen exacto de contratos del nicho con rigor estadístico en este documento; el dataset sí permite producirlo en el estudio mediante extracción.

Análisis de la demanda

La demanda del servicio está fuertemente impulsada por:
 
(i) Necesidad de intervenir activos regulados 
(ii) Gestión de riesgos (SST/ambiental) 
(iii) Reconversión y adecuación de predios. El marco sectorial clave es el reglamento técnico de estaciones de servicio y tanques del Ministerio de Minas y Energía (Resolución 40405 de 2020), que regula las instalaciones que almacenan combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas (excepto GLP). Este marco define el universo de infraestructura y eleva exigencias técnicas, lo cual convierte cierres/intervenciones en una necesidad con alto componente de cumplimiento. 

Para el sector público, la demanda es rastreadora en SECOP II. El dataset oficial permite identificar entidades contratantes y objetos contractuales relacionados.  

Lo que no existe es estadística directa, no hay una serie pública única “número de desmantelamientos de EDS” producida por ninguna autoridad ambiental o estadística. Por tanto, el dimensionamiento cuantitativo debe derivarse de SECOP (para público) y de evidencia administrativa y operativa del sector privado. 

Para el sector privado, la demanda se expresa en contratos directos a operadores y propietarios de redes y se activa típicamente por cierres, remodelaciones, cambio de uso, mitigación de riesgos o cumplimiento. No existe un boletín oficial nacional que publique estadísticas del nicho en el sector privado, como categoría especifica en estadística separada, por lo que la demostración de demanda privada suele basarse en estudios de mercado propios, muestreos de proveedores y registros locales siempre que estos sean públicos.

Clasificación CIIU

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas – CIIU Rev. 4 A.C. (adaptada para Colombia por el DANE), las empresas que pueden ofertar el servicio objeto del estudio se ubican principalmente en actividades de construcción especializada, ingeniería y consultoría técnica, gestión de residuos peligrosos y comercio mayorista de maquinaria y equipos[footnoteRef:58]. [58:  CIIU. Clasificación - Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Fecha de publicación: (s,f); Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026. https://www.ciiu.co/clasificacion/F/43 ] 


	Código
	Descripción (CIIU Rev. 4 A.C.)
	Relación con el servicio

	4311
	Demolición
	Demoliciones parciales, retiro de estructuras, derribos controlados en EDS.

	4312
	Preparación del terreno
	Excavación, zanjas, nivelación, drenaje y movimientos de tierra asociados al retiro de tanques y redes enterradas.

	4321
	Instalaciones eléctricas
	Desenergización, retiro o adecuación de redes y equipos eléctricos asociados a la infraestructura intervenida.

	4329
	Otras instalaciones especializadas
	Instalación/retiro de equipos especiales en obra (p. ej., pararrayos, aislamiento térmico y acústico, puertas automáticas, etc.) que pueden aparecer en intervención y restitución.

	4390
	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil
	Actividades especializadas que requieren técnicas o equipos específicos (andamios, trabajos especiales, alquiler de maquinaria con operador, etc.) típicas en intervenciones complejas

	7112
	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
	Ingeniería de detalle, gestión de proyectos, inspecciones, estudios técnicos, y consultoría asociada a la intervención y cierre.

	3812
	Recolección de desechos peligrosos
	Recolección, embalaje y etiquetado para transporte de residuos peligrosos (p. ej., lodos, aceites, absorbentes contaminados) típicos del desmantelamiento.

	3822
	Tratamiento y disposición de desechos peligrosos
	Operación de instalaciones de tratamiento, incineración y combustión, disposición y manejo final de residuos peligrosos generados en la intervención.

	3900
	Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos
	Descontaminación de suelos y aguas, limpieza de derrames y control de contaminación cuando el sitio lo requiera.

	4659
	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
	Suministro abastecimiento de maquinaria, equipos industriales, equipos de medición o eléctricos usados en la ejecución del servicio.

	4663
	Comercio al por mayor de materiales de construcción y ferretería, etc.
	Abastecimiento de materiales y herramientas para restitución civil, cerramientos, obra menor y consumibles.



· Experiencia de los proveedores

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES, y con el fin de que estos se ajusten al sector específico del servicio y bienes a adquirir, a continuación, se analiza la experiencia específica de las empresas del sector que manifiestan poder proveer los servicios requeridos por la Entidad.

Se solicitó a la totalidad de empresas contactadas en desarrollo del estudio del mercado que remitieran la experiencia relacionada con la venta de los bienes objeto de estudio, con la finalidad de dar cumplimiento al ordinal d) del Artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 y se obtuvo respuesta por parte de ocho (8) empresas. La información obtenida se consolida en el Anexo 1. “Experiencia Relacionada Proveedores” (en los últimos 5 años).

Al analizar la experiencia en contratación reportada por los proveedores, se evidencia lo siguiente:

Se analizaron un total de 40 referencias contractuales, de las cuales 37 están denominadas en pesos colombianos y 3 en euros (reportadas por Inerco España). La distribución por proveedor muestra que Novambientti posee el mayor volumen de referencias con 16 contratos, seguido por 2M Estudio e Inerco con 8 contratos cada uno, y finalmente Ambipar e Hidrogeocol con 4 contratos cada uno. Esta base de datos permite identificar un mercado con actores de nicho técnico y empresas de gran infraestructura civil.

El valor promedio de los contratos, excluyendo el dato atípico principal, se sitúa en el rango de los $450 a $650 millones de pesos. No obstante, se identifican tres valores extremos que superan significativamente el rango intercuartílico del sector:

· Contrato Ocensa (Ambipar): Por un valor de $26.945.140.985. La causal de este monto es el objeto del contrato: la gestión integral de emergencias y contingencias en terminales petroleras mayores (Coveñas y Vasconia), lo cual implica una disponibilidad operativa y técnica muy superior a un desmantelamiento de EDS urbana.
· Contrato San Bernardo (Novambientti): Por un valor de $4.140.144.535. La causal de este valor extremo es la magnitud de la intervención civil, que incluye la demolición masiva y cerramiento de múltiples predios para un proyecto de renovación urbana a gran escala.
· Contrato Uso Residencial (Novambientti): Por $1.260.388.062. Se clasifica como alto debido a la complejidad de la "estrategia ambiental" requerida para habilitar un suelo previamente industrial para uso residencial, lo que demanda remediación intensiva de hidrocarburos.

El plazo promedio de ejecución reportado para actividades específicas de desmantelamiento de EDS y remediación técnica es de aproximadamente 75 días calendario. Sin embargo, existe una variabilidad extrema: contratos técnicos de evaluación ambiental (Fase I y II) se ejecutan en periodos cortos de 30 a 50 días, mientras que proyectos de remediación profunda o demolición urbana masiva pueden extenderse desde los 300 hasta los 1.579 días. Esta diferencia subraya que el tiempo de permanencia en sitio está directamente ligado al nivel de contaminación del subsuelo descubierto durante la etapa de excavación.

Un análisis de los términos más recurrentes en los objetos de los contratos permite identificar las cuatro actividades núcleo del proceso de desmantelamiento:

· Componente Técnico-Ambiental: Términos como "Evaluación Fase I y II", "Análisis de Riesgo RBCA", "Pozos de monitoreo" y "Muestreo de suelos" aparecen en el 70% de los contratos, indicando que el desmantelamiento es, ante todo, un proceso de validación científica.
· Componente Operativo de Riesgo: Palabras clave como "Desgasificación", "Extracción de tanques" y "Trasiego" definen la etapa de mayor peligro crítico.
· Componente de Obra Civil: Predominan conceptos como "Demolición mecánica", "Retiro de escombros (RCD)", "Excavación selectiva" y "Relleno con material de cantera".
· Componente de Remediación: El uso frecuente de "Intervención de puntos calientes" y "Gestión de suelo afectado" resalta la responsabilidad final del contratista sobre la descontaminación.

Lo evidenciado en el análisis permite concluir que los proveedores se dividen en dos perfiles claros: expertos en remediación técnica (Hidrogeocol e Inerco), cuyos contratos son de menor valor, pero de alta precisión en tanques y suelos, y ejecutores de infraestructura ambiental (2M Estudio, Novambientti y Ambipar), con capacidad para manejar grandes volúmenes de obra civil y demolición. Para la Entidad, la experiencia acumulada en los patios Norte y Tibabuyes es el indicador de idoneidad más sólido, ya que combina el rigor ambiental con la logística operativa específica de los patios del sistema.

3.1 [bookmark: _Toc209707496][bookmark: _Toc242091252]Análisis financiero/económico del nicho de sector

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de verificación financiera según lo establecido en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional” del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y con el fin de que estos se ajusten al sector específico del servicio a adquirir, a continuación, se analiza los índices financieros de empresas del sector relativo al objeto de la contratación.

Para obtener información de referencia y así establecer los indicadores financieros, se realizaron búsquedas de las empresas del sector en bases de datos públicas que contienen la información de los estados financieros de las empresas.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de este documento, las empresas que pueden suministrar el servicio requerido por la Entidad se encuentran clasificadas en los códigos CIIU 4311, 4312, 4321, 4329 y 4390. 

A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros[footnoteRef:59] requeridos por el Decreto 1082 de 2015 y aquellos adicionales, como el Capital de Trabajo, que es necesario por las características del objeto a contratar, la naturaleza y complejidad del Proceso de Contratación: [59:  https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf ] 


a. Capacidad Financiera: Buscan establecer unas condiciones mínimas en relación con la salud financiera de los proponentes para demostrar su aptitud para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

i. Índice de Liquidez (IDL) - Activo Corriente / Pasivo Corriente: Representa la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor Índice de Liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

ii. Índice de Endeudamiento (IDE) - Pasivo Total / Activo Total: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (Pasivos y Patrimonio) del proponente. A mayor Índice de Endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

iii. Razón de Cobertura de Intereses - Utilidad Operacional / Gastos de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.
Este indicador establece una relación entre las Utilidades Operacionales de la empresa y los gastos por intereses, los cuales están, a su vez, directamente relacionados con el IDE.

iv. Capital de Trabajo - Resulta de restarle al Activo Corriente el Pasivo Corriente: Este indicador representa, en términos absolutos, la Liquidez Operativa del proponente, es decir, el remanente del oferente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo (la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo, menor a un año). Contar con Capital de Trabajo positivo favorece el desarrollo eficiente del objeto social de una compañía.

b. Capacidad Organizacional: La Capacidad Organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna.

i. Rentabilidad sobre el Patrimonio - Utilidad Operacional / Patrimonio: Determina la Rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor Rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la Rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad Organizacional del proponente.

ii. Rentabilidad sobre los Activos - Utilidad Operacional / Activo Total: Determina la Rentabilidad de los Activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor Rentabilidad sobre Activos, mayor es la Rentabilidad del negocio y mejor la Capacidad Organizacional del Proponente.






Indicadores financieros SuperSociedades corte de 31 de diciembre de 2025
	No.
	RAZÓN SOCIAL
	  ÍNDICE DE LIQUIDEZ (veces)  
	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
	 RAZÓN DE COBERTURA INTERESES (veces) 
	CAPITAL DE TRABAJO
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO

	1
	PEREA Y CIA SAS
	15,50
	17%
	Indeterminado
	20.274.535
	3%
	2%

	2
	COMERCIALIZADORA  SOTINCOL SAS
	419,62
	0%
	159,00
	3.418.836
	6%
	6%

	3
	HIDROYUNDA SAS
	3,28
	47%
	14,10
	6.948.285
	21%
	11%

	4
	SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS SAS
	18,19
	5%
	Indeterminado
	20.027.595
	31%
	29%

	5
	INGELECTRICA SAS
	1,54
	67%
	3,67
	22.007.582
	36%
	12%

	6
	ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS
	2,08
	68%
	Indeterminado
	4.771.937
	31%
	10%

	7
	INGEOMEGA S.A.S.
	2,94
	46%
	7,65
	109.491.496
	32%
	17%

	8
	INGEAL S A
	2,20
	23%
	24,19
	3.022.292
	7%
	5%

	9
	ENECON SAS
	2,59
	36%
	17,07
	52.039.287
	32%
	21%

	10
	PROMONTAJES SAS
	1,51
	102%
	Indeterminado
	985.307
	1577%
	-32%

	11
	CORRIENTE ALTERNA SAS
	4,75
	18%
	26,24
	11.714.503
	12%
	10%

	12
	SERVIMERCADEO SAS
	1,69
	50%
	Indeterminado
	1.242.781
	-22%
	-11%

	13
	INVERSIONES LA PAZ SAS
	2,09
	14%
	Indeterminado
	2.087.914
	9%
	8%

	14
	ELECTROHERRAJES DEL SUR LTDA
	6,49
	9%
	35,78
	2.547.655
	11%
	10%

	15
	SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S
	1,45
	61%
	Indeterminado
	6.241.052
	34%
	13%

	16
	BOTERO INGENIERO SAS
	2,02
	23%
	23,73
	12.461.525
	34%
	26%

	17
	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.S
	1,60
	45%
	Indeterminado
	1.273.267
	15%
	8%

	18
	INGENIERIA ITYT DE COLOMBIA SAS
	38,16
	3%
	Indeterminado
	9.194.492
	2%
	2%

	19
	CONSCOL SAS
	3,60
	38%
	7,65
	4.495.797
	17%
	10%

	20
	CODEOBRAS SAS
	3,88
	25%
	3,78
	1.505.663
	8%
	6%

	21
	FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS
	0,87
	50%
	Indeterminado
	-1.111.252
	30%
	15%

	22
	ELECTRICAS LAC LTDA
	1,45
	76%
	2,31
	903.748
	101%
	24%

	23
	RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS
	3,99
	14%
	Indeterminado
	1.650.944
	10%
	8%

	24
	MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
	0,40
	96%
	Indeterminado
	-10.040.457
	-3%
	0%

	25
	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS
	3,20
	20%
	Indeterminado
	14.968.146
	35%
	28%

	26
	ESTRADA BERNAL LTDA
	1,05
	62%
	Indeterminado
	220.908
	13%
	5%

	27
	LOPEZ NIÑO SERVICIOS INFORMATICOS LTDA
	2,71
	44%
	1,98
	1.353.194
	10%
	6%

	28
	JAW PINTURAS LTDA
	1,46
	44%
	3,90
	506.533
	1%
	1%

	29
	MAXIELECTRICOS SAS
	1,32
	59%
	0,32
	2.949.454
	1%
	0%

	30
	INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
	5,68
	16%
	25,97
	1.677.846
	27%
	23%

	31
	GLOBAL ASTI S.A.S
	3,20
	62%
	1,22
	3.577.533
	29%
	11%

	32
	HHL INGENIEROS SAS
	2,20
	39%
	7,08
	3.556.189
	1%
	0%

	33
	INGEARCO Y CIA S.A.S.
	1,94
	75%
	Indeterminado
	7.687.629
	10%
	3%

	34
	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
	6,50
	33%
	2,86
	9.066.210
	10%
	7%

	35
	SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.
	2,30
	41%
	2,89
	5.480.495
	10%
	6%

	36
	MORALES & ESCORCIA INGENIERIA SAS
	4,45
	22%
	4,01
	2.800.040
	10%
	7%

	37
	PROYMETAL SA
	2,22
	58%
	1,62
	6.297.022
	18%
	7%

	38
	S&T INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
	2,05
	59%
	7,62
	5.188.792
	8%
	3%

	39
	EL POBLADO S.A.S.
	9,96
	76%
	Indeterminado
	114.103.286
	3%
	1%

	40
	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SISPRO SAS
	7,52
	41%
	40,93
	4.128.698
	12%
	7%

	41
	PROYINARQ SAS
	3,54
	41%
	6,96
	4.629.271
	9%
	5%

	42
	Realización de actividades relacionadas con la ingeniería
	3,34
	58%
	2,69
	9.681.752
	29%
	12%

	43
	RYCINGENIEROS SAS
	2,20
	46%
	3,40
	4.316.834
	17%
	9%

	44
	ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA
	2,91
	36%
	3,52
	3.199.288
	26%
	17%

	45
	RED DE INGENIERIA SAS
	4,62
	58%
	Indeterminado
	44.377.652
	16%
	7%

	46
	CONELTEC SAS
	2,81
	45%
	0,81
	18.087.566
	4%
	2%

	47
	CONSTRUSAN SAS
	20,62
	65%
	2,29
	17.665.114
	19%
	7%

	48
	INGENIERIA DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
	0,28
	47%
	21,24
	-3.536.658
	12%
	6%

	49
	INGEASOCIADOS SAS
	3,03
	55%
	1,12
	1.634.324
	10%
	5%

	50
	TERMOMONTAJES DE L VALLE
	13,97
	129%
	Indeterminado
	1.052.263
	54%
	-16%

	51
	SANTO VIENTO SAS
	5,66
	34%
	4,90
	5.876.821
	3%
	2%

	52
	COSNTRUCTORA LA GALAXIA SAS
	2,09
	10%
	-12,79
	1.961.518
	-1%
	-1%

	53
	REHABILITACION DE DUCTOS SAS
	4,48
	51%
	2,61
	26.949.479
	21%
	10%

	54
	SERVITEC INGENIEROS SAS
	13,17
	10%
	39,21
	2.949.763
	9%
	8%

	55
	MUÑOZ Y CIA SAS
	0,96
	100%
	Indeterminado
	-35.172
	13453%
	-39%

	56
	ALQUIMAQ SAS
	1,11
	14%
	25,63
	58.043
	15%
	13%

	57
	IDEAS CIVILES SAS
	3,84
	22%
	Indeterminado
	5.577.264
	16%
	12%

	58
	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
	2,02
	39%
	1,74
	1.388.674
	13%
	8%

	59
	COARTE SAS
	2,66
	70%
	16,19
	3.049.656
	30%
	9%

	60
	PROTELEC SAS
	3,63
	18%
	8,86
	810.787
	5%
	4%

	61
	CONSTRUCTORA CANALKI SAS
	3,98
	79%
	7,50
	11.320.038
	29%
	6%

	62
	PC MEJIA S.A.
	1,42
	77%
	Indeterminado
	23.334.184
	23%
	5%

	63
	ELECTROMONTAJES S.A.S
	2,17
	56%
	2,03
	2.654.867
	8%
	3%

	64
	TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
	1,30
	71%
	7,02
	3.587.681
	60%
	17%

	65
	INMOBILIARIA SANTA PAULA S.A.S.
	3,36
	19%
	2,10
	1.828.674
	4%
	3%

	66
	METAL CIVIL SAS
	6,63
	17%
	5,98
	1.101.911
	6%
	5%

	67
	CONSTRUCOL S.A.S.
	29,50
	10%
	4,81
	5.298.372
	4%
	3%

	68
	INGELEC SAS
	8,84
	33%
	Indeterminado
	20.977.601
	8%
	6%

	69
	PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS
	1,41
	60%
	Indeterminado
	7.272.849
	35%
	14%

	70
	MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO EU
	3,19
	25%
	3,53
	5.217.160
	8%
	6%

	71
	OBSERVAR LTDA
	4,65
	33%
	Indeterminado
	3.907.545
	28%
	18%

	72
	IINDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENTES SAS
	1,56
	84%
	-0,06
	6.801.212
	-2%
	0%

	73
	VINCI COATINGS S A S
	11,82
	25%
	Indeterminado
	3.846.437
	3%
	2%

	74
	INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
	3,36
	59%
	2,29
	18.694.892
	31%
	12%

	75
	INVERSIONES CHAPAVAL LTDA.
	1,90
	52%
	Indeterminado
	599.056
	-26%
	-12%

	76
	AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS
	1,52
	53%
	4,11
	14.786.155
	10%
	5%

	77
	ODRQ Y CIA SAS
	2,14
	16%
	Indeterminado
	395.638
	-5%
	-4%

	78
	CORTES CAÑON INGENIEROS CIVILES SAS
	1,99
	26%
	Indeterminado
	4.301.036
	4%
	3%

	79
	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL SA
	1,39
	75%
	1,72
	14.211.379
	42%
	11%

	80
	GU PROYECTOS
	950,56
	0%
	Indeterminado
	16.542.284
	0%
	0%

	81
	JIC Y CIA SAS
	1,18
	74%
	5,50
	1.129.427
	57%
	15%

	82
	SEÑAL SAS
	1,71
	114%
	-0,80
	700.133
	24%
	-3%

	83
	DATACOM REDES Y COMUNICACIONES
	5,75
	49%
	11,71
	1.186.341
	2%
	1%

	84
	REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA - EN REORGANIZACION
	3,03
	159%
	Indeterminado
	12.457.545
	19%
	-11%

	85
	IMEC INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION
	6,42
	61%
	2,11
	1.074.976
	33%
	13%

	86
	MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
	2,04
	40%
	7,01
	12.177.011
	20%
	12%

	87
	CONSTRUCEMA SAS
	5,76
	13%
	8,93
	3.694.221
	18%
	15%

	88
	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA
	2,13
	91%
	Indeterminado
	963.791
	36%
	3%

	89
	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
	3,64
	15%
	7,08
	6.390.169
	10%
	9%

	90
	CONSTUELECTRICOS JOSE H S A S
	5,71
	30%
	50,01
	21.017.594
	25%
	17%

	91
	ROCK WALL S.A.S.
	1,58
	63%
	8,95
	652.621
	32%
	12%

	92
	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACION
	3,04
	57%
	Indeterminado
	7.882.812
	3%
	1%

	93
	COLOMBIA ILUMINADA SAS
	25,49
	3%
	13,70
	2.225.715
	9%
	8%

	94
	RENT INDUSTRIAL SAS
	8,88
	12%
	3,90
	5.433.909
	14%
	12%

	95
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEC OTM LTDA
	25,82
	25%
	Indeterminado
	2.048.194
	2%
	1%

	96
	CONSTRUINTEC S A S
	2,15
	42%
	16,52
	3.850.633
	5%
	3%

	97
	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
	1,34
	71%
	6,78
	1.137.568
	36%
	10%

	98
	NETCOM COLOMBIA SAS
	4,28
	12%
	3,68
	2.476.896
	8%
	7%

	99
	NTECOM SAS
	19,06
	14%
	Indeterminado
	2.468.918
	1%
	1%

	100
	RO INGENIERIA SAS
	8,69
	54%
	74,61
	30.024.428
	59%
	27%

	101
	ALPA CONSTRUCCIONES SAS
	6,88
	7%
	10672,06
	23.994.525
	16%
	15%

	102
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA
	5,92
	58%
	1,47
	10.632.507
	8%
	3%

	103
	INDEQ SAS
	2,88
	39%
	Indeterminado
	15.743.549
	44%
	27%

	104
	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS
	90,77
	52%
	Indeterminado
	2.363.408
	1%
	0%

	105
	INVERSIONES MULTIPLES SAS
	5,24
	33%
	Indeterminado
	494.966
	22%
	15%

	106
	MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C
	674,88
	0%
	Indeterminado
	11.462.085
	0%
	0%

	107
	INVERTIERRAS LTDA
	0,04
	57%
	Indeterminado
	-301.766
	0%
	0%

	108
	VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS SAS
	5,84
	24%
	3,84
	14.655.058
	5%
	3%

	109
	RAFAEL TRONCOSO Y CIA. S.C.S.
	1,05
	56%
	Indeterminado
	107.099
	0%
	0%

	110
	CAMPOALEGRE SAS
	1,66
	3%
	-1,91
	113.929
	-4%
	-4%

	111
	TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA
	8,90
	63%
	4,36
	5.345.693
	10%
	4%

	112
	SERVICIOS PETROLEROS  SERPEL SAS-EN REORGANIZACION
	3,20
	56%
	1,38
	9.526.708
	2%
	1%

	113
	MENGA EDER Y CIA S EN C
	29,27
	17%
	73,37
	23.248.652
	4%
	4%

	114
	GC INGENIEROS SAS
	9,91
	45%
	Indeterminado
	6.230.368
	2%
	1%

	115
	CONSTRUCTORA CRP SAS
	3,39
	39%
	-17,66
	28.345.837
	-3%
	-2%

	116
	BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SAS
	5,87
	21%
	15,09
	3.339.004
	17%
	14%

	117
	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS
	2,02
	48%
	Indeterminado
	4.703.637
	131%
	68%

	118
	PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA LTDA
	13,76
	27%
	8,67
	5.538.587
	7%
	5%

	119
	OFICINA DE DISEÑO CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
	3008,50
	46%
	3,73
	50.237.305
	4%
	2%

	120
	CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A.S.
	2,63
	17%
	17,82
	5.701.501
	6%
	5%

	121
	ZUGOM Y CIA. S.A.S.
	1,78
	31%
	-14,48
	1.459.471
	-8%
	-5%

	122
	INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS SAS
	6,36
	72%
	0,41
	3.345.780
	3%
	1%

	123
	INSTELEC SAS
	1,64
	63%
	1,78
	8.980.149
	19%
	7%

	124
	JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA
	4,37
	22%
	8,68
	5.807.869
	18%
	14%

	125
	PATIÑO Y CIA S.A
	8,20
	14%
	16,85
	3.427.220
	15%
	13%

	126
	VIAS SAS
	3,11
	47%
	6,25
	12.960.219
	5%
	3%

	127
	CAPUTI & VIEIRA S.A.S.
	2,47
	18%
	-3,25
	531.536
	-1%
	-1%

	128
	BERLIMOTOS SAS
	0,93
	88%
	202,37
	-5.171.717
	773%
	90%

	129
	ELECTRO INGENIERIA S.A.S.
	1,84
	53%
	8,71
	25.182.038
	50%
	24%

	130
	INGESSA SAS
	2,21
	59%
	Indeterminado
	6.241.707
	39%
	16%

	131
	INVERSIONES CAMINOS UNIDOS SAS
	2,51
	40%
	Indeterminado
	5.206.825
	-1%
	-1%

	132
	TELCOS INGENIERIA SA
	1,63
	77%
	1,25
	22.982.558
	63%
	14%

	133
	ARANGO ROBLEDO CIA S EN C S
	85,94
	78%
	0,01
	1.624.143
	0%
	0%

	134
	MOVICONSTRUCCIONES SAS
	1,86
	44%
	22,39
	4.219.647
	33%
	18%

	135
	ELECTRO GDD SAS
	3,36
	21%
	42,93
	4.583.038
	43%
	34%

	136
	FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC COLOMBIA
	3,83
	4%
	Indeterminado
	722.312
	-1%
	-1%

	137
	CONSTRUGEN S.A.S.
	2,21
	49%
	3,48
	9.415.986
	6%
	3%

	138
	GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
	9,48
	11%
	85,46
	1.437.498
	21%
	19%

	139
	RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA
	2,74
	53%
	30,67
	3.915.310
	21%
	10%

	140
	MARCA CONSTRUCTORES SAS
	10,33
	88%
	Indeterminado
	6.690.211
	9%
	1%

	141
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES SAS
	7,50
	74%
	3,03
	6.023.225
	13%
	3%

	142
	STUDIO INGENIERIA Y CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS
	2,73
	83%
	Indeterminado
	6.416.071
	5%
	1%

	143
	CAMARGO ELECTRICOS LTDA
	4,53
	81%
	36,42
	2.648.268
	70%
	14%

	144
	Ingenieria y Soluciones Insol SAS
	5,88
	30%
	Indeterminado
	7.800.689
	12%
	9%

	145
	CONSTRUCTORA PC Y PG SAS
	94,91
	6%
	Indeterminado
	4.058.034
	8%
	8%

	146
	VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
	3,51
	29%
	1,87
	10.708.874
	10%
	7%

	147
	INVERSORES BERMONT SAS
	3,93
	74%
	Indeterminado
	17.801.034
	-8%
	-2%

	148
	ENERGIZANDENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
	3,61
	77%
	3,47
	39.889.565
	6%
	1%

	149
	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS
	8,46
	9%
	31,34
	3.608.182
	20%
	18%

	150
	INGELET SAS
	5,95
	71%
	7,72
	5.190.293
	1%
	0%

	151
	ENERGIZETT SA ESP
	62,42
	16%
	Indeterminado
	37.187.283
	0%
	0%

	152
	JARCO SAS
	2,37
	42%
	Indeterminado
	1.495.948
	16%
	9%

	153
	NUEVA CARTAGENA DE INDIAS
	39,20
	37%
	-16,13
	52.727.333
	-3%
	-2%

	154
	UNINGECOL SA
	7,46
	13%
	Indeterminado
	9.226.936
	19%
	17%

	155
	GESTION CONSCRUCTIVA JM SAS
	1,01
	87%
	Indeterminado
	230.982
	72%
	9%

	156
	J & L EQUIPOS S.A.S.
	3,26
	52%
	0,31
	769.721
	6%
	3%

	157
	SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA SAS
	3,07
	65%
	44,53
	3.359.727
	45%
	16%

	158
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS
	8,41
	47%
	21,04
	6.931.882
	22%
	11%

	159
	KUBRIR INVERNADEROS S.A.S
	5,56
	16%
	Indeterminado
	2.009.041
	0%
	0%

	160
	RETCOM SAS
	0,93
	81%
	1,14
	-364.627
	5%
	1%

	161
	IVALVAN S.A.S.
	1,58
	44%
	1,68
	744.228
	13%
	8%

	162
	ACUSTICA INTEGRADA SAS
	5,92
	47%
	24,08
	5.107.861
	37%
	19%

	163
	GIGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
	32,83
	16%
	Indeterminado
	9.159.156
	2%
	2%

	164
	CERMONT SAS
	1,32
	65%
	15,10
	208.579
	14%
	5%

	165
	CONSTRUCTORA GYM SAS
	42,92
	71%
	Indeterminado
	2.166.113
	11%
	3%

	166
	SIMEDT S.A.S.
	1,63
	93%
	0,20
	646.545
	5%
	0%

	167
	THEKA LTDA
	8,00
	34%
	3,26
	1.787.541
	28%
	18%

	168
	INVERSIONES BARRERA 2000 S EN C A
	1,27
	47%
	-43,90
	1.137.038
	-3%
	-2%

	169
	CEDRO SAS
	3,97
	12%
	-6,51
	567.147
	0%
	0%

	170
	COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA
	0,71
	86%
	Indeterminado
	-3.583.712
	6%
	1%

	171
	HL GAS SAS
	1,99
	47%
	Indeterminado
	1.090.586
	72%
	39%

	172
	DEMCA S.A.S.
	5,55
	47%
	5,62
	24.544.360
	36%
	19%

	173
	INGENIERIA JM SAS BIC
	2,97
	29%
	3,62
	1.675.437
	29%
	21%

	174
	FARIAS SAS ARIQUITECTOS
	1,05
	37%
	Indeterminado
	494.588
	3%
	2%

	175
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION
	3,13
	64%
	4,29
	2.209.492
	8%
	3%

	176
	ALUMBRADO PUBLICO DE PUERTO COLOMBIA S.A. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
	1,16
	57%
	6,81
	1.210.416
	4%
	2%

	177
	EXCAVAMOS JP SAS
	2,88
	29%
	1,90
	893.339
	9%
	6%

	178
	ECOCIUDADES SAS
	10,10
	60%
	Indeterminado
	6.348.414
	13%
	5%

	179
	LYD PROYECTOS SAS
	3,44
	48%
	Indeterminado
	10.419.340
	3%
	1%

	180
	SERVICIOS INSDUSTRIALES SAN LUIS SAS
	1,26
	48%
	Indeterminado
	871.153
	4%
	2%

	181
	HACIENDA LA RIVERA SAS
	1,49
	24%
	112,99
	576.627
	2%
	2%

	182
	PERFOTECNICA SAS
	1,86
	55%
	5,70
	7.056.932
	21%
	9%

	183
	INGENIERIA Y EQUIPOS INGEQUIPOS SAS
	1,40
	57%
	2,29
	2.431.746
	26%
	11%

	184
	AVIATEK SAS
	1,36
	87%
	Indeterminado
	43.262.127
	32%
	4%

	185
	PLANICONST SAS
	2,72
	37%
	12,85
	4.726.964
	5%
	3%

	186
	KUBIK LAB SAS
	11,71
	60%
	9,70
	9.929.491
	10%
	4%

	187
	CONSTRUCCIONES RICARDO CARO SAS
	8,25
	27%
	8,37
	2.776.752
	25%
	18%

	188
	TOBON INGENIERIA SAS
	6,28
	52%
	20,94
	6.828.036
	22%
	11%

	189
	STONER SAS
	1,40
	46%
	Indeterminado
	1.102.878
	34%
	18%

	190
	900353952
	86,50
	1%
	-39,57
	669.822
	-9%
	-9%

	191
	INVERSIONES HBS SAS
	2,03
	99%
	-5,59
	8.803.013
	-140%
	-1%

	192
	GSS E INGENIEROS ASOCIADOS SAS
	5,59
	25%
	4,95
	3.783.162
	3%
	2%

	193
	CARA NGENERA SAS EN REORGANIZACION
	0,88
	60%
	1,25
	-828.513
	3%
	1%

	194
	DRV CONSTRUCCIONES SAS
	1,86
	46%
	8,33
	640.902
	39%
	21%

	195
	GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
	9,56
	75%
	0,53
	3.177.108
	29%
	7%

	196
	URBANIZADORA MONTELEON SAS
	3,18
	13%
	267,14
	944.961
	7%
	6%

	197
	COMERCIALIZADORA CARBAS SAS
	34,65
	33%
	2,14
	616.113
	6%
	4%

	198
	COSAPI SA SUCURSALCOLOMBIA
	0,93
	96%
	Indeterminado
	-3.015.914
	220%
	10%

	199
	LA SAMARIA GRANDE SAS
	50,71
	1%
	0,57
	7.662.328
	0%
	0%

	200
	CONSTRUCTORA MAYORAL SAS
	0,00
	98%
	Indeterminado
	-6.072.016
	-1%
	0%

	201
	OCTANTE SAS
	1,33
	52%
	3,94
	2.009.151
	1%
	0%

	202
	FLEISCHMANN COLOMBIA SAS
	1,53
	59%
	8,69
	13.035.561
	11%
	5%

	203
	CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S.
	4,97
	21%
	Indeterminado
	1.525.817
	-50%
	-39%

	204
	RAG CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.
	1,50
	52%
	1,78
	382.429
	10%
	5%

	205
	RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS
	137,81
	11%
	Indeterminado
	5.184.366
	4%
	3%

	206
	J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA
	1,05
	62%
	7,19
	52.538
	56%
	21%

	207
	INMOBILIARA ER E HIJOS Y CIA SCA
	424,27
	69%
	5,53
	23.828.652
	1%
	0%

	208
	ELEVACION Y CONSTRUCCIÓN RENTAL SAS
	2,80
	35%
	10,93
	10.136.887
	32%
	21%

	209
	MOGACON SAS
	1,67
	59%
	2,69
	7.573.903
	20%
	8%

	210
	DYT PROYECTOS SAS
	4,38
	48%
	Indeterminado
	9.719.692
	20%
	11%

	211
	ME REALTY INVESTMENTS SAS
	70,04
	0%
	Indeterminado
	601.925
	0%
	0%

	212
	LR INGENIERIA SAS
	1284,59
	36%
	1,82
	3.443.880
	0%
	0%

	213
	ING PROJECT URBANISMO SAS
	2,17
	29%
	Indeterminado
	281.757
	1%
	0%

	214
	AGREGADOS LA PAZ SAS
	3,09
	80%
	-33,85
	4.669.772
	-7%
	-1%

	215
	INGENIERIA Y PETREOS MOSQUERA INPEMOS SAS EN REESTRUCTURACIÓN
	2,45
	39%
	Indeterminado
	114.900
	0%
	0%

	216
	UNIFORCE SAS
	4,25
	54%
	9,21
	13.791.716
	27%
	13%

	217
	HC CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
	2,42
	51%
	Indeterminado
	5.996.403
	33%
	16%

	218
	PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO SAS
	1,45
	73%
	Indeterminado
	24.997.702
	29%
	8%

	219
	SALAZAR LMA S.A.S
	2,26
	37%
	2,95
	1.809.209
	11%
	7%

	220
	DE LAVALLE TCHERASSI SAS
	0,61
	338%
	Indeterminado
	-239.642
	261%
	-620%

	221
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SEGOVIA S.A. E.S.P.
	1,79
	70%
	4,50
	386.548
	70%
	21%

	222
	MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS
	2,84
	35%
	-5,32
	1.667.644
	-40%
	-26%

	223
	INGNIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS
	8,12
	7%
	32,27
	1.396.336
	16%
	15%

	224
	FRANCO CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS
	3,46
	57%
	1,93
	1.007.537
	2%
	1%

	225
	jJGH PROYECTOS Y SERVICIOS SAS BIC
	1,02
	62%
	Indeterminado
	54.081
	71%
	27%

	226
	DEEP SOUTH AMERICAS LLC
	13,02
	5%
	9,31
	5.257.194
	4%
	4%

	227
	jHEZA SAS
	4,75
	15%
	31,18
	2.903.751
	26%
	22%

	228
	AYA CONSTRUCTORES SAS
	1,41
	79%
	1,44
	754.398
	61%
	13%

	229
	SOLIER S.A.S.
	2,85
	64%
	Indeterminado
	1.451.603
	99%
	36%

	230
	GEOPISCINAS DE COLOMBIA SAS
	7,95
	83%
	1,99
	4.349.735
	37%
	6%

	231
	ALQUEQUIPOS S.A.S
	1,32
	52%
	7,88
	333.508
	139%
	66%

	232
	CASMOT INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION
	5,72
	27%
	Indeterminado
	906.369
	15%
	11%

	233
	CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y COSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO
	2,49
	165%
	Indeterminado
	1.202.870
	4%
	-2%

	234
	ASLUB COLOMBIA SAS
	0,23
	64%
	Indeterminado
	-6.030.816
	-2%
	-1%

	235
	VERTICAL TECHNOLOGY INGENIERIA SAS
	1,74
	61%
	1,20
	405.592
	31%
	12%

	236
	SERVICIOS GENERALES DEL VALLE DEL CAUCA SAS
	10,67
	26%
	Indeterminado
	3.604.428
	0%
	0%

	237
	COINGSA SAS
	1,98
	144%
	Indeterminado
	669.601
	40%
	-18%

	238
	REDES Y DISEÑOS SAS
	10,19
	50%
	10,11
	5.555.869
	45%
	23%

	239
	INVERSIONES INTERMARES URABA SAS
	1,43
	79%
	2,16
	3.754.196
	4%
	1%

	240
	INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S.A.S
	0,34
	25%
	3,02
	-3.881.012
	11%
	8%

	241
	DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS S.A.S.
	3,43
	73%
	Indeterminado
	7.793.071
	-1%
	0%

	242
	NEXXO CARIBE SAS
	2,55
	32%
	21,11
	7.398.586
	11%
	7%

	243
	DRAGADOS AMBIENTALES SAS
	1,24
	25%
	2,71
	457.188
	13%
	10%

	244
	INVERSIONES CADICON
	91,37
	21%
	4,85
	3.784.585
	25%
	20%

	245
	ARCE INGENIERIA SAS
	2,57
	35%
	Indeterminado
	2.053.701
	49%
	32%

	246
	JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS
	1,55
	29%
	2,98
	681.859
	45%
	32%

	247
	ELITE INGENIEROS SAS
	2,78
	51%
	11,59
	16.052.706
	42%
	21%

	248
	PROMOTORA NUEVO HORIZONTE TABOR SAS
	1,93
	80%
	Indeterminado
	382.356
	0%
	0%

	249
	COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL SUCURSAL COLOMBIA
	1,09
	79%
	-0,36
	1.078.224
	-10%
	-2%

	250
	CARLOS E VALENCIA INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION ABREVIADA
	0,99
	101%
	-0,26
	-11.839
	8%
	0%

	251
	ENCLAVE CONSTRUCCIONES SAS
	0,64
	158%
	-52,98
	-4.555.578
	14%
	-8%

	252
	PROMOTORA INMOBILIARIA BHARI SAS
	25,72
	103%
	-13,04
	314.997
	0%
	0%

	253
	ALVARO CALDERON TORO SAS
	5,28
	80%
	Indeterminado
	3.056.153
	15%
	3%

	254
	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S A S
	1,48
	67%
	3,52
	1.108.643
	13%
	4%

	255
	CCHAYA SAS
	1,64
	71%
	Indeterminado
	1.220.158
	10%
	3%

	256
	MANTENIMIENTOS GENERALES COMPANY SAS
	26,19
	72%
	0,34
	4.649.770
	3%
	1%

	257
	SKALA 1.1 INGENIERIA SAS
	1,58
	42%
	Indeterminado
	1.828.650
	19%
	11%

	258
	IPO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
	2,22
	59%
	Indeterminado
	4.398.366
	-29%
	-12%

	259
	LOTOR INGENIERIA SAS
	59,52
	55%
	Indeterminado
	1.869.198
	6%
	3%

	260
	SIMA CONSTRUCCION & CONSULTORIA S.A.S 
	4,99
	23%
	Indeterminado
	1.064.602
	8%
	6%

	261
	ABASTECER CONSTRUCCIONES S.A.S.
	3,04
	20%
	Indeterminado
	993.922
	-2%
	-1%

	262
	PROMOTORA SOLEDAD SAS
	0,98
	97%
	Indeterminado
	-15.770
	-19%
	0%

	263
	INGENIUX S.A.S.
	2,24
	45%
	Indeterminado
	7.652.017
	44%
	24%

	264
	ENERGY CG COLOMBIA S.A.S
	1,90
	49%
	Indeterminado
	4.842.665
	2%
	1%

	265
	ROYAL ELIM INTERNACIONAL S.A.S
	1,85
	4%
	1,78
	2.078.505
	0%
	0%

	266
	COMPAÑIA ENERGETICA DEL CARIBE S.A.S. ESP
	2,06
	58%
	Indeterminado
	653.659
	-5%
	-2%

	267
	INVERSIONES EPICENTRO SAS
	2,52
	100%
	0,16
	1.302.719
	-2%
	0%

	268
	INAGRECON SAS
	1,97
	88%
	Indeterminado
	5.557.700
	31%
	4%

	269
	TECOMS CORPORATIONS SAS
	3,56
	53%
	Indeterminado
	2.645.760
	29%
	14%

	270
	TECNIREDES G&B SAS
	2,91
	38%
	26,52
	1.103.651
	24%
	15%

	271
	URBANIZADORA EL MOLINO SAS
	31,69
	95%
	2,60
	24.891.175
	28%
	1%

	272
	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EMA SAS
	3,86
	18%
	Indeterminado
	19.727.061
	-1%
	-1%

	273
	ESCO-COMPAÑIA DE SERVICIOS ENERGETICOS SAS
	3,85
	57%
	1,48
	22.520.497
	8%
	3%

	274
	FULL HOUSE CONSTRUCTORA SAS
	0,97
	76%
	Indeterminado
	-759.900
	-1%
	0%

	275
	GZ CONSTRUCCIONES SAS
	0,83
	82%
	-5,10
	-420.350
	-7%
	-1%

	276
	GREENCOL ENERGY S.A.S.
	0,30
	887%
	Indeterminado
	-536.067
	72%
	-567%

	277
	POSITIVE ENERGY SAS
	1,47
	52%
	Indeterminado
	4.222.690
	30%
	14%

	278
	INTERELECTRICAS IMAC SAS
	2,67
	26%
	271,38
	2.312.604
	80%
	60%

	279
	KAPSCH TRAFFICCOM SAS
	0,74
	147%
	-0,39
	-5.065.481
	6%
	-3%

	280
	CONSTRUCTORA A&C S.A.S.
	1,95
	43%
	Indeterminado
	13.436.352
	7%
	4%

	281
	ECOENERGY LATIN AMERICA SAS BIC
	2,20
	35%
	13,48
	747.329
	29%
	19%

	282
	TORRELLA SAS
	5000684,33
	100%
	Indeterminado
	30.004.100
	0%
	0%

	283
	CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR COLOMBIA SAS
	4,82
	57%
	1,01
	8.465.285
	19%
	8%

	284
	VIMOB SAS BIC
	4,02
	68%
	2,74
	3.073.298
	19%
	6%

	285
	CONSTRUCTORA QUIJANO PERDOMO S.A.S.
	1,08
	93%
	Indeterminado
	2.249.484
	69%
	5%

	286
	EPRING SAS
	3,27
	54%
	1,47
	2.796.701
	31%
	14%

	287
	SUPERMERCADO RAMIREZ HERMANOS SAS
	1,73
	65%
	2,27
	9.681.423
	67%
	23%

	288
	URVIMAQ SAS
	22,08
	7%
	14,06
	2.356.698
	7%
	6%

	289
	PROMOTORA KYUX SAS
	2,10
	65%
	64,54
	5.118.820
	126%
	44%

	290
	SAYOP S.A.S. E.S.P.
	15,49
	2%
	Indeterminado
	24.762.882
	16%
	16%

	291
	AMP OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION S.A.S
	2,37
	68%
	Indeterminado
	672.166
	32%
	10%

	292
	ALIANZA ENERGETICA Y TECNOLOGICA DEL CAUCA SAS
	3,44
	82%
	Indeterminado
	1.334.354
	3%
	1%

	293
	INGENIERIAS Y PAISAJISMOS DE LA COSTA S.A.S
	1,16
	86%
	23,53
	2.467.990
	67%
	9%

	294
	RENOVACION TECNOLOGICA EN ILUMINACION SAS
	1,01
	91%
	2,00
	107.214
	58%
	5%

	295
	ALUMBRADO PUBLICO DE YUMBO SEM SAS
	1,29
	93%
	-3,17
	568.337
	-17%
	-1%

	296
	ILULED COLOMBIA SAS
	1,07
	95%
	4,34
	558.569
	203%
	9%

	
	Mediana
	2,88
	50,37%
	3,9
	3.188.198
	10%
	5%

	
	Percentil 35
	2,06
	N/A
	2,29
	1.550.399
	6%
	2%

	
	Percentil 65
	N/A
	59,14%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Fuente: SuperSociedades, Elaboración propia.



· Procedimiento para la determinación de indicadores financieros y de capacidad organizacional.

Para la definición de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se tomó como punto de partida la información financiera reportada por las empresas que conforman la muestra del sector, con el fin de identificar parámetros razonables, proporcionales y acordes con el comportamiento real del mercado.

En primer lugar, se calculó la mediana como medida de posición central, toda vez que permite identificar el punto a partir del cual el 50% de las empresas de la muestra presenta valores iguales o inferiores, y el otro 50% valores superiores, este cálculo permitió establecer una primera referencia del comportamiento sectorial, evitando que los resultados se vieran afectados de manera significativa por valores extremos.

A partir de la muestra consolidada de doscientas noventa y seis (296) empresas, se efectuó el análisis estadístico de los principales indicadores financieros y organizacionales del sector, con el propósito de identificar valores representativos de la distribución y establecer referentes técnicos para la definición de los requisitos habilitantes.

Los resultados obtenidos muestran que la mediana del índice de liquidez se ubica en 2,88, mientras que para el índice de endeudamiento corresponde a 50,37% y para la razón de cobertura de intereses a 3,90. En cuanto al capital de trabajo, la mediana de la muestra asciende a $3.188.198, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio registra una mediana de 10% y la rentabilidad sobre el activo de 5%.

De manera complementaria, se calcularon los percentiles de la distribución con el fin de contar con referencias que permitan evaluar diferentes niveles de exigencia. Para los indicadores en los que un mayor valor representa una mejor capacidad financiera u organizacional, se utilizó como referencia el percentil 35, obteniéndose un índice de liquidez de 2,06, una razón de cobertura de intereses de 2,29, un capital de trabajo de $1.550.399, una rentabilidad sobre el patrimonio de 6% y una rentabilidad sobre el activo de 2%.

Para el índice de endeudamiento, cuya interpretación opera en sentido inverso, dado que un menor nivel de endeudamiento representa, en principio, una menor exposición relativa frente a terceros, se tomó como referencia el percentil 65, cuyo resultado corresponde a 59,14%.

La lectura conjunta de estos resultados permite establecer que la muestra presenta condiciones financieras heterogéneas, pero con niveles centrales de liquidez, endeudamiento, cobertura y rentabilidad que permiten identificar rangos técnicamente sustentables para la estructuración de los requisitos habilitantes. La utilización de percentiles diferenciados según la naturaleza de cada indicador evita aplicar un único criterio estadístico a variables cuya lógica financiera es distinta y permite definir umbrales que guarden relación con el comportamiento efectivo de las empresas analizadas.

En consecuencia, los valores resultantes de la mediana y de los percentiles constituyen referencias objetivas para valorar el nivel de exigencia de los indicadores financieros y organizacionales, procurando que estos sean proporcionales al riesgo contractual y, al mismo tiempo, compatibles con las condiciones observadas en el sector, sin generar restricciones innecesarias a la participación.

En consecuencia, la metodología basada en percentiles permite establecer indicadores financieros y organizacionales objetivos, proporcionales y ajustados al comportamiento del sector, garantizando equilibrio entre la protección del interés público, la capacidad financiera mínima exigible y la promoción de una mayor participación de oferentes en el proceso de selección.

	Indicador
	Criterio recomendado
	Valor propuesto

	Índice de liquidez
	Mayor o igual a
	2,06

	Nivel de endeudamiento
	Menor o igual a
	59,14%

	Razón de cobertura de intereses
	Mayor o igual a
	2,29

	Capital de trabajo
	Mayor o igual a
	Al 100% del PO

	Rentabilidad del patrimonio
	Mayor o igual a
	6%

	Rentabilidad del activo
	Mayor o igual a
	2%



Estos indicadores permiten que cerca del 65% de la muestra sectorial pueda cumplir con los requisitos exigidos, salvo las particularidades propias de cada empresa, promoviendo así la pluralidad de oferentes sin desconocer la necesidad de contar con capacidad financiera y organizacional suficiente para ejecutar adecuadamente el contrato.

4. [bookmark: _Toc209707497][bookmark: _Toc242091253]ESTUDIO DE LA DEMANDA

4.1 [bookmark: _Toc209707498][bookmark: _Toc242091254]Forma de adquirir el bien o servicio en el pasado

A la fecha, TRANSMILENIO S.A. no ha adelantado procesos de contratación relacionados ni similares con el desmantelamiento de estaciones de servicio EDS Diesel. Esta afirmación se sustenta en la revisión del historial contractual disponible en el portal oficial de la entidad y en las plataformas de contratación pública como SECOP I y II, donde no se registran procesos asociados al desmantelamiento o cierre definitivo de EDS.

4.2 [bookmark: _Toc209707499][bookmark: _Toc242091255]Forma de adquirir el bien o servicio por otras empresas

Con el propósito de contextualizar el objeto contractual en estudio, se realizó un análisis comparativo de la demanda de servicios relacionados con el desmantelamiento de infraestructuras asociadas al almacenamiento y distribución de hidrocarburos en otras entidades estatales del país. Este análisis se basó en la información disponible en la plataforma transaccional SECOP II, donde se publican los procesos de selección contractual de entidades públicas.

Los resultados evidencian que diversas empresas del sector transporte y movilidad han iniciado procesos de contratación orientados al desmantelamiento de estaciones de servicio EDS incluida la extracción de tanques de almacenamiento de combustibles.

	PROCESO
	ENTIDAD
	OBJETO
	CUANTÍA
$ COP
	PLAZO
(MESES)
	TIPO
	FUENTE

	EM-2025-0013
	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS
	SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE Y DESMANTELAMIENTO RETIRO DE LA MEMBRANA INTERNA FLOTANTE DEL TK 8115 EN LA ESTACIÓN SEBASTOPOL, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL APROXIMADA DE 50 KBLS, TIPO TECHO DOMO, EN LA ESTACIÓN SEBASTOPOL MUNICIPIO DE PUERTO OLAYA EN CIMITARRA - SANTANDER
	967.924.788
	1,5
	Contratación régimen especial
	Aviso de contrato

	Doc1625068468 - CW356593
	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS – ECOPETROL S.A
	OBRAS PARA EL DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE ESTACION REFORMA LIBERTAD DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIETNO CASTILLA - APIAY DE ECOPETROL SA
	8.034.652.702
	19.33
	Contratación régimen especial
	Aviso del contrato

	Menor cuantía No 8 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
	IGAC Sede Central 
	DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y DESGASIFICACIÓN Y ABANDONO DE DOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LA SEDE CENTRAL
	125.045.200
	2
	Selección abreviada menor cantidad
	Aviso del contrato

	CONTRATO 005-2023
	GESTION ENERGETICA SA ESP
	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL DESMANTELAMIENTO DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, ACPM Y CC1 UBICADOS AL INTERIOR DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PAIPA.
	179.630.516
	1.5
	Contratación régimen especial
	Aviso del contrato

	S23-0237
	HOCOL SA
	ACTIVIDADES METALMECÁNICAS PARA DESMANTELAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, APOYO A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE UPIA, LA PUNTA Y SANTO DOMINGO.
	1.439.799.820 
	24
	Contratación régimen especial
	Aviso del contrato

	Doc1489969656 - CW308938
	ECOPETROL S.A.
	OBRAS PARA LA DESINCORPORACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE FACILIDADES E INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO CASTILLA
	4.504.895.915 
	12
	Contratación régimen especial
	Aviso del contrato



5. [bookmark: _Toc209707500][bookmark: _Toc242091256]INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Con base en los análisis expuestos anteriormente, se establecen los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional mínimos a ser acreditados por los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad evaluará los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes, para ello, se evaluarán los indicadores reflejados en el RUP de cada proponente, con corte a 31 de diciembre de 2025.

Indicadores de Capacidad Financiera  

	INDICADOR
	FÓRMULA
	MARGEN SOLICITADO

	Índice de Liquidez
	Activo Corriente / Pasivo Corriente
	Mayor o igual a 2,06 Veces

	Índice de Endeudamiento
	Pasivo Total / Activo Total
	Menor o igual al 59,14%

	Razón de Cobertura de Intereses
	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
	Mayor o Igual a 2,29 Veces

	Capital de Trabajo
	Activo Corriente - Pasivo Corriente
	Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial



Cuando la cuenta de Gastos de Intereses sea igual a cero ($ 0), debido a que el proponente no tiene obligaciones financieras, ocasionando que la Razón de Cobertura de Intereses resulte en indefinido o indeterminado, se considera que el proponente cumple con el Indicador de Razón de Cobertura de Intereses. 

 Indicadores de Capacidad Organizacional  

El proponente deberá acreditar una Capacidad Organizacional con el cumplimiento de los siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento de las Inversiones y la eficiencia en el uso de Activos del interesado, acorde al numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015: 

	INDICADOR
	FÓRMULA
	MARGEN SOLICITADO

	Rentabilidad del Patrimonio
	Utilidad Operacional sobre Patrimonio
	Mayor o igual a 6%

	Rentabilidad del Activo
	Utilidad Operacional sobre Activo Total
	Mayor o igual a 2%



En el Pliego de Condiciones del proceso de selección se establece la forma como deberán acreditar los proponentes los Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional. 

5.1. Capacidad residual.

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Selección. 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

· La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
· La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.
· El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.

La Capacidad Residual debe ser calculada por cada oferente, y adjuntar junto a la propuesta el Anexo 1 - Certificación de contratos para acreditación de experiencia y el Anexo 2 - Certificación de la Capacidad Técnica de la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente, estos documentos deberán estar escaneados y firmados por el Representante Legal, el Contador y/o el Revisor Fiscal (si la sociedad está obligada), de acuerdo con la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” de Colombia Compra Eficiente.

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

a. Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y Transmilenio S.A para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.
b. Experiencia: deben presentar el Anexo 1 - Certificación de contratos para acreditación de experiencia, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente, de acuerdo con la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” de Colombia Compra Eficiente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: 

a. la información financiera presentada a TRANSMILENIO S.A es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría.
b. el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015.

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

La Capacidad Residual que debe tener cada proponente para el presente Proceso de Contratación debe ser mayor o igual, al valor del presupuesto oficial menos el anticipo, sin embargo, toda vez que para el presente proceso de selección no se estableció anticipo, la capacidad residual es igual al valor del presupuesto oficial, es decir $3.757.773.272.


6. [bookmark: _Toc233125477][bookmark: _Toc233125478][bookmark: _Toc233125479][bookmark: _Toc233125480][bookmark: _Toc233125481][bookmark: _Toc233125482][bookmark: _Toc233125483][bookmark: _Toc233125504][bookmark: _Toc233125505][bookmark: _Toc233125506][bookmark: _Toc233125507][bookmark: _Toc233125508][bookmark: _Toc233125509][bookmark: _Toc233125510][bookmark: _Toc233125511][bookmark: _Toc233125512][bookmark: _Toc233125513][bookmark: _Toc233125514][bookmark: _Toc233125515][bookmark: _Toc233125516][bookmark: _Toc233125517][bookmark: _Toc233125518][bookmark: _Toc233125519][bookmark: _Toc233125532][bookmark: _Toc233125533][bookmark: _Toc233125534][bookmark: _Toc233125535][bookmark: _Toc233125536][bookmark: _Toc233125537][bookmark: _Toc233125538][bookmark: _Toc233125539][bookmark: _Toc233125540][bookmark: _Toc233125541][bookmark: _Toc233125542][bookmark: _Toc209707501][bookmark: _Toc242091257]ANÁLISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS PROMEDIO DE SECTOR

6.1. Precios promedio del Sector
Con el propósito de establecer los precios promedio del mercado para los servicios requeridos para el desmantelamiento de las estaciones de servicio EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas y verificar la suficiencia del presupuesto previamente asignado para este proceso contractual, se llevó a cabo una solicitud de cotización a través de la plataforma transaccional SECOP II.[footnoteRef:60] [60:  Proceso Consulta a Proveedores SECOP 2. TMSA-SIP-16-2026 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10159142 ] 


Para tal fin, se elaboró un documento técnico que consolidó la información relevante sobre las necesidades específicas de la Entidad, el alcance del servicio requerido, los productos esperados, el marco normativo aplicable, así como las condiciones técnicas y contractuales que rigen la contratación. Este ejercicio permitió obtener referencias de mercado confiables, alineadas con los estándares del sector, y sirvió como insumo para validar la viabilidad financiera del proceso. 

El formato de solicitud de cotización se estructuró con el fin de obtener el valor total a todo costo, incluyendo IVA y todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes que legalmente haya lugar, así como los costos directos e indirectos que se generen para las actividades necesarias para el desmantelamiento de las EDS Diesel.

Se desarrolló el siguiente cronograma:

	 ACTIVIDAD
	RESPONSABLE
	PLAZO
	DESTINO

	Envío de la solicitud de cotización a través de la plataforma transaccional SECOP 2
	TRANSMILENIO S.A.
	Martes, 24 de marzo de 2026
	Proveedores 

	Confirmación asistencia visitas técnicas a los patios troncales Calle 80, Suba y Américas (EDS Diesel)
	PROVEEDORES
	Viernes 27, de marzo de 2026
	A TRANSMILENIO S.A. mediante correo electrónico 

	Visitas técnicas a los patios troncales Calle 80, Suba y Américas (EDS Diesel)
Confirmar asistencia
	PROVEEDORES
	Martes, 7 de abril de 2026
	Patios troncales

	Envío de observaciones a la solicitud de cotización
	PROVEEDORES
	Jueves, 9 de abril de 2026
	A TRANSMILENIO S.A. a través de la plataforma transaccional SECOP 2

	Envío de cotización en formato PDF, firmada por el cotizante y dirigida a TRANSMILENIO S.A.
Subgerencia de Infraestructura.
	PROVEEDORES
	Jueves, 30 de abril de 2026
	A TRANSMILENIO S.A. a través de la plataforma transaccional SECOP 2


En desarrollo del estudio de mercado, las siguientes empresas remitieron 72 preguntas con respecto a la solicitud de cotización:

	No.
	EMPRESA

	1
	AMBIPAR

	2
	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S

	3
	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA



Las preguntas fueron analizadas y resueltas por la Subgerencia de Infraestructura, y remitidas a los proveedores mediante la plataforma transaccional SECOP II.

De acuerdo con la solicitud de cotización adelantada, se obtuvo respuesta por parte cinco (5) empresas, las cuales remitieron las correspondientes ofertas económicas para los servicios requeridos por la Entidad, en las condiciones, términos y requisitos establecidos en el documento de solicitud de cotización conocido por los proveedores:

	EMPRESA
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA 
PRECIO GLOBAL*

	AMBIPAR
	$ 1.870.296.582

	2M Estudio SAS
	$ 1.564.073.148

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 3.197.922.530

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 5.543.917.195

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 3.784.545.626



* El valor total ofertado incluye IVA y todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a que legalmente haya lugar, así como los costos directos e indirectos que se generen.

Al analizar los datos obtenidos, se identificó la presencia de valores extremos, tanto artificialmente bajos como elevados, que podrían distorsionar el análisis si se utilizara una medida de tendencia central sensible como el promedio aritmético.

Conforme a los lineamientos establecidos en la Circular Interna No. 017 del 10 de septiembre de 2025 mediante la cual la Dirección Corporativa informa el procedimiento que adopta frente a los estudios de sector que le sean remitidos, específicamente en lo relacionado con el componente de análisis de mercado para bienes y servicios, así como las metodologías para el análisis de cotizaciones y definición del presupuesto oficial de contratación.

En este contexto, se adopta el método de promedio acotado por desviación estándar para el análisis de cotizaciones, pues permite obtener un valor representativo más confiable al mitigar la influencia de datos atípicos o extremos (valores excesivamente altos o bajos) que pueden distorsionar el promedio simple. Este enfoque consiste en identificar la dispersión de las cotizaciones mediante la desviación estándar y acotar dentro de un rango razonable, aquellas ofertas que se alejan significativamente del comportamiento general del conjunto de datos.

Se siguió el siguiente procedimiento para el cálculo del promedio acotado por desviación estándar:

· Elaboración del Plan de Desmantelamiento conforme a los lineamientos y requerimientos fijados en el marco normativo, por la Entidad y la Autoridad Ambiental

	EMPRESA
	VALOR TOTAL
	OFERTAS VÁLIDAS

	AMBIPAR
	$ 12.852.000
	VÁLIDA

	2M Estudio SAS
	$ 965.600
	NO VÁLIDA

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 2.320.500
	NO VÁLIDA

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 19.400.094
	NO VÁLIDA

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 19.615.146
	NO VÁLIDA

	MEDIA ARITMÉTICA
	$ 11.030.668

	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
	$ 8.052.707

	LÍMITE SUPERIOR
	$ 19.083.375

	LÍMITE INFERIOR
	$ 2.977.961

	NUEVO PROMEDIO
	$ 12.852.000



· Desmantelamiento EDS y sus elementos constitutivos

	EMPRESA
	VALOR TOTAL 
EDS PATIO CALLE 80
	OFERTAS VÁLIDAS

	AMBIPAR
	$ 610.580.194
	VÁLIDA

	2M Estudio SAS
	$ 428.369.210
	NO VÁLIDA

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 946.213.072
	VÁLIDA

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 1.656.871.962
	NO VÁLIDA

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 1.086.281.120
	VÁLIDA

	MEDIA ARITMÉTICA
	$ 945.663.112

	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
	$ 425.550.302

	LÍMITE SUPERIOR
	$ 1.371.213.414

	LÍMITE INFERIOR
	$ 520.112.810

	NUEVO PROMEDIO
	$ 881.024.795



	EMPRESA
	VALOR TOTAL 
EDS PATIO SUBA
	OFERTAS VÁLIDAS

	AMBIPAR
	$ 610.580.194
	VÁLIDA

	2M Estudio SAS
	$ 519.393.599
	VÁLIDA

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 879.579.893
	VÁLIDA

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 2.145.543.199
	NO VÁLIDA

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 1.262.401.128
	VÁLIDA

	MEDIA ARITMÉTICA
	$ 1.083.499.603

	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
	$ 590.490.297

	LÍMITE SUPERIOR
	$ 1.673.989.900

	LÍMITE INFERIOR
	$ 493.009.306

	NUEVO PROMEDIO
	$ 817.988.704



	EMPRESA
	VALOR TOTAL EDS PATIO AMÉRICAS
	OFERTAS VÁLIDAS

	AMBIPAR
	$ 610.580.194
	NO VÁLIDA

	2M Estudio SAS
	$ 613.413.539
	NO VÁLIDA

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 1.365.168.065
	VÁLIDA

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 1.683.301.752
	NO VÁLIDA

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 1.377.017.940
	VÁLIDA

	MEDIA ARITMÉTICA
	$ 1.129.896.298

	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
	$ 437.977.891

	LÍMITE SUPERIOR
	$ 1.567.874.189

	LÍMITE INFERIOR
	$ 691.918.407

	NUEVO PROMEDIO
	$ 1.371.093.003




6.2. Bolsa para actividades identificadas durante la ejecución contractual

Con el fin de garantizar la adecuada gestión de contingencias técnicas, ambientales y constructivas inherentes a las actividades de desmantelamiento de las EDS Diésel, se considera procedente la constitución de una bolsa para Actividades Identificadas durante la ejecución contractual destinada a cubrir costos asociados a actividades cuya existencia, alcance y magnitud solo pueden determinarse durante la ejecución de las intervenciones. 

En particular, esta provisión inicial contempla: (i) la gestión y disposición de suelos potencialmente afectados, estimada bajo un escenario conservador que considera afectación puntual hasta dos (2) metros por debajo de la cota inferior de la fosa de tanques, considerando la baja probabilidad de ocurrencia evidenciada en la evaluación de riesgos y en un contexto de ausencia de producto libre, la inexistencia de afectación a aguas subterráneas, el carácter puntual del impacto identificado y los antecedentes ambientales favorables respaldados por los conceptos de la Autoridad Ambiental y (ii) el manejo, transporte y disposición de tanques de almacenamiento como residuos peligrosos, valorado bajo un escenario crítico en el que la totalidad de los diez (10) tanques deba gestionarse conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y los lineamientos de la autoridad competente.

Su estimación se efectuó con base en escenarios técnicos definidos conforme a la información disponible y a las condiciones de incertidumbre inherentes a este tipo de intervenciones, utilizando cantidades proyectadas y precios unitarios derivados del estudio de mercado complementario realizado para tal fin. La ejecución de estos recursos estará estrictamente condicionada a la materialización efectiva de las actividades que se identifiquen durante la ejecución contractual, a la autorización previa de la Interventoría, y a la acreditación de su ejecución mediante los soportes técnicos, administrativos y documentales correspondientes. 

Para determinar el volumen de suelo potencialmente afectado, se estimó el área en planta de cada tanque a partir de su volumen nominal (10.000 galones, equivalentes a 37,85 m³) y el diámetro reportado por cada EDS, asumiendo una geometría cilíndrica. Dicha área, multiplicada por la cantidad de tanques y por la altura de afectación estimada de dos (2) metros adoptada en el escenario conservador, permite obtener el volumen afectado por estación, conforme se detalla a continuación:

	ESTACIÓN DE SERVICIO (EDS)
	ÁREA DEL TANQUE (m2)
	CANTIDAD DE TANQUES
	ALTURA DE AFECTACIÓN (m)
	VOLUMEN AFECTADO (m3)

	Calle 80
	18.98
	3
	2.00
	113.88

	Suba
	20.94
	3
	2.00
	125.64

	Américas
	19.75
	4
	2.00
	158.00

	TOTAL
	
	397.52



Para la determinación del costo de las actividades constitutivas de los numerales (i) y (ii) de la bolsa para actividades identificadas durante la ejecución contractual, se solicitó a los proveedores consultados complementar el alcance de las cotizaciones inicialmente presentadas, con el fin de confirmar los valores unitarios aplicables a las siguientes actividades potenciales: (1) cargue, transporte y disposición final de tanques subterráneos de almacenamiento de combustible que, de acuerdo con su condición y las exigencias de la autoridad competente, deban ser gestionados como residuos peligrosos, en instalaciones debidamente autorizadas, incluyendo la entrega de los manifiestos de transporte, certificados de aprovechamiento y/o disposición final y demás soportes exigidos por el marco normativo ambiental vigente; y (2) extracción, cargue, transporte y disposición final de suelo impactado en instalaciones autorizadas por la autoridad ambiental competente, incluyendo la trazabilidad documental mediante manifiestos de transporte, certificados de tratamiento y/o disposición final y demás soportes requeridos por la normativa ambiental aplicable.

Se obtuvo respuesta por parte de los cinco (5) proveedores, los cuales remitieron las correspondientes ofertas económicas para los servicios potenciales requeridos por la Entidad, en las condiciones, términos y requisitos establecidos en el documento de solicitud de cotización conocido por los proveedores. Dichas cotizaciones se procesaron mediante el cálculo del promedio acotado por desviación estándar, conforme a la misma metodología aplicada en el análisis de costos inicial.

- Cargue, transporte y disposición final como residuo peligroso de un tanque subterráneo de almacenamiento de combustible, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental, incluyendo entrega de manifiestos de transporte y certificados de disposición y conforme al marco normativo ambiental aplicable:

	EMPRESA
	VALOR TOTAL
	OFERTAS VÁLIDAS

	AMBIPAR
	$ 4.647.500
	VÁLIDA

	2M Estudio SAS
	$ 3.946.000
	VÁLIDA

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 64.022.952
	NO VÁLIDA

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 3.563.000
	VÁLIDA

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 12.606.703
	VÁLIDA

	MEDIA ARITMÉTICA
	$ 17.757.231
	

	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
	$ 23.371.505
	

	LÍMITE SUPERIOR
	$ 41.128.736
	

	LÍMITE INFERIOR
	$ 0
	

	NUEVO PROMEDIO
	$ 6.190.801
	



- Extracción, cargue, transporte y disposición final de suelo impactado, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental, incluyendo entrega de manifiestos de transporte y certificados de disposición y conforme al marco normativo ambiental aplicable:

	EMPRESA
	VALOR TOTAL
	OFERTAS VÁLIDAS

	AMBIPAR
	$ 1.593.296
	VÁLIDA

	2M Estudio SAS
	$ 590.000
	VÁLIDA

	HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA SAS
	$ 2.248.200
	VÁLIDA

	NOVAMBIENTTI SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
	$ 3.429.000
	NO VÁLIDA

	INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA
	$ 24.126
	NO VÁLIDA

	MEDIA ARITMÉTICA
	$ 1.576.924
	

	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
	$ 1.205.509
	

	LÍMITE SUPERIOR
	$ 2.782.434
	

	LÍMITE INFERIOR
	$ 371.415
	

	NUEVO PROMEDIO
	$ 1.477.165
	




En consecuencia, el valor del presupuesto de la bolsa para actividades identificadas durante la ejecución contractual se estima en $649.110.771, calculado a partir de escenarios técnicos de ocurrencia y de referencias económicas obtenidas mediante estudio de mercado. Este valor corresponde a una provisión presupuestal de carácter contingente y constituye el límite máximo de reconocimiento.

Presupuesto Oficial

	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	PLAN DE DESMANTELAMIENTO
	Unidad
	3
	$ 38.556.000

	DESMANTELAMIENTO EDS CALLE 80
	Global
	1
	$ 881.024.795

	DESMANTELAMIENTO EDS SUBA
	Global
	1
	$ 817.988.704

	DESMANTELAMIENTO EDS AMÉRICAS
	Global
	1
	$ 1.371.093.003

	BOLSA PARA ACTIVIDADES IDENTIFICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL COMO RESIDUO PELIGROSO DE UN TANQUE SUBTERRÁNEO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
	Unidad
	10
	$ 61.908.008

	EXTRACCIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUELO IMPACTADO
	m3
	397.52
	$ 587.202.763

	TOTAL
	
	
	$ 3.757.773.272



Por lo expuesto, el valor del presupuesto oficial para la presente contratación se establece en TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($3.757.773.272), incluido IVA y todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a que legalmente haya lugar, así como los costos directos e indirectos que se generen.
[bookmark: _Toc209707502]
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Anexo 1. Cuadro Experiencia Relacionada Proveedores


	7. Área responsable de la adquisición

	Aprobó: Subgerente de Infraestructura
Nombre: Katherin Sandoval Chacón
Dependencia: Subgerencia de Infraestructura

Elaboró: Profesional Universitario Gr. 03 Gestión Ambiental
Nombre: Deisy Rocío Vargas Torres

Elaboró: Profesional Contratista Apoyo Financiero – Dirección de Contratación
Nombre: Miguel Darío Duque Vargas 

Elaboró: Profesional Contratista Apoyo Técnico
Nombre: Sebastián Gómez Morales

Revisó: Profesional Contratista Apoyo Contractual
Nombre: Daniela Mercedes Guerrero Vence

	Fecha de elaboración del estudio: (05/10/2026) 




ANEXO 1.  EXPERIENCIA RELACIONADA PROVEEDORES

	PROVEEDOR
	ENTIDAD CONTRATANTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	VALOR DEL CONTRATO
	PLAZO DE EJECUCIÓN

	AMBIPAR RESPONSE
	Combustibles H&R Ltda.
	Pozos monitoreo y obra civil EDS
	$60.000.000
	30 días

	
	TGI
	Mantenimiento sistemas tratamiento aguas
	$252.951.512
	1 año

	
	Ocensa
	Manejo emergencias terminales Coveñas y Vasconia
	$26.945.140.985
	Hasta 2025

	
	Consorcio día
	Respuesta técnica incidentes hidrocarburos
	$260.000.000
	Desde 2015

	2M ESTUDIO
	Iglesia Misión Carismática Intl.
	Remediación ambiental, demolición y excavación
	$358.389.296
	43 días

	
	Hidrogeocol S.A.S
	Obra civil desmantelamiento EDS Patio Norte TM
	$84.367.378
	50 días

	
	Hidrogeocol S.A.S
	Excavación suelos contaminados EDS Patio Norte TM
	$321.104.340
	50 días

	
	Hidrogeocol S.A.S
	Etapa II Excavación suelos Patio Norte TM
	$937.483.308
	120 días

	
	Iglesia Misión Carismática Intl.
	Etapa II Remediación ambiental y asfalto
	$579.066.601
	40 días

	
	EDS Roxi
	Evaluación ambiental e investigación Fase I y II
	$61.948.247
	45 días

	
	Ambiente Global Consultoría
	Evaluación ambiental e investigación Fase I y II
	$95.448.975
	45 días

	
	Metro Línea 1
	Plan de trabajo y Evaluación ambiental Estación 11
	$754.769.757
	50 días

	HIDROGEOCOL
	Consorcio Express
	Desmantelamiento EDS Patio Tibabuyes
	$506.792.414
	60 días

	
	Organización Terpel S.A.
	Interventoría desmantelamiento EDS Garrollantas
	$135.672.000
	90 días

	
	Organización Terpel S.A.
	Interventoría desmantelamiento EDS Espinal
	$81.213.000
	120 días

	
	Consorcio Infraestructura Metro
	Extracción tanque y evaluación ambiental EDS Torogas
	$236.339.679
	60 días

	INERCO
	Standard Energy Company S.A.
	Gestión ambiental y retiro suelo afectado punto S9
	$617.744.913
	90 días

	
	Standard Energy Company S.A.
	Gestión ambiental y desmantelamiento EDS Fundadores
	$191.552.291
	300 días

	
	Cafam
	Desmantelamiento tanques gasolina y diésel Bogotá
	$84.600.737
	360 días

	
	Inversiones Srendi S.A.S.
	Asesoría desgasificación tanques y retiro
	$46.294.815
	180 días

	
	Cafam
	Desmantelamiento tanques gasolina y diésel Melgar
	$356.312.226
	120 días

	
	Viesgo (España)
	Recuperación subsuelo vertido tanque gasoil
	134.467 EUR
	2011 a 2018

	
	Heineken (España)
	Anulación de tanques gasoil enterrados
	630.824 EUR
	2011 a 2013

	
	Eon (España)
	Recuperación suelos vertido Gasoil y supervisión
	80.000 EUR
	2011 a 2012

	NOVAMBIENTTI
	Inversiones Jara S.A.S
	Ampliación investigación ambiental EDS
	$191.671.243
	En ejecución

	
	Distracom S.A.
	Evaluación ambiental COV y pozos monitoreo
	$27.719.100
	Anual

	
	Constructora Confidencial
	Planeación y desmantelamiento industria automotriz
	$1.142.552.925
	459 días

	
	Constructora Confidencial
	Plan Desmantelamiento y RCD proyecto urbanístico
	$16.685.109
	153 días

	
	Constructora Confidencial
	Supervisión Plan Desmantelamiento Puente Aranda
	$32.987.760
	273 días

	
	Geosub S.A.S
	Análisis de riesgos II para 3 EDS
	$21.000.000
	185 días

	
	Consorcio Nuevo Dorado
	Demolición torre control antiguo Aeropuerto El Dorado
	$1.200.000.000
	46 días

	
	CAR
	Desmantelamiento y demolición vivienda Rosales
	$575.261.716
	122 días

	
	Alianza Fiduciaria
	Demolición y cerramiento Proyecto San Bernardo
	$4.140.144.535
	1.579 días

	
	Constructora Confidencial
	Desmantelamiento y remediación uso residencial
	$1.260.388.062
	1.110 días
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Tabla 6. Construccion
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Tabla 14. Componentes del gasto
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