MATRIZ DE RIEZGO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA – MENOAR CUANTÍA N. 165-00-A-COFAC-CEGOT-2026 CUYO OBJETO ES: “ADQUISICION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MITIGACION DE ATAQUES DE DENEGACION DE SERVCIOS DISTRUBUIDO (ANTIDDOS) DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO”.

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultad para instalación de forma física debido a la contingencia sanitaria mundial. | No se podría utilizar el producto adquirido | 2 | 4 | 3 | RIESGO MEDIO | FAC-CONTRATISTA | - Extender el tiempo contractual. - Hacer uso de los decretos y excepciones para el funcionamiento de las fuerzas militares | 1 | 2 | 2 | IMPACTO BAJO | SI | FAC-CONTRATISTA | Desde la etapa de estructuración (Precontractual) | Plazo ejecución | Por medio de noticias y comunicados e indicadores de salud nacionales e internacionales. | Semanal |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de funcionamiento con la tecnología del proveedor de servicios de internet. | Afectación a la seguridad de la plataforma tecnológica. | 2 | 4 | 3 | RIESGO MEDIO | FAC | Requerimiento obligatorio del factor de autenticación para ingreso a los sistemas de TIC FAC. | 1 | 2 | 2 | IMPACTO BAJO | NO | FAC | Una vez entregados los bienes y servicios | Plazo liquidación | Política de ingreso a sistemas de TIC de la FAC y monitoreo en la consola de administración del sistema que se va a adquirir. | Quincenal |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes | Desfinanciamiento | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 2 | IMPACTO BAJO | SI | CONTRATISTA - FAC | Dentro de la ejecución del contrato. | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos | Semanal |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | INCREMENTO DE TARIFAS DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES. | DISMINUCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO O APROPIACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA NO AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | FAC - CONTRATISTA | MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE ES UNA SITUACIÓN QUE NO SE PUDO TENER EN CUENTA EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO.(CASO FORTUITO) | 1 | 1 | 2 | IMPACTO BAJO | SI | CONTRATISTA - FAC | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | SEGUIMIENTO A LAS VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL QUE AFECTE EL NORMAL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONTRATO. | Semanal |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO LO CUAL PUEDE ALTERAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO GENERANDO VARIACIÓN EN PRECIOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS | DISMINUCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO O APROPIACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA NO AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | FAC - CONTRATISTA | MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE QUE ES UNA SITUACIÓN QUE NO SE PUDO TENER EN CUENTA EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO.(CASO FORTUITO) | 1 | 1 | 2 | IMPACTO BAJO | SI | CONTRATISTA - FAC | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | SEGUIMIENTO A LAS VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL QUE AFECTE EL NORMAL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONTRATO. | Semanal |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Legal | Cambios severos en la arquitectura en el flujo de tráfico hacia internet. | Capacidad no soportada | 3 | 3 | 3 | Riesgo medio | Fac- contratista | Proyección de reemplazo o mejora del servicio, en coordinación con contratista y fabricante sin gran afectación económica. | a | 2 | 2 | Impacto bajo | si | Contratante y contratista | Desde la etapa precontractual | Plazo de ejecución | Seguimiento durante la ejecución | Mensual |