


ANEXO No. 9 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el Decreto 1082 de 2015.


GARANTÍAS DEL PROCESO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el Decreto 1082 de 2015.


GARANTÍAS DEL PROCESO
    ETAPA PRECONTRACTUAL
	MECANISMO DE     COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	
                        TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	
VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	






GARANTIA DE SERIEDAD
	RIESGO JURIDICO
	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA
	





DIEZ		POR CIENTO (10%) DEL PRESUPU ESTO OFICIAL ASIGNAD O PARA CADA LOTE.
	






PROPONENTE SELECCIONADO
	



DESDE	LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y   LA FECHA PROBABLE DE LA APROBACION DE LA GARANTIA, ES DECIR DOS (2) MESES.
	


AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%)	DEL
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA CADA LOTE DESDE	LA
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

	
	
RIESGO JURIDICO
	LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURIDICO
	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURIDICO
	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
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ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO DE     COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	
VIGENCIA
	
JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	

GARANTIA UNICA
	

RIESGO JURIDICO
	
INCUMPLIMI ENTO	DEL CONTRATO.
	
VEINTE	POR CIENTO (20%) DEL VALOR	DEL CONTRATO
	

CONTRATISTA
	
VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (2) MESES MAS
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	

GARANTIA UNICA
	

RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PRESTADOS
	
TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALORDEL CONTRATO
	

CONTRATISTA
	VIGENTE POR EL TERMINO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO
	AMPARA AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO.

	
GARANTIA UNICA
	



RIESGO OPERATIVO
	

CALIDAD	Y CORRECTO FUNCIONAMIE NTO
	

TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	



CONTRATISTA
	

VIGENTE POR EL TERMINO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO
	AMPARA AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DE: A) LA MALA CALIDAD O LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. B) EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO.

	
GARANTIA UNICA
	

RIESGO JURIDICO
	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIO NES	E
INDEMNIZAC IONES LABORALES.
	
CINCO	POR CIENTO (5%) DEL VALOR	DEL CONTRATO.
	


CONTRATISTA
	
VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS.
	
AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.






        CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	

MULTA
	

RIESGO JURÍDICO
	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	

CONTRATISTA
	

LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA

	

MULTA
	
RIESGO JURIDICO
	

INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	
MULTAS	CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	
CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	

AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	
RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD
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POLICÍA NACIONAL

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS




AL ORDENADOR DEL

	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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	ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	


Descripción
	


Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	


Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación total
	
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	






QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	





TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	





REDUCIR		LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ GARANTIZAR LA SELECCIÓN OBJETIVA Y EL CUMPLIMIENTO DEL	OBJETO CONTRACTUAL.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	NO
	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO
	
ESTUDIO DE MERCADO
	
ESTUDIO PREVIO
	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO
	

UNA VEZ ESTUDIO PREVIO

	2
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	

INCONSISTENCIAS ENTRE EL SERVICIO PRESTADO Y LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	





NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EVITAR	EL
RIESGO/		SE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONE S	TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR
	
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	
COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	

CUANDO OCURRA EL EVENTO

	3
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	
LA NO ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DEBIDO A PROBLEMAS EN
	

NO SE SATISFACE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN
	1
	3
	4
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR		LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /EL CONTRATISTA REALIZARÁ		EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN, CON	EL	FIN
CUMPLAN CON EL
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	
APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA
	
RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIEN
	COMUNICACIÓN OFICIAL GASTO
	
CUANDO OCURRA EL EVENTO
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	LA IMPORTACIÓN DE REPUESTOS.
	
	
	
	
	
	
	SERVICIO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EN EL PLAZO	DE EJECUCIÓN PACTADO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	

AUMENTO DE PRECIOS DE LAS TARIFAS DEL MERCADO DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO
	



AFECTE O ALTERE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO
	1
	3
	4
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA
DEBERÁ PREVER ESTA
SITUACIÓN Y EN CASO	DE
PRESENTARSE ASUMIRÁ	LOS COSTOS FINANCIEROS QUE ELLOS		LE
REPRESENTEN
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	

PROPUESTA ECONÓMICA
	

PERMANENTE

	5
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	





QUE NO SE REALICE LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS CONFORME LO ESTABLECIDO POR LEY
	






DAÑO DEL MEDIO AMBIENTE POR NO REALIZAR UNA DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR	 LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/El CONTRATISTA FORMULARÁ		E IMPLEMENTARÁ PLANES	DE GESTIÓN INTEGRAL	DE RESIDUOS PELIGROSOS, CON SU RESPECTIVO PLAN	DE
CONTINGENCIA, PARA GARANTIZAR LA MINIMIZACIÓN, GESTIÓN, MANEJO INTEGRAL	Y MONITOREO DE LOS	RESIDUOS QUE GENERA
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	

COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	

CUANDO OCURRA EL EVENTO

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	









QUE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO SEAN GENUINOS DE LA MARCA RESPECTIVA
	







NO SE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y SE AFECTE EL BUEN FUNCIONAMIENT O DE LOS VEHÍCULOS
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR		LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE		LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA QUE	LOS
REPUESTOS SUMINISTRADOS EN	EL
DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO DE	LOS
VEHICULOS SON GENUINOS DE LA MARCA,	DE
ACUERDO	LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD EN LAS ESPECIFICACIONE S	TÉCNICAS MÍNIMAS
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	

COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	

CUANDO OCURRA EL EVENTO
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	7
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	


DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO
	NO SE GARANTICE PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO
, AFECTANDO EL SERVICIO POLICIAL
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR	LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN QUE LO REQUIERAN.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	
COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	

CUANDO OCURRA EL EVENTO

	8
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	



NO SE PRESENTEN OFERENTES
	
DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	2
	4
	3
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR	LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  /
REALIZAR		UN ADECUADO ESTUDIO		 DE MERCADO Y LOS SECTORES DONDE SE VAN A INSTALAR	LOS EQUIPOS.
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SI
	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO
	
ESTUDIO DE MERCADO
	
ESTUDIO PREVIO
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO
	

CUANDO OCURRA EL EVENTO

	9
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDA D DE LA INFORMACIÓN, SACANDO PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS DE LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.
	


FUGA O FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	

REDUCIR	 LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ EXTENDER A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO	DE CONFIDENCIALIDA D	DE	 LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA APROBACIÓN

DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN

DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL

AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA

EL EVENTO

	10
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	
NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS PARA CADA MANTENIMIENTO
	

NO SE SATISFACE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN
	3
	4
	7
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR	LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA APROBACIÓN

DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN

DEL CONTRATO
	
INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CUANDO OCURRA

EL EVENTO

	11
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	

QUE SE GENERE PARÁLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ POR EMERGENCIA SANITARIA.
COVID-19.
	


NO SE SATISFACE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR	LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN QUE LO REQUIERAN
	2
	4
	6
	MEDIO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	DESDE LA APROBACIÓN

DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN

DEL CONTRATO
	
COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA

EL EVENTO

	12
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACION AL
	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA
	ACCIDENTALIDA D O MUERTE DEL CONTRATISTA DESDE LA
ADJUDICACION O
	3
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATIS TA
	EVALUACION DE ALTERNATIVAS TECNICAS OPTIMAS
IMPLEMENTACION
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	NO
	CONTRATIS TA
	DESDE LA APROBACIÓ N

DE	LA
	TERMINACI ÓN

DEL CONTRATO
	COMUNICAC IÓN OFICIAL AL ORDENADO
R DEL
	CUANDO OCURRA

EL EVENTO
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	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	
	
	
	
	
	DE CAPACITACIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD		Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE	LA EJECUCION DEL CONTRATO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE GENEREN ÍTEMS NO PREVISTOS
	SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
	5
	4
	9
	ALTO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR SOLICITARA AL ORDENADOR DEL GASTO LA MODIFICACIÓN QUE PERMITA INCLUIR Y EJECUTAR LOS ÍTEMS NO PREVISTOS
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	MODIFICATORIO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	14
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL CAMBIO DE PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	QUE EL NUEVO PERSONAL NO REÚNA LA IDONEIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD
	4
	3
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	INFORMAR LA NOVEDAD PRESENTADA Y SOLICITAR REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, POR QUE NO ESTA TRABAJANDO BAJO LAS CONDICIONES OFERTADAS
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	CONTRATO MODIFICATORIO
	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	15
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE, POR NECESIDADES AJENAS A LAS PARTES, EL RECURSO SE EJECUTE ANTES DEL TIEMPO ESTIMADO
	QUE NO SE CUENTE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS QUE SE PRESENTE EN LA VIGENCIA 
	3
	2
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINAR EL CONTRATO O ADICIONAR ESTE
	2
	2
	4 
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	CULMINACIÓN CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	16
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
	QUE SE SOLICITE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	4
	2
	6 
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS EMPLEADOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LOCAL Y NACIONAL QUE REGULAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	17
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
	QUE AFECTE LA PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL ENCARGADO DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SI
	FUNCIONARIO ENCARGADO DE RECIBIR Y APROBAR LA GARANTÍA ÚNICA
	LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	CON LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	CON EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	18
	ESPECIFICO
	EXTERNO 
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL 
	NO PAGO DE SALARIOS,  PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
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