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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y LOS OFERENTES
1.	ANALISIS DEL SECTOR Y OFERENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTATAL

	



















IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	La Alcaldía Municipal de Ubaté, Cundinamarca, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, ha realizado el análisis correspondiente durante la etapa de planeación contractual, con el fin de comprender de manera integral el sector relacionado con el objeto del presente proceso. Este análisis incluye los aspectos legal, técnico, organizacional, financiero, comercial y de riesgos, y ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos en el manual expedido por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de estudios del sector. Dicho análisis se encuentra debidamente documentado dentro del expediente contractual, como parte fundamental de una planeación adecuada y transparente.

En atención a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y en armonía con los artículos 2° y 209 de la Constitución Política —relativos a los fines esenciales del Estado y a la función administrativa—, este proceso busca optimizar los recursos públicos y asegurar la eficiencia en la gestión, mediante la contratación de un estudio que permita fortalecer la planeación y prestación de un servicio público esencial.

El objeto del proceso contractual corresponde a la contratación de una consultoría para:
“CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE INTERNET IPV4 AL PROTOCOLO DE INTERNET IPV6, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINTIC, PARA LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CON EL FIN DE AVANZAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027”

Este estudio técnico es necesario para que el municipio cuente con una herramienta técnica, jurídica y financiera actualizada que le permita estructurar la transición del protocolo de IPV4 a IPV6, moderno y conforme a las ultimas guías vigentes del Min Tic.

En este sentido, y de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección aplicable al presente proceso de contratación es la de Concurso de Méritos Abierto, en los términos establecidos por el artículo 3° de la misma ley, el cual fue modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012 y señala: “Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos.”

Dado que el objeto contractual corresponde al desarrollo de una consultoría, la modalidad del Concurso de Méritos Abierto se ajusta a la naturaleza del servicio requerido y garantiza la observancia de los principios de transparencia, mérito y objetividad en la selección del contratista.


	




















PERSPECTIVA LEGAL
	La contratación pública en Colombia tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, establecidos en el artículo 2° de la Constitución Política, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Para ello, el ordenamiento jurídico ha dotado a las entidades estatales de un conjunto normativo que permite estructurar y adelantar procesos contractuales en condiciones de eficiencia, transparencia, responsabilidad y selección objetiva del contratista.

En ese marco, la Ley 80 de 1993 constituye la norma fundamental que regula la contratación estatal en Colombia, estableciendo los principios, reglas y procedimientos generales que deben observar las entidades públicas en sus actuaciones contractuales. Esta norma fue modificada por la Ley 1150 de 2007, que introdujo ajustes sustanciales en cuanto a modalidades de selección, criterios de eficiencia y transparencia, y régimen de garantías. Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 —como norma reglamentaria— desarrolla aspectos operativos y procedimentales de los procesos contractuales, y la Ley 1882 de 2018 introdujo nuevas disposiciones para fortalecer la planeación y ejecución contractual, especialmente en materia de obras públicas y consultoría.

De conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y dado que el objeto del presente proceso corresponde a la contratación de una consultoría, la modalidad de selección aplicable es el Concurso de Méritos Abierto, tal como lo establece el artículo 3° de dicha ley, modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012, que define esta modalidad como la prevista para la selección de consultores o proyectos.

En este sentido, el presente proceso de contratación tiene por objeto: “CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE INTERNET IPV4 AL PROTOCOLO DE INTERNET IPV6, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINTIC, PARA LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CON EL FIN DE AVANZAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027”.

La presente contratación se encuentra enmarcada en las disposiciones establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, particularmente en la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017, cuyo artículo 2 determina el ámbito de aplicación de las disposiciones relacionadas con la adopción del protocolo IPv6. De acuerdo con esta norma, son sujetos obligados las entidades señaladas en el artículo 2.2.9.1.1.2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que requieran adoptar el protocolo IPv6, atendiendo lo dispuesto en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, la Estrategia de Gobierno Digital y los lineamientos de la Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI de la Dirección de Gobierno Digital. En consecuencia, la Administración Municipal de la Villa de San Diego de Ubaté, en su condición de entidad territorial y sujeto de las disposiciones de Gobierno Digital, debe adelantar las acciones técnicas, administrativas y de gestión necesarias para garantizar la adopción y operación del protocolo IPv6 en su infraestructura tecnológica, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

En este sentido, la consultoría para la ejecución del proceso de transición de IPv4 a IPv6 constituye una actuación necesaria para avanzar en la implementación de los lineamientos técnicos establecidos por el MinTIC y fortalecer la arquitectura tecnológica de la Administración Municipal. La contratación permitirá realizar las actividades de diagnóstico, planeación, implementación, configuración, pruebas, documentación y acompañamiento técnico requeridas para la transición, bajo un esquema de coexistencia entre IPv4 e IPv6, procurando la continuidad de los servicios tecnológicos y la adecuada operación de la infraestructura institucional. Lo anterior se articula con la Política de Gobierno Digital, el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades digitales de la entidad, la modernización tecnológica, la interoperabilidad y la prestación eficiente de servicios a ciudadanos y usuarios.

Una recomendación para el estudio previo: yo conservaría expresamente la frase “en función de lo dispuesto en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, la Estrategia de Gobierno Digital y la Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI de la Dirección de Gobierno Digital”, porque demuestra que la necesidad de IPv6 no surge únicamente de una decisión tecnológica municipal, sino que responde a lineamientos nacionales de arquitectura y Gobierno Digital.


Con base en lo anterior, se justifica legal y técnicamente la apertura del presente proceso de contratación bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, con el fin de seleccionar un consultor idóneo que elabore el Estudio Técnico económico y administrativo de Referencia para la adopción del protocolo de transición de IPV4 a IPV6 dentro de la administración del municipio de Ubaté de conformidad con el marco regulatorio vigente y sus fases.



	


















PERSPECTIVA COMERCIAL
	Desde la perspectiva comercial, la evolución del Protocolo de Internet de IPv4 a IPv6 responde a una necesidad global derivada del crecimiento sostenido de usuarios, dispositivos, aplicaciones y servicios conectados a Internet. El protocolo IPv4 dispone de aproximadamente 4.294 millones de direcciones, capacidad que resulta limitada frente al crecimiento de la conectividad y la transformación digital. En contraste, IPv6 utiliza direcciones de 128 bits, permitiendo una disponibilidad significativamente mayor y ofreciendo mejores condiciones para el crecimiento futuro de las redes. Por esta razón, la transición hacia IPv6 constituye una necesidad para las organizaciones públicas y privadas que buscan garantizar la continuidad, escalabilidad y modernización de sus servicios tecnológicos y su infraestructura de comunicaciones.
En este contexto, existe en el mercado una oferta de servicios de consultoría, diagnóstico, planeación, implementación, configuración, pruebas y acompañamiento especializado en IPv6, dirigida a entidades que requieren avanzar en la transición tecnológica. La adopción se desarrolla mediante un proceso gradual de coexistencia entre IPv4 e IPv6, lo que demanda conocimientos técnicos para evaluar la infraestructura existente, identificar brechas, preparar equipos de red, sistemas, aplicaciones y servicios, y establecer las condiciones necesarias para una transición segura y ordenada. 
Para la Administración Municipal de la Villa de San Diego de Ubaté, la contratación de estos servicios representa una oportunidad para acceder a conocimiento especializado disponible en el mercado, reducir riesgos asociados a una transición inadecuada y fortalecer su capacidad tecnológica, en concordancia con los lineamientos del MinTIC y con los objetivos de transformación digital establecidos para la entidad. 
En consecuencia, el entorno comercial para la contratación de este protocolo de adopción de Referencia para la prestación del servicio del Municipio de Ubaté se debe caracterizar por contar con una oferta profesional sólida, técnicamente capacitada, y con experiencia en la ejecución de este tipo de protocolos y sus fases. Esto garantiza condiciones suficientes de competencia y viabilidad técnica para la selección objetiva del contratista mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto.


	

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL
	La Administración Municipal de la Villa de San Diego de Ubaté, en desarrollo de sus competencias institucionales y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC en materia de Gobierno Digital y adopción del protocolo IPv6, debe adelantar las acciones necesarias para fortalecer y modernizar su infraestructura tecnológica. La Resolución 2710 de 2017, modificada por la Resolución 1126 de 2021, establece que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación deben adelantar la transición de IPv4 a IPv6 sobre las infraestructuras TIC que soporten este protocolo, incluyendo redes de telecomunicaciones, programas y aplicaciones, sitios web, sistemas de almacenamiento, seguridad y sistemas de cómputo, de acuerdo con el diagnóstico de cada entidad. Asimismo, dispone la adopción de la Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia y la Guía para el aseguramiento del Protocolo IPv6.

Desde el punto de vista organizacional, la Política de Gobierno Digital establece que las entidades públicas son sujetos obligados y que el representante legal de cada entidad es responsable de coordinar, adoptar, implementar y hacer seguimiento a dicha política, mientras que el responsable de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones debe liderar su implementación y mejora continua. Adicionalmente, los proyectos de transformación digital deben orientarse al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y articularse con los instrumentos de planeación tecnológica de la entidad. En este contexto, la Administración Municipal cuenta con la estructura institucional necesaria para suministrar información, coordinar las actividades, facilitar el acceso a la infraestructura tecnológica y realizar el seguimiento administrativo y técnico del proyecto; sin embargo, la transición IPv4–IPv6 requiere conocimientos especializados en arquitectura de redes, direccionamiento IP, configuración de equipos activos, sistemas operativos, aplicaciones, servicios, seguridad, pruebas de conectividad y mecanismos de coexistencia IPv4/IPv6, por lo cual resulta técnica y organizacionalmente conveniente contar con una consultoría especializada que acompañe a la entidad en las diferentes fases del proceso. La propia regulación establece que la transición debe garantizar la coexistencia de IPv6 con IPv4 y que los procesos de contratación relacionados con bienes y servicios TIC deben contemplar soporte IPv6 nativo en coexistencia con IPv4.

En consecuencia, la necesidad institucional no se limita a la adquisición de equipos o software, sino a la ejecución integral de un proceso especializado de diagnóstico, planeación, implementación, configuración, pruebas, documentación y acompañamiento, que permita determinar el estado actual de la infraestructura tecnológica municipal y establecer las acciones necesarias para su transición. La Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia, actualmente identificada por MinTIC como versión 5.0.1, constituye el referente técnico para orientar este proceso. Por las características del objeto, se requiere que el eventual contratista disponga de una estructura organizacional adecuada, personal técnicamente competente, experiencia comprobable en proyectos de IPv6 y capacidad para intervenir diferentes componentes de la infraestructura TIC sin afectar la continuidad de los servicios institucionales. La modalidad de selección deberá determinarse de acuerdo con la naturaleza jurídica y alcance definitivo del objeto, el presupuesto oficial y los estudios previos, sin asumir de manera anticipada que necesariamente corresponde a concurso de méritos; no obstante, cuando jurídicamente se configure como un contrato de consultoría, la Ley 1150 de 2007 contempla el concurso de méritos como modalidad para la selección de consultores o proyecto.

	


PERSPECTIVA TÉCNICA
	Para la perspectiva técnica del presente análisis se toman como referencia los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC para la adopción y transición del protocolo IPv4 al protocolo IPv6, particularmente la Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia y la Guía para el aseguramiento del Protocolo IPv6. El proceso para la Administración Municipal de la Villa de San Diego de Ubaté comprende de manera integral las etapas de diagnóstico, diseño, implementación, pruebas, documentación y transferencia de conocimiento, de acuerdo con las condiciones reales de su plataforma tecnológica. En la fase de diagnóstico se deberá realizar el levantamiento y/o actualización del inventario de hardware, software, sistemas de información, aplicaciones, servicios tecnológicos, equipos de comunicaciones, servidores, dispositivos de seguridad, conectividad y demás elementos que intervengan en la infraestructura TIC municipal, determinando su nivel de compatibilidad y preparación para IPv6. Igualmente, se deberán identificar las brechas técnicas, riesgos, necesidades de actualización, configuración o eventual sustitución de componentes, con el propósito de establecer una línea base que permita planificar una transición ordenada y segura. Este proceso deberá desarrollarse bajo un esquema de coexistencia IPv4/IPv6, procurando la continuidad de los servicios tecnológicos institucionales durante la implementación.

Una vez establecido el diagnóstico, el contratista deberá desarrollar el diseño de la solución IPv6, definiendo la arquitectura objetivo, esquema de direccionamiento, segmentación de redes, mecanismos de coexistencia IPv4/IPv6, requerimientos de infraestructura, configuraciones necesarias y plan de implementación. Posteriormente deberá ejecutar la implementación efectiva de IPv6 sobre los componentes técnicamente habilitados de la plataforma municipal, incluyendo, según aplique, equipos de red, servidores, sistemas operativos, servicios DNS, DHCP, directorio activo, aplicaciones, servicios web, conectividad a Internet, firewalls, mecanismos de seguridad y demás elementos identificados durante el diagnóstico. La implementación deberá complementarse con pruebas de conectividad, funcionalidad, seguridad y coexistencia, corrección de las incidencias encontradas, documentación de las configuraciones realizadas, actualización del inventario tecnológico y entrega de los soportes técnicos que permitan demostrar la adopción del protocolo. Finalmente, deberá realizarse la transferencia de conocimiento al personal de la Administración Municipal, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para administrar, mantener y continuar evolucionando la infraestructura IPv6. La Guía de transición de MinTIC contempla precisamente un proceso por fases que parte del diagnóstico y planeación, continúa con la implementación y culmina con las pruebas y documentación del nuevo protocolo.

	



(%) CRECIMIENTO DEL PIB (2025)
	PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) mantiene un papel estratégico en la transformación digital de Colombia, debido al crecimiento de la conectividad, la expansión de los servicios digitales y la incorporación progresiva de tecnologías en las actividades productivas, institucionales y sociales. El Ministerio TIC cuenta con estadísticas trimestrales que permiten hacer seguimiento al comportamiento de servicios de telefonía e Internet fijo y móvil. Para el cuarto trimestre de 2025, MinTIC publicó el boletín sectorial correspondiente, consolidando información sobre el comportamiento de las telecomunicaciones y la conectividad en el país.
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Desde la perspectiva de la demanda tecnológica, la expansión de la conectividad genera mayores requerimientos sobre las redes y sobre la infraestructura que soporta los servicios digitales. De acuerdo con información divulgada por MinTIC con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, para 2025 el 65,6 % de los hogares colombianos contaba con conexión a Internet, lo que representó un incremento de 6,1 puntos porcentuales frente a 2022 y más de 1,7 millones de hogares adicionales conectados durante dicho periodo. Este crecimiento de usuarios, dispositivos y servicios digitales refuerza la necesidad de contar con infraestructuras tecnológicas escalables, interoperables y preparadas para las nuevas condiciones de conectividad.
CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La evolución del sector TIC no se limita al acceso a Internet, sino que está asociada al proceso de transformación digital de las entidades públicas, empresas y ciudadanos. Los indicadores sectoriales del Ministerio TIC muestran el crecimiento de los accesos a Internet y del uso de tecnologías digitales. Con corte a junio de 2025, dentro de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, se registraban 54.535.936 accesos móviles y fijos a Internet, equivalentes al 76,40 % de avance frente a la meta del cuatrienio; asimismo, el indicador de personas mayores de cinco años que utilizan Internet alcanzaba un 79,03 %, equivalente al 92,98 % de avance frente a la meta acumulada establecida para ese periodo.
[image: ]
Este comportamiento evidencia que las entidades públicas deben mantener una infraestructura tecnológica capaz de soportar el crecimiento de los servicios digitales y la incorporación de nuevos dispositivos, aplicaciones y sistemas de información. En este escenario, la transición de IPv4 a IPv6 constituye un componente de modernización de la infraestructura de comunicaciones, considerando que IPv6 proporciona un espacio de direccionamiento de 128 bits frente a los 32 bits de IPv4. MinTIC señala que IPv6 está destinado a reemplazar progresivamente a IPv4 y dispone de guías específicas para orientar a las entidades en su adopción.
INFRAESTRUCTURA Y TRANSICIÓN IPv4–IPv6
Desde el punto de vista tecnológico, la transición a IPv6 requiere intervenir de manera coordinada diferentes componentes de la infraestructura TIC. La guía del MinTIC establece que el proceso debe considerar el diagnóstico de la infraestructura, el inventario de hardware y software, la revisión de servicios y aplicaciones, la planeación, implementación y posterior realización de pruebas, procurando que los servicios continúen funcionando durante el proceso. De igual manera, la transición no supone una sustitución inmediata de IPv4, sino una coexistencia ordenada de IPv4 e IPv6 durante el periodo de adaptación.
En consecuencia, existe una necesidad tecnológica de contar con servicios especializados que permitan a las entidades públicas diagnosticar su nivel de preparación, diseñar la arquitectura IPv6, implementar el protocolo sobre los componentes compatibles, realizar las pruebas de funcionamiento, ajustar la infraestructura y documentar el proceso. El propio MinTIC dispone actualmente de documentación específica para la adopción de IPv6, incluyendo la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia, la Guía para el Aseguramiento del Protocolo IPv6 y otros documentos técnicos relacionados. Esto permite establecer que la transición IPv4–IPv6 forma parte de un proceso institucional y tecnológico reconocido dentro de la transformación digital del Estado colombiano y que requiere capacidades técnicas especializadas para su adecuada ejecución.
CONCLUSIÓN DEL SECTOR TECNOLÓGICO
El comportamiento de la conectividad y la transformación digital en Colombia evidencia una creciente dependencia de las redes, sistemas de información, aplicaciones y servicios digitales. Para las entidades territoriales, este escenario implica mantener y actualizar permanentemente su infraestructura tecnológica para garantizar disponibilidad, interoperabilidad, seguridad y capacidad de crecimiento. En este contexto, la contratación de una consultoría especializada para la transición de IPv4 a IPv6 de la plataforma tecnológica de la Administración Municipal de la Villa de San Diego de Ubaté se encuentra relacionada con una necesidad concreta de modernización y fortalecimiento de la infraestructura TIC institucional, y deberá ejecutarse de acuerdo con el diagnóstico de los activos existentes, las condiciones técnicas de la entidad y los lineamientos establecidos por MinTIC.


[image: ]Tipo Documento
ANALISIS DEL SECTOR
Código SGC
FE-PM-GCAJ-001


Versión
V1
Nombre Documento
ANALISIS DEL SECTOR
TRD
140 14 04


Página
Página 5 de 14



[image: ]

	




META TERMINOLOGÍCA
	Para efectos del presente estudio y en el marco del objeto contractual denominado “CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET IPv4 AL PROTOCOLO DE INTERNET IPv6, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINTIC, PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ, CON EL FIN DE AVANZAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027”, se establecen las siguientes definiciones y conceptos técnicos de referencia:
1. Protocolo de Internet (IP): conjunto de reglas que permite identificar y direccionar dispositivos dentro de una red y posibilita el intercambio de paquetes de datos entre diferentes redes. 
2. IPv4 (Internet Protocol versión 4): cuarta versión del Protocolo de Internet, que utiliza direcciones de 32 bits, permitiendo aproximadamente 4.294 millones de direcciones IPv4. Es el protocolo tradicional utilizado para la identificación y comunicación de dispositivos en Internet y en redes privadas. 
3. IPv6 (Internet Protocol versión 6): versión más reciente del Protocolo de Internet, que utiliza direcciones de 128 bits, proporcionando un espacio de direccionamiento significativamente superior al de IPv4 y permitiendo atender el crecimiento de dispositivos, usuarios, servicios y aplicaciones conectadas a las redes. 
4. Dirección IP: identificador numérico asignado a una interfaz de red para permitir su identificación y comunicación dentro de una red que utiliza el Protocolo de Internet. 
5. Transición IPv4–IPv6: proceso mediante el cual una organización adapta progresivamente su infraestructura tecnológica, redes, equipos, sistemas, aplicaciones y servicios para soportar IPv6, manteniendo durante el proceso la operación y coexistencia con IPv4 cuando resulte necesario. 
6. Adopción de IPv6: conjunto de actividades técnicas, administrativas y de planeación encaminadas a incorporar el protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica, servicios, aplicaciones y sistemas de información de una entidad. 
7. Coexistencia IPv4/IPv6: capacidad de una infraestructura de red para operar simultáneamente con los protocolos IPv4 e IPv6 durante el proceso de transición. 
8. LACNIC: Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe. Es la organización responsable de la asignación y administración de recursos de numeración de Internet, incluyendo direcciones IP y números de sistemas autónomos, para la región de América Latina y el Caribe. 
9. IETF (Internet Engineering Task Force): comunidad internacional encargada del desarrollo y establecimiento de estándares y especificaciones técnicas relacionadas con Internet y sus protocolos. Dentro de sus trabajos se encuentran las especificaciones técnicas relacionadas con IPv6. 
10. MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, entidad encargada de formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, así como de establecer lineamientos relacionados con la transformación digital y la adopción de tecnologías en las entidades públicas. 
11. Política de Gobierno Digital: política del Gobierno Nacional orientada a promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios, generar valor público y avanzar en la transformación digital de las entidades públicas. 
12. Gobierno Digital: enfoque mediante el cual las entidades públicas utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones para transformar la gestión pública, mejorar los servicios y facilitar la interacción con ciudadanos, empresas y demás grupos de interés. 
13. Infraestructura TIC: conjunto de recursos tecnológicos físicos y lógicos que soportan los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones de una organización, incluyendo redes, servidores, sistemas de almacenamiento, dispositivos de seguridad, equipos de comunicaciones, sistemas operativos y demás componentes tecnológicos. 
14. Red de datos: infraestructura compuesta por dispositivos, medios de transmisión, protocolos y servicios que permite la comunicación e intercambio de información entre diferentes equipos y sistemas. 
15. Arquitectura de red: estructura lógica y física mediante la cual se organizan y conectan los diferentes componentes de una red, incluyendo dispositivos, direccionamiento, protocolos, servicios y mecanismos de seguridad. 
16. DNS (Domain Name System): sistema que permite asociar nombres de dominio con direcciones IP y facilitar la localización de servicios y dispositivos dentro de una red o en Internet. Para IPv6 contempla registros de dirección compatibles con el protocolo. 
17. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo utilizado para asignar y administrar parámetros de configuración de red de manera automática a los dispositivos conectados. En ambientes IPv6 puede utilizarse DHCPv6 según las necesidades de la infraestructura. 
18. Firewall: sistema de seguridad que controla y filtra el tráfico de red de acuerdo con reglas previamente definidas, permitiendo o bloqueando comunicaciones. En una transición IPv4–IPv6 debe contemplarse la adecuada gestión y protección del tráfico bajo ambos protocolos. 
19. Hardware: componentes físicos de la infraestructura tecnológica, tales como servidores, computadores, equipos de comunicaciones, routers, switches, firewalls, dispositivos inalámbricos y sistemas de almacenamiento. 
20. Software: conjunto de programas, sistemas operativos, aplicaciones y demás componentes lógicos que permiten el funcionamiento y prestación de servicios tecnológicos. 
21. Sistemas de información: conjunto organizado de personas, procesos, datos, tecnologías y recursos que permiten recopilar, procesar, almacenar y utilizar información para apoyar las actividades y decisiones de una organización. 
22. Servicios tecnológicos: servicios soportados por la infraestructura TIC institucional, tales como conectividad, Internet, correo electrónico, alojamiento web, sistemas de información, almacenamiento, autenticación, copias de seguridad, monitoreo y demás servicios que sean utilizados por la entidad. 
23. Activo de información: recurso que tiene valor para una organización y que participa en la gestión, procesamiento, almacenamiento, transmisión o protección de información, incluyendo información, sistemas, infraestructura tecnológica y servicios. 
24. Diagnóstico IPv6: proceso mediante el cual se evalúa el estado actual de la infraestructura tecnológica de una entidad para determinar su nivel de preparación, compatibilidad y capacidad para implementar IPv6. 
25. Plan de transición IPv4–IPv6: instrumento de planeación que establece las actividades, responsables, recursos, tiempos, riesgos y acciones necesarias para implementar IPv6 y garantizar la coexistencia con IPv4 durante el proceso de transición. 
26. Direccionamiento IPv6: esquema utilizado para asignar, organizar y administrar las direcciones IPv6 dentro de una infraestructura de red, teniendo en cuenta su segmentación, crecimiento, seguridad y operación. 
27. Implementación de IPv6: ejecución de las actividades técnicas necesarias para habilitar y poner en funcionamiento IPv6 en los componentes de infraestructura, sistemas, aplicaciones y servicios que hayan sido identificados como técnicamente viables. 
28. Pruebas de funcionalidad IPv6: conjunto de verificaciones técnicas destinadas a comprobar que los equipos, sistemas, aplicaciones, servicios y comunicaciones funcionan correctamente mediante IPv6 y en coexistencia con IPv4 cuando corresponda. 
29. Seguridad IPv6: conjunto de controles, configuraciones, políticas y mecanismos destinados a proteger las redes, sistemas, servicios y comunicaciones que utilizan IPv6 frente a riesgos y amenazas de seguridad. 
30. Compatibilidad IPv6: capacidad de un equipo, sistema operativo, aplicación, dispositivo, servicio o componente tecnológico para operar correctamente utilizando el protocolo IPv6. 
31. Dual Stack: mecanismo de transición mediante el cual un dispositivo o infraestructura opera simultáneamente con IPv4 e IPv6, permitiendo la comunicación utilizando cualquiera de los dos protocolos según corresponda. 
32. NAT (Network Address Translation): mecanismo utilizado principalmente en redes IPv4 para traducir direcciones privadas y públicas. Su utilización responde a las características del direccionamiento IPv4 y debe ser analizada dentro de una estrategia de transición hacia IPv6. 
33. NAT64: mecanismo de transición que permite la comunicación entre determinados dispositivos o servicios que utilizan IPv6 y recursos que continúan utilizando IPv4, dentro de escenarios de coexistencia y transición. 
34. IPv6 nativo: operación de una red o servicio utilizando directamente IPv6, sin depender de mecanismos de encapsulamiento o traducción para su funcionamiento principal. 
35. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial: conjunto de lineamientos y herramientas promovidos por el Gobierno Nacional para orientar la arquitectura de las tecnologías de información de las entidades públicas y su alineación con los objetivos institucionales. 
36. Transformación digital: proceso mediante el cual las organizaciones incorporan tecnologías digitales para transformar sus procesos, servicios, capacidades y modelos de gestión, generando mejoras en eficiencia, innovación y generación de valor. 
37. Gobernanza de TI: conjunto de estructuras, responsabilidades, procesos y mecanismos mediante los cuales una organización dirige, controla y realiza seguimiento al uso de las tecnologías de información para garantizar su alineación con los objetivos institucionales. 
38. Transferencia de conocimiento: proceso mediante el cual el contratista proporciona al personal de la Administración Municipal los conocimientos, documentación y capacidades necesarias para administrar, operar y mantener los componentes implementados durante la transición IPv4–IPv6. 
39. Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia: documento técnico desarrollado por MinTIC que establece orientaciones y actividades para que las entidades puedan planificar, diagnosticar, implementar y verificar la adopción del protocolo IPv6 en sus infraestructuras tecnológicas. 
40. Resolución 2710 de 2017: disposición del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante la cual se establecieron lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 en Colombia, incluyendo aspectos relacionados con el ámbito de aplicación, fases y condiciones de transición.
















	














ANALISIS DE LA DEMANDA
	Como resultado del estudio conveniente, oportuno y necesario se ha determinado que en un gran número de empresas públicas y privadas requieren permanentemente contratar este tipo de servicios.

A continuación, se encuentran relacionadas las Entidades que han contratado estos servicios, se consultaron procesos iguales o similares, los cuales fueron convocados y adjudicados por otras entidades estatales, en donde para el efecto se verificó la información que reposa en la página del SECOP y se seleccionó una muestra de procesos de contratación, los cuales se relacionan a continuación:

	Entidad Contratante
	MUNICIPIO DE GUACHETÁ

	Vigencia 
	2022

	No. de proceso
	AG-CMA-006-2022

	Modalidad de contratación 
	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

	Objeto a Contratar
	“CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET IPV4 AL PROTOCOLO DE INTERNET IPV6 - FASE I, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINTIC, PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUACHETÁ”

	Cuantía a Contratar
	$48.237.000

	Tipo de Contrato
	CONSULTORIA

	Estado del Contrato
	LIQUIDADO

	Fuente (Link):
	https://colombialicita.com/licitacion/206269547



	Entidad Contratante
	MUNICIPIO DE SASAIMA

	Vigencia 
	2023

	No. de proceso
	MC 038 DE 2023

	Modalidad de contratación 
	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

	Objeto a Contratar
	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS, PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET IPv4 A IPv6, PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA CUNDINAMARCA.”

	Cuantía a Contratar
	$31,792,834

	Tipo de Contrato
	CONSULTORIA

	Estado del Contrato
	LIQUIDADO

	Fuente (Link):
	https://colombialicita.com/licitacion/233135955



	Entidad Contratante
	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACÁ

	Vigencia 
	2023

	No. de proceso
	MS-MC-032-2023

	Modalidad de contratación 
	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

	Objeto a Contratar
	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN DEL PROTOCOLO IPV4 A IPV6, DONDE SE INCLUYAN LAS FASES DE DIAGNÓSTICO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DADOS POR MINTIC.”

	Cuantía a Contratar
	$32.000.000

	Tipo de Contrato
	CONSULTORÍA

	Estado del Contrato
	LIQUIDADO

	Fuente (Link):
	https://colombialicita.com/licitacion/224091825



	Entidad Contratante
	CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR

	Vigencia 
	2022

	No. de proceso
	CM-SP-007-22

	Modalidad de contratación 
	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

	Objeto a Contratar
	IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR.

	Cuantía a Contratar
		$ 75,350,763

	Tipo de Contrato
	CONSULTORIA

	Estado del Contrato
	LIQUIDADO

	Fuente (Link):
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13362048



	Entidad Contratante
	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ – CALDAS

	Vigencia 
	2024

	No. de proceso
	CD-AAC-024-2024

	Modalidad de contratación 
	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

	Objeto a Contratar
	“REALIZAR LA TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 EN LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, DE ACUERDO CON LO REGULADO POR EL MINTIC EN LA RESOLUCIÓN 2710 DE 2017.”

	Cuantía a Contratar
	$77.589.577

	Tipo de Contrato
	CONSULTORÍA

	Estado del Contrato
	LIQUIDADO

	Fuente (Link):
	https://colombialicita.com/licitacion/247099750



	Entidad Contratante
	SAN CAYETANO NORTE DE SANTANDER

	Vigencia 
	2023

	No. de proceso
	SAMC N° 006 DE 2023

	Modalidad de contratación 
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

	Objeto a Contratar
	PLANEACION, IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSICION DE EL PROTOCOLO IPV 4 AL PROTOCOLO IPV6, EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1126 DE 2021 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MINTIC.

	Cuantía a Contratar
	$67,968,749

	Tipo de Contrato
	CONSULTORIA 

	Estado del Contrato
	LIQUIDADO

	Fuente (Link):
	https://colombialicita.com/licitacion/230749372





	ANALISIS DE LA OFERTA
	La oferta disponible para la prestación de servicios especializados relacionados con la transición del protocolo IPv4 al protocolo IPv6 está conformada principalmente por empresas y consultores del sector TIC con experiencia en infraestructura de redes, seguridad informática, arquitectura tecnológica, administración de servidores y servicios de conectividad. Debido al nivel de especialización requerido, la entidad debe procurar que los posibles oferentes acrediten experiencia específica en diagnóstico, diseño e implementación de IPv6 y conocimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el MinTIC, garantizando así que el servicio contratado responda a las condiciones particulares de la plataforma tecnológica municipal.

En el mercado nacional existe oferta de servicios de consultoría e implementación en tecnologías de redes y protocolos IPv6, tanto por parte de firmas especializadas como de proveedores integradores de soluciones TIC. Para el presente proceso, la oferta debe analizarse considerando no solamente el componente de consultoría, sino el ciclo integral de diagnóstico, diseño, implementación, pruebas, documentación y transferencia de conocimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas en la infraestructura de la Administración Municipal. En consecuencia, la pluralidad de oferentes deberá determinarse a partir de la experiencia y capacidad técnica requerida, procurando condiciones de participación que permitan la concurrencia de proveedores idóneos sin establecer requisitos que restrinjan injustificadamente el mercado.

	
	ITEM
	ENTIDAD
	OBJETO
	NUMERO DE PROCESO
	VALOR DEL PROCESO
	LIQUIDEZ
	ENDEUDAMIENTO
	COBERTURA DE INTERES
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO

	1
	MUNICIPIO DE GUACHETÁ
	 “consultoría para la ejecución del proceso de transición del protocolo de internet ipv4 al protocolo de internet ipv6 - fase i, según los lineamientos dados por el mintic, para la plataforma tecnológica de la administración municipal de Guachetá”
	AG-CMA-006-2022
	$48.237.000
	2.6
	0.50
	1
	0.11
	0.07

	2
	MUNICIPIO DE SASAIMA
	Contratación mínima cuantía
“prestación de servicios para realizar el diagnóstico, análisis, planeación, implementación y desarrollo de pruebas de funcionalidad del proceso de transición del protocolo de internet ipv4 a ipv6, para la alcaldía municipal de sasaima cundinamarca.”
	MC 038 DE 2023
	$31,792,834
	1,11
	75
	0
	0
	0

	3
	CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
	Implementación y pruebas de funcionalidad del proceso de transición de ipv4 a ipv6 para la corporación autónoma regional de chivor – corpochivor.
	CM-SP-007-22

	$ 75,350,763
	1,67
	0,40
	7,06 o indeterminado
	0,06
	0,05

	4
	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACÁ
	 “Prestación de servicios profesionales especializados para la implementación y migración del protocolo ipv4 a ipv6, donde se incluyan las fases de diagnóstico, implementación y puesta en marcha según los lineamientos dados por mintic.”
	MS-MC-032-2023
	$32.000.000
	1.37
	0.63
	3.87 o indeterminado
	0.07
	2.61

	5
	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ – CALDAS
	 “Realizar la transición de ipv4 a ipv6 en la asociación aeropuerto del café, de acuerdo con lo regulado por el mintic en la resolución 2710 de 2017.”
	CD-AAC-024-2024

	$77.589.577
	2.4
	0.50
	8.0 o indeterminado
	0.50
	0.25

	6
	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO NORTE DE SANTANDER
	Planeación, implementación y pruebas de funcionamiento del proceso de transición de el protocolo ipv 4 al protocolo ipv6, en la alcaldía del municipio de san cayetano, norte de santander de acuerdo a lo establecido en la resolucion 1126 de 2021 expedida por el ministerio de tecnologias de la informacion y las comunicaciones mintic.

	SAMC N° 006 DE 2023

	$67,968,749
	4.96
	40
	1.30
	8.5
	6




	

	Teniendo en cuenta la situación económica actual, que presentan el tipo de organizaciones/entidades que dentro de su objeto social pueden desarrollar el objeto del presente contrato, teniendo en cuenta la media aritmética, se considera prudente establecer los siguientes índices:

	INDICES FINANCIEROS

	Indicador
	Índice requerido

	LIQUIDEZ = (Activo corriente / Pasivo Corriente)
	Mayor o igual a 1

	ENDEUDAMIENTO = (Pasivo total / Activo Total)
	Menor o igual al 30%

	RAZON DECOBERTURA DE INTERESES = (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses)
	Mayor o igual a 5 o indeterminado



Indicadores de tipo Organizacional:
El municipio, requiere contar con empresas o entidades que tengan la responsabilidad, honestidad, experiencia y la experticia necesaria, además de certificar el cumplimiento con servicio de calidad, y que tenga toda la disposición para llevar a cabo el objeto del presente proceso de selección.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el límite inferior de los posibles oferentes identificados durante el estudio de mercado que presentan la muestra base del presente cálculo, el proponente deberá contar con los siguientes índices:

	INDICES organizacionales

	Indicador
	Índice requerido

	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio:
	Mayor o igual a 0.2

	Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional/Activo Total:
	Mayor o igual a 0.1







Atentamente, 


ARQ. FRANCISCO JAVIER ORTIZ PUENTES.
Secretario de Planeación y Urbanismo de Ubaté.

	SERVIDOR PÚBLICO
	ELABORADO
	REVISADO
	APROBADO

	Nombres
	Magaly Páez Oviedo
	Arq., Francisco Javier Ortiz Puentes
	Arq., Francisco Javier Ortiz Puentes

	Cargo
	CPS
	Secretario de Planeación y U 
	Secretario de Planeación y U

	Fecha
	
	
	

	Firma
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de julio de 2026. Pr: (1T-2026); Pv: (4T-2025 a 2T-2024); Df: (1T-2024).
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Fuente: Datos eportados por los proveedores de redesy servicios a Colombia TIC y provecciones de poblacién del DANE
con base en el Censo 2018. Fecha de consulta: 3 de julio de 2026. Pr: (1T-2026); Pv: (4T-2025 a 2T-2024); Df: (1T-2024).
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de julio de 2026. Pr: (1T-2026); Pv: (4T-2025 a 2T-2024); Df: (1T-2024).
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