ANEXO Nro. 3

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CONTRATISTA | IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SEIS (6) MESES MAS. | LA COBERTURA AMPARA A LA ENTIDAD FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO Y DE LAS DEMÁS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS CUBIERTAS POR ESTE AMPARO. EL PORCENTAJE DEL VEINTE POR CIENTO (20%) SE ESTABLECE ATENDIENDO EL IMPACTO QUE UN INCUMPLIMIENTO PUEDE GENERAR SOBRE LA CONTINUIDAD Y ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES. LA VIGENCIA COMPRENDE LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SEIS (6) MESES ADICIONALES, CON EL FIN DE MANTENER EL AMPARO DURANTE LA EJECUCIÓN Y DURANTE UN PERÍODO POSTERIOR EN EL CUAL PUEDAN EVIDENCIARSE OBLIGACIONES PENDIENTES O INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | VEINTE POR CIENTO (20%) DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CONTRATISTA | IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y UN (1) AÑOS MAS. | LA COBERTURA AMPARA A LA ENTIDAD FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD, DEFECTOS O INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS Y DEMÁS BIENES SUMINISTRADOS O INSTALADOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. EL PORCENTAJE DEL VEINTE POR CIENTO (20%) SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA LA INCIDENCIA QUE DICHOS BIENES TIENEN SOBRE LA SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES. LA VIGENCIA COMPRENDE LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y UN (1) AÑO ADICIONAL, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR FALLAS, DEFECTOS O VICIOS QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON POSTERIORIDAD A SU INSTALACIÓN Y RECIBO. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CONTRATISTA | IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TRES (03) AÑOS MAS. | LA COBERTURA AMPARA A LA ENTIDAD FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A CARGO DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL PORCENTAJE DEL CINCO POR CIENTO (5%) Y LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TRES (3) AÑOS ADICIONALES PERMITEN MANTENER LA COBERTURA FRENTE A OBLIGACIONES LABORALES QUE PUEDAN SER RECLAMADAS CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL SERVICIO | VEINTE POR CIENTO (20%) DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CONTRATISTA | IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SEIS (6) MESES MAS. | LA COBERTURA AMPARA A LA ENTIDAD FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES, CUANDO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS O DEMÁS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. EL PORCENTAJE DEL VEINTE POR CIENTO (20%) SE ESTABLECE ATENDIENDO LA INCIDENCIA QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO TIENE SOBRE LA OPERACIÓN SEGURA Y CONTINUA DE LOS ASCENSORES. LA VIGENCIA COMPRENDE LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SEIS (6) MESES ADICIONALES, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR DEFICIENCIAS O FALLAS ATRIBUIBLES A LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE PUEDAN EVIDENCIARSE CON POSTERIORIDAD A SU EJECUCIÓN. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO FINANCIERO | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 200 SMMLV | CONTRATISTA | IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | LA COBERTURA AMPARA LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN OCASIONARSE A TERCEROS CON OCASIÓN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O DE SUS SUBCONTRATISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA EXIGENCIA DE ESTE SEGURO SE JUSTIFICA POR LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, LAS CUALES IMPLICAN INTERVENCIONES TÉCNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y TRABAJOS QUE PUEDEN GENERAR RIESGOS PARA PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES. EL VALOR ASEGURADO CORRESPONDE A DOSCIENTOS (200) SMMLV, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17 DEL DECRETO 1082 DE 2015, PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA INFERIOR O IGUAL A MIL QUINIENTOS (1.500) SMMLV. SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS COBERTURAS EXIGIDAS EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN 0.2% DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN 0.5% DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

ANEXO No. 4

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROB. | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR | PROB. RES. | IMPACTO RES. | VAL. RES. | CATEGORÍA RES. | AFECTA EJECUCIÓN | RESPONSABLE | INICIO TRATAMIENTO | FIN TRATAMIENTO | MONITOREO | PERIODICIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o que no contemplen integralmente los costos necesarios para ejecutar el servicio. | Riesgo de seleccionar una oferta que posteriormente no permita cumplir adecuadamente el objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PROPONENTE | Verificar la oferta económica y requerir las explicaciones y soportes correspondientes cuando se adviertan precios que puedan resultar artificialmente bajos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | COMITÉ EVALUADOR | PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ACEPTACIÓN DE OFERTA | Evaluación económica y análisis de soportes. | DURANTE LA EVALUACIÓN |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que el oferente no acredite correctamente las condiciones técnicas, experiencia o capacidad exigidas en la invitación pública. | Retrasos en la evaluación o imposibilidad de seleccionar una oferta que satisfaga la necesidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | PROPONENTE | Verificación integral de los documentos y requisitos establecidos en la invitación pública. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | COMITÉ EVALUADOR | CIERRE DEL PROCESO | ACEPTACIÓN DE OFERTA | Verificación documental. | DURANTE LA EVALUACIÓN |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | JURÍDICO | Que el adjudicatario no aporte oportunamente las garantías, documentos o requisitos necesarios para iniciar la ejecución. | Retraso en el inicio del servicio y afectación del cronograma. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Requerir oportunamente los documentos y verificar su cumplimiento antes del inicio de la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | GRUPO CONTRACTUAL / SUPERVISOR | ACEPTACIÓN DE OFERTA | INICIO DE EJECUCIÓN | Verificación documental. | PREVIO AL INICIO |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento total o parcial de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo o de los tiempos de atención establecidos. | Interrupción del funcionamiento de los ascensores, retrasos y afectación del servicio a los residentes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento al cronograma, órdenes de servicio, tiempos de respuesta e informes de mantenimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Informes y seguimiento a servicios. | MENSUAL Y POR CADA REQUERIMIENTO |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Prestación deficiente del servicio de mantenimiento preventivo o correctivo. | Fallas recurrentes, paralización del ascensor, riesgos para los usuarios y necesidad de repetir trabajos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificar las actividades ejecutadas, pruebas de funcionamiento, reportes técnicos y recibo a satisfacción. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Informes técnicos y revisión del servicio. | POR CADA INTERVENCIÓN |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Utilización de personal que no cuente con las competencias, certificaciones o experiencia requeridas para intervenir los ascensores. | Mala calidad de los trabajos, accidentes, daños a los equipos y retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificar hojas de vida, competencias laborales, certificaciones para trabajo en alturas y demás requisitos exigidos al personal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Verificación documental y de personal. | AL INICIO Y CUANDO EXISTA CAMBIO DE PERSONAL |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suministro o instalación de repuestos, componentes o accesorios de mala calidad, incompatibles o que no correspondan a las condiciones técnicas del ascensor. | Fallas de funcionamiento, daños en los equipos, accidentes y mayores costos de reparación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificar especificaciones, fichas técnicas, compatibilidad, procedencia y correcto funcionamiento de los bienes instalados. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Revisión técnica e informes. | POR CADA SUMINISTRO O INSTALACIÓN |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SEGURIDAD / OPERACIONAL | Utilización inadecuada o deficiente de equipos de protección, herramientas o elementos de seguridad durante las intervenciones. | Accidentes de trabajo, lesiones graves o afectación a usuarios y terceros. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplimiento del SG-SST, utilización de EPP, procedimientos de trabajo seguro, trabajo en alturas y verificación de equipos y herramientas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Inspecciones y verificación documental. | PERMANENTE |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | LABORAL | Incumplimiento en afiliaciones, pagos al Sistema de Seguridad Social Integral o demás obligaciones laborales respecto del personal utilizado. | Reclamaciones laborales, accidentes sin cobertura y posibles afectaciones para la Entidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Exigir planillas y soportes de pago de seguridad social y parafiscales cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Revisión de planillas y soportes. | CON CADA PAGO |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daños a la infraestructura, bienes o instalaciones de las viviendas fiscales ocasionados durante los trabajos. | Costos de reparación, afectación de bienes públicos y posibles reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigir medidas de protección y reparación inmediata de los daños atribuibles al contratista, sin costo adicional para la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Inspección y registro fotográfico. | POR CADA INTERVENCIÓN |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL / POLÍTICO | Hechos de terrorismo, bloqueos, paros, huelgas, amotinamientos u otras alteraciones de orden público que impidan el acceso al lugar de prestación del servicio. | Suspensión o retraso de las actividades programadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | COMPARTIDO | Evaluar la afectación y adoptar medidas de contingencia, reprogramación o suspensión cuando jurídicamente corresponda. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR / CONTRATISTA | CUANDO OCURRA | SUPERACIÓN DEL EVENTO | Comunicaciones y seguimiento. | CUANDO SE PRESENTE |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición o modificación de normas técnicas o disposiciones obligatorias que incidan directamente en las actividades contratadas. | Necesidad de ajustar procedimientos o condiciones para garantizar el cumplimiento normativo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD / CONTRATISTA, SEGÚN CORRESPONDA | Verificar el alcance de la nueva disposición y adoptar los ajustes que jurídicamente resulten procedentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR / CONTRATISTA | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Seguimiento normativo. | CUANDO SE PRESENTE |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | OPERACIONAL | Aparición de fallas o deficiencias atribuibles a los mantenimientos realizados después de terminada la ejecución. | Necesidad de correcciones, nuevas intervenciones o costos para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir la atención de garantías del servicio y hacer efectiva la garantía de calidad cuando corresponda. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | TERMINACIÓN | VENCIMIENTO DEL AMPARO | Seguimiento a garantías y requerimientos. | CUANDO SE PRESENTE |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | OPERACIONAL | Fallas, defectos o incorrecto funcionamiento de repuestos, componentes o accesorios suministrados e instalados durante la ejecución. | Afectación del funcionamiento y seguridad del ascensor y necesidad de reposición de bienes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir reposición o corrección dentro de la garantía y hacer efectivo el amparo de calidad y correcto funcionamiento cuando corresponda. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | TERMINACIÓN | VENCIMIENTO DEL AMPARO | Seguimiento de garantías. | CUANDO SE PRESENTE |
| 15 | GENERAL | INTERNO | POSTCONTRACTUAL | ADMINISTRATIVO | Demora en la elaboración de documentos, verificación de saldos o actuaciones necesarias para el cierre de la aceptación de oferta. | Retrasos en el cierre contractual y definición de obligaciones pendientes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD / CONTRATISTA, SEGÚN CORRESPONDA | Control documental de informes, pagos, garantías, saldos y demás soportes del expediente contractual. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR / GRUPO CONTRACTUAL | TERMINACIÓN | CIERRE CONTRACTUAL | Lista de chequeo documental. | HASTA EL CIERRE |
| 16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Indisponibilidad o demora en la obtención de repuestos especializados para los ascensores objeto del contrato, que afecte la oportunidad de los mantenimientos correctivos y la continuidad del servicio | Ascensores fuera de servicio por tiempos prolongados en las viviendas fiscales, afectación a los usuarios y posibles riesgos de seguridad | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Stock de repuestos críticos, tiempos máximos de atención y reparación, equipos o soluciones alternas, reporte de fallas al supervisor | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR | INICIO DE EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | Revisión técnica e informes. | HASTA EL CIERRE |