[image: ]MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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= delevento |8 | E
o
1 G|E[P RIESGO REGULATORIO | Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecucién del proyecto 2 | 2
Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinacion interinstitucional. Cuando el MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de
2 G| E|E RIESGO OPERACIONAL  ([decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el contratista debido a demoras ocasionadas por 11 1
otras entidades publicas. Riesgo que asume el MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.
3 E | P RIESGO GENERAL Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones del proceso, en las unidades, especificaciones, descripcion del 3| 4
proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el MUNICIPIO
Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicacién y/o durante la ejecucion del
4 E I E RIESGO GENERAL contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. 213
Riesgo que asume el CONTRATISTA.
Errores cometidos porel CONTRATISTAen la elaboracién de las propuestas y/o en los documentos elaborados por el CONTRATISTA|
5 ¢ I ¢ RIESGO GENERAL durante la ejecucion del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 2] 3
6 G I C RIESGO OPERACIONAL  [Demora en la legalizacion del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2|3
7 ¢ | | E |RIESGO SOCIAL O POLITICO Paros ylo problemas de Orden Publico que se puedan presentar en la zona de ejecucion del contrato. Riesgo que asume el 2| 9

MUNICIPIO y el CONTRATISTA

Valoracion

Categoria

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

A QUIEN SE ASIGNA

PROPONENTE
MUNICIPIO YIO
CONTRATISTA
100%
100%
50%
100%
100%
100%
25% 75%










MUNICIPIO

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

1 G E P RIESGO REGULATORIO  Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecución del proyecto 2 2 2 RIESGO BAJO 100%

2 G E E RIESGO OPERACIONAL 

Riesgodelcontratoocasionadoacausadelacoordinacióninterinstitucional.CuandoelMUNICIPIO y/oCONTRATISTAdependende

decisionesdeotrasentidadesoficiales.Serefierealosmayorescostosasumidosporelcontratistadebidoademorasocasionadaspor

otras entidades públicas. Riesgo que asume el  MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.

1 1 2 RIESGO BAJO 100%

3 E I P RIESGO GENERAL

Erroresinvoluntariosquehayanquedadoenlospliegosdecondicionesdelproceso,enlasunidades,especificaciones,descripcióndel

proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el MUNICIPIO

3 4 7 RIESGO ALTO 50%

4 E I E RIESGO GENERAL

Riesgopresentadoporaccidentalidady/omuertedepersonaldelCONTRATISTAdesdelaadjudicacióny/odurantelaejecucióndel

contrato,porcausasexternasalproyectooporausenciaofaltaodeficienciadelSISTEMADESEGURIDADINDUSTRIALdelaobra.

Riesgo que asume el CONTRATISTA.

2 3 7 RIESGO ALTO 100%

5 G I C RIESGO GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboracióndelaspropuestasy/oenlosdocumentoselaboradosporelCONTRATISTA

durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

2 3 7 RIESGO ALTO 100%

6 G I C RIESGO OPERACIONAL  Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 3 7 RIESGO ALTO 100%

7 G E E RIESGO SOCIAL O POLITICO

Parosy/oproblemasdeOrdenPúblicoquesepuedanpresentarenlazona deejecucióndelcontrato.Riesgoqueasumeel

MUNICIPIO y el CONTRATISTA

2 2 5 RIESGO MEDIO 25% 75%
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o2l e Consecuencia | = 2 :§ g
2 § § § Tipo de Riesgo Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) de ocurrencia g o g g PROPONENTE
L delevento | S| E | 5 S MUNICIPIO YO
o- CONTRATISTA
Problemas presentados entre, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas 0
8 E E|E RIESGO OPERACIONAL que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con EL MUNICIPIO. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 212 100%
Demora en la radicacion (en la ventanilla de radicacién de cuentas de la Secretria Administrativa y Financiera) oportuna por parte del RIESGO
9 G I E S CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA 414 EXTREMO 100%
Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboracién delas actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicacion. Riesgo RIESGO
016 1|E RIESGO GENERAL | 1116 asume el CONTRATISTA 14 EXTREMO 100%
Accidentalidad presentada por la deficiente sefializacion preventiva ubicada en sitios criticos y en las zonas donde este realizando los RIESGO
M| E E|E RIESGO GENERAL trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicacion y demas sefializacion necesaria, seguridad industrial, y elementos de proteccion 4 | 4 EXTREMO 100%
personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
12| G| E|E RIESGO FINANCIERO Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2| 2 RIESGO ALTO 100%
Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis,
131 G | E| E |RIESGODELANATURALEZA vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demas fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el MUNICIPIO. 312 100%
wlolele RIESGO GENERAL Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el 5 | 9 100%
CONTRATISTA.
PROBABILIDAD DE RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION VALORACION DEL CATEGORIA
RIESGO
RARO 1 8,9,10 RIEGO EXTREMO
IMPROBABLE 2 6,7 RIEGO ALTO
POSIBLE 3 5 RIESGO MEDIO
PROBABLE 4 2,3,4 RIESGO BAJO
CASI CIERTO 5 1 RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO | | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | | TIPO | CONVENCION
INSIGNIFICANTE 1 GENERAL G
MENOR 2 ESPECIFICO E
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTROFICO 5










MUNICIPIO

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

8 E E E RIESGO OPERACIONAL 

Problemaspresentadosentre,sociosy/oconsorciadosy/ointegrantesdeunionestemporalesy/ofamiliaresdelasempresasy/ofirmas

que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con EL MUNICIPIO. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

2 2 5 RIESGO MEDIO 100%

9 G I E RIESGO FINANCIERO

Demoraenlaradicación(enlaventanilladeradicacióndecuentasdelaSecretriaAdministrativayFinanciera)oportunaporpartedel

CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

10 G I E RIESGO GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboracióndelasactasy/ocuentasqueocasionandemorasensuradicación.Riesgo

que asume el CONTRATISTA

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

11 E E E RIESGO GENERAL

Accidentalidadpresentadaporladeficienteseñalizaciónpreventivaubicadaensitioscríticosyenlaszonasdondeesterealizandolos

trabajosELCONTRATISTA,equiposdecomunicaciónydemásseñalizaciónnecesaria,seguridadindustrial,yelementosdeprotección

personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

12 G E E RIESGO FINANCIERO Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 2 6 RIESGO ALTO 100%

13 G E E RIESGO DE LA NATURALEZA

Terremotos,huracanes,tornados,volcanes,inundacionesmarinas,inundacionesfluviales,deslizamientosexorbitantes,tsunamis,

vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el MUNICIPIO.

3 2 5 RIESGO MEDIO 100%

14 G E E RIESGO GENERAL

Accidentesdeltransportadorquelleveinsumosy/oelementosy/omaterialesy/opersonaldelCONTRATISTA.Riesgoqueasumeel

CONTRATISTA.

2 2 5 RIESGO MEDIO 100%

CATEGORIA VALORACION

RARO 1

IMPROBABLE 2

POSIBLE 3

PROBABLE 4

CASI CIERTO 5

IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACION 

INSIGNIFICANTE 1

MENOR 2

MODERADO 3

MAYOR  4

CATASTROFICO 5
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VALORACION DEL 
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8, 9, 10
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RIEGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

CATEGORIA DEL RIESGO

RIESGO INSIGNIFICANTE

PROBABILIDAD DE RIESGO

CATEGORIA DEL RIESGO

TIPO

GENERAL

ESPECIFICO
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