[image: ]MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
Matriz de Riesgos
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MUNICIPIO
PROPONENTE 



Y/O 
CONTRATISTA 



1 G E P RIESGO REGULATORIO Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecución del proyecto 2 2 2 RIESGO BAJO 100%



2 G E E RIESGO OPERACIONAL 
Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional. Cuando el MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de
decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el contratista debido a demoras ocasionadas por
otras entidades públicas. Riesgo que asume el  MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.



1 1 2 RIESGO BAJO 100%



3 E I P RIESGO GENERAL Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones del proceso, en las unidades, especificaciones, descripción del
proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el MUNICIPIO 3 4 7 RIESGO ALTO 50%



4 E I E RIESGO GENERAL
Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del
contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.
Riesgo que asume el CONTRATISTA.



2 3 7 RIESGO ALTO 100%



5 G I C RIESGO GENERAL Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos elaborados por el CONTRATISTA
durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 2 3 7 RIESGO ALTO 100%



6 G I C RIESGO OPERACIONAL Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 3 7 RIESGO ALTO 100%



7 G E E RIESGO SOCIAL O POLITICO Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar en la zona de ejecución del contrato. Riesgo que asume el
MUNICIPIO y el CONTRATISTA 2 2 5 RIESGO MEDIO 25% 75%
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MUNICIPIO

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

1 G E P RIESGO REGULATORIO  Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecución del proyecto 2 2 2 RIESGO BAJO 100%

2 G E E RIESGO OPERACIONAL 

Riesgodelcontratoocasionadoacausadelacoordinacióninterinstitucional.CuandoelMUNICIPIO y/oCONTRATISTAdependende

decisionesdeotrasentidadesoficiales.Serefierealosmayorescostosasumidosporelcontratistadebidoademorasocasionadaspor

otras entidades públicas. Riesgo que asume el  MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.

1 1 2 RIESGO BAJO 100%

3 E I P RIESGO GENERAL

Erroresinvoluntariosquehayanquedadoenlospliegosdecondicionesdelproceso,enlasunidades,especificaciones,descripcióndel

proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el MUNICIPIO

3 4 7 RIESGO ALTO 50%

4 E I E RIESGO GENERAL

Riesgopresentadoporaccidentalidady/omuertedepersonaldelCONTRATISTAdesdelaadjudicacióny/odurantelaejecucióndel

contrato,porcausasexternasalproyectooporausenciaofaltaodeficienciadelSISTEMADESEGURIDADINDUSTRIALdelaobra.

Riesgo que asume el CONTRATISTA.

2 3 7 RIESGO ALTO 100%

5 G I C RIESGO GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboracióndelaspropuestasy/oenlosdocumentoselaboradosporelCONTRATISTA

durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

2 3 7 RIESGO ALTO 100%

6 G I C RIESGO OPERACIONAL  Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 3 7 RIESGO ALTO 100%

7 G E E RIESGO SOCIAL O POLITICO

Parosy/oproblemasdeOrdenPúblicoquesepuedanpresentarenlazona deejecucióndelcontrato.Riesgoqueasumeel

MUNICIPIO y el CONTRATISTA

2 2 5 RIESGO MEDIO 25% 75%
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MUNICIPIO
PROPONENTE 



Y/O 
CONTRATISTA 



8 E E E RIESGO OPERACIONAL Problemas presentados entre, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas
que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con EL MUNICIPIO. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 2 2 5 RIESGO MEDIO 100%



9 G I E RIESGO FINANCIERO Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Secretria Administrativa y Financiera) oportuna por parte del
CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA 4 4 8 RIESGO 



EXTREMO 100%



10 G I E RIESGO GENERAL Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo
que asume el CONTRATISTA 4 4 8 RIESGO 



EXTREMO 100%



11 E E E RIESGO GENERAL
Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde este realizando los
trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección
personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.



4 4 8 RIESGO 
EXTREMO 100%



12 G E E RIESGO FINANCIERO Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 2 6 RIESGO ALTO 100%



13 G E E RIESGO DE LA NATURALEZA Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis,
vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el MUNICIPIO. 3 2 5 RIESGO MEDIO 100%



14 G E E RIESGO GENERAL Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el
CONTRATISTA. 2 2 5 RIESGO MEDIO 100%



CATEGORIA VALORACION



RARO 1
IMPROBABLE 2



POSIBLE 3
PROBABLE 4



CASI CIERTO 5



IMPACTO DEL RIESGO



CATEGORIA VALORACION 



INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
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MAYOR 4



CATASTROFICO 5
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MUNICIPIO

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

8 E E E RIESGO OPERACIONAL 

Problemaspresentadosentre,sociosy/oconsorciadosy/ointegrantesdeunionestemporalesy/ofamiliaresdelasempresasy/ofirmas

que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con EL MUNICIPIO. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

2 2 5 RIESGO MEDIO 100%

9 G I E RIESGO FINANCIERO

Demoraenlaradicación(enlaventanilladeradicacióndecuentasdelaSecretriaAdministrativayFinanciera)oportunaporpartedel

CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

10 G I E RIESGO GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboracióndelasactasy/ocuentasqueocasionandemorasensuradicación.Riesgo

que asume el CONTRATISTA

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

11 E E E RIESGO GENERAL

Accidentalidadpresentadaporladeficienteseñalizaciónpreventivaubicadaensitioscríticosyenlaszonasdondeesterealizandolos

trabajosELCONTRATISTA,equiposdecomunicaciónydemásseñalizaciónnecesaria,seguridadindustrial,yelementosdeprotección

personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

12 G E E RIESGO FINANCIERO Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA 2 2 6 RIESGO ALTO 100%

13 G E E RIESGO DE LA NATURALEZA

Terremotos,huracanes,tornados,volcanes,inundacionesmarinas,inundacionesfluviales,deslizamientosexorbitantes,tsunamis,

vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el MUNICIPIO.

3 2 5 RIESGO MEDIO 100%

14 G E E RIESGO GENERAL

Accidentesdeltransportadorquelleveinsumosy/oelementosy/omaterialesy/opersonaldelCONTRATISTA.Riesgoqueasumeel

CONTRATISTA.

2 2 5 RIESGO MEDIO 100%
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CATASTROFICO 5
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