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E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA


TERMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA PUBLICA 003-2026
NOVIEMBRE 5 DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL CORREGIMIENTO LA SUSANA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA







RECOMENDACIONES INICIALES

Lea cuidadosamente el contenido de este documento. Verifique (antes que nada) que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad generales ni específicas para contratar.
Cerciórese que cumple con las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera. Siga las instrucciones que en estos Términos de referencia se imparten para la elaboración de su oferta. Identifique su oferta, en la forma indicada en este documento.
Tenga presente la fecha y hora previstas del presente proceso; EN NINGUN CASO SE RECIBIRAN OFERTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.
Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas telefónicas ni personales.
Los oferentes, con la presentación de su oferta autorizan al Hospital para verificar toda  la información que en ella suministren o adjunten.
Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el oferente o en la de uno de los miembros del Consorcio o de  la Unión Temporal, acorde con las exigencias o requisitos establecidos en estos Términos de referencia, se podrá rechazar la oferta y/o dar aviso a las autoridades competentes previa verificación del caso por parte de la Entidad.
La información contenida en estos Términos de referencia sustituye totalmente cualquier otra que el Hospital Marco A. Cardona Maceo o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados en la CONVOCATORIA PUBLICA.
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en estos Términos de referencia. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.
[bookmark: _Toc155671214]



CAPÍTULO I
[bookmark: _Toc143328684][bookmark: _Toc155671215]INFORMACIÓN GENERAL
La información contenida en este Términos de referencia sustituye totalmente cualquier otra que el Hospital Marco A. Cardona y sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados en esta CONVOCATORIA PUBLICA.
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este Términos de referencia. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.
CRONOGRAMA
	ACTIVIDAD
	FECHA Y HORA

	Publicación de Estudios Previos, Términos de referencia y aviso de convocatoria (página web de la ESE y SECOP)
	9 de noviembre de 2026 a partir de las 08:00 horas

	Observaciones a los Términos de referencia
	Del 9 al 10 de noviembre de 2026 hasta las 18:00 horas

	Apertura de la convocatoria
	11 de noviembre de 2026 a partir de las 08:00 horas

	Visita al sitio de las obras
	NO OBLIGATORIA

	Presentación de propuestas
	Del 11 al 13 de noviembre de 2026 hasta las 18:00 horas

	Acta de cierre
	13 de noviembre de 2026 a las 18:02 horas

	Evaluación de propuestas
	17 de noviembre de 2026

	Publicación de la evaluación de las propuestas
	18 de noviembre de 2026

	Observaciones a la calificación de las propuestas mediante comunicado escrito o correo electrónico
	Del 18 al 19 de noviembre de 2026 hasta las 17:00 horas

	Respuestas a observaciones de calificación
	20 de noviembre de 2026

	Adjudicación de la contratación
	20 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas



1.1. [bookmark: _Toc155671216]INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los Términos de referencia y todos los documentos de la CONVOCATORIA PUBLICA, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que, además, se acoge a los dictados de los principios de la función pública.

Todos los documentos de la CONVOCATORIA PUBLICA se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.  Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Términos de referencia, serán de su exclusiva responsabilidad.  
En consecuencia, el Hospital Marco A. Cardona no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.
El hecho de que el proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.
1.2 [bookmark: _Toc155671217]OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO LA SUSANA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA

Alcance: La interventoría comprende el seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, legal, financiera, contable, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del contrato de obra cuyo objeto es la ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, con un plazo de tres (3) meses y un valor de $1.223.527.944,89 (Puesto de Salud La Susana: $608.759.297,89; en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el presupuesto oficial de obra, las especificaciones técnicas, los planos y demás documentos del proyecto.

La interventoría se ejercerá de manera presencial en el puesto de salud, con la dedicación del personal mínimo establecido en estos Términos de referencia, durante todo el plazo de ejecución de la obra y hasta la liquidación del contrato de obra.

1.3 [bookmark: _Toc155671218]LOCALIZACIÓN: 

Las actividades de interventoría se desarrollarán en los Puestos de Salud de los corregimientos La Susana y La Floresta, zona rural del Municipio de Maceo (Antioquia), y en la sede de la E.S.E. Hospital Marco A. Cardona, sin perjuicio de las labores de oficina que LA INTERVENTORÍA adelante en su propia sede.


1.4 [bookmark: _Toc155671219]PLAZO PARA LA EJECUCIÓN: 

El plazo del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre LA ESE y LA INTERVENTORÍA, previa aprobación de la garantía única. El Acta de Inicio de la interventoría se suscribirá de manera simultánea o previa al Acta de Inicio del contrato de obra, y su plazo correrá en forma paralela al de éste. LA INTERVENTORÍA deberá, además, acompañar y suscribir la liquidación del contrato de obra.

[bookmark: _Toc94682519][bookmark: _Toc94696364][bookmark: _Toc95306905][bookmark: _Toc96244016][bookmark: _Toc96852348][bookmark: _Toc98066366][bookmark: _Toc102649082][bookmark: _Toc109706322]El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación por parte de la supervisión interna designada por LA ESE del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el Hospital Marco A. Cardona Maceo.
En caso de prórroga o suspensión del contrato de obra, el contrato de interventoría se prorrogará o suspenderá en la misma medida, previa justificación y mediante documento suscrito por las partes.


1.5 [bookmark: _Toc155671220]PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial para la ejecución del contrato es de TRENTA  Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/L ($32.795.513), IVA incluido, y demás impuestos directos e indirectos ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, de conformidad con el presupuesto oficial publicado, discriminado así:

	 
	PRESUPUESTO OFICIAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL  ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LA SUSANA, DE LA ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA, DEL MUNICIPIO DE
MACEO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

	N°
	CONCEPTO
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	
	SUELDO MES - Inc Factor multiplicador 
BÁSICO
	CANTIDAD
	% DE DEDICACIÓN
	VALOR MES (A * B * C)
	N° DE MESES
	TOTAL PARCIAL
(D * E)

	1
	PERSONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	PERSONAL PROFESIONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Director de interventoría Ingeniero Civil - Administrador dr Obras Civiles - Especialista en Gerencia de Proyectos 
	$ 7.542.486
	1,00
	15%
	$ 1.131.373
	2,9
	$ 3.314.923

	1.1.2
	Residente de interventoría Ingeniero Civil 
	$ 6.777.810
	1,00
	50%
	$ 3.388.905
	2,0
	$ 6.777.810

	1.1.2
	Residente Sisoma
	$ 5.126.805
	1,00
	20%
	$ 1.025.361
	2,0
	$ 2.050.722

	 
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
	$ 12.143.455

	
	FACTOR MULTIPLICADOR
	2,1000

	
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL= A
	$ 25.501.255

	OTROS COSTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 
	CANTIDAD
	COSTOS  ($)
	TIEMPO DE UTILIZACION
TOTAL
	VALOR PARCIAL        ($)

	1
	Transporte terrestre, viaticos y/o alimentación
	und
	 
	2,00
	$ 300.000
	3,00
	$ 1.800.000

	2
	Edicion de informes, redaccion de documentos (incluye fotografias)
	und
	 
	1,00
	$ 86.000
	3,00
	$ 258.000

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)
	$ 2.058.000

	
	
	
	 
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS =(A) + (B) = (C)
	$ 27.559.255

	
	
	
	 
	IVA =19% * (C) = (D)
	$ 5.236.258

	
	
	
	 
	COSTO TOTAL = (C) + (D)
	$ 32.795.513



El presupuesto oficial se estimó con base en los costos de personal profesional (director de interventoría, residente de interventoría y residente SISOMA, afectados por el factor multiplicador), otros costos directos (transporte, viáticos, alimentación y edición de informes) e IVA, según el análisis de costos de interventoría que hace parte de los presupuestos oficiales de obra.

1.6 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 

El contrato derivado de este proceso de selección será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0385 del 25 de Julio de 2026, que se adjunta a la convocatoria pública y se publica en la página web de la ESE y en el SECOP II.

1.7 ANTICIPO: 

Para el contrato de interventoría NO se pactará anticipo ni pago anticipado. Los pagos se realizarán conforme a la forma de pago establecida en el numeral siguiente.

1.8 [bookmark: _Toc155671221]FORMA DE PAGO: 

LA E.S.E. pagará el valor del contrato de interventoría de la siguiente manera:
PAGOS PARCIALES: Hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales cuyo valor será proporcional al porcentaje de avance físico de la obra aprobado en el respectivo período (acta parcial de obra) en cada sede, previa presentación y aprobación del informe mensual de interventoría por parte de la supervisión designada por LA E.S.E.
PAGO FINAL: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante, una vez suscrita el acta de recibo final de la obra, entregado y aprobado el informe final de interventoría y suscritas las actas de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría.
Cada pago se cancelará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica o documento equivalente, acompañada del informe aprobado, la certificación de recibo a satisfacción expedida por la supervisión designada por LA E.S.E. y los comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. LA E.S.E. efectuará las retenciones y descuentos de ley nacionales, departamentales y municipales a que haya lugar.
El Hospital Marco A. Cardona Maceo realizará los pagos a través de la Tesorería.
1.9 [bookmark: _Toc155671222]CONSULTA DEL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Las personas interesadas en participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA podrán consultar el Proyecto de Términos de Referencia en la página web www.hospitalmaceo.gov.co en el SECOP o directamente en la oficina de la Subgerencia Administrativa y Financiera, según la cronología del proceso.

Durante este lapso podrán presentarse las observaciones pertinentes, que podrán ser incluidas por la Entidad, en caso de considerarlas relevantes para el proceso de selección, con el fin de configurar los Términos de referencia Definitivo.
1.10 [bookmark: _Toc155671223]CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVO: 

Las personas interesadas en participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA podrán consultar los Términos de Referencia Definitivo en las páginas web www.hospitalmaceo.gov.co y/o EN EL SECOP y/o directamente en la oficina de Subgerencia Administrativa y Financiera, según las fechas contenidas en la cronología del proceso.

1.11 [bookmark: _Toc111959775][bookmark: _Toc155671225][bookmark: _Toc94682421][bookmark: _Toc94696267][bookmark: _Toc94945130][bookmark: _Toc95306825][bookmark: _Toc96171255][bookmark: _Toc97097301][bookmark: _Toc97793072][bookmark: _Toc98303476][bookmark: _Toc98304457][bookmark: _Toc102648695][bookmark: _Toc104188042][bookmark: _Toc104188397][bookmark: _Toc104190394][bookmark: _Toc109712431][bookmark: _Toc110051570][bookmark: _Toc111106232][bookmark: _Toc111106384][bookmark: _Toc111959776]PLAZO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA: 

El plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA, es el tiempo que transcurre entre la fecha fijada como apertura y la fecha de cierre de la misma.

1.12 [bookmark: _Toc155671226]APERTURA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA: 

La apertura de la CONVOCATORIA PUBLICA será en la fecha y hora estipulada en la cronología del proceso, por lo tanto a partir de esta fecha la información que figura en los Términos de referencia será reemplazada, siendo la única información válida para la presentación de la propuesta, la consignada en los presentes Términos de Referencia.

1.13 VISITA AL SITIO: 

Los proponentes podrán reconocer, no de manera obligatoria ni como requisitos habilitante,  el sitio donde se realizará la interventoría e informarse completamente de todas las condiciones topográficas, climatológicas, de acceso,  de  suministro  y transporte  de  los  materiales,  herramientas,  equipos,  disponibilidad  de  mano  de obra y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera la ejecución de la interventoría, su costo y duración, de manera que en el momento de la ejecución, no podrá alegar la falta de conocimiento o información de las especificaciones o las condiciones del proyecto.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA y hasta Un (1) día hábil antes de la fecha de cierre, en horario de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m., cualquier interesado pueda solicitar por escrito otras aclaraciones que no hubieren sido resueltas en la audiencia.
Las consultas y aclaraciones deberán radicarse en la oficina de la gerencia, indicando la dirección y número telefónico del interesado, o al fax, o al correo electrónico, pues en caso contrario no generarán para el Hospital la obligación de contestarlas antes de la fecha de cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA.
Las modificaciones o aclaraciones a los Términos de Referencia, que surjan como resultado de las observaciones formuladas por los interesados o de oficio por parte del Hospital Marco A. Cardona, serán informadas mediante Adendas o Comunicados, que se publicarán en la página web www.hospitalmaceo.gov.co y en SECOP
La solicitud y respuesta a las aclaraciones no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA.
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del presente Términos de referencia.
1.14 [bookmark: _Toc111959779][bookmark: _Toc155671228]PRÓRROGA O AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 

El Hospital Marco A. Cardona, podrá prorrogar el plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA hasta Un (1) día hábil antes de la fecha de cierre y por un término no mayor al de la mitad del inicialmente señalado, cuando lo considere conveniente.

En caso de que la Entidad amplíe el término para la presentación de propuestas, se tendrán como válidos los documentos diligenciados por el proponente dentro del término inicial, sin que sea necesario su complemento o actualización, tales como: Certificado de cámara de comercio, póliza de seriedad, autorización de la junta, entre otros, que para efectos de la presentación de la oferta, tienen una vigencia determinada.
En todo caso la Entidad se reserva la facultad de solicitar o no la actualización de esta información, cuando lo considere pertinente.
1.15 CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA: 

Las propuestas se depositarán en el lugar destinado para el efecto, ubicado en la Gerencia del Hospital hasta  la fecha del plazo estipulado en la cronología del proceso.

De conformidad con el Articulo 20, numeral 5°, del Decreto 2153 de 1992, la hora de referencia será la establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mantiene, coordina y da la hora legal de la República de Colombia. Podrá consultarse en las páginas web www.sic.gov.co 
Posteriormente, el comité de evaluación realizará la apertura de las propuestas que hayan manifestado su interés en este proceso.
1.16 [bookmark: _Toc155671229]VEEDURÍA CIUDADANA: 

[bookmark: _Toc155671230]De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y pos contractual de este proceso contractual, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio Web. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO 2
[bookmark: _Toc143328698][bookmark: _Toc155671231]REQUISITOS Y CALIDADES DE PARTICIPACIÓN
2.1 [bookmark: _Toc155671232][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: 

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

Podrán  participar  en  la  presente  contratación  todas  aquellas  personas  Naturales, Jurídicas Nacionales que a la fecha de la apertura de la presente Selección estén debidamente  inscritas  en  el  registro  único  de  proponentes  de  la  cámara  de comercio.
Si la propuesta se presenta en consorcio o unión temporal cada uno de las respectivas formas de asociación deberá aportar el certificado de inscripción en el RUP que acredite la clasificación exigida en los términos de referencia.
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificado documentalmente y cuyo registro se encuentre en firme, firmeza que se produce 10 días hábiles después de su publicación en el registro único de proponentes (RUP)
Para el presente proceso de selección, los proponentes deberán estar inscritos y clasificados en el RUP en por lo menos uno (1) de los siguientes códigos UNSPSC (en el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante deberá acreditar al menos uno de ellos):
	Codificación de la obra en el sistema UNSPSC
	Descripción

	811015
	Servicios de ingeniería civil

	801016
	Gerencia de proyectos



[bookmark: _Toc155671233]CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN

Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas, con las mismas exigencias de Ley. Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y cumplir con los siguientes aspectos:

· La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente al Hospital Marco A. Cardona Maceo, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

· Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, la cual no podrá ser inferior al 15%, ni ser modificado sin la autorización previa del Hospital.

· En caso  de no indicarse en el acta de conformación el porcentaje de participación, se les dará el tratamiento de Consorcios para todos los efectos, en especial la evaluación.

· Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los Consorcios.

· Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán designar la persona que para todos los efectos los representará y anexarán el acta mediante la cual se constituyen.

· El Acta de constitución deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión Temporal o la respectiva asociación, no podrá ser disuelto ni liquidado, durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriban.

· La respectiva forma de asociación, ya sea que se trate de Consorcio, Unión Temporal u otra forma, deberá inscribirse como proveedor, diligenciando el respectivo formato, no por cada uno de sus integrantes sino por la respectiva forma de asociación, ello considerando que en caso de salir seleccionada, la facturación y el pago se hará directamente a la forma de asociación.

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán cumplir con lo siguiente:

· Presentar ante el Hospital el correspondiente NIT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación.

· De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse además, el nombre y el Nit de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar además el porcentaje de participación en el mismo.

EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN O EN CONCORDATO:

Con el objeto de cumplir con los fines Estatales y principios establecidos en la contratación administrativa, propendiendo al mismo tiempo que los proponentes favorecidos garanticen la efectiva prestación del servicio requerido por la Entidad, las empresas que se encuentren en liquidación y/o Concordato podrán presentar propuesta siempre y cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/o Unión Temporal sin que el porcentaje de participación del integrante que se encuentra bajo esta figura supere el 40% del presupuesto oficial.

Lo anterior con el fin de que puedan disponer de la capacidad financiera mínima requerida y no deban ser eliminadas las propuestas del proceso de selección por no cumplir con esta exigencia mínima.
[bookmark: _Toc155671236]
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

[bookmark: _Toc57090076][bookmark: _Toc111959811][bookmark: _Toc155671237]No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de  inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993).
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
El proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
[bookmark: _Toc127863217][bookmark: _Toc127863219][bookmark: _Toc155671238]RESPONSABILIDAD FISCAL:

[bookmark: _Toc155671239]De conformidad con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente no podrá estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales.

SANCIONES O INCUMPLIMIENTO:

Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute a los proponentes, en relación con su actuación contractual y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, se harán acreedores a las sanciones previstas en el Artículo 58 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 en concordancia con los artículos 52, 55 y 56 de la misma.
El proponente deberá indicar en su propuesta si le han impuesto algún tipo de sanción en relación con su actuación contractual durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
Si el proponente no lo indica, se entenderá que no se le han impuesto sanciones.
2.2 EXPERIENCIA 

2.2.1 EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA POR ANTIGUEDAD PERSONAS NATURAL Y JURÍDICA 
Si la fecha de expedición de la matrícula profesional del proponente persona natural (ingeniero civil o arquitecto) o la fecha de constitución de la persona jurídica es igual o mayor a cinco (5) años, contados hasta la fecha de cierre de la presente convocatoria, obtendrá una calificación de ADMISIBLE; en caso contrario se calificará NO ADMISIBLE. En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá cumplir con este requisito.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE
El proponente deberá acreditar, con máximo tres (3) contratos terminados, experiencia en INTERVENTORÍA DE OBRAS de construcción, adecuación, mejoramiento, ampliación o mantenimiento de edificaciones, cuya sumatoria, expresada en SMMLV del año de terminación, sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV de 2026. 
Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá corresponder a interventoría de obras en edificaciones de uso institucional o del sector salud (IPS, ESE, hospitales, centros o puestos de salud). En el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia será la sumatoria de la acreditada por sus integrantes, y el integrante con mayor participación deberá aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia exigida.
La experiencia NO requiere estar inscrita en el RUP. Podrá acreditarse indistintamente mediante cualquiera de los siguientes medios: (i) el certificado del RUP, cuando el contrato se encuentre inscrito; (ii) copia del contrato acompañada del acta de terminación o del acta de liquidación, debidamente suscritas por las partes; o (iii) certificación expedida por la entidad contratante. Los requisitos de estos documentos se establecen en el numeral “Certificados de experiencia” del Capítulo 3.

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
La capacidad financiera y organizacional se verificará exclusivamente con la información contenida en el certificado del RUP vigente y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2025; no se aceptarán estados financieros ni otros documentos para suplir esta información. El proponente deberá cumplir los siguientes indicadores:
a) Índice de liquidez (activo corriente / pasivo corriente): mayor o igual a 1,5.
b) Índice de endeudamiento (pasivo total / activo total): menor o igual al 60%.
c) Razón de cobertura de intereses (utilidad operacional / gastos de intereses): mayor o igual a 2, o indeterminada.
d) Capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente): mayor o igual al 30% del presupuesto oficial.
e) Rentabilidad sobre el patrimonio (utilidad operacional / patrimonio): mayor o igual a 0.
f) Rentabilidad sobre el activo (utilidad operacional / activo total): mayor o igual a 0.
Para consorcios y uniones temporales los indicadores se calcularán con la suma ponderada de los componentes de cada indicador, según el porcentaje de participación de cada integrante. El incumplimiento de cualquiera de los indicadores hará que la propuesta sea calificada NO ADMISIBLE.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
El proponente deberá ofrecer, mediante el Formato 4, el siguiente personal mínimo, para lo cual adjuntará hoja de vida, copia de la tarjeta o matrícula profesional, certificado de vigencia de la matrícula (COPNIA o CPNAA, según corresponda), certificados de estudio y de experiencia, y carta de compromiso firmada por cada profesional:

a) Director de interventoría (1): ingeniero civil o arquitecto con posgrado en gerencia de proyectos, gerencia de obras o afines; experiencia profesional general mínima de cinco (5) años y experiencia específica como director de interventoría o de obra en mínimo dos (2) contratos de edificaciones. Dedicación mínima: 15%.
b) Residente de interventoría (1): ingeniero civil o arquitecto con experiencia profesional general mínima de tres (3) años y experiencia específica como residente de obra o de interventoría en mínimo dos (2) contratos de edificaciones. Dedicación mínima: 50% durante la ejecución de la obra.
c) Residente SISOMA (1): profesional en seguridad y salud en el trabajo, o profesional con especialización en SST, con licencia vigente en SST y curso virtual de 50 horas del SG-SST vigente; experiencia general mínima de dos (2) años y experiencia específica en mínimo un (1) proyecto de obra civil. Dedicación mínima: 20%.

El personal propuesto no podrá ser reemplazado sin autorización previa y escrita de LA E.S.E., y el reemplazo deberá cumplir un perfil igual o superior. Las dedicaciones indicadas son las mínimas del presupuesto oficial; LA INTERVENTORÍA deberá garantizar la presencia en obra que se requiera para el adecuado control de los dos frentes de trabajo.

2.3. [bookmark: _Toc155671241]LEGISLACIÓN APLICABLE:

Serán aplicables al presente proceso de contratación el manual de contratación de la ESE, el cual hace parte integral para todos los efectos legales del presente Términos de referencia y del (los) contrato(s) que se celebre(n) con los proponentes a quienes se les adjudique la CONVOCATORIA PUBLICA.
[bookmark: _Toc155671242]CAPÍTULO 3
[bookmark: _Toc143328710][bookmark: _Toc155671243]PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA:
Los documentos que hacen parte de los Términos de referencia constituyen la única fuente de información que el proponente tiene para la preparación de la oferta.
3.1. [bookmark: _Toc155671244]RESERVA EN DOCUMENTOS:

Según el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, numerales 2 y 3, las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes.  Además, el Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”.

El proponente deberá indicar expresamente en su oferta, qué información de la consignada tiene carácter de reservada, señalando expresamente la norma jurídica en la que se fundamenta, con el fin de que el Hospital Marco A. Cardona Maceo se abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, solicite copia de las propuestas.  
En el evento de que no se señale la norma específica que le otorgue ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva.
3.2. [bookmark: _Toc155671245]IDIOMA DE LA PROPUESTA:

Todos los documentos e información relacionada con la oferta y el contrato deben presentarse en idioma español. Si alguno de ellos está en cualquier otro idioma, deberá acompañarse de su respectiva traducción al español, la misma que el proponente avalará con su firma.  En este caso, para los efectos del proceso de contratación y del contrato, regirá la traducción en español.

3.3. [bookmark: _Toc123013819][bookmark: _Toc155671246]CONDICIONES ECONÓMICAS:

El proponente deberá presentar su propuesta de manera discriminada,  en todo caso el valor ofertado, no podrá superar el presupuesto oficial por sede establecido para la contratación.

Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, con base en el ANEXO “Especificaciones Técnicas”, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de conformidad con el Formato 2 –Resumen Económico de la propuesta-. Los demás conceptos no previstos en la oferta no serán asumidos por el Hospital Marco A. Cardona.

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto de la contratación, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando claramente el concepto, valor y forma de pago que propone. Dichos conceptos serán objeto de evaluación y en caso de aceptación se incluirán en el contrato respectivo.
Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a cargo del Proponente y el Hospital Marco A. Cardona Maceo, en ningún caso, será responsable de los mismos.
El Hospital Marco A. Cardona Maceo hará las correcciones de errores aritméticos si hay lugar a ello, teniendo en cuenta los valores unitarios.
3.4. [bookmark: _Toc155671247]CORRESPONDENCIA:

Toda la correspondencia que se genere con ocasión de la presente CONVOCATORIA PUBLICA podrá ser entregada:

3.4.1	Directamente en la oficina de Archivo de la ESE Hospital Marco A. Cardona de Maceo Antioquia.

3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las propuestas deberán ajustarse en cuanto a su forma a los siguientes parámetros:

· Elaboradas a máquina o en procesador de palabras.
· En original. Debidamente FOLIADA y LEGAJADA, será colocada dentro de un sobre o paquete, debidamente cerrado y rotulado en su parte exterior.
· Con el fin de evitar omisiones en propuestas cada uno de los folios que conforman la oferta original deberán tener un visado o firma resumida en la parte inferior derecha del Representante Legal o un delegado del proponente.
· Las propuestas deberán contener un índice o tabla de contenido, que permita localizar adecuadamente la información solicitada en el Términos de referencia, especificando los números de página donde se encuentran los documentos requeridos.
· Los sobres deberán identificarse de la siguiente manera:

· Estarán dirigidos al Hospital Marco A. Cardona Maceo.
· Se indicará el número y el objeto de la CONVOCATORIA PUBLICA.
· Se indicará, el nombre, dirección y teléfono del proponente, con el fin de que sea posible devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser presentada extemporáneamente.

· El Hospital no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos.
· Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la propuesta deberán ser totalmente legibles, legajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o enmiendas deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de presentación.
· Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA serán devueltas a los proponentes en las mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir).
· Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega 
· No se aceptarán propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la indicada anteriormente, así sea recepcionada dentro del plazo señalado para la entrega de propuestas.

3.6. [bookmark: _Toc155671248]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar con la oferta todos los documentos que a continuación se relacionan y teniendo en cuenta el respectivo orden:

3.6.1. [bookmark: _Toc111959798][bookmark: _Toc155671249]DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

3.6.1.1 [bookmark: _Toc111959799]Carta de presentación de la Propuesta (Formato 1)

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el representante legal del proponente, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. Si el representante legal no es arquitecto o ingeniero la propuesta debe ir avalada por un ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional vigente.  En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, deberá estar firmada por el representante designado.

El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo que se anexa y hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que acompañan los Términos de referencia.
3.6.1.2 [bookmark: _Toc111959800]Certificado de Existencia y Representación Legal

El proponente deberá presentar con su propuesta, el certificado sobre su existencia y representación legal cuando se trate de persona jurídica.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, cada uno de sus integrantes deberá presentar su respectivo certificado.

La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de entrega de las propuestas.

El objeto social de la persona jurídica o actividad mercantil de la persona natural deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Hospital Marco A. Cardona.  Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación, esta exigencia aplica para cada uno de sus integrantes.

3.6.1.3 [bookmark: _Toc111959801]AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS:

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su autorización para participar en la CONVOCATORIA PUBLICA, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.

La autorización deberá expedirse con fecha anterior al cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA, sin superar treinta (30) días calendario y su vigencia no debe ser inferior al plazo de la ejecución del contrato y seis (6) meses más.

La anterior observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa.

3.6.1.4. [bookmark: _Toc109706297][bookmark: _Toc111959802]DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LAS UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS:

Los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán aportar el  documento de constitución de la respectiva forma asociativa con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la  Ley para el efecto.

Deberá indicarse expresamente que dicha forma asociativa no podrá ser disuelta ni liquidada durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba.

Tener en cuenta lo establecido en el numeral 2.2 del presente Términos de referencia.

3.6.1.5. [bookmark: _Toc111959803]GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente, deberá anexar una garantía de seriedad de la propuesta con el respectivo comprobante de pago, a favor del Hospital Marco A. Cardona Maceo, constituida ante una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, y que contenga los siguientes aspectos:

· Valor asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto Oficial. 
· Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria Pública.
· Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente; para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como tomador y/o afianzado, la respectiva forma asociativa.
· Asegurado y beneficiario: ESE Hospital Municipal Marco A. Cardona Maceo.

Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco de la CONVOCATORIA PÚBLICA cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS LA SUSANA Y LA FLORESTA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA.
3.6.1.6. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)

Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario -RUT-, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberá presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes.
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
Es requisito obligatorio aportar el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el RUP, vigente y en firme, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante deberá aportar su certificado. El RUP se utilizará para verificar la inscripción y clasificación del proponente y su capacidad financiera y organizacional; la experiencia podrá acreditarse con el RUP o con los demás documentos previstos en estos Términos de referencia.
RELACIÓN Y SOPORTES DEL PERSONAL MÍNIMO (FORMATO 4)
El proponente deberá diligenciar el Formato 4 y adjuntar los soportes del personal mínimo exigido en el Capítulo 2 de estos Términos de referencia.

3.6.2. [bookmark: _Toc155671250]DOCUMENTOS QUE SON EXIGENCIA DE LEY

3.6.2.1 Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados (Formato 3)

El proponente deberá aportar con la propuesta la correspondiente certificación, formato 3, para certificar el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:
Para personas jurídicas:
Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley.
Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.
La certificación en cualquiera de los casos se referirá a un lapso no inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta.  En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa que se presente, cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación.
Para personas naturales:
Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones.  Si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, además, el pago de dichos aportes y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.
3.6.2.2 Certificación Responsabilidad Fiscal.

De conformidad con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los proponentes deberán presentar el certificado expedido por la Contraloría o en su defecto por su Representante Legal, donde acredite no estar reportado en el Boletín de responsables Fiscales.

3.6.2.3 Certificación de no sanciones o incumplimiento (Formato 5)

El proponente, bajo la gravedad de juramento deberá certificar sobre la existencia de multas y/o sanciones de que haya sido objeto, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, frente a entidades públicas o privadas cualquiera que sea su denominación, en los últimos tres (3) años, contados con anterioridad a la fecha prevista para la entrega de las ofertas, para lo cual diligenciará el formato 5 “Declaración Juramentada”.

Si el proponente no aporta dicho certificado se entenderá que no se le han impuesto sanciones, ello de conformidad con el principio de la buena fe.

3.6.2.4. Certificado REDAM.

El proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica (y de cada integrante de consorcios o uniones temporales) deberán aportar la consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Ley 2097 de 2021), en la que conste que no se encuentran inscritos.

3.6.2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Expedido por la Procuraduría General de la Nación con antelación no mayor a dos meses al cierre del proceso. Aplica para la persona jurídica y su representante legal. 
3.6.2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
Se verificará por parte de la Entidad al momento de evaluar las propuestas. 
3.6.3. [bookmark: _Toc155671251]DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CALIFICAR LAS PROPUESTAS

3.6.3.1 Resumen Económico (Formato 2)

El proponente deberá diligenciar el formato 2 “Resumen Económico”. Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo.  Los demás conceptos no previstos en la oferta, no serán asumidos por el Hospital Marco A. Cardona Maceo.
Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los totales por medio de operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia, se realizarán las respectivas correcciones, tomando el precio unitario y con base en éste se calculará el valor total de la oferta.

En caso de diferencia de precios en diferentes partes de la propuesta, primará para todos los efectos, los que figuran en el formato 2 “Resumen Económico”.
3.7. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (HABILITANTE Y PUNTUABLE)
La experiencia habilitante y la puntuable podrán acreditarse, a elección del proponente, mediante cualquiera de los siguientes documentos, sin que sea necesario que los contratos estén inscritos en el RUP:
a) Certificado del RUP en el que figure el contrato inscrito, con su valor y clasificación.
b) Copia del contrato acompañada del acta de terminación o del acta de liquidación, debidamente suscritas por las partes.
c) Certificación expedida por la entidad contratante, que contenga como mínimo: nombre del contratante y del contratista, objeto, valor final, fechas de inicio y terminación, porcentaje de participación (en caso de consorcios o uniones temporales) y firma de quien la expide.
La experiencia adquirida con particulares se acreditará con los mismos documentos señalados en los literales anteriores, sin que se exija la factura del contrato. Cuando el contrato no esté inscrito en el RUP, su valor se convertirá a SMMLV del año de terminación consignado en el acta o en la certificación. Si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal, solo se tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación del proponente. LA E.S.E. podrá verificar la información con la entidad contratante.
3.8. [bookmark: _Toc155671254]ENTREGA DE PROPUESTAS:

Dentro del plazo para la presentación de propuestas, la oferta deberá ser depositada el lugar dispuesto para el efecto, el cual estará ubicado en el archivo de gestión documental del Hospital, antes de la hora de cierre.
Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta.
3.7.1 [bookmark: _Toc155671255]PROPUESTA ALTERNATIVA:

Además de su propuesta básica, cualquier proponente podrá ofertar una alternativa a excepciones técnicas y económicas, siempre y cuando no signifiquen condicionamiento para la adjudicación, manifestando claramente los beneficios que obtendrá el Hospital Marco A. Cardona al adoptarlas señalando los cambios que se proponen, los precios correspondientes, el plazo de ejecución, e incluir toda la información requerida para la cabal comprensión y evaluación de la misma.

Las condiciones establecidas por el Hospital Marco A. Cardona Maceo primarán sobre cualquier condición estipulada por el proponente y además la excluirán, a menos que la propuesta indique en forma definitiva las diferencias sustanciales presentadas, determinando claramente los puntos de los Términos de referencia que se modifican y el beneficio que ello conlleva para el Hospital Marco A. Cardona Maceo.

La propuesta alternativa deberá estar claramente soportada en sus aspectos técnicos y queda a discreción del Hospital el no aceptarla, cuando a su juicio no satisfaga sus requerimientos o no esté suficientemente explicada, sin que haya lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes respectivos.

En todo caso, el Hospital, se reserva la facultad de estudiar solamente las propuestas alternativas presentadas por el proponente que de acuerdo con su propuesta básica, haya presentado la más favorable.
3.7.2 [bookmark: _Toc155671256]RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la Convocatoria, deberá presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona que firmó la carta de presentación de la oferta.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna, previa expedición de un recibo firmado por el funcionario responsable por parte de la Entidad y por el solicitante.
Si el proponente quiere adicionar documentos a su oferta, podrá hacerlo en original y una copia, aportándolos antes del cierre de la Convocatoria y el Hospital Marco A. Cardona le expedirá una constancia de este hecho.
No será permitido que ningún proponente modifique o adicione su oferta después de que la licitación se haya cerrado.
3.8 [bookmark: _Toc155671257]IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al preparar la propuesta, los interesados deberán tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que hayan de causarse o pagarse para la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados.
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales o municipales, la Entidad procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente. En caso que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

3.9 [bookmark: _Toc155671258]	VALIDEZ DE LA OFERTA:

La validez de la oferta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

3.10 [bookmark: _Toc155671259]	APERTURA DE PROPUESTAS:

De conformidad con lo establecido en los numerales 1.16., 3.5. y 3.7. del presente Término de referencia, en el día y hora señalada para el cierre de la Convocatoria se efectuará en la Gerencia del Hospital se abrirán los sobres que contienen las propuestas, y se diligenciará una planilla que contendrá la relación sucinta de las propuestas con indicación como mínimo de los siguientes aspectos:
· Número de la Selección
· Objeto
· Fecha y hora de cierre
· Propuestas recibidas
· Número, valor y vigencia de la póliza de seriedad
· Valor de la propuesta.
· Número de folios
[bookmark: _Toc155671262]
[bookmark: _Toc155671263]CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
4.1. [bookmark: _Toc155671260]RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS

El Hospital Marco A. Cardona podrá rechazar, sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas presentadas, entre otras, en cualquiera de los siguientes casos:
4.1.1.	Cuando el valor de la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado para la licitación. 
4.1.2.	Cuando no se aporte alguno de los documentos necesarios para la comparación de propuestas.

4.1.3.	Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo Técnico  y que tenga que ver con las exigencias mínimas.

4.1.4.	Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes para la misma licitación.

4.1.5.	Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Entidad, dentro del plazo otorgado para el efecto.

4.1.6.	Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.

4.1.7.		Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.

4.1.8 Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

4.1.9. Cuando no se cumpla con alguna de las calidades de participación

4.1.10. A quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación.

4.1.11. Si no se aporta el certificado del RUP vigente y en firme, o si el proponente no se encuentra inscrito y clasificado en por lo menos uno de los códigos UNSPSC exigidos.
4.1.12. Cuando el proponente no cumpla con la experiencia específica habilitante, la capacidad financiera y organizacional o el personal mínimo exigidos.

El Hospital Marco A. Cardona se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.
4.2. VISITAS

Durante el desarrollo de la evaluación el Hospital Marco A. Cardona Maceo podrá realizar visitas a las sedes de los proponentes con el fin de confrontar la realidad de la información suministrada.

4.3. PROPUESTAS DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS:

Para la evaluación de las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales u otras formas asociativas, se realizarán las respectivas operaciones matemáticas de cada uno de los integrantes por separado, ponderando o sumando  los puntajes de acuerdo con el porcentaje de participación según el caso y de esta forma obtener el total de cada concepto a evaluar.

4.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

EL HOSPITAL MARCO A. CARDONA, a través del comité de contratación, verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales no otorgan puntaje y se calificarán como ADMISIBLE o NO ADMISIBLE:
CAPACIDAD JURÍDICA (documentos esenciales): ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
EXPERIENCIA GENERAL (antigüedad): ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE: ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: ADMISIBLE / NO ADMISIBLE
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: ADMISIBLE / NO ADMISIBLE

4.5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

EL HOSPITAL MARCO A. CARDONA realizará la evaluación de las propuestas mediante el comité de contratación de la entidad. Dicha evaluación se efectuará, así:

4.5.1.  Verificación de Documentos Integrantes de la Oferta
Se examinará cada una de las ofertas presentadas.
4.5.2.	Procedimiento de calificación y selección
Una vez revisada la documentación de las propuestas en sus aspectos legales y realizados  las  operaciones  aritméticas  del  caso,  no  se  tendrán  en  cuenta  las propuestas que no cumplieron con las exigencias de este términos de referencia.
Las demás propuestas, se evaluarán y calificarán de acuerdo con los siguientes factores:
4.5.3.	Criterios de admisibilidad.
Solo serán objeto de calificación las propuestas que obtengan ADMISIBLE en todos los requisitos habilitantes del numeral anterior.
4.5.4. 	REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS CALIFICABLES PARA LA SELECCIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
La propuesta que cumpla con los requisitos habilitantes relacionados en este pliego, (capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional) será sometida al proceso de ponderación de los elementos de calidad (Evaluación técnica) y de precio (Evaluación económica). 
Criterios de Evaluación (puntaje máximo: 100 puntos).
4.5.5.1 VALOR DE LA PROPUESTA (40/100)
Este criterio se evaluará a partir de la información suministrada en el Formato 2 – Resumen Económico, previas las correcciones aritméticas a que haya lugar.
Para la asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera:
Se calcula el Precio base con la siguiente formula.
[image: ]	
Donde;
PB= Precio Base
Pi= Valor de las propuestas
PO= Presupuesto Oficial.
N= Número de propuestas
Los puntos se asignarán así:
Propuestas cuyo valor se encuentren del 95% al 100% del PB se le asignará 40 PUNTOS
· La propuesta más cercana al precio base, obtiene 40 puntos y para las demás se asigna el puntaje, por regla de tres teniendo como base el precio base y la más cercana a ésta.
Propuestas entre el 90% y el 95% del PB se evaluarán

P = 0.95* Pi * 40
	PB

Donde;
P= Puntaje por precio
Pi= Valor de las propuestas en estudio
PB= Precio Base

Propuestas entre el 100% y el 105% del PB se evaluarán
P = PB *40
       Pi
Donde;
P= Puntaje por precio
Pi= Valor de las propuestas en estudio
PB= Precio Base
Las propuestas cuyo valor sea inferior al noventa por ciento (90%) o superior al ciento cinco por ciento (105%) del precio base obtendrán cero (0) puntos en este criterio, sin perjuicio del rechazo de las propuestas que superen el presupuesto oficial.
4.5.5.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA (60/100) 
Experiencia en interventoría de obras de edificaciones (máximo 40 puntos)
Haber ejecutado, en calidad de contratista, contratos de interventoría de obras de construcción, adecuación, mejoramiento o mantenimiento de edificaciones, públicas o privadas, terminados y liquidados, cada uno por un valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV. Los contratos aportados como experiencia habilitante podrán ser tenidos en cuenta en este criterio.
1 contrato	10 PUNTOS
2 contratos	20 PUNTOS
3 contratos	30 PUNTOS
4 contratos	40 PUNTOS
Experiencia en interventoría de obras del sector salud (máximo 20 puntos)
Haber ejecutado, en calidad de contratista, contratos de interventoría de obras de construcción, adecuación, remodelación o mantenimiento de infraestructura para la prestación de servicios de salud (IPS, ESE, hospitales, centros o puestos de salud), públicos o privados, terminados y liquidados, cada uno por un valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
1 contrato	10 PUNTOS
2 contratos	20 PUNTOS.
Un mismo contrato no podrá ser valorado simultáneamente en los dos subcriterios de experiencia.
4.5.6 CRITERIOS DE DESEMPATE. 
En caso de presentarse empate en el puntaje total entre dos o más proponentes, se aplicarán en estricto orden los factores de desempate previstos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y sus normas reglamentarias. Si persiste el empate, se realizará sorteo mediante balotas o cualquier otro medio definido por el comité de contratación del Hospital, conforme al manual de contratación.
4.6.	Orden de Elegibilidad para aceptación de oferta
De acuerdo con el puntaje asignado a cada uno de los oferentes, se seleccionará la propuesta más favorable para EL HOSPITAL MARCO A. CARDONA MACEO, para los efectos de la aceptación de la oferta.
El orden de elegibilidad para la aceptación de una oferta, se establecerá según el puntaje  obtenido  como  resultado  de  la  ponderación  de  todos  los  criterios  de selección.  El  proponente  de  superior  puntaje  será  calificado  como  el  primer opcionado;  el  que  haya  obtenido  el  segundo  puntaje  será  calificado  como  el siguiente opcionado y así sucesivamente.
En el evento de presentarse empate en el puntaje total de los factores de ponderación entre dos o más proponentes, el orden de elegibilidad se definirá aplicando los criterios de desempate del numeral 4.5.6.
[bookmark: _Toc155671261]4.7.	CONVOCATORIA DESIERTA
[bookmark: _Toc155671271]El Hospital Marco A. Cardona Maceo declarará desierta la Convocatoria en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste a los Términos de referencia o, en general, cuando existan motivos que impidan la selección objetiva de LA INTERVENTORÍA, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión.
4.8.	PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Hospital cuenta con un plazo estipulado en la cronología del proceso, para la elaboración de los estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros.

Consolidados los informes de evaluación de las ofertas, se pondrán a consideración de los proponentes, por un (1) día hábil para que presenten las observaciones que estimen pertinentes, para lo cual podrán ser enviados por correo por cada uno de los participantes.  Los informes y las respuestas a las observaciones formuladas serán publicados en las páginas web de la entidad y permanecerán en la Gaceta.  El horario de atención para la expedición de copias a su costa, será de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 5 p.m.
En ejercicio de esta facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.
[bookmark: _Toc155671272]4.9. COMPETENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN
Corresponde adjudicar la presente CONVOCATORIA PUBLICA al Gerente de la ESE Hospital Marco A. Cardona previa evaluación del comité de contratación de la entidad. 
4.10. [bookmark: _Toc155671273]PLAZO PARA ADJUDICAR

La adjudicación se efectuará de acuerdo a la naturaleza, objeto y cuantía dentro del término establecido en el cronograma del presente pliego.
En el evento de que por cualquier circunstancia no se adopte una decisión dentro de este término, la ESE, podrá prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado.

Dentro del mismo término podrá declararse desierta la Convocatoria, por razones motivadas.

Contra la Resolución de adjudicación no proceden recursos por la vía gubernativa.  
[bookmark: _Toc155671274]El acto de adjudicación es irrevocable y obliga por lo mismo, al Hospital Marco A. Cardona y al adjudicatario.
CAPÍTULO 5
[bookmark: _Toc155671275]CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
[bookmark: _Toc155671276]5.1 	CONTRATO
El Hospital Marco A. Cardona celebrará con el proponente adjudicatario, el contrato para la ejecución del objeto, fundamentándose en los Términos de referencia y los análisis técnico, jurídico, financiero y económico de la propuesta.
[bookmark: _Toc155671277]5.2.	OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO LA SUSANA DE LA E.S.E HOSPITAL MARCO A. CARDONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA
Además de las establecidas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y en el manual de contratación y supervisión de LA E.S.E., LA INTERVENTORÍA tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones específicas:
a) Revisar, antes del inicio de la obra, los planos, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, cantidades y cronograma de los dos puestos de salud, y emitir concepto escrito sobre su suficiencia y coherencia.
b) Suscribir con el contratista de obra y la supervisión las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo parcial y final, y la liquidación del contrato de obra.
c) Revisar y aprobar el programa de trabajo, el flujo de inversión, el plan de inversión del anticipo, el plan de calidad, el plan de manejo ambiental y de residuos de construcción y demolición (RCD) y el plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra.
d) Verificar la correcta inversión y amortización del anticipo del contrato de obra, aprobando los gastos y revisando los soportes y extractos de la cuenta o fiducia correspondiente.
e) Controlar la calidad de materiales y procesos constructivos, exigir y revisar los ensayos de laboratorio, y verificar el cumplimiento de la NSR-10, el RETIE, la NTC 1500 y demás normas técnicas aplicables.
f) Verificar que las obras cumplan los estándares de infraestructura de la Resolución 3100 de 2019 para la habilitación de servicios de salud, y que se garantice la continuidad y seguridad de la prestación del servicio en las áreas en uso durante la ejecución.
g) Controlar el desmonte, manipulación, transporte y disposición final de la cubierta de asbesto-cemento conforme a la Ley 1968 de 2019 y la normativa ambiental y de SST vigente, exigiendo los certificados de disposición final.
h) Medir y verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas parciales de obra y controlar el balance presupuestal, recomendando a LA E.S.E., con el debido soporte, las mayores y menores cantidades, ítems no previstos y precios no pactados.
i) Controlar el cronograma, advertir oportunamente los atrasos y exigir planes de contingencia; conceptuar sobre las solicitudes de prórroga, suspensión, adición o modificación del contrato de obra.
j) Verificar mensualmente el pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal del contratista de obra, y el cumplimiento del SG-SST (trabajo en alturas, elementos de protección personal, señalización y aislamiento de áreas).
k) Verificar la vigencia y suficiencia de las garantías del contrato de obra y solicitar su ampliación o modificación cuando haya lugar.
l) Llevar la bitácora de obra, el registro fotográfico y el archivo técnico, administrativo y financiero del proyecto.
m) Presentar informes mensuales de interventoría (avance físico y financiero, calidad, SST, componente ambiental, actas y registro fotográfico) dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, y un informe final al terminar la obra.
n) Informar a LA E.S.E., de manera oportuna y por escrito, los hechos que puedan constituir actos de corrupción, conductas punibles o incumplimiento del contratista, conforme al artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, y apoyar el procedimiento del artículo 86 de la misma ley.
o) Exigir la entrega de planos récord, manuales de operación y mantenimiento, certificación RETIE y garantías de equipos, y verificar el recibo a satisfacción de las obras en ambas sedes.
p) Acompañar la liquidación del contrato de obra y emitir el balance final y el concepto técnico de cierre.

5.3 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

5.3.1	Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

5.3.2	Original de la Garantía Única. Se deberán otorgar las garantías exigidas en la minuta del contrato.

5.4 [bookmark: _Toc155671279]DOMICILIO DEL CONTRATO

De conformidad con las normas legales vigentes, el lugar de cumplimiento del contrato son los corregimientos La Susana y La Floresta del Municipio de Maceo (Antioquia) y la sede de la E.S.E. Hospital Marco A. Cardona; para todos los efectos legales y judiciales el domicilio contractual será el Municipio de Maceo.
5.5 [bookmark: _Toc155671280]PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El perfeccionamiento y legalización del contrato, estará sujeto a lo establecido a las normas del derecho civil y comercial y las normas internas de la Entidad, como su manual contractual.
El Hospital Marco A. Cardona dispondrá hasta de Cinco (05) días a partir de la notificación del Acto de adjudicación, para elaborar y entregar el respectivo contrato al adjudicatario, quien dispondrá de cinco (05) días hábiles para devolverlo firmado, acompañado de los documentos exigidos para su legalización y ejecución.
5.6 [bookmark: _Toc155671281]GARANTÍA ÚNICA

El adjudicatario constituirá, a favor del Hospital Marco A. Cardona Maceo y del ministerio de salud, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente hasta la etapa de la liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo de amparo, debiendo reponerla cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros.  Así mismo, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la garantía.

5.6.1	EN QUÉ CONSISTEN LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Las garantías consisten en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.
Las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, y sin perjuicio del coasegurado en el caso de las entidades aseguradoras, la garantía podrá ser expedida por una o más entidades legalmente facultadas para hacerlo.  
Cuando ella sea compartida entre un establecimiento bancario y una aseguradora, la otorgada por cada una podrá constar en documento separado, en el cual se identificarán con precisión las obligaciones y montos respaldados por cada garante, quienes serán solidarios, salvo pacto en contrario, según previsión del artículo 16 del Decreto 679 de 1994. 
5.6.2	RIESGOS QUE CUBRE
	RIESGO
	AMPARO
	COBERTURA
	VIGENCIA

	Precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista (incumplimiento, fraude, infidelidad, retrasos.)
	De cumplimiento general del contrato.

	
20% del valor del contrato
	
Plazo, del contrato más  6 meses

	Precaver que LA INTERVENTORÍA no cumpla con las obligaciones contraídas con el personal que utilice para la ejecución del contrato.
	De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

	10% sobre el valor total del contrato y adiciones
	
Plazo + 3 años

	Garantizar la calidad del servicio de interventoría prestado
	De calidad del servicio
	
30% del valor del contrato
	
Plazo del contrato más  5 años

	Precaver los daños a terceros derivados de las actividades de LA INTERVENTORÍA
	De responsabilidad civil extracontractual.


	200 SMLMV
	
Plazo



5.7 [bookmark: _Toc155671282]PAGOS

Para efectuar los pagos, la factura o documento equivalente será recepcionada en la Tesorería de la entidad, sin embargo LA INTERVENTORÍA deberá tener en cuenta que para su radicación deben tramitarse internamente el recibo a satisfacción, la verificación del pago de los aportes a la seguridad social, entre otros trámites internos. 
Como consecuencia, la factura o documento equivalente deberá ser entregada a la supervisión interna designada por LA ESE con suficiente antelación que le permita a la Administración adelantar los trámites inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas estipuladas.
El recibo a satisfacción que debe adjuntarse a la factura o documento equivalente, será elaborado por la supervisión interna designada por parte de la Entidad.
5.8 [bookmark: _Toc155671284]REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS

· Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario.

· En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia responsable, así como el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

· Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando.

· Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse a la supervisión interna designada por LA ESE.

· Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición.

5.9 [bookmark: _Toc155671285]PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO

El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Hospital Marco A. Cardona quien tiene la potestad legal para celebrarlo.
5.10 [bookmark: _Toc155671286]INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

El Hospital Marco A. Cardona Maceo, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

5.11 [bookmark: _Toc155671287]CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo LA INTERVENTORÍA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, el Hospital Marco A. Cardona Maceo, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte de la Gerencia.
5.12 [bookmark: _Toc155671288]CONTRATOS ADICIONALES

El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. La adición del mismo requerirá recomendación previa del Comité Asesor en Contratación.
5.13 [bookmark: _Toc155671289]SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables a La Interventoría o al Hospital, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables a La Interventoría o al Hospital, u otros similares.
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por La Interventoría, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo. Sin  embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Hospital por no haberlas constituido o mantenido vigentes.
5.14 [bookmark: _Toc155671290]DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Al adjudicatario se le devolverá el original de la garantía de seriedad de la propuesta, cuando esté perfeccionado el contrato.  A quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les devolverá tres (3) meses después de la adjudicación, o al perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes, a menos que manifiesten no tener interés en la adjudicación.  A los demás proponentes dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación, solicitando por escrito su deseo de retirarlas.
5.15 [bookmark: _Toc155671291]LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato celebrado con el proponente seleccionado, será objeto de liquidación de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.
5.16 [bookmark: _Toc155671292]MULTAS

En el evento en que LA INTERVENTORÍA incurriere en mora o deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas por el contrato, se acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL HOSPITAL MARCO A. CARDONA MACEO.
El valor de las multas, no podrá exceder del cinco por mil (5 x 1000) del valor total del contrato cada vez que se impongan.
Para la imposición de las multas, EL HOSPITAL MARCO A. CARDONA MACEO, dará aplicación al debido proceso.
Una vez obtenida la declaratoria de incumplimiento, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude a La Interventoría, si la hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente.
5.17 [bookmark: _Toc155671293]FUERZA MAYOR

LA INTERVENTORÍA quedará exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor, debidamente comprobada, por fuera del control de LA INTERVENTORÍA y que no implique falta o negligencia de éste o de su personal.
Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana.
En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, LA INTERVENTORÍA tendrá derecho a la ampliación del plazo contractual.
Los inconvenientes de fuerza mayor deberán informarse al Hospital Marco A. Cardona por el medio más rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o se hayan presentado; dentro de los diez (10) días calendarios siguientes LA INTERVENTORÍA suministrará al Hospital Marco A. Cardona Maceo todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que la Entidad pueda requerir.
Las suspensiones debidas a demoras en la adquisición de los equipos o daños en los mismos, a circunstancias de ocurrencia común de estos trabajos de la misma naturaleza de las contempladas en este contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de convenios laborales, a la falta de cooperación de LA INTERVENTORÍA para resolver peticiones justas de sus trabajadores o cualquier otra suspensión que ordene el interventor por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor y no darán lugar a indemnización ni a ampliación en el plazo estipulado. 



[bookmark: _Toc155671301]

ANEXOS

[bookmark: _Toc155671302]FORMATOS PARA RESPONDER LOS TÉRMINOS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

· Utilice procesador de palabras o máquina de escribir.
· Responda todas las preguntas y sea preciso en sus respuestas.
· Elabore una tabla de contenido, con la referencia exacta de la página donde se encuentra el tema o documento incluido en la propuesta.
· Tanto el original como la copia de la propuesta, deberán entregarse debidamente foliados y legajados.

FORMATOS
Diligenciar los formatos de acuerdo a los modelos descritos:

1. Carta de presentación de la propuesta (Formato 1)
2. Resumen económico (Formato 2)
3. Certificado del pago de los aportes (Formato 3)
4. Relación del personal mínimo propuesto (Formato 4)
5. Declaración juramentada de multas y sanciones (Formato 5)


JEISON PINTO MEJÍA
GERENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MARCO A. CARDONA MACEO



FORMATO 1
[bookmark: _Toc155671303]MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membreteado)

Ciudad y fecha

Señores
HOSPITAL MARCO A. CARDONA DE MACEO
Gerencia General
Maceo (Ant.)

El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Términos de referencia y demás documentos de la CONVOCATORIA PUBLICA, cuyo objeto es ____________________________, me permito presentar la siguiente propuesta.

En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en el Términos de referencia y en mi propuesta.
Declaro así mismo: 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente licitación y acepto todos los requisitos contenidos en el Términos de referencia.
4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007y demás normas sobre la materia.
5. Que ofrezco ejecutar la interventoría por el valor total indicado en el Formato 2 – Resumen Económico.
6. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción del Hospital Marco A. Cardona, en las fechas indicadas, el objeto de la Selección.
7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente licitación.
8. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el contrato.
9. Que la presente oferta no tiene información reservada *
10. Que me encuentro inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio, con la clasificación exigida, y que la información allí contenida se encuentra vigente y en firme.
11. Que me comprometo a vincular el personal mínimo exigido en los Términos de referencia con la dedicación ofrecida (Formato 4).

Proponente:		___________________________________________ Nit: __________________
Correo electrónico:	___________________________________________
Dirección:		___________________________ Teléfono: ___________ Fax: _____________



Nombre  Representante legal del proponente: ________________________
Dirección: _____________________________Teléfono: ________________
Documento de identificación: ______________________________________

Firma del Representante legal: ____________________________________

Firma del Ingeniero(a) (Aval, en caso de ser necesario): __________________

Nota: * Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla.



FORMATO 2

RESUMEN ECONÓMICO

CONVOCATORIA PUBLICA:	___________________________________ 

Objeto:			___________________________________

Proponente:		____________________________________

	 
	PRESUPUESTO OFICIAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL  ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LA SUSANA, DE LA ESE HOSPITAL MARCO A. CARDONA, DEL MUNICIPIO DE
MACEO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

	N°
	CONCEPTO
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	
	SUELDO MES - Inc Factor multiplicador 
BÁSICO
	CANTIDAD
	% DE DEDICACIÓN
	VALOR MES (A * B * C)
	N° DE MESES
	TOTAL PARCIAL
(D * E)

	1
	PERSONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	PERSONAL PROFESIONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Director de interventoría Ingeniero Civil - Administrador dr Obras Civiles - Especialista en Gerencia de Proyectos 
	$ 7.542.486
	1,00
	15%
	
	
	

	1.1.2
	Residente de interventoría Ingeniero Civil 
	$ 6.777.810
	1,00
	50%
	
	
	

	1.1.2
	Residente Sisoma
	$ 5.126.805
	1,00
	20%
	
	
	

	 
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
	

	
	FACTOR MULTIPLICADOR
	

	
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL= A
	

	OTROS COSTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 
	CANTIDAD
	COSTOS  ($)
	TIEMPO DE UTILIZACION
TOTAL
	VALOR PARCIAL        ($)

	1
	Transporte terrestre, viaticos y/o alimentación
	und
	 
	2,00
	
	
	

	2
	Edicion de informes, redaccion de documentos (incluye fotografias)
	und
	 
	1,00
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)
	

	
	
	
	 
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS =(A) + (B) = (C)
	

	
	
	
	 
	IVA =19% * (C) = (D)
	

	
	
	
	 
	COSTO TOTAL = (C) + (D)
	



FIRMA: 
Cédula: 



FORMATO 3
[bookmark: _Toc155671304]CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Ciudad y fecha

Señores
HOSPITAL MARCO A. CARDONA


ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.
Atentamente,

NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:  

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con lo requerimientos de ley o por el Representante Legal.



FORMATO 4
RELACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO

	CARGO
	NOMBRE
	PROFESIÓN Y N.º MATRÍCULA
	EXP. GENERAL (AÑOS)
	EXP. ESPECÍFICA (N.º CONTR.)
	DEDICACIÓN

	Director de interventoría
	
	
	
	
	15%

	Residente de interventoría
	
	
	
	
	50%

	Residente SISOMA
	
	
	
	
	20%



Se anexan hojas de vida, copia de tarjetas profesionales, certificados de vigencia de matrícula, certificados de estudio y experiencia y cartas de compromiso de cada profesional.

Firma del Representante legal: ____________________________________
Nombre: ____________________________   C.C.: ____________________



FORMATO 5
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE MULTAS Y SANCIONES
[bookmark: OLE_LINK1]Ciudad  y fecha

Señores
HOSPITAL MARCO A. CARDONA
Ciudad

Asunto:   Declaración de multas y/o sanciones

Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y  representante legal de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones  a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos tres (3) años.

Cordialmente, 

Nombre, Apellidos o Razón Social 

Firma _____________________________
Carrera 30 N° 33 – 237 Teléfono 864 02 83 archivo@hospitalmaceo.gov.co 
Vigilado Supersalud: www.supersalud.gov.co
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4.3.1. VALOR DE LA PROPUESTA (60/100)
Este criterio se evaluara a partir de la informacién suministrada en el Anexo No. 5
“Cantidades unitarias”, previas las correcciones aritméticas a que haya lugar.

Para la asignacion del puntaje se realizara de la siguiente manera:

Se calcula el Precio base con la siguiente formula.

> Pi E
+PO
Ni
PR=~""
2

Donde;

PB= Precio Base -
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