MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS


Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	GENERAL

	EXTERNO

	SELECCIÓN

	OPERATIVO

	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.
	VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA - GENERA UN RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	CONTRATISTA

	EL PROCESO ESTABLECE REQUISITOS MÍNIMOS QUE GARANTIZAN LA TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD DE OFERENTES DADO QUE NO SE ESTABLECEN REQUISITOS RESTRICTIVOS. EL OFERENTE DENTRO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN, SUSCRIBIRÁ EL COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y DARÁ CUMPLIMIENTO AL MISMO.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO

	SI
	ENTIDAD
	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO

	SE ESTRUCTURA EL ANÁLISIS PRELIMINAR CLARO Y PRECISO DE LA NECESIDAD. SE ESTRUCTURA UN PLIEGO CON REQUISITOS Y PRESUPUESTOS CLAROS.
	INMEDIATA

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	REGULATORIOS
	CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS
	LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUENTAN CON LOS AMPAROS DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE LEY, REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER Y MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA, LA SUPERVISION DEBERÁ VIGILAR Y EXIGIR QUE EL CONTRATISTA MANTENGA ACTUALIZADAS LAS GARANTÍAS PREVISTAS
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA / INTERVENTOR DEL CONTRATO
	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION
	EL CONTRATISTA PRESENTA AL SUPERVISOR INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL EVENTO QUE SE PRESENTO MODIFICACIONES.
	INMEDIATA

	3
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA
	DEMORAS EN EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Y EN LOS PROCESOS DE PAGO, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	CONTROL METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, CON BASE EN LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR EL PLAZO AFECTADO POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO PLAN DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN (BACK UP PERIÓDICO)
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA / INTERVENTOR
	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ VIGILAR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN
	SEMANAL

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIOS
	NUEVOS IMPUESTOS IMPREVISIBLES POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA / ENTIDAD
	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA, CONFORME A LA SOLICITUD.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD
	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN
	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	INMEDIATA

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
	PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONTRATISTA O UNO DE SUS INTEGRANTES EN CASO DE SER UNA FIGURA PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA / ENTIDAD
	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO
	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DE ALGUNO DE SUS INTEGRANTES (SOCIEDADES COMERCIALES UNIPERSONAL O DE PERSONAS) E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	INMEDIATA

	6
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	FALTA DE CONTROL, VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES COMUNICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
	SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NO SE CORROBORE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS, SOPORTES Y VIABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES, ARGUMENTOS O DESCARGOS QUE SE PRESENTEN POR PARTE DEL CONTRATISTA
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	INTERVENTOR
	LA SUPERVISIÓN HARÁ SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ALCANCE DEL CONTRATO, CONMINÁNDOLA CUANDO OBSERVE FALENCIAS U OMISIONES DE SU PARTE Y DANDO RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO A TODAS LAS COMUNICACIONES INTERPUESTAS EN EL MARCO DEL CONTRATO.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD
	EJECUCIÓN
	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS Y COMUNICACIONES QUE EMITA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LAS SOLICITUDES E INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.
	GENERAL

	7
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONOMICO
	AJUSTE DE PRECIOS
	EL EFECTO PRODUCIDO POR LA VARIACION ATÍPICA DE LOS PRECIOS, DETERMINADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE A TRAVES DEL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA (ICCP) Y LOS CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONOMICAS DE COLOMBIA, PERO SIN LIMITACION A INFLACION, DEVALUACION Y TASAS DE INTERES
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS NO PREVISIBLES
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	INTERVENTOR / ENTIDAD
	EJECUCIÓN
	GESTIONAR Y TRAMITAR ANTE LA SECRETARIA ADMINISTRATIA Y FINANCIERA
	INMEDIATA

	8
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONOMICO
	PRECIOS UNITARIOS
	LOS EFECTOS ECONOMICOS DERIVADOS DE UN ANALISIS INSUFICIENTE DE LOS APU'S REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, EN CUANTO A EQUIPOS, TRANSPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	REALIZAR UN NUEVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTEMPLANDO TODAS LAS VARIABLES NECESARIAS Y AVALADAS POR LA SUPERVISION.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERVENTOR
	EJECUCIÓN
	REALIZARA LOS AJUSTES NECESARIOS
	INMEDIATA

	9
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	EL NO PAGO OPORTUNO AL CONTRATISTA SEGÚN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
	SE AFECTA EL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	ENTIDAD
	DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON EL TRAMITE DE LAS CUENTAS
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA / INTERVENTOR / SUPERVISOR
	EJECUCIÓN
	REVISION DE CORRESPONDENCIA EMITIDA
	MENSUAL

	10
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	EN CASO DE QUE SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, QUE IMPLIQUEN UN DETERIORO O DAÑO DE LA OBRA Y SUS COMPONENTES DEPUES DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA
	LA ESTABILIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA VULNERADA
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	HACER EXIGIBLE LA POLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	EJECUCIÓN
	INFORME ESPECIAL A LA ASEGURADORA DEL CASO EN CONCRETO
	INMEDIATA

	11
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA.
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	EVALUACIÓN DE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA / INTERVENTOR
	EJECUCIÓN
	REVISIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN
	SEMANAL

	12
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO
	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE REALIZA DENTRO DE LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES REQUERIDOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
	DEMORAS EN LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LA FALTA DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD AFECTADA.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA
	LA SUPERVISIÓN DEBERÁ EXIGIRLAS GARANTÍAS NECESARIAS QUE AMPAREN ESTE RIESGO.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA, INTERVENTOR
	EJECUCIÓN
	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS
	DIARIA

	13
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERATIVO - FINANCIERO - LEGAL
	INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS EN EL MISMO O EN LOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
	PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA
	SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DURANTE LA ETAPA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. SE ESTABLECEN PLAZOS IMPERIOSOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
	UNA VEZ SE REALICE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS
	DIARIA

	14
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.
	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA, ENTIDAD
	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS.
REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: I). QUE EL DESEQUILIBRIO ALEGADO SEA SIGNIFICATIVO O SUSTANCIAL. II) QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO SEA EXTRAORDINARIO, III). QUE SEA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, IV). QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO SEA IMPREVISTO E IMPREVISIBLE Y V) QUE ESE EVENTO NO SEA ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
	ETAPA DE EJECUCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN
	MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.
	INMEDIATA

	15
	ESPECÍFICO
	INTERNO/EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO - LEGAL
	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESFINANCIACIÓN DEL MISMO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION
	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS
	

	16
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIALES O POLITICOS
	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL
	DAÑOS AL PERSONAL DEL PROYECTO Y/O LOS EQUIPOS UTILIZADOS. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PERDIDA DE MATERIALES Y DE INFORMACIÓN.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	ENTIDAD
	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.
EL CONTRATISTA DEBERÁ APOYAR LOS INSUMOS PARA INTERPONER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
EL CONTRASITA DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO EN LA AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA, ANALIZAR LAS ACCIONES QUE DAN LUGAR PARA TRAMITAR UNA POSIBLE MODIFICACIÓN.
EL CONTRASITA DEBERÁ PRESENTAR PLANES DE CONTINGENCIA PARA MINIMIZAR LAS AFEECTACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA, ENTIDAD CONTRATANTE
	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE TERMINACIÓN
	INFORMES MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O LA ENTIDAD, EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
	MENSUAL

	17
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCION Y/U OPERACION DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES. OCURRE EN LOS EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS O ATIPICOS, CERTIFICADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS DEL CICLO HIDROLOGICO NORMAL, Y QUE GENERAN RETRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL MISMO.
	PARALIZACION O RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	ENTIDAD / INTEVENTOR / CONTRATISTA
	CONTRATISTA Y ENTIDAD DEBERAN RECOPILAR INFORMACION ASOCIADA A CAMBIOS CLIMATICOS ANTE LAS AUTORIDADES PUBLICAS O PRIVADAS COMPETENTES EN LA RECOPILACION DE DATOS ESTADISTICOS O FUENTES OFICIALES DE INFORMACION
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA / ENTIDAD
	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE TERMINACIÓN
	ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA PERMANETES
	INMEDIATA
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